ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми

економічного та соціального розвитку населених пунктів

Коростишівської міської ради за 2019 рік

Провівши аналіз, виконання програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради за 2019 рік необхідно відзначити, що фінансування заходів Програми здійснювалось з урахуванням фінансових можливостей та відповідно до прийнятого міського бюджету.

Недостатня  забезпеченість міської ради власними бюджетними надходженнями  обмежує  діяльність місцевого бюджету у  забезпеченні економічного і соціального розвитку.

З метою забезпечення належного рівня життєдіяльності на території населених пунктів Коростишівської міської ради діють три комунальні підприємства : МКП «Водоканал», КП «Коростишівська комунальна служба» та КП «Коростишівський комунальник», також виконувалися роботи іншими підрядними організаціями.

- Реалізація заходів Програми можлива лише при умові наявності фінансових ресурсів та належного фінансування запланованих робіт.

Водопровідно-каналізаційне господарство

- Коростишівським МКП «Водоканал»  проведено робіт на 1312,8 тис.грн.:

| - капітальний ремонт станції знезалізнення води головного водозабору | - 182,3 |
| --- | --- |
| - капітальний ремонт водоводу по вул.Островського | - 67,0 |
| - капітальний ремонт водогону по вул.Гелевея | - 53,0 |
| - поточний ремонт водоканалізаційних колодязів | - 80,0 |
| - придбання глибинних насосів | - 130,0 |
| - поточний ремонт внутрішніх систем водовідведення на КНС №1,2,3,4 | - 110,0 |
| - водогону по вул. Різдвяна 15/2 | - 49,6 |
| - водогону по вул. Добрянського | - 55,2 |
| - водогону по вул.Грибоєдова, 18 | - 26,9 |
| - дворової каналізації вул.Київська, 125 | - 33,7 |
| - водогону по вул. Святотроїцька, 9 | - 22,8 |
| - водогону по вул. Соборна Площа, 2 | - 20,1 |
| - водогінної мережі пров.Гвардійський | - 98,0 |
| - водогінної мережі по вул.Чехова | - 14,7 |
| - водогону від свердловини №19 | - 11,7 |
| - водогону від свердловини №20 | - 21,8 |
| - водогону по вул.Гелевея | - 56,6 |
| - водогінної мережі по вул.Коцюбинського | - 89,8 |
| - водогінної мережі по пров.Тельмана | - 24,4 |
| - водогінної мережі по вул.Гофштейна | - 43,8 |
| - водогінної мережі вул.Чорновола | - 22,4 |
| - водопровідного вводу по вул.Київська, 92 | - 38,6 |
| - фільтруючих ємкостей станції знезалізнення води на головному водозаборі | - 60,1 |

- Також слід зазначити, що в галузі водопровідно-каналізаційного господарства проводилися роботи  й  іншими підрядними організаціями, а саме:

- геолого-економічна оцінка запасів підземних вод по Харитонівській ділянці на що використано 400,0 тис.грн.;

- періодичний лабораторний контроль якості води використано 20,0_тис.грн.;

- гідроочищення каналізаційних мереж по вул.Соборна Площа 24, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Заводська - вул.Різдвяна, пров.Назаренка, Святотроїцька, вул.І.Франка 2Г, Київська, 103, 125, 127, 129  загальна сума використаних коштів склала 365,4 тис.грн.

- Благоустрій

Основним видом діяльності МКП «Коростишівський комунальник» є надання послуг по вивезенню та знешкодження твердих побутових відходів населенню, утримання кладовищ, парку та першого озера.

Підприємство обслуговує 8085 будинків, в тому числі 3898 квартир у багатоповерхівках та 4187 будинків у приватному секторі, укладено 271 договір

на вивіз ТПВ підприємств та організацій в тому числі приватних, а також 98 договорів на знешкодження.

Вивіз твердих побутових відходів від населення здійснюється  згідно установлених графіків.

Протягом 2019 року з міського  бюджету на КП «Коростишівський комунальник» було виділено 4800,9 тис.грн., дані кошти були спрямовані:

| утримання вулиць міста двірниками | 1124,8 |
| --- | --- |
| обслуговування вуличного освітлення | 860,5 |
| благоустрій старостинських округів | 1612,7 |
| санітарна очистка | 3,1 |
| догляд за зеленими насадженнями | 98,3 |
| прибирання доріг від снігу | 50,4 |
| посипка доріг піскосумішшю | 96,1 |
| поточний ремонт вуличного освітлення | 337,5 |
| ремонт доріг на кладовищі | 63,9 |
| поточний ремонт бульдозера | 420,1 |
| розмітка доріг | 7,6 |
| придбання бульдозера | 100,0 |
| придбання матеріалів (депутатський фонд) | 8,3 |
| Всього: | 4800,9 тис.грн. |

Дорожньо-мостове господарство

На ремонти вулиць та доріг протягом 2019 року вцілому з міського бюджету було спрямовано 3 млн.512 тис.грн., в порівнянні з попереднім роком  фінансування залишилося незмінним.

Було проведено:

- капітальні видатки 2019 року на ремонт дорожнього покриття склали 1012,1 тис.грн. (вул.Тельмана, пров.Суворова (30%) пров.Суворова, вул.Жовтнева (30%).

- поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць міста Коростишева проведено на суму 2 млн. 223 тис.грн. (вул.Семінарська, вул.Київська (другорядна від вул.Димитрова до вул.Грибоєдова), вул.Горького, пров.Назаренка, вул.Соборна Площа, вул.Володимирська, вул.Небесної Сотні, вул.Шевченка, вул.Семінарська, вул.Ч.Партизан, вул.Гелевея, вул.Миру, пров.Святотроїцький, проїзд вул.Дарбіняна-вул.Святотроїцька, вул.Пилипа Орлика, пров.Л.Мучник, вул.Молодіжна в с.Віленька);

- прогрейдеровано вулиць населених пунктів міської ради на суму 276,9 тис.грн. (вул.Ціолковського, вул.Тімірязева, вул.Репіна, пров.Зарічний, проїзд Київська-Миру, вул.Н.Сосніної, вул.Суворова, пров.Різдвяний).

Житлове господарство

Основним видом діяльності КП «Коростишівська комунальна служба»  є надання послуг з управління багатоквартирними будинками.

Протягом 2019 року КП «Коростишівська комунальна служба» були проведені роботи з поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на суму 577,3 тис.грн., а саме ремонт під’їздів (побілка,фарбування), дахів, коминів, дверей, смотрових вікон та продухів, остіклення вікон, ремонт відмостки,  козирків, коньків та інше. Проводилася робота по утриманню та прибиранню прибудинкових територій: викошування прибудинкових газонів, обслуговування дитячих, ігрових та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях, ремонт та часткове фарбування елементів майданчиків. Вказані роботи були проведені за рахунок ціни на послуги  з управління багатоквартирними будинками.

З міського бюджету було профінансовано КП «Коростишівська комунальна служба» відповідно актів виконаних робіт  836,7 тис.грн.

Були виконані наступні роботи:

- проведено  капітальний ремонт дворових каналізаційних мереж в багатоквартирних житлових будинках по наступних адресах: вул. І.Франка 2б, Горького 28а, Київська 55, 57, 103, 131,133,135, Шевченка 35, Гвардійська 39а, на загальну суму 346,3 тис.грн.;

- проведено державним науково-дослідного та проектно-вишукувальним інститутом «НДІ проектреконструкці» технічне обстеження та надано висновок про стан будівлі гуртожитку за адресою Київська, 113 на суму 60,0 тис.грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу на капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж гуртожитку по вул. Київська 113 на суму 32,5  тис.грн.;

- проведено прочистку каналізації у підвалі гуртожитку по вул. Київська 113 на суму 7,2тис.грн.

-  проведені підрядною організацією роботи з комплексу електротехнічних вимірів та оформлення паспортів заземлення на багатоквартирні житлові будинки, що знаходяться в управлінні підприємства на суму 50,0 тис.грн.;

- проведено встановлення пандусів по вул. Київська 109а,  вул. Семінарська 118а, вул. Потєхіна 6 на суму 6,9 тис.грн.;

- проведено зрізання (кронування) дерев на території міської територіальної громади  на суму 47,4тис.грн.;

-  проведені роботи по чищенню вулиць від снігу на суму 1,7 тис.грн.;

- забезпечено ліквідацію стихійних сміттєзвалищ 520 м3 на суму 116,8 тис.грн.;

-  надані послуги по благоустрою вулиць міста, прибирання дорожнього змету на суму 18,4 тис.грн.;

- виконано ремонт 2-х квартир по Київська, 102, вул. Потєхіна, 4, на суму 149,5 тис.грн.

Також у 2019 році з міського бюджету було співфінансування ОСББ «Мальва-1» на проведення капітального ремонту водогінної мережі у сумі 120,0 тис.грн.

Протягом  2019 року проводилися видатки з місцевого бюджету на реалізацію наступних заходів:

- ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ по населених пунктах Коростишівської міської ради, на дані цілі використано 367,7 тис.грн.;

- утримання та поточний ремонт світлофорів на суму 110,0 тис.грн.;

- придбано сіль кам’яну для приготування піскосуміші – 106,8 тис.грн.;

- вивіз твердих побутових відходів з кладовища 39,6 тис.грн.;

- придбано контейнери для сміття на суму 120,0 тис.грн.;

- поточний ремонт вуличного освітлення на що використано 532,5 тис.грн. (вул.Івана Франка, пров.Гастело, пров.Суворова, вул.Набережна, вул.Ціолковського, пров.Толстого, вул.Мічуріна, вул.Київська, вул.Горького, проїзд Горького-У.Громової, вул.Робітнича, вул.Толстого, с.Колодязьки, с.Більківці);

За рахунок субвенції на формування інфраструктури ОТГ у 2019 році були реалізовані наступні проекти:

- розпочато виготовлення мітобудівної документації населених пунктів двох старостинських округів (Стрижівський, Вільнянський) проект перехідний на 2020 рік, загальна кошторисна вартість 446,9 тис.грн., у 2019 році використано 282,7 тис.грн.

- закуплено сміттєвоз  з боковим завантаженням для КП «Коростишіський комунальник» - 1,5 млн.грн.;

- закуплено автомобіль аварійно-ремонтної майстерні з додатковим обладнанням для МКП «Водоканал» - 1,7 млн.грн.;

- розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» до генеральних планів старостинських округів (містобудівна документація 24 сіл) вартість 120,3 тис.грн.;

- капітальний ремонт освітлення вул.Київська в м.Коростишеві сума 25,0 тис.грн.

Розвиток закладів освіти

Проживає  в ОТГ  2260 дітей віком від 0 до 6 років. Відвідують дошкільні заклади 1122 дітей , різними формами дошкільної освіти охоплено 100 % дітей.

Проблемою для закладів дошкільної освіти залишається їх перевантаженість. На 100 місцях виховується 135 дітей.

У закладах загальної середньої освіти навчається 3909 учнів (разом з вечірньою школою).

Забезпечується регулярне перевезення дітей сільської місцевості до місця навчання (189 дітей) та педагогів до місця роботи 6 шкільними автобусами. Придбано  один автобус за програмою співфінансування  70х30, на що міською радою виділено 585 тис. грн.

З метою перетворення звичайних шкільних бібліотек у сучасний центр з місцями для навчання, відпочинку та розвитку школярів у закладах загальної середньої освіти продовжується створення медіатек. Створено за рахунок коштів залишків освітньої субвенціїї та позабюджетних коштів медіатеку у Більковецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів (57600 грн – залишки освітньої субвенції, 16500 грн – кошти з місцевого бюджету).

Продовжується компютеризація закладів загальної середньої освіти та проведення швидкісного інтернету. Поставлено нові компютері у Коростишівську ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Коростишівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій», Стрижівський ліцей. Проведено роботу  по покращенню інтернет-звязку у Коростишівській гуманітарній гімназії №5 (195 тис. грн) та Коростишівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій».

На базі закладів загальної середньої освіти влітку діяло 9 пришкільних таборів відпочинку. На дані цілі з місцевого бюджету спрямовано 480 тис. грн. Відпочинком охоплено 980 дітей у пришкільних таборах.

Також функціонувало 10 мовних таборів, у яких удосконалювали іноземну мову 810 учнів закладів загальної середньої освіти.

2019 рік є продовженням роботи в умовах Нової української школи. Для створення комфортних умов навчання і виховання дітей міською радою виділено кошти у сумі 421,8 тис. грн для придбання компютерної техніки, меблів та дидактичного матеріалу у кабінети початкових класів. Надана субвенція у сумі 812 тис. грн з державного бюджету.

Актуальне питання сьогодення є  інклюзивна освіта. Щороку кількість дітей, для яких організоване інклюзивне навчання, у дошкільних та загальноосвітніх закладах  збільшується; у 2019 році  14 дітей навчалося  в інклюзивних класах, 27 - в інклюзивних групах. З метою створення  комфортного простору для соціалізації та адаптації до освітнього процесу  у Коростишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відкрито ресурсну  кімнату (132 860 грн).

Виплачено одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у  2019 року виповнилося 18 років,   ( у розмірі 1810 грн на кожну дитину),  у сумі  14480 грн відповідно до списків, наданих службою у справах дітей райдержадміністрації.

Велика увага приділялася розвитку позашкілля, збереженню та розвитку  мережі. У закладах позашкільної освіти  здобувають освіту 2114 дітей.

Важливою умовою розвитку освіти є осучаснення приміщень, модернізація матеріально-технічної бази.  Впродовж року робота у цьому напрямку робота проводилася за рахунок державних та місцевих коштів, залишків освітньої субвенції:

- капітальний ремонт 3-х груп у ЗДО №13 м.Коростишева (817698 грн);

- капітальний ремонт внутрішніх санвузлів у Коростишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  (співфінансування 250 тис.грн з державного бюджету, 50 тис.грн – місцевий бюджет); ремонт каналізаційної системи  - 130 тис. грн з місцевого бюджету;

- проведено заміну вікон на енергозберігаючі у Коростишівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій» (450 тис. грн) та Коростишівському НВК «Спеціалізована школа І ступеня- гімназія» (755814 грн) (кошти з державного бюджету);

- проведено ремонт спортивної зали у Стрижівському ліцеї (200 тис. грн);

- проведено поточний ремонт санвузла і куточка для миття посуду у ЗДО №6 (145 тис. грн);

- ремонт водопровідної системи Коростишівської гуманітарної гімназії №5 (110 тис. грн);

- ремонт каналізаційної системи у Коростишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (30 тис. грн);

- придбано насос для котельні (35 тис. грн), ремонт каналізаційної системи ДНЗ №8  (99 тис. грн);

- проведено ремонт актової зали у ДНЗ №5 (12 тис. грн);

- закуплено морозильну камеру, холодильник, бойлер тощо на суму 35 тис. грн  у  ЗДО №13 (обласний бюджет);

- поточний ремонт коридору КУ «ІРЦ» (51 тис. грн);

- встановлення твердопаливного котла у Щигліївській ЗОШ І-ІІІ ступенів (178 тис. грн);

- встановлення твердопаливного котла у Вільнянському ліцеї (178 тис. грн);

- закуплено шафи для одягу для учнів початкових класів у Коростишівському НВК «школа-ліцей інформаційних технологій» (54 тис. грн);

- придбано протипожежне обладнання у Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій» (12 тис. грн);

- проведено ремонт системи водопостачання у Коростишівській гуманітарній гімназії №5 (97 тис. грн);

- відкрито 2 майданчики із штучним покриттям (стадіон «Шахтар» та Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій»  (вартістю 1,5 млн грн кожен).

Покращенню матеріально-технічному забезпеченню закладів загальної середньої освіти сприяло і використання залишків освітньої субвенції, близько 1 млн 100 грн. За ці кошти закуплено шкільні меблі (Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій, Коростишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Коростишівська гуманітарна гімназія №5, Більковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів), інтерактивні дошки, проектори, класні дошки, ноутбуки, телевізори (Вільнянський ліцей, Щигліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Більковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Коростишівський НВК ім.О.Ольжича, Коростишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Коростишівський НВК «Школа-ліцей», Коростишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 31, Квітнева ЗОШ І-ІІІ ступенів),  придбано санітарно-гігієнічне обладнання та зроблено внутрішні санвузли у Коростишівському НВК «Школа-ліцей інформаційних технологій».

Розвиток культури

На даний час на утриманні міської ради перебуває 15 клубних, 14 бібліотечних закладів культури, 2 школи естетичного виховання, в яких навчається 370 дітей та Коростишівський народний історичний музей. Культурне обслуговування Коростишівської громади забезпечує 117 чоловік. Збережено  мережу закладів культури, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам, мережа закладів культури у 2019 році є сталою.

На утримання галузі культури Коростишівської ОТГ у 2019 році виділено 14 039 400 грн., з них профінансовано за звітний період 13 971 630 грн; на заробітну плату з нарахуваннями витрачено 12 451 296, 95 грн., на енергоносії – 937 907, 74 грн., на придбання матеріалів – 298 157 та поточний ремонт – 55 294 грн.

Робота народного історичного музею

Коростишівський народний історичний музей протягом звітного періоду відвідало 2 543 чоловік. Директором музею проведено 56 екскурсій та 5 виховних заходів різної тематики. В цьому році проведено поточний ремонт - полаковано підлогу в 3-х залах. Придбано офісний стіл – 3000 грн. та комп’ютер – 11 335 грн.

Робота шкіл естетичного виховання

У дитячій художній школі на даний час із 103 вихованців - 30 навчаються на пільгових умовах. За звітний період учні школи прийняли  участь у 2-ох  обласних  та 2-ох Всеукраїнських конкурсах,  провели 4 виставки обласного та районного рівня. Платні послуги – 77 750 грн., придбання товарів на суму – 16 250 грн., на ремонт витрачено – 2 150 грн.

Із 270–ти вихованців Коростишівської дитячої музичної школи – 108 учнів  навчаються на пільгових умовах. Протягом 2018-2019 року вихованці школи взяли участь у 2 Міжнародних, 8 Всеукраїнських конкурсах та 6 обласних конкурсах, на яких постійно займали призові місця. Платні послуги – 199 925 грн., надходження від оренди в сумі – 2 956,92 грн. Придбання другої половини театральних крісел для концертного залу в кількості - 94 шт. на суму 123, 160 грн. На поточний ремонт затрачено 9 500 грн., придбано журнали та книги для викладачів на суму 1 728 гривень.

Робота бібліотек

Мережа бібліотек Коростишівської ОТГ становить 14 бібліотек, з них: публічна бібліотека, дитяча бібліотека, бібліотека для юнацтва та 11 сільських бібліотек. Сільські бібліотеки знаходяться в приміщеннях клубних закладів і потребують модернізації опалення, відкриття міні-комп’ютерних класів та підключення до мережі Інтернет. В приміщеннях бібліотек зроблено поточні ремонти. Штатна чисельність працівників становить: 25 чоловік, фактично працюючих: 23 чоловіки, з них у сільській місцевості – 4 чоловіки, 7 – виконують обов’язки бібліотекаря завідуючі клубами. 19 бібліотекарів працює в місті. До бібліотечних фондів Коростишівської ОТГ у 2019 році надійшло 1564 примірників книг на суму 113 088 грн.: в тому числі 9 сільських  бібліотек міської ради надійшло 554 примірників книг на суму 34 188 грн.

До бібліотечних фондів району за період 2019 року надійшло 1 714                   прим. книг на суму 121 121грн., що порівняно до минулого року більше  на 161 прим., та на  40 109 грн..

Робота методичного центру та Будинку культури

Будинок культури нараховує 18 працівників, які забезпечують культурно-мистецьку діяльність Коростишівської ОТГ. Платні послуги – 29 064,00 грн., оренда приміщення – 22 676, 32 грн., придбання на суму – 28 486, 00 грн., витрачено на ремонт 41 644 грн.

Методичний центр відділу культури та туризму  здійснює методичне керівництво клубними закладами і колективами художньої самодіяльності Коростишівської громади, координує їх роботу в галузі організації культурно-виховної діяльності, бере активну участь в організації та проведенні масових заходів на території громади.

Протягом 2019 року працівниками методичного центру та Будинку культури організовано і проведено: мітинги:  до Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, річниці Чорнобильської  трагедії, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до Дня гідності та свободи, до Дня пам’яті жертв голодомору. Святкові концерти: «Різдвяні зустрічі», до Міжнародного  жіночого Дня, Дня працівників житлово-комунального господарства, Дня Конституції України, Ювілейний вечір, присвячений 60-ти річчю з дня відкриття дитячої музичної школи,  Дня вчителя, урочистості з нагоди  Дня Захисника України, Дні сіл: Вільня та Віленька, Свята міста, Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, відкриття головної ялинки міста. Організовувались розширені виставки – продажі майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва до Дня Молоді, Дня міста та обласного свята «Фольклорне намисто».

До відділу культури та туризму Коростишівської громади входять 14 клубних закладів. Із них опалюються: 8 приміщень, 4 з них – частково, 6 - не опалюються взагалі. В 2019 році в клубних закладах громади зроблені поточні ремонти на суму: 32 340 грн. Надано платних послуг на суму 9 764 грн., які використовуються на потреби клубів.

У діяльності закладів культури ОТГ є ряд проблем та невирішених питань. І насамперед – незабезпеченість професійними кадрами. Відсутність сучасних технічних засобів, комп’ютерної техніки,  холодні приміщення, відкидають заклади культури особливо в селах на задній план, роблять їх не конкурентно спроможними в порівнянні з приватними закладами. А відсутність опалення в  – не привабливими для відвідувачів.

Виїзні концерти, участь у фестивалях народних  колективів КБК:

- гурт «Капелюх» - Дні Села Кропивня та Щигліївка, участь в обласному фестивалі «Радомлин» м.Радомишль, Новорічний виїзний концерт в  м.Новоград-Волинський, участь у Міжнародному святі  «Лесині джерела» в м.Новоград - Волинський;

- народний ансамбль народної пісні «Скарбничка» - участь у святкових концертах, присвячених  Дню села: Віленька, Вільня. Участь у святі «Зажинки» - культурно-мистецький  центр «Поліська хата».

- народний фольклорно-етнографічний колектив «Горлиця» -  День села Голубівка, Здвижка, Більковці.

Пам’яткоохоронна робота

На обліку  в Коростишівській ОТГ знаходиться 114 об’єктів культурної спадщини:   археології - 29, історії – 70,  нововиявлених – 0.

В Коростишівському районі знаходяться такі види пам’яток археології, як городища, залишки стародавніх поселень, кургани, стоянки. Найбільш цінними в районі є пам’ятки археології національного значення в с.Городське -  Городище №1, №2, №3.

Старостинські округи

По всіх старостинських округах було забезпечено проведення заходів з благоустрою, впорядкування території населених пунктів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, зрізання аварійних дерев, частково по старостинських округах проведено грейдерування доріг,  тощо.

Ряд заходів по старостинських округах проводилися за рахунок спонсорської підтримки.

Більковецький старостинський округ проведено:

- частково поточний ремонт в адмінприміщенні старостинського округу на суму 10,0 тис.грн.

- приєднання електричних мереж до вуличного освітлення 5,0 тис.грн.

- вуличне освітлення вул. Воронцова у с.Більківці на суму 147,0 тис.грн. за рахунок спонсорів.

Віленьківський старостинський округ:

- за рахунок благодійних коштів ТОВ «АСТ» проведено поточний ремонт асфальтного покриття по вул. Молодіжній в с. Віленька (200,0 тис.грн.), замінено вікна в адмінрприміщенні на суму 26,0 тис.грн. та проведено поточний ремонт в двох кімнатах адмінбудинку.

- зрізано 5 аварійних дерев на території фельдшерського пункту.

- придбано та встановлено дитячий майданчик вартістю 35,0 тис.грн.

Вільнянський старостинський округ:

- замінено вікна та придбано будматеріалів в адмінприміщенні старостинського округу, використано 35,0 тис.грн.

Здвижківський старостинський округ:

- придбано та встановлено дитячий ігровий майданчик вартістю 35,0 тис.грн.

- за рахунок благодійних коштів ТОВ «АСТ» придбано меблі в їдальню на суму 60,0 тис.грн.

- за рахунок благодійників придбано: піч опалювальну в їдальню, гранітні плити для облаштування ритуальної площадки, матеріали для проведення благоустрою та інше.

Кропивнянський старостинській округ:

- відновлено водопостачання в с. Кропивня по вул.Молодіжна;

- частково відремонтовано підлога в будинку культури в с.Кропивня.

Стрижівський старостинський округ:

- виконано ремонтні роботи по освітленню вул.Дубина в с.Стрижівка.

Щигліївський старостинський округ:

- придбання та установка залізобетонної огорожі на суму 18,0 тис.грн.,

- за спонсорські кошти проведено поточний ремонт в обрядовому залі (замінено електропроводку, придбано вікна) 30,0 тис.грн.

Соціальний захист населення

Для покращення соціального захисту різних верств населення протягом звітного періоду з міського бюджету проводилися виплати матеріальної допомоги, а саме:

- малозабезпеченим верствам населення – 574,2 тис.грн.;

- учасникам АТО та членам їх сімей – 56,3 тис.грн.;

- надання допомоги на поховання 33,9 тис.грн.;

- відшкодування інвалідам по зору, почесним громадянам міста, сім’ям загиблих учасників АТО 50% вартості комунальних послуг  -164,8 тис.грн.;

- відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території населених пунктів міської ради – 1092,0 тис.грн.;

- співфінансування проведення лікування та медичної реабілітації учасників АТО – 20,0 тис.грн.;

- за кошти державного бюджету в грудні 2019 року було придбано будинок для створення та функціонування дитячого будинку сімейного типу в с.Козіївка 1207,2 тис.грн.;

- у 2019 році з державного бюджету  було виділено кошти для придбання житла для особи з числа дітей позбавлених батьківського піклування сума 322,9 тис.грн. ( кошти поки що не освоєні).

Перший заступник

міського голови                                                                                       Е.В.Підкевич

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                М.Ю.Лукомський