**ІІІ. Основні завдання та заходи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Планові заходи** | **Планові витрати, тис. грн.** | **ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ** | | | | **Термін** | **Виконавець** | **Виконання** |
| **Державний бюджет, тис. грн.** | **Місцевий бюджет, тис.грн.** | **За рахунок підприємств, тис.грн.** | **Інші джерела, тис. грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м./добу з перспективою розвитку до 3000 куб.м./добу по вул. Польовій в м. Коростишеві. (Вартість об’єкту 62131,458 грн. в цінах 2016 року)** | **21192,878** | **19121,829** | **2071,049** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018 при наявності фінансування** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **2.** | **ПКД «Будівництво мосту через річку Тетерів з вул.Суворова на вул.Пушкіна в м.Коростишеві»** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018 при наявності фінансування** | **Проектна організація** |  |
| **3.** | **ПКД "Реконструкція стадіону "Шахтар" з благоустроєм прилеглої території в м.Коростишеві Житомирської обл."** | **361,1202** |  |  |  |  | **до 31.12.**  **2018 при наявності фінансування** | **Проектна організація** |  |
| **4.** | **Містобудівний розрахунок реконструкції стадіону «Шахтар» з благоустроєм прилеглої території в м.Коростишеві Житомирської обл.** | **58,924** | **-** | **58,924** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018 при наявності фінансування** | **Проектна організація** |  |
| **5.** | **ПКД «Будівництво закладу дошкільної освіти на 100 місць в м.Коростишеві»** | **550,0** |  |  |  |  | **до 31.12.**  **2018 при наявності фінансування** | **Міська рада**  **Проектна організація** |  |
| **6.** | **Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування населених пунктів Коростишівської міської ради Кростишівського району Житомирської області)** | **1200,0** | **1200,0** | **-** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація** |  |
| **7.** | **Створення інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 для розробки містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Коростишівської міської ради Коростишівського району Житомирської області)** | **60,0** |  |  |  |  | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація** |  |
| **8.** | **Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності по вул.Київській в м.Коростишеві Житомирської обл.** | **93,997** | **-** | **93,997** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація** |  |
| **9.** | **Детальний план території земельної ділянки на захід від вул.Гвардійська в м.Коростишеві орієнтовною площею 8,0 га під індивідуальну житлову забудову садибного типу** | **85,579** | **-** | **85,579** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація** |  |
| **10.** | **Будівництво нової самоплинної каналізаційної мережі по вул. Грибоєдова** | **1500,0** | **-** | **1500,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація, Підрядна організація** |  |
|  | **ВСЬОГО: 25502,4982** | **25502,4982** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві** | **1300,0** | **-** | **1300,0** | **-** | **-** | **до 20.08.**  **2018** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт станції знезараження питної води на головному водозаборі** | **200,0** | **-** | **200,0** | - | **-** | **до 20.10.**  **2018** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Капітальний ремонт з переобладнання покрівель, споруд на головному водозаборі в м. Коростишеві** | **100,5108** | **-** | **100,5108** | **-** | **-** | **до 01.07.**  **2018** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Капітальний ремонт мулових полів очисних споруд м.Коростишева** | **1500,0** |  |  |  |  | **до 20.09.**  **2018** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Капітальний ремонт полів зрошення очисних споруд м. Коростишева** | **1500,0** |  |  |  |  | **до 20.09.**  **2018** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Проведення геолого-економічної оцінки запасів підземних вод по Харитонівській ділянці Коростишівського родовища** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Капітальний ремонт водогінної мережі вул. І.Огієнка в м.Коростишеві** | **165,5844** | **-** | **165,5844** | **-** | **-** | **до 01.07.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **8.** | **Капітальний ремонт водогінної мережі вул. Островського в м.Коростишеві** | **52,2908** | **-** | **52,2908** | **-** | **-** | **до 01.09.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **9.** | **Капітальний ремонт водоводу по пров.Горького – вул.Чехова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.07.18** | **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Капітальний ремонт вводів водогінних мереж в житлові будинки по вул. Київська, 143, Київська, 125; Соборна площа, 5; Соборна площа, 21; Героїв Небесної сотні, 37а; Різдвяна, 15/2; Горького, 12а** | **70,0** | **-** | **70,0** | **-** | **-** | **до 20.08.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Капітальний ремонт артезіанських свердловин по збільшенню дебету** | **300,0** | **-** | **300,0** | **-** | **-** | **до 01.07.18** | **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Придбання глибинних насосів на артезіанські свердловини** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада** |  |
| **13.** | **Встановлення відео спостереження на головному водозаборі по пров.Горького,16 в м.Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.07.18** | **Міська рада** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **14.** | **Поточний ремонт внутрішніх систем водовідведення проточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4 в м.Коростишеві** | **100,0** | - | **100**,**0** | - | - | **до 01.09.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| **15.** | **Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.11.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| **16.** | **Капітальний ремонт екскаватора ЕО-2621** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| **17.** | **Придбання силового трансформатора ТМ 25 10/0,4 на головний водозабір (2 шт.)** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада** |  |
| **18.** | **Придбання аварійно-ремонтної майстерні на базі вантажного шасі** | **2000,0** | **-** | **2000,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **19.** | **Придбання аварійно-ремонтної майстерні на базі вантажного шасі з дубль кабіною** | **1100,0** | **-** | **1100,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **20.** | **Придбання вакуумної машини середньої місткості** | **2400,0** | **-** | **2400,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **21.** | **Придбання каналопромивочної машини малої місткості** | **3300,0** | **-** | **3300,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **22.** | **Підключення підстанції головного водозабору до резервної лінії живлення 10 кВ (перехідне 2017р.)** | **8,0** | **-** | **8,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал», Підрядна організація** |  |
| **23.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Грибоєдова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **24.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Київській** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **25.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по** **пров. Чехова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **26.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Володимирській** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **27.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Героїв Небесної Сотні** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **28.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж** **по вул. Святотроїцькій** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **29.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж** **по вул. Гвардійській** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **30.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж** **по вул. Миру** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **31.** | **Гідроочищення дворових каналізаційних мереж** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| **32.** | **Капітальний ремонт будівлі станції знезалізнення по вул. Героїв Чорнобиля в м.Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33.** | **Капітальний ремонт станції знезалізнення води головного водозабору м.Коростишева та заміна фільтруючих фракцій щебеню** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **до 01.12.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **34.** | **Капітальний ремонт водогонів по вул.Шевченка, №1-15** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **35.** | **Капітальний ремонт водогонів по вул.Київській, 103** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. Нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **36.** | **Капітальний ремонт водогонів по пров.Гвардійському** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **37.** | **Капітальний ремонт водогонів по вул. Л.Українки** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **38.** | **Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. І.Франка, 2Г (перехідне з 2017р.)** | **190,0** | - | **190,0** | - | - | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **39.** | **Капітальний ремонт пожежних гідрантів в м.Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **40.** | **Капітальний ремонт приміщень артезіанських свердловин (утеплення)** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **41.** | **Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабір (насосна станція ІІ підйому)** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **42.** | **Придбання силового трансформатора ТМ 160 10/0,4 на головний водозабір** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **43.** | **Придбання компресора водокільцевого ВК-12М1 на головний водозабір** | **150,0** | **-** | **150,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **44.** | **Придбання бензоріза** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **45.** | **Придбання акустичного течешукача** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада** |  |
| **46.** | **Встановлення примусової вентиляції на спорудах КНС** | **70,0** | **-** | **70,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **47.** | **Підключення резервного живлення на головному водозаборі (дизельгенератора) за адресою пров.Горького, 16** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **МКП «Водоканал», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| **48.** | **Ремонт та утримання громадських колодязів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада**  **Підрядна організація** |  |
| **49.** | **Періодичний лабораторний контроль якості води децентралізованого постачання** | **24,0** | **-** | **24,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **Коростишівський міжрайонний відділ «ДУ ЖОЛЦМОЗ України»** |  |
| **50.** | **Капітальний ремонт каналізаційної мережі по пров.Чехова в м.Коростишеві** | **260,0** | **-** | **260,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»,**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51.** | **Проведення робіт з оптимізації системи водопостачання міста Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | **-** |  |  |  |
| **52.** | **Капітальний ремонт водогонів через вул. Київська методом санації** | **200,0** | **-** | **200,0** | - | **-** | **до 01.10.**  **2018** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | **Всього:** | **20790,386** | **-** | **17790,386** | - | **-** |  |  |  |

**БЛАГОУСТРІЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **.** | **Розроблення схеми санітарного очищення м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.11.18** | **Проектна організація** |  |
|  | **Розроблення схеми дорожнього руху м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.07.18** | **Проектна організація** |  |
|  | **Придбання адресних табличок** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.03.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт світлофорів м.Коростишева** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **Міська рада** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт ме-режі відведення дощових стоків** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Поточний ремонт ливневої системи каналізації по пров.Горького** | **270,0** | **-** | **270,0** | **-** | **-** | **до 01.09.18** | **Міська рада**  **Підрядна організація** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт металоконструкцій (зупинок, лавочок, гойдалок, урн та ін.)** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Благоустрій та утримання кладовищ, братських могил та меморіалів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада**  **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Благоустрій клумб та зелених насаджень** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.09.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коро-стишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
|  | **Ліквідація стихійних сміттєзвалищ** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Регулювання чисельності безпритульних тварин** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання берегових зон річок та озер м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання природних джерел м.Коростишева** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання рекреаційних зон м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.09.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Паспортизація водойм територіальної громади Коростишівської міської ради** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Поточний ремонт контейнерних майданчиків ТПВ:**  **пров. Святотроїцький, 14-а**  **пров.Святотроїцький, 3**  **вул. Київська, 55-57**  **вул. Київська, 111**  **вул. Київська, 113**  **вул. Київська, 119**  **вул. Київська, 129**  **вул. Київська, 131-133**  **вул. Київська, 143-145**  **вул. Київська, 110**  **вул. Київська, 104**  **вул. Київська, 96**  **вул. Київська, 90**  **вул. Горького, 12-а**  **вул. Гвардійська, 41**  **вул. Соборна Площа, 8**  **вул. Соборна Площа, 12**  **вул. Мануїльського, 4**  **вул. Грибоєдова, 32**  **пров. Лариси Мучник,10-а**  **вул. Пилипа Орлика, 1-3**  **«Каньйон по вул. Ч.Партизан»**  **«Каньйон по вул. Перемоги»**  **вул. Гелевея, 99-а**  **вул. Потєхіна, 1-2**  **вул. Потєхіна, 14-21** | ***260,0***  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0** | **-** | ***260,0***  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
|  | **Встановлення вуличного відеоспостереження в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **Підрядна організація** |  |
|  | **Капітальний ремонт будівлі готелю «Світанок» за адресою вул.Святотроїцька, 6** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **КП «Коростишівський комунальник»**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. п | **Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі**  **КП «Коростишівський комунальник»** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **КП «Коростишівський комунальник»**  **Підрядна організація** |  |
|  | **Придбання основних засобів КП «Коростишівська комунальна служба»:**  **-гума та диски на трактор ЮМЗ-6;**  **-відвал до трактора ЮМЗ-6;**  **-комбінований котел для опалення адмінприміщення;**  **-водонагрівач (бойлер) для нагріву води;**  **-прилад для вимірювання кратності повітря обміну;**  **-троси для прочистки системи водовідведення (каналізації);**  **-комп’ютери та комп’ютерна техніка;**  **-комп’ютерна програма для побудинкового обліку**    **ВСЬОГО:** | **35,0**  **20,0**  **20,0**  **5,0**  **8,0**  **10,0**  **32,0**  **70,0**  **200,0** |  | **35,0**  **20,0**  **20,0**  **5,0**  **8,0**  **10,0**  **32,0**  **70,0**  **200,0** |  |  | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Поточний ремонт трактора ЮМЗ-6 КП «Коростишівська комунальна служба»** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Поточний ремонт адмінприміщення КП «Корости-шівська комунальна служба»** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Витрати пов’язані з охороною праці промислової безпеки, гігієни та виробничого середовища на підприємствах міської комунальної власності** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **Міська рада, Комунальні підприємства Коростишівської міської ради** |  |
|  | **Капітальний ремонт оглядового майданчика верхньої частини Міського парку** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.11.18** | **Міська рада**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25.** | **ПКД по термосанації приміщення Коростишівської міської ради** | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** | **до 01.06.18** | **Міська рада**  **Проектна організація** |  |
|  | **Придбання трактора Беларус 82.1 з навісним обладнанням (відвал, щітка)** | **1300,0** | **-** | **1300,0** | **-** | **-** | **до 01.09.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання тракторного причепа 2ПТС-4** | **170,0** | **-** | **170,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання фронтального навантажувача** | **2000,0** | **-** | **2000,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання грейферного навантажувача** | **1500,0** |  |  |  |  | **При наяв-ності фі-нансування** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання міні-навантажувача з навісним обладнанням** | **2000,0** |  |  |  |  | **При наяв-ності фі-нансування** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання автомобіля ГАЗ 330273 4х4** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фі-нансування** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання бульдозера** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання шкільних автобусів марки БОГДАН D093S2 (2 шт.)** | **3360,0** |  |  |  |  | **При наяв-ності фі-нансування** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання піскорозкидального обладнання** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фі-нансування** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання поливомийного обладнання** | **480,0** | **-** | **480,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фі-нансування** | **Міська рада** |  |
|  | **Поточний ремонт автовишки АГП-18** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 01.03.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Поточний ремонт автотракторної техніки** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Придбання**  **запасних частин до автотракторної техніки** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **Міська рада**  **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **30.** | **Придбання дорожніх знаків** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 01.03.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **31.** | **Засоби примусового зниження швидкості** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **32.** | **Придбання обладнання та матеріалів для утримання благоустрою в населених пунктах** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **Міська рада**  **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **33.** | **Придбання садової техніки** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **34.** | **Придбання контейнерів ТПВ** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** | **-** | **до 01.04.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **35.** | **Придбання урн для сміття** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.03.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **36.** | **Придбання енергозберігаючих ламп** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.09.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **37.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **38.** | **Оренда бульдозера** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **39.** | **Поточний**  **ремонт бульдозера** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **40.** | **Облаштування проїзду на території полігону ТПВ** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 01.05.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **41.** | **Транспортні послуги по перевезенню** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **Перевізник** |  |
| **42.** | **Придбання дитячих майданчиків** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада** |  |
| **43.** | **Придбання солі** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **44.** | **Придбання піску** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **45.** | **Придбання щебню** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **46.** | **Придбання твердого палива старостинським округам Коростишівської міської ради** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада** |  |
| **47.** | **Поточний ремонт цоколя, відмостки будівлі та прибудинкової території Коростишівської міської ради** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **48.** | **Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Коростишева** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **Протягом року** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **49.** | **Капітальний ремонт клубу с.Теснівка** | **420,0** | **-** | **420,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50.** | **Перевірка, випробування та вимірювання опору захисних заземлень адміністративних приміщень територіальної громади Коростишівської міської ради** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.04.18** | **Підрядна організація** |  |
| **51.** | **Облаштування місць паркування, зупинок, стоянок транспортних засобів, в т.ч. для осіб з інвалідністю** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **52.** | **Встановлення приладу обліку електроенергії на фонтані по вул.Соборна Площа в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **53.** | **Встановлення приладу обліку електроенергії на фонтані по вул.Дарбіняна в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **54.** | **Поточний ремонт освітлення вулиці Б. Хмельницького в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **55.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Гоголя в м. Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **56.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Балакіна в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** |  | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **57.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Червоних партизанів в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **58.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Перемоги в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **59.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Зарічна в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **60.** | **Поточний ремонт освітлення вул. О.Кошового в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **61.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Володарського в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **62** | **Поточний ремонт освітлення вул. З.Космодем’янської в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **63.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Цендрівських в м. Коростишеві** | **80,0** |  | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **64.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Суворова в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **65.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Шевченка в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **66.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Шелушкова в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **67.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Павла Чубинського в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **68.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Пархоменка в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **69.** | **Поточний ремонт освітлення вул. І.Франка в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **70.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Горького в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **71.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Небесної Сотні в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **72.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Коцюбинського в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **73.** | **Поточний ремонт освітлення вул. У.Громової в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **74.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Київська в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **75.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Тельмана в м. Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **76.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Давида Гофштейна в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Поточний ремонт освітлення пров. Толстого в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **77.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Димитрова в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **78.** | **Поточний ремонт освітлення вул. П.Куліша в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **79.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Корольова в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **80.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Лермонтова в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **81.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Леваневського в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **82.** | **Поточний ремонт освітлення вул. 8-го Березня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **83.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Володимирська в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **84.** | **Поточний ремонт освітлення нижньої частини парку в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **85.** | **Поточний ремонт освітлення вул. М. Небаби в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **86.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Музики в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **87.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Пушкіна в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **88.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Гвардійська в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **89.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Залізничної в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **90.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Гастелло, 2 в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **91.** | **Поточний ремонт освітлення вул. В. Винниченка в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **92.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Чайковського в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **93.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Назаренка в м.Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **94.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Назаренка в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **95.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Островського в м. Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **96.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Мічурина в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **97.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Ціолковського в м.Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **98.** | **Освітлення вул. М.Лисенка в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **99.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Робітнича в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **100.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Церковна в с.Теснівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.11.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **101.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Молодіжна в с.Теснівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.11.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **102.** | **Освітлення центрального кладовища м.Коростишева** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **При наяв-ності фінан-сування** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **103.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Різдвяна, 15/2** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **104.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Різдвяна, 19** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **105.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 21-22** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **106.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 23-24** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **107.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 4** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **108.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 55-57** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **109.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 112** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **110.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 113** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **111.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 129** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **112.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 127** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **113.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.І.Франка, 2в-2г** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **30710,0** | **-** | **23850,0** | **-** | **-** |  |  |  |

**ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Капітальний ремонт покриття** | | | | | | | | | |
| **1.** | **пров. Горького** | **826,0** | **-** | **826,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **2.** | **вул. Жовтнева** | **1366,0** | **-** | **1366,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **3.** | **пров. Чехова** | **341,0** | **-** | **341,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **4.** | **пров. Некрасова** | **941,0** | **-** | **941,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **5.** | **пров.Різдвяний** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **6.** | **вул. О.Довженка** | **1000,0** | **-** | **1000,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **7.** | **вул. Молодіжна** | **780,0** | **-** | **780,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **вул. Гелевея** | **1500,0** | **-** | **1500,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **вул. М.Небаби** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **ПКД на капітальний ремонт проїзду**  **від вул.Зарічної до вул.Пушкіна** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **ПКД на капітальний ремонт проїзду від вул.Семінарської до вул.Жовтневої** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **ПКД на капітальний ремонт проїзду від вул.Жовтневої до пров.Заводського** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **ПКД на капітальний ремонт проїзду між вул.Чехова та пров.Горького** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **вул. Заводська** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **вул.Шелушкова** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **16.** | **вул. Різдвяна** | **1500,0** | **-** | **1500,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **11734,0** | **-** | **11734,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **Поточний ремонт покриття** | | | | | | | | | |
| **1.** | **вул. Соборна Площа** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **2.** | **вул. Героїв Небесної Сотні** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **3.** | **вул. Шевченка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **4.** | **вул. Семінарська** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **5.** | **вул. Червоних партизанів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **6.** | **вул. Володимирська** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **7.** | **вул. Зарічна** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **вул. Перемоги** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **вул. Б.Хмельницького** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **вул. Київська (другорядна) від вул.Дімітрова до вул.Грибоєдова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **вул. Київська (другорядна) від вул.Героїв Небесної Сотні до вул.Грибоєдова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **вул. Реміснича** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **пров. Суворова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **вул. Павла Чубинського** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **пров. Назаренка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **16.** | **вул. Островського** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **17.** | **вул. Тургенєва** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **18.** | **вул. Бондарівська** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **19.** | **вул. Будьонного** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **20.** | **вул. Східна** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **21.** | **вул. Маяковського** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **22.** | **вул. Героїв Танкістів** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **23.** | **вул. Леваневського** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **24.** | **вул. В. Вернадського** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **25.** | **вул. Набережна** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **26.** | **вул. 30 років Перемоги** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **27.** | **вул. О. Ольжича** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **28.** | **вул. Черняхівського** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **29.** | **вул. Пархоменка** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **30.** | **вул. Г.Сковороди** | **150,0** | **-** | **150,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **31.** | **вул. Цендрівських** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **32.** | **вул. Посяди** | **150,0** | **-** | **150,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **33.** | **вул. Суворова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **34.** | **вул. Молодіжна (с. Теснівка)** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **35.** | **вул. Лісова (с. Теснівка)** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **36.** | **вул. Хуторська в с.Бобрик** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **37.** | **вул. 8-го Березня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **38.** | **вул. В.Винниченка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **39.** | **вул. Чехова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **40** | **вул. Індустріальна** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **41.** | **вул. Толстого** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **42.** | **вул. Репіна** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **43.** | **пров. Толстого** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **44.** | **вул. Горького** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **45.** | **вул. Паперова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **46.** | **вул. Ромащенка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **47.** | **вул. С. Березняка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **48.** | **вул. Дундича** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **49.** | **вул. Польова** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **50.** | **вул. Північна** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **51.** | **вул. Давид Гофштейна** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **52.** | **вул. О.Кошового** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **53.** | **вул.1-го Травня** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **54.** | **вул. М.Лисенка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **55.** | **вул. І.Посяди** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **56.** | **вул. Тельмана** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **57.** | **пров. 8-го Березня** | **150,0** | **-** | **150,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **58.** | **пров. Дачний** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **59.** | **пров. О.Довженка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **60.** | **пров. Святотроїцький** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **61.** | **пров. Героїв Небесної Сотні** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **62.** | **пров. Зарічний** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **63.** | **пров. Дачний** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **64.** | **вул. Дарбіняна** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **65.** | **вул. Святотроїцька** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **66.** | **пров. Святотроїцький** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **67.** | **вул. Ромащенка** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **68.** | **доріжок міського парку в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **69.** | **доріжок на центральному кладовищі м.Коростишева** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **70.** | **тротуарів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **71.** | **дороги між с. Бобрик до с. Теснівка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **72.** | **дороги між с. Більківці та с. Козак** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **11090,0** | **-** | **11090,0** | - | **-** |  |  |  |

**ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Капітальний ремонт приміщень гуртожитку за адресою вул. Київська, 113 в м.Коростишевім** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.12.18** | **Міська рада**  **КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт будівлі гуртожитку за адресою вул. Київська, 113 в м.Коростишеві** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Поточний ремонт систем водопостачання гуртожитку за адресою вул. Київська, 113 в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **до 01.08.18** | **Міська рада**  **МКП «Водоканал»**  **КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація** |  |
| **4.** | **Капітальний ремонт електричних мереж гуртожитку по вул. Київська,113 в м. Коростишеві** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** |  | **до 01.08.18** | **Міська рада**  **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Капітальний ремонт внутрішньо-будинкової каналізаційної мережі гуртожитку по вул. Київська,113 в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** |  | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | **-** |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  | - |  | **-** |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  | - |  | **-** |  |  |  |  |
| **6.** | **Перевірка, ремонт вентиляційних і димових каналів закладів, будинків** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 15.10.18** | **КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт систем опалення міської ради підвальне приміщення по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** |  | **до 01.08.18** | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт будівлі Коростишівської міської ради** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **до 01.10.18** | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт приміщень Коростишівської міської ради** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** |  | **до 31.12.18** | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт систем електромереж приміщення Коростишівської міської ради по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** |  | **до 01.05.18** | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт фасадних та внутрішньобудинкових газопроводів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **При наявності фінанс.** | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Технічне обслуговування фасадних та внутрішньобудинкових газопроводів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **При наявності фінанс.** | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Капітальний ремонт входу у підвал та відмостки по вул. Київська, 113 в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада**  **КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  | - |  | - | **-** |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Капітальний ремонт відмостки житлового будинку ОСББ по пров.Чехова, 4 в м.Коростишеві (перехідне 2017р.)** | **31,093** | **-** | **21,7651** | **-** | **9,3279** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **3831,093** |  | **3821,7651** |  | **9,3279** |  |  |  |
| **ВСЬОГО : 78 155,479** | | |  |  |  |  |  |  |  |

**СОЦІАЛЬНА СФЕРА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання проектору для методичного кабінету | 12,0 | | | - | 12,0 | | | **-** |  |  | |  |  | |
| 2. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №5 «Льонок» (вул.Героїв Чорнобиля, 48, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт огорожі | | 300,0 | - | | | 300,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Будівництво овочесховища дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві | | 1500,0 | - | | | 1500,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Придбання спортивно-ігрових комплексів для дитячого майданчика | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Капітальний ремонт фасаду (утеплення) дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві | | 900,0 | - | | | 900,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Капітальний ремонт харчоблоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві | | 1000,0 | - | | | 1000,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки | | 12,0 | - | | | 12,0 | - | | - | | Протягом року |  | |  |
| 3. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №6 «Ластівка» (пров.Щорса,12, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщень | | 112,0 | - | | | 112,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» | |  |
| Промивка систем опалення | | 20,0 | - | | | 20,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» | |  |
| Виготовлення ПКД «Реконструкція з добудовою приміщень (ефективна термосанація) Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №6 «Ластівка» по пров.Щорса,12 в м.Коростишеві» | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» | |  |
| 4. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №7 «Сонечко» (вул. Горького,1А, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт харчоблоку | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт павільйонів | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання сушильної машини | | 30,0 | - | | | 30,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт огорожі | | 150,0 | - | | | 150,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання пральної машини | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання спортивно-ігрових комплексів | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання електром’ясорубки | | 20,0 | - | | | 20,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання меблів | | 317,5 | - | | | 317,5 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт приміщень | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання та встановлення кухонних мийок | | 30,0 | - | | | 30,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт пожежної сигналізації | | 150,0 | - | | | 150,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок | | 110,0 | - | | | 110,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання посуду | | 55,0 | - | | | 55,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання спецодягу | | 9,0 | - | | | 9,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт асфальтового покриття на території садочку | | 175,0 | - | | | 175,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №7 «Сонечко» по вул. Горького,1А в м.Коростишеві» | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| 5. | Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №8 «Барвінок» (вул. Чкалова, 4, м.Коростишів) | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт харчоблоку | | 115,3 | - | | | 115,3 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» | |  |
| Капітальний ремонт даху Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №8 по вул. Чкалова, 4 в м.Коростишеві | | 450,0 | - | | | 450,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» | |  |
| Капітальний ремонт фасаду (утеплення) будівлі Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №8 по вул. Чкалова, 4 в м.Коростишеві | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» | |  |
| 6. | **Дошкільний навчальний заклад №10 м.Коростишева (вул. Семінарська,68, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт електромережі | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Поточний ремонт стелі | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Виготовлення та встановлення козирків | | 2,0 | - | | | 2,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання та встановлення центральних вхідних дверей | | 14,0 | - | | | 14,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання меблів | | 56,1 | - | | | 56,1 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання матраців | | 42,0 | - | | | 42,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання газового котла | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання основних засобів | | 18,0 | - | | | 18,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання оргтехніки | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Поточний ремонт підлоги | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 68 в м. Коростишеві | | 2970,7 | 2079,4 | | | 891,3 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання вішалок | | 25,5 | - | | | 25,5 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Капітальний ремонт приміщення пральні по вул. М.Небаби, 23 в м.Коростишеві | | 300,0 | - | | | 300,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Капітальний ремонт блискавко захисту дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 68 в м. Коростишеві | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| 7. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №13 «Ялинка» (вул. Володимирська, 3, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт блискавкозахисту | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Поточний ремонт огорожі | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Поточний ремонт приміщення | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Обладнання спортивних майданчиків | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Придбання інвентаря (кухонний посуд, постіль, вогнегасники) | | 68,0 | - | | | 68,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Придбання комплекту меблів | | 25,0 | - | | | 25,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Капітальний ремонт харчоблоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №13 «Ялинка» по вул. Володимирська, 3 в м.Коростишеві | | 600,0 | - | | | 600,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №13 в м.Коростишеві | | 4611,2 | 3227,8 | | | 1383,4 |  | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| 8. | Більковецький дошкільний навчальний заклад Коростишівської міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Поточний ремонт водоканалізаційних мереж харчоблоку | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | |  | | Протягом року | Більковецький ДНЗ | |  |
| Придбання матраців | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | |  | | Протягом року | ВОМС | |  |
| Придбання меблів | | 30,0 | - | | | 30,0 | - | |  | | Протягом року | ВОМС | |  |
| Придбання знезалізнюючої установки | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | |  | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 9. | Квітневий дошкільний навчальний заклад «Казка» Коростишівської міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання спортивно ігрового комплексу (багатофункціональний набір ИМ -12.01) | | 46,4 | - | | | 46,4 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| Придбання ігрових майданчиків | | 35,4 | - | | | 35,4 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 10. | Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету фізики | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету біології | | 90,0 | - | | | 90,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету хімії | | 215,0 | - | | | 215,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету інформатики | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого лінгвістичного кабінету | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт приміщень | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету трудового навчання для хлопців | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання мультимедійних дошок (3шт. х 20,0тис.грн.) | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки (5шт. х 10,0 тис.грн.) | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання телевізорів(6шт. х 8,0тис.грн.) | | 48,0 | - | | | 48,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання проекторів(2шт. х 12,0 тис.грн.) | | 24,0 | - | | | 24,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт асфальтового покриття на території школи | | 120,0 | - | | | 120,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт даху корпусу початкової школи Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | | 170,0 | - | | | 170,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт приміщень корпусу початкової школи Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | | 170,0 | - | | | 170,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Капітальний ремонт будівель та споруд Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Житомирської області по вул. Шевченка,39 в м.Коростишеві | | 11559,6 | 8091,7 | | | 3467,9 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| 11. | Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій» ім. Л.Х.Дарбіняна | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання мультимедійного | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. Л.Х.Дарбіняна | |  |
| Придбання телевізора | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. Л.Х.Дарбіняна | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки (10шт. х 16,0тис.грн.) | | 160,0 | - | | | 160,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. Л.Х.Дарбіняна | |  |
| 12. | Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання мультимедійного обладнання | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №3 | |  |
| Комплекс енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Назаренка,16 в м.Коростишів Житомирської області | | 4189,9 | 2932,9 | | | 1257,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №3 | |  |
| 13. | Коростишівська гуманітарна гімназія №5 імені Т.Г. Шевченка | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Придбання телевізора | | 45,0 | - | | | 45,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання м’ясорубки | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання картоплечистки | | 88,0 | - | | | 88,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання сушки для посуду | | 8,0 | - | | | 8,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання лінгафонного кабінету | | 320,0 | - | | | 320,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Коростишівський НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання воріт та огорожі | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Капітальний ремонт даху Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича | | 1499,0 | - | | | 1499,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Капітальний ремонт будівлі надвірного туалету Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича по вул. Мануїльського,14 в м.Коростишеві | | 300,0 | - | | | 300,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Заміна вікон приміщень Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича | | 720,0 | - | | | 720,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям | | 1500,0 | - | | | 1500,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання дитячого ігрового майданчика | | 1000,0 | - | | | 1000,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання меблів | | 320,0 | - | | | 320,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання насосу для КНС | | 80,0 | - | | | 80,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання музичного центру | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання ТВ техніки | | 90,0 | - | | | 90,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| 15. | Коростишівська загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання комп’ютерної техніки | | 9,0 | - | | | 9,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 16. | Більковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівель Більковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області по вул. Рад,2 в с.Більківці» | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | Більковецька ЗОШ | |  |
| 17. | Щигліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Поточний ремонт каналізаційних мереж Щигліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області по вул. Шевченка,33 в с.Щигліївка» | | 180,0 | - | | | 180,0 | - | | - | | Протягом року | Щигліївська ЗОШ | |  |
| Квітнева загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівлі Квітневої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області в с.Квітневе» | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | Квітнева ЗОШ | |  |
| 19. | Коростишівська міська станція юних техніків | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Асфальтування майданчику для автокартодрому на території МСЮТ | | 520,0 | - | | | 520,0 | - | | - | | Протягом року | МСЮТ | |  |
|  | Реконструкція будівлі по вул. Київській, 53 м.Коростишів Житомирської області під приміщення для позашкільного навчального закладу (зовнішні інженерні мережі та благоустрій) | | 883,2 | 618,2 | | | 265,0 | - | | - | | Протягом року | МСЮТ | |  |
| ВСЬОГО: 42525,8 | | | 42525,8 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Надання адресної матеріальної допомоги:- малозабезпеченим верствам населення;- учасникам АТО та їх сім’ям;- інвалідам;- забезпечувати надання допомоги напоховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого;- іншим категоріям. | | 600,0 | - | | | 600,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 2. | Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно положення «Про Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення  пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування» | | 1440,0 | - | | | 1440,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 3. | Матеріальна допомога на придбання твердого палива інвалідам по зору та іншим категоріям громадян | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 4. | Відшкодування інвалідам по зору та почесним громадянам міста 50% вартості комунальних послуг | | 150,0 | - | | | 150,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 5. | Співфінансування проведення лікування та медичної реабілітації учасників АТО | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
|  | Всього: | | 2305,0 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **КУ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання комп’ютерної техніки | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Придбання музичного центру | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Придбання спортивної форми, інвентарю та іншого обладнання | | 75,0 | - | | | 75,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Придбання призів та подарунків для нагородження переможців змагань | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям  (співфінансування 50%) | | 1500,0 | 750,0 | | | 750,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| 2. | Забезпечення участі спортсменів в змаганнях різного рангу | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 3. | Матеріально-технічне забезпечення команд, гуртків, секцій | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 4. | Співучасть у фінансуванні з підготовки спортивних споруд та закладів в цілях підготовки їх до відповідних заходів | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 5. | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
|  | Всього: | | 2095,0 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |

**ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ, ПРОФЕСІЙНИХ ТА МІСЦЕВИХ СВЯТ, ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ, ДНІВ НАРОДЖЕНЬ, ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ КОРОСТИШІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організація та проведення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із придбанням та врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 40,0 | - | 40,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 2. | Організація та відзначення міських свят та подій, які проводяться відповідно до розпорядження міського голови із придбанням, врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 250,0 | - | 250,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 3. | Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки, заслуги перед містом Коростишів, з нагоди днів народжень, професійних свят та інших заходів із придбанням, врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 36,0 | - | 36,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 4. | Організація та відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із придбанням та врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 30,0 | - | 30,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 5. | Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкриття тематичних виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів тощо із придбанням та врученням цінних подарунків, сувенірів, грошових винагород | 10,0 | - | 10,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 6. | Придбання або виготовлення депутатських значків, значків, медалей, посвідчень, кубків, іншої сувенірної продукції, бланків Почесних грамот і Подяк міської ради згідно із описами, затвердженими в установленому порядку, для відзначення та заохочення підприємств, установ та організацій і окремих осіб | 70,0 | - | 70,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 7. | Придбання цінних подарунків, сувенірів, святкових листівок та вітальних адрес для урочистих заходів та представницьких цілей | 30,0 | - | 30,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 8. | Придбання квіткової продукції | 70,0 | - | 70,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 9. | Оренда приміщень для проведення заходів | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 10. | Виготовлення друкованої продукції | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 11. | Обслуговування заходів транспортними засобами | 25,0 | - | 25,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 12. | Оренда залів готелів для прийняття офіційних делегацій | 15,0 | - | 15,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 13. | Відрядження посадових осіб та офіційних делегацій міської ради у межах України та за кордон, пов'язаних із залученням інвестицій в економіку міста | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 14. | Організація та відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із придбанням та врученням подарунків, грошової винагороди, Почесних грамот і Подяк міської ради | 15,0 | - | 15,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 15. | Організація та відзначення днів народжень окремих осіб із придбанням та врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
|  | Всього: | 701,0 |  |  |  |  |  |  |  |

**МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Капітальний ремонт АЗПСМ м.Коростишів** | **4302,22** |  |  |  |  | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | - | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | 15,0 | - | 15,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Кропивня** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | 15,0 | - | 15,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Поточний ремонт приміщення фельдшерського пункту с.Віленька** | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| 5. | **Поточний ремонт фельдшерського пункту с.Щигліївка** | **30,0** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| 6. | **Придбання твердопаливного котла для фельдшерського пункту с.Щигліївка** | **15,0** | **-** | **15,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| 7. | **Поточний ремонт фельдшерсь-кого пункту с.Грубське** | **30,0** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **5577,22** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО: 53 204,02**  **Соц. сфера** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Більківецький старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Більківці** | **300,0** | **-** | **300,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Козак** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Капітальний ремонт даху приміщення загальноосвітньої школи в с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Поточний ремонт будинку культури в с.Більківці** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Поточний ремонт адміністративного приміщення Більківецького старостинського округу** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** |  | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **6.** | **Капітальний ремонт вул.Воронцова, с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Капітальний ремонт вул.Ударник, с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Миру, с.Козак** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Церковна, с.Більківці** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Більківці** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Більківці** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Л.Українки, с.Більківці** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул. Р.Базара, с.Більківці** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **2920,0** | **-** | **2920,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Віленьківський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Віленька** | **500,0** | **-** | **500,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Облаштування дитячого майданчика в с.Віленька** | **30,0** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| **3.** | **Утримання територій кладовищ** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| **4.** | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев** | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Ліквідація стихійних сміттєзвалищ** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **6.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **5,0** | **-** | **5,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **Міська рада** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Молодіжна, с.Віленька** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Миру, с.Віленька** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Садиба, с.Віленька** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Кракова, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Шевченка, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Поточний ремонт вул.Мисливська, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **Поточний ремонт приміщення клубу с.Віленька** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **16.** | **Поточний ремонт приміщення адмінбудинку (школа-сад) с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Всього:** | **1265,0** | **-** | **1265,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Вільнянківський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Вільнянка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Борок** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Радівка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **6.** | **Поточний ремонт пров.Лісовий, с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Радівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Борок** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт електропроводки в приміщенні клубу с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **10.** | **Огородження кладовища в с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Огородження кладовища в с.Борок** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт паркану фельдшерського пункту в с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **960,0** | **-** | **960,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Здвижківський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Семенівка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Скошування та прибирання на території кладовищ в с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **4.** | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Огородження кладовища в с.Здвижка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **6.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **Міська рада** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Болячівська, с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Садиба, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Шевченка, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Вузилкова, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Гранітна, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Весняна, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт приміщення клубу с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **14.** | **Поточний ремонт фельдшерського пункту с.Здвижка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **15.** | **Поточний приміщення сільської ради с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Всього:** | **1790,0** | **-** | **1790,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Квітневий старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Квітневе** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Красилівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Антонівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Браженець** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Царівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Поточний ремонт вул.Новоселецька, с.Красилівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Східна, с.Красилівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Піскова, с.Красилівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Молодіжна, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Лугова, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Дачна, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул.Київська, с.Царівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Поточний ремонт вул.Торфяна, с.Царівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **Поточний ремонт вул.Хмельова, с.Царівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **16.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Браженець** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **17.** | **Поточний ремонт вул.Гайова, с.Браженець** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **18.** | **Поточний ремонт вул.Центральна, с.Антонівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **19.** | **Поточний ремонт вул.Вишнева, с.Антонівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **20.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Антонівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **21.** | **Огородження кладовища парканом в с.Бражинець** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **1330,0** | **-** | **1330,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Кропивнянський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Рекультивація сміттєзвалища в Кропивнянському старостинському окрузі** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| **2.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вул.Шевченка, с.Кропивня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вул.Кошового, с.Голубівка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вул.Колгоспна, с.Видумка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Капітальний ремонт вул.Шевченка, с.Кропивня** | **150,0** | **-** | **150,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Капітальний ремонт централізованого водопостачання по вул.Молодіжна, с.Кропивня** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація, МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Капітальний ремонт (термосанація) Кропивнянського НВК** |  |  |  |  |  | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Кропивня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Кропивня** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Жовтнева, с.Голубівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Голубівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Колгоспна, с.Видумка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул.Пряма, с.Єлизаветівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Водовідведення стічних (дощових та талих) вод з вул.Молодіжна, с.Кропивня** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Поточний ремонт будинку культури в с.Кропивня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **16.** | **Придбання газонокосарки** | **35,0** | **-** | **35,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
|  | **Всього:** | **1365,0** | **-** | **1365,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Щигліївський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Будівництво ДНЗ при ЗОШ в с.Щигліївка** |  |  |  |  |  | 2018 рік | **Проектна організація, Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Продубіївка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Щигліївка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Вишневе** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Грубське** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Струцівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Поточний ремонт дороги с.Щигліївка- с.Продубіївка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт дороги с.Грубське - с.Струцівка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт дороги с.Грубське - с.Вишневе** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Весняна, с.Продубіївка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лісова, с.Продубіївка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Огородження кладовища с.Продубіївка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Огородження кладовища с.Вишневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Огородження кладовища с.Щигліївка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **Капітальний ремонт мосту при в’їзді в с.Продубіївка** |  |  |  |  |  | 2018 рік | **Проектна організація, Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** |  | **Проектна організація** |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Придбання ігрових дитячих майданчиків в с.Продубіївка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **17.** | **Придбання ігрових дитячих майданчиків в с.Грубське** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **18.** | **Придбання залізо-бетонної огорожі для благоустрою сіл Щигліївка та Продубіївка** | **70,0** | **-** | **70,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **19.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **20.** | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев в Щигліївському старостинському окрузі** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **2160,0** |  | **2160,0** |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО: 9 632,16**  **Стар. округи** | | |  |  |  |  |  |  |  |

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ, ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Проведення обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень установ, організацій, підприємств вогнезахисними засобами** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Підрядна організація** |  |
| **2.** | **Забезпечення відповідно до норм належності приміщень первинними засобами пожежогасіння** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада, комунальні підприємства Корости-шівської міської ради** |  |
| **3.** | **Приведення у належний стан відповідно до встановлених вимог протипожежного водопостачання міста, сільських населених пунктів (пожежних гідрантів, пожежних водойм, водонапірних веж)** | **260,0** | **-** | **260,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| **4.** | **Матеріально технічне забезпечення пожежно-рятувальної частини (придбання пожежної, спеціальної рятувальної техніки, обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, запчастин, обладнання тощо)** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада** |  |
| **5.** | **Приведення до належного стану гідротехнічних споруд річок та водойм громади** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада** |  |
| **6.** | **Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації)** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада** |  |
| **7.** | **Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій\*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада** |  |
|  | **Всього:** | **910,0** | - | **910,0** | - | - |  |  |  |

\*- згідно окремо прийнятого Порядкустворення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території

**ІНШІ ВИДАТКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Створення матеріальних резервів в обсягах, що забезпечать виконання проведення невідкладних робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання невідкладної допомоги постраждалому населенню** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада** |  |
| **2.** | **Судовий збір** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада** |  |
| **3.** | **Проведення грошово-експертної оцінки нежилих приміщень** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада, Підрядна організація** |  |
| **4.** | **Придбання комп’ютерної техніки** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада, комунальні підприємства Корости-шівської міської ради** |  |
| **5.** | **Придбання меблів** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **2018 рік** | **Міська рада** |  |
|  | **Всього:** | **500,0** | **-** | **500,0** | **-** | **-** |  |  |  |

**Всього по Програмі, крім розділу «Будівництво та реконструкції»: 142 401,659 тис. грн.**

**ВСЬОГО: 167 904,2 тис.грн.**