Додаток

до рішення сорок сьомої (позачергової) сесії

міської ради сьомого скликання

30.01.2018 року № 335

ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку

населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018 рік

м. Коростишів

2018 рік

ЗМІСТ

|  | Вступ…………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| І. | Загальна характеристика Програми……………………………….. | 3 |
| ІІ. | Мета та пріоритети економічного та соціального розвитку у 2018 році……………………………………………………………... | 4 |
| ІІІ. | Основні завдання та заходи……………………………………........ | 6 |
| ІV. | Джерела фінансування Програми………………………………….. | 74 |
| V. | Контроль за реалізацією заходів Програми……………………….. | 74 |

Вступ

Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018 (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Також, Програма розроблена з врахуванням Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, що затверджена рішенням тридцятої сесії Житомирської обласної ради VІ скликання від 19.03.2015 року №1403.

Програмою передбачається реалізація напрямків діяльності органу місцевого самоврядування Коростишівської міської ради, у взаємодії з органами  виконавчої влади та сприяння сталому соціально-економічному розвитку підпорядкованих територій.

Фінансування заходів Програми передбачено за рахунок коштів
міського бюджету, субвенцій з бюджетів вищого рівня, інвесторів та власних коштів комунальних підприємств, закладів, тощо.

Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в
повній мірі вирішити ключові проблеми населених пунктів Коростишівської міської ради, Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізації низки проектів у сфері житлово-комунального господарства, освіти, підвищення соціального захисту жителів громади, подальше поліпшення інвестиційного клімату та впровадження інновацій.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та
доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії міської ради за погодженням з постійними комісіями міської ради.

І. Загальна характеристика Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Коростишівська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради |
| 3. | Виконавці (учасники) Програми | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради, комунальні підприємства, заклади соціальної сфери, мешканці багато-поверхових будинків (ОСББ), тощо |
| 4. | Мета Програми | Забезпечення сталого економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2018 рік |
| 6. | Основні джерела фінансування Програми | Міський бюджет, трансферти бюджетів вищих рівнів, кошти комунальних підприємств, мешканців багатоповерхових будинків (ОСББ), а також інші джерела незаборонені законодавством |

ІІ. Мета та пріоритети економічного та соціального розвитку у 2018 році

Головною метою Програми є досягнення економічного зростання на основі власного потенціалу, посилення інвестиційної та інноваційної активності, удосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах відкритості та прозорості, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, зростання добробуту населення, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та дотримання екологічних стандартів, а також реалізація основних стратегічних цілей розвитку громади.

Стратегічні цілі розвитку Коростишівської громади:

- Підвищення якості життя.

- Формування сильної місцевої громади.

- Формування конкурентоспроможної економіки.

- Формування території розвитку науки і інноваційних технологій.

- Створення міста національних та духовних цінностей, культури та спорту.

Основними напрямками Програми є:

- Соціальна галузь, освіта, медицина.

- Капітальний та поточний ремонт доріг.

- Освітлення вулиць.

- Сортування сміття.

- Утилізація відходів обробки граніту (пульпи та буту).

- Екологія (реконструкція очисних споруд).

- Реформування комунального господарства, покращення комунальних послуг.

- Встановлення дитячих ігрових майданчиків.

- Водопровідно-каналізаційне господарство (в т.ч. капітальний ремонт мереж).

- Благоустрій населених пунктів Коростишівської територіальної громади (в т.ч. придбання необхідної техніки для ремонту вуличної шляхової мережі, освітлення, збору твердих побутових відходів, їх сортування та утилізації, озеленення, встановлення відеоспостереження в м. Коростишеві).

- Придбання автодорожньої техніки.

- Розвиток дитячого спорту.

- Будівництво альтернативного ринку (як джерело наповнення місцевого бюджету).

- Добування піску та води на території громади Коростишівською міською радою (як джерело наповнення місцевого бюджету).

- Створення комунального підприємства для врегулювання питання утилізації пульпи (як джерело наповнення місцевого бюджету).

- Будівництво власної ГЕС на річці Тетерів, впровадження енергоефктивних заходів для потреб громади.

- Будівництво, реконструкція, ремонт закладів освіти, спорту, медицини.

- Забезпечення житлом учасників АТО та громадян інших пільгових категорій.

- Забезпечення належного фінансування потреб старостинських округів.

- Освітлення старостинських округів.

- Виготовлення технічних паспортів,  інвентаризаційних справ, проектно-кошторисної документації на будинки культури старостинських округів.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Різдвяна з продовженням до вул.Грибоєдова, вул. М.Небаби до вул. 8-го Березня, вул.Мічуріна.

- Введення в експлуатацію газопроводу Більківці-Теснівка-Бобрик.

- Введення в експлуатацію водозабору по вул. Потєхіна та вул.Грибоєдова.

- Продовження роботи по будівництву другої черги міського сміттєзвалища та розпочати проектні роботи по будівництву пульпозвалища.

- Проведення робіт по реалізації проектів оптимізації водогінних мереж та гідравлічного регулювання.

- Встановлення генератора для аварійного включення водозабору.

- Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Програма є відкритою для участі в її реалізації будь-яких юридичних та фізичних осіб, у тому числі громадських організацій, підприємницьких структур та приватних підприємців.

ІІІ. Основні завдання та заходи

| № з/п | Планові заходи | Планові витрати, тис. грн. | ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ |  |  |  | Термін | Виконавець | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державний бюджет, тис. грн. | Місцевий бюджет, тис.грн. | За рахунок підприємств, тис.грн. | Інші джерела, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м./добу з перспективою розвитку до 3000 куб.м./добу по вул. Польовій в м. Коростишеві. (Вартість об’єкту 62131,458 грн. в цінах 2016 року) | 21192,878 | 19121,829 | 2071,049 | - | - | до 31.12. 2018 при наявності фінансування | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 2. | ПКД «Будівництво мосту через річку Тетерів з вул.Суворова на вул.Пушкіна в м.Коростишеві» | 400,0 | - | 400,0 | - | - | до 31.12.18 при наяв-ності фінан-сування | Проектна організація |  |
| 3. | ПКД "Реконструкція стадіону "Шахтар" з благоустроєм прилеглої території в м.Коро-стишеві Житомирської обл." | 361,1202 |  |  |  |  | до 31.12.18 при наяв-ності фінан-сування | Проектна організація |  |
| 4. | Містобудівний розрахунок реконструкції стадіону «Шахтар» з благоустроєм прилеглої території в м.Коростишеві Житомирської обл. | 58,924 | - | 58,924 | - | - | до 31.12.18 при наяв-ності фінан-сування | Проектна організація |  |
| 5. | ПКД «Будівництво закладу дошкільної освіти на 100 місць в м.Коростишеві» | 550,0 |  |  |  |  | до 31.12.18 при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 6. | Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування населених пунктів Коростишівської міської ради Кростишівського району Житомирської області) | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | до 31.12. 2018 | Проектна організація |  |
| 7. | Створення інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000 для розробки містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Коростишівської міської ради Коростишівського району Житомирської області) | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 2018 рік | Проектна організація |  |
| 8. | Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності по вул.Київській в м.Коростишеві Житомирської обл. | 93,997 | - | 93,997 | - | - | до 31.12. 2018 | Проектна організація |  |
| 9. | Детальний план території земельної ділянки на захід від вул.Гвардійська в м.Коростишеві орієнтовною площею 8,0 га під індивідуальну житлову забудову садибного типу | 85,579 | - | 85,579 | - | - | до 31.12. 2018 | Проектна організація |  |
| 10. | Будівництво нової самоплинної каналізаційної мережі по вул. Грибоєдова | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | до 31.12. 2018 | Проектна організація, Підрядна організація |  |
| 11. | ### Реконструкція будівлі по вул. Київській, 53 м.Коростишів Житомирської області під приміщення для позашкільного навчального закладу (зовнішні інженерні мережі та благоустрій) | ### 883,2 | ### 618,2 | ### 265,0 | ### - | ### - | до 31.12. 2018 при наявності фінансування | Підрядна організація |  |
| 12. | ПКД «Будівництво спортивного майданчику по вул. Дарбіняна, 10 в Коростишівський НВК «Школа-ліцей ім.Дарбіняна» в м.Коростишеві» | 43,0 | - | 43,0 | - | - | до 01.05. 2018 | Міська рада Проектна організація |  |
| 13. | ПКД «Будівництво футбольного майданчику зі штучним покриттям в ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Назаренка,16 в м.Коростишеві» | згідно ПКД |  |  |  |  | при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 14. | Розроблення містобудівної документації будівництва альтернативного ринку | згідно ПКД |  |  |  |  | при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 15. | Виготовлення ПКД для будівництва альтернативного ринку | згідно ПКД |  |  |  |  | при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 14. | Будівництво альтернативного ринку | згідно ПКД |  |  |  |  | при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 15. | Введеня в експлуатацію газопроводу Більківці-Теснівка-Бобрик | згідно ПКД |  |  |  |  | при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 16. | Виготовлення проектної документації для реконструкції котельні по вул. Київська 125 під спортивний зал | згідно ПКД |  |  |  |  | при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 17. | Реконструкція центральної площі м. Коростишева згідно з проектом | згідно ПКД |  |  |  |  | при наяв-ності фінан-сування | Міська рада Проектна організація |  |
| 18. | Будівництво спортивного майданчику по вул. Дарбіняна, 10 в Коростишівський НВК «Школа-ліцей ім.Дарбіняна» в м.Коростишеві | 1570,0 | - | 300,0 | - | 1270,0 | до 01.11. 2018 | Підрядна організація |  |
| 19. | Реконструкція даху і будівлі шляхом часткової термосанації (заміна вікон) Коростишівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій» ім. Л.Х.Дарбіняна Житомирської області в м.Коростишів, вул. Дарбіняна буд. 10 | 92,35 | 89,66 | 2,69 | - | - | до 01.09. 2018 | Підрядна організація |  |
|  | ВСЬОГО: | 28151,0482 | 21029,689 | 4940,239 |  |  |  |  |  |
| ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | 1198,536 | - | 1198,536 | - | - | до 20.08. 2018 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт станції знезараження питної води на головному водозаборі | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 20.10. 2018 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капітальний ремонт з переобладнання покрівель, споруд на головному водозаборі в м. Коростишеві | 100,5108 | - | 100,5108 | - | - | до 01.07. 2018 | МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт мулових полів очисних споруд м.Коростишева | 1500,0 |  |  |  |  | до 20.09. 2018 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт полів зрошення очисних споруд м. Коростишева | 1500,0 |  |  |  |  | до 20.09. 2018 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведення геолого-економічної оцінки запасів підземних вод по Харитонівській ділянці Коростишівського родовища | 600,0 | - | 600,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт водогінної мережі вул. І.Огієнка в м.Коростишеві | 165,5844 | - | 165,5844 | - | - | до 01.07.18 | МКП «Водоканал» |  |
| 8. | Капітальний ремонт водогінної мережі вул. Островського в м.Коростишеві | 52,2908 | - | 52,2908 | - | - | до 01.09.18 | МКП «Водоканал» |  |
| 9. | Капітальний ремонт водоводу по пров.Горького – вул.Чехова | 295,0 | - | 295,0 | - | - | до 01.11.18 | Підрядна організація МКП «Водоканал» |  |
| 10. | Капітальний ремонт вводів водогінних мереж в житлові будинки по вул. Київська, 143, Київська, 125; Соборна площа, 5; Соборна площа, 21; Героїв Небесної сотні, 37а; Різдвяна, 15/2; Горького, 12а | 70,0 | - | 70,0 | - | - | до 20.08.18 | МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Капітальний ремонт артезіанських свердловин по збільшенню дебету | 300,0 | - | 300,0 | - | - | до 01.07.18 | МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Придбання глибинних насосів на артезіанські свердловини | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада |  |
| 13. | Встановлення відео спостереження на головному водозаборі по пров.Горького,16 в м.Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.07.18 | Міська рада |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 14. | Поточний ремонт внутрішніх систем водовідведення проточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4 в м.Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.09.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
| 15. | Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів м.Коростишева | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.11.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
| 16. | Капітальний ремонт екскаватора ЕО-2621 | 60,0 | - | 60,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
| 17. | Придбання силового трансформатора ТМ 25 10/0,4 на головний водозабір (2 шт.) | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада |  |
| 18. | Придбання аварійно-ремонтної майстерні на базі вантажного шасі | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 19. | Придбання аварійно-ремонтної майстерні на базі вантажного шасі з дубль кабіною | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 20. | Придбання пересувної цистерни для підвозу питної води | 400,0 | - | 400,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 21. | Придбання каналопромивочної машини малої місткості | 3300,0 | - | 3300,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 22. | Підключення підстанції головного водозабору до резервної лінії живлення 10 кВ (перехідне 2017р.) | 8,0 | - | 8,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада МКП «Водоканал», Підрядна організація |  |
| 23. | Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Грибоєдова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 24. | Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Київській | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 25. | Гідроочищення каналізаційних мереж по пров. Чехова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 26. | Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Володимирській | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 27. | Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 28. | Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Святотроїцькій | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 29. | Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Гвардійській | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 30. | Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Миру | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 31. | Гідроочищення дворових каналізаційних мереж | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 32. | Капітальний ремонт будівлі станції знезалізнення по вул. Героїв Чорнобиля в м.Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Капітальний ремонт станції знезалізнення води головного водозабору м.Коростишева та заміна фільтруючих фракцій щебеню | 600,0 | - | 600,0 | - | - | до 01.12.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 34. | Капітальний ремонт водогонів по вул.Шевченка, №1-15 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 35. | Капітальний ремонт водогонів по вул.Київській, 103 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. Нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 36. | Капітальний ремонт водогонів по пров.Гвардійському | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 37. | Капітальний ремонт водогонів по вул. Л.Українки | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 38. | Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. І.Франка, 2Г (перехідне з 2017р.) | 190,0 | - | 190,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 39. | Капітальний ремонт пожежних гідрантів в м.Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 40. | Капітальний ремонт приміщень артезіанських свердловин (утеплення) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 41. | Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабір (насосна станція ІІ підйому) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 42. | Придбання силового трансформатора ТМ 160 10/0,4 на головний водозабір | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада |  |
| 43. | Придбання компресора водокільцевого ВК-12М1 на головний водозабір | 150,0 | - | 150,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 44. | Придбання бензоріза | 80,0 | - | 80,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 45. | Придбання акустичного течешукача | 120,0 | - | 120,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада |  |
| 46. | Встановлення примусової вентиляції на спорудах КНС | 70,0 | - | 70,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада |  |
| 47. | Підключення резервного живлення на головному водозаборі (дизельгенератора) за адресою пров.Горького, 16 | 60,0 | - | 60,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | МКП «Водоканал», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 48. | Ремонт та утримання громадських колодязів | 200,0 | - | 200,0 | - | - | При наяв-ності фінан-сування | Міська рада Підрядна організація |  |
| 49. | Періодичний лабораторний контроль якості води децентралізованого постачання | 26,0 | - | 26,0 | - | - | Протягом року | Коростишівський міжрайонний відділ «ДУ ЖОЛЦМОЗ України» |  |
| 50. | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по пров.Чехова в м.Коростишеві | 260,0 | - | 260,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада МКП «Водоканал», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Проведення робіт з оптимізації системи водопостачання міста Коростишева | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 31.12. 2018 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 52. | Капітальний ремонт водогонів через вул. Київська методом санації | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10. 2018 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
| 53. | Капітальний ремонт дворової каналізаційної мережі по вул. Соборна Площа, 5 в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | до 01.10. 2018 | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Введення в експлуатацію водозабору по вул. Потєхіна в м. Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | 2018 рік | Міська рада МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
| 55. | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж м.Коростишева» | Згідно ПКД |  |  |  |  | 2018 рік | Проектна організація |  |
| 56. | Проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт мулових полів очисних споруд м.Коростишева» | 30,0 | - | 30,0 | - | - | до 01.06.18 | Проектна організація |  |
| 57. | Проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт полів зрошення очисних споруд м. Коростишева» | 30,0 | - | 30,0 | - | - | до 01.06.18 | Проектна організація |  |
| 58. | Відновлення дебету водозабірної свердловини №22 в урочищі «Троян» | 110,0 | - | 110,0 | - | - | до 01.11.18 | Підрядна організація МКП «Водоканал» |  |
| 59. | Поточний ремонт вводів водогінних мереж в житлові будинки по вул. Київська, 131; вул. Київська, 133; вул. Київська, 135; вул. Гвардійська, 39а в м.Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.11.18 | МКП «Водоканал» |  |
|  | Всього: | 19005,922 | - | 16005,922 | - | - |  |  |  |

БЛАГОУСТРІЙ

| - . | Розроблення схеми санітарного очищення м.Коростишева | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.11.18 | Проектна організація |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розроблення концепції благоустрою вул. Київська в м.Коростишеві | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.11.18 | Проектна організація |  |
|  | Придбання адресних табличок | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.03.18 | Міська рада |  |
|  | Утримання та поточний ремонт світлофорів м.Коростишева | 130,0 | - | 130,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
|  | Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | 800,0 | - | 800,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Утримання та поточний ремонт ме-режі відведення дощових стоків | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт ливневої системи каналізації по пров.Горького | 270,0 | - | 270,0 | - | - | до 01.09.18 | Міська рада Підрядна організація |  |
|  | Утримання та поточний ремонт металоконструкцій (зупинок, лавочок, гойдалок, урн та ін.) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Благоустрій та утримання кладовищ, братських могил та меморіалів | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Благоустрій клумб та зелених насаджень | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.09.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Зрізання аварійно-небезпечних дерев | 600,0 | - | 600,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коро-стишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
|  | Прибирання доріг від снігу | 150,0 | - | 150,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Посипання доріг піскосумішшю | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Грейдерування вулиць м. Коростишева | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Надання послуг екскаватора | 13,0 | - | 13,0 | - | - | Протягом року | Підрядна організація |  |
|  | Надання послуг автобура | 13,0 | - | 13,0 | - | - | Протягом року | Підрядна організація |  |
|  | Благоустрій старостинських округів | 200,0 | - | 200,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коро-стишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
|  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 200,0 | - | 200,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
|  | Регулювання чисельності безпритульних тварин | 100,0 | - | 100,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Утримання берегових зон річок та озер м.Коростишева | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.05.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Утримання природних джерел м.Коростишева | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Утримання рекреаційних зон м.Коростишева | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.09.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Паспортизація водойм територіальної громади Коростишівської міської ради | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада |  |
|  | Поточний ремонт контейнерних майданчиків ТПВ: пров. Святотроїцький, 14-а вул.Святотроїцька, 3 вул. Київська, 55-57 вул. Київська, 111 вул. Київська, 113 вул. Київська, 119 вул. Київська, 129 вул. Київська, 131-133 вул. Київська, 143-145 вул. Київська, 110 вул. Київська, 104 вул. Київська, 96 вул. Київська, 90 вул. Горького, 12-а вул. Гвардійська, 41 вул. Соборна Площа, 8 вул. Соборна Площа, 12 вул. Мануїльського, 4 вул. Грибоєдова, 32 пров. Лариси Мучник,10-а вул. Пилипа Орлика, 1-3 «Каньйон по вул. Ч.Партизан» «Каньйон по вул. Перемоги» вул. Гелевея, 99-а вул. Потєхіна, 1-2 вул. Потєхіна, 14-21 вул. Горького, 24а вул. Горького, 28а- 40а вул. Горького, 40б вул. Київська, 147 а-е вул. Пархоменка вул. Миру | 429,0 15,0 16,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 17,0 13,0 17,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | - | 429,0 15,0 16,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 17,0 13,0 17,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | - | - | до 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
|  | Встановлення вуличного відеоспостереження в м.Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада Підрядна організація |  |
|  | Витрати пов’язані з охороною праці промислової безпеки, гігієни та виробничого середовища на підприємствах міської комунальної власності | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Протягом року | Міська рада, Комунальні підприємства Коростишівської міської ради |  |
|  | Капітальний ремонт оглядового майданчика верхньої частини Міського парку | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.11.18 | Міська рада Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПКД по термосанації приміщення Коростишівської міської ради | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 01.06.18 | Міська рада Проектна організація |  |
|  | Придбання трактора Беларус 82.1 з навісним обладнанням (відвал, щітка, навантажувач, ківш, інше), 2 одиниці | 1400,0 | 700,0 | 700,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
|  | Придбання причепа тракторного, 2 одиниці | 340,0 | 170,0 | 170,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
|  | Придбання фронтального навантажувача | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада |  |
|  | Придбання грейферного навантажувача | 1500,0 |  |  |  |  | При наяв-ності фі-нансування | Міська рада |  |
|  | Придбання міні-навантажувача з навісним обладнанням | 1485,0 | 1485,0 | - | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
|  | Придбання автомобіля ГАЗ 330273 4х4 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | При наяв-ності фі-нансування | Міська рада |  |
|  | Придбання бульдозера | 110,0 | - | 110,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада |  |
|  | Придбання шкільних автобусів (2 шт.) | 3980,0 | 995,0 | 2985,0 | - | - | При наяв-ності фі-нансування | Міська рада |  |
|  | Придбання піскорозкидального обладнання | 600,0 | - | 600,0 | - | - | При наяв-ності фі-нансування | Міська рада |  |
|  | Придбання поливомийного обладнання | 480,0 | - | 480,0 | - | - | При наяв-ності фі-нансування | Міська рада |  |
|  | Поточний ремонт автовишки АГП-18 | 40,0 | - | 40,0 | - | - | до 01.03.18 | Міська рада |  |
|  | Поточний ремонт автотракторної техніки | 600,0 | - | 600,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Придбання запасних частин до автотракторної техніки | 400,0 | - | 400,0 | - | - | Протягом року | Міська рада КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 42. | Придбання дорожніх знаків | 60,0 | - | 60,0 | - | - | до 01.03.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 43. | Засоби примусового зниження швидкості | 40,0 | - | 40,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 44. | Придбання обладнання та матеріалів для утримання благоустрою в населених пунктах | 80,0 | - | 80,0 | - | - | Протягом року | Міська рада КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 45. | Придбання садової техніки | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 46. | Придбання контейнерів ТПВ | 110,0 | - | 110,0 | - | - | до 01.04.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 47. | Придбання урн для сміття | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.03.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 48. | Придбання енергозберігаючих ламп | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.09.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 49. | Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше) | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.05.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 50. | Оренда бульдозера | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.05.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 51. | Поточний ремонт бульдозера | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.05.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 52. | Облаштування проїзду на території полігону ТПВ | 40,0 | - | 40,0 | - | - | до 01.05.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 53. | Транспортні послуги по перевезенню | 40,0 | - | 40,0 | - | - | Протягом року | Перевізник |  |
| 54. | Придбання дитячих майданчиків | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада |  |
| 55. | Придбання солі | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 56. | Придбання піску | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 57. | Придбання щебню | 40,0 | - | 40,0 | - | - | Протягом року | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 58. | Придбання твердого палива старостинським округам Коростишівської міської ради | 60,0 | - | 60,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада |  |
| 59. | Поточний ремонт цоколя, відмостки будівлі та прибудинкової території Коростишівської міської ради | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 60. | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Коростишева | 600,0 | - | 600,0 | - | - | Протягом року | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 61. | Капітальний ремонт клубу с.Теснівка | 420,0 | - | 420,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технічний нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Перевірка, випробування та вимірювання опору захисних заземлень адміністративних приміщень територіальної громади Коростишівської міської ради | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.04.18 | Підрядна організація |  |
| 63. | Облаштування місць паркування, зупинок, стоянок транспортних засобів, в т.ч. для осіб з інвалідністю | 130,0 | - | 130,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 64. | Реконструкція електромережі фонтану по вул.Соборна Площа в м.Коростишеві | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.08.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 65. | Реконструкція електромережі фонтану по вул.Дарбіняна в м.Коростишеві | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.08.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 66. | Поточний ремонт освітлення вул. Б.Хмельницького в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 31.05.18 | Підрядна організація |  |
| 67. | Поточний ремонт освітлення вул. Гоголя в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 68. | Поточний ремонт освітлення вул. Балакіна в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  |  | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 69. | Реконструкція освітлення вул. Червоних партизанів в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 30.06.18 | Підрядна організація |  |
| 70. | Поточний ремонт освітлення вул. Перемоги в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 71. | Поточний ремонт освітлення вул. Зарічна в м. Коростишеві | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
| 72. | Поточний ремонт освітлення вул. О.Кошового в м. Коростишеві | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
| 73. | Поточний ремонт освітлення вул. Володарського в м. Коростишеві | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
| 74. | Поточний ремонт освітлення вул. З.Космодем’янської в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 75. | Поточний ремонт освітлення вул. Цендрівських в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| 76. | Поточний ремонт освітлення пров. Суворова в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 77. | Поточний ремонт освітлення вул. Шевченка в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 78. | Поточний ремонт освітлення вул. Шелушкова в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 79. | Поточний ремонт освітлення вул. Павла Чубинського в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 80. | Поточний ремонт освітлення вул. Пархоменка в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 81. | Поточний ремонт освітлення вул. І.Франка в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 82. | Поточний ремонт освітлення пров. Горького в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 83. | Поточний ремонт освітлення вул. Небесної Сотні в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 84. | Поточний ремонт освітлення вул. Коцюбинського в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 85. | Поточний ремонт освітлення вул. У.Громової в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 86. | Поточний ремонт освітлення вул. Київська в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 87. | Поточний ремонт освітлення пров. Тельмана в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 88. | Поточний ремонт освітлення вул. Давида Гофштейна в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| 89. | Поточний ремонт освітлення пров. Толстого в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 90. | Поточний ремонт освітлення вул. Димитрова в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 91. | Поточний ремонт освітлення вул. П.Куліша в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 92. | Поточний ремонт освітлення вул. Корольова в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 93. | Поточний ремонт освітлення вул. Лермонтова в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 94. | Поточний ремонт освітлення вул. Леваневського в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 95. | Поточний ремонт освітлення вул. 8-го Березня | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 96. | Поточний ремонт освітлення вул. Володимирська в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 97. | Поточний ремонт освітлення нижньої частини парку в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 98. | Поточний ремонт освітлення вул. М. Небаби в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 99. | Поточний ремонт освітлення вул. Музики в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 100. | Поточний ремонт освітлення вул. Пушкіна в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наявн. фінансуван. | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 101. | Поточний ремонт освітлення вул. Гвардійська в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Залізничної в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення пров. Гастелло, 2 в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. В. Винниченка в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Чайковського в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення пров. Назаренка в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Назаренка в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Островського в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Мічурина в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Ціолковського в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Освітлення вул. М.Лисенка в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Поточний ремонт освітлення вул. Робітнича в м. Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| - 1 | Поточний ремонт освітлення вул. Церковна в с.Теснівка | Згідно ПКД | - |  | - | - | до 01.11.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| - 1 | Поточний ремонт освітлення вул. Молодіжна в с.Теснівка | Згідно ПКД | - |  | - | - | до 01.11.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Вербицького в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Героїв Крут в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Зоряна в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Л.Шевцової в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Л.Українки в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Гранітна в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Промислова в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Індустріальна в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Геологів в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Івана Котляревського в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вулиці Маяковського м.Коростишів | 14,0 | - | 14,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Східна в м. Коростишеві | 25,0 | - | 25,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Героїв Танкістів в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення пров. Дачного в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Чехова в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Мануїльського в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення пров. Чехова в м. Коростишеві | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт освітлення пров.1-й Гастелло в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення пров.2-й Гастелло в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Облаштування зовнішнього освітлення у міському парку | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Різдвяної до пров. О.Довженка в м.Коростишеві | Згідно ПКД |  |  |  |  | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Миру в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Поточний ремонт освітлення вул.Тімірязєва в м.Коростишеві | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінан-сування | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| - 1 | Освітлення центрального кладовища м.Коростишева | Згідно ПКД | - |  | - | - | При наяв-ності фінанc | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Різдвяна, 15/2 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Різдвяна, 19 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 21-22 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 23-24 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Капітальний ремонт проїзду по вул.Соборна Площа, 4 в м.Коростишеві | 386,0 | - | 386,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 55-57 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 111 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 112 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 113 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 125 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 129 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| - 1 | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 127 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 135а | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 137а | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 139 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 141 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 143 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 145 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 147а-е | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.І.Франка, 2в-2г | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Горького, 24А | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Горького, 28А-40Б | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території пров.Чехова, 4 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул. Потєхіна, 1-2, 4-10, 14-21, 22-23, 28-29 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Мануїльського, 4 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Реконструкція будівлі за адресою вул. Святотроїцька, 6 в м.Коростишеві | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Поточний ремонт території міського ринку | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Розробка комплексної схеми розташування тимчасових споруд і благоустрою на території ринку за адресою: вул. Шевченка, 40, м.Коростишів | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 2018 рік | Проектна організація |  |
|  | Встановлення громадських туалетів | Згідно кошторису |  |  |  |  | 2018 рік | Підрядна організація |  |
|  | Встановлення сміттєвих контейнерів по вул. Червоних Партизанів | 13,0 | - | 13,0 | - | - | 2018 рік | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Встановлення сміттєвих контейнерів по вул. Героїв Чорнобиля | 13,0 | - | 13,0 | - | - | 2018 рік | КП «Коростишівський комунальник» |  |
|  | Придбання асфальтно-ремонтної асфальтноукладальної техніки | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада |  |
|  | Виготовлення проектної документації на встановлення світлофору на пішохідному переході по вул. Київській, 53 та введення режиму зелена хвиля по вул.Київській | 60,0 | - | 60,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада Проектна організація |  |
|  | Встановлення світлофору на пішохідному переході по вул. Київській, 53 | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 31.12.18 | Підрядна організація |  |
|  | Розробка та впровадження системи GPS-трекінгу для автомобільної техніки комунальної власності | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 31.12.18 | Проектна організація |  |
|  | Придбання GPS трекерів | 40,0 | - | 60,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада |  |
|  | Освітлення вулиць по старостинським округам | 500,0 | - | 500,0 | - | - | до 31.12.18 | Підрядна організація |  |
|  | Будівництво другої черги міського сміттєзвалища | Згідно ПКД |  |  |  |  | до 31.12.18 | Міська рада Проектна організація |  |
|  | Виготовлення проектної документації по будівництву пульпозвалища | Згідно ПКД |  |  |  |  | до 31.12.18 | Міська рада Проектна організація |  |
|  | Поточний ремонт санвузлів в приміщенні готелю «Світанок» | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада |  |
|  | Встановлення дитячого майданчика на території мікрорайону «Долина» | 150,0 | - | 150,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада |  |
|  | Встановлення дитячого майданчика по вул. Миру, 3-5 (загальноосвітня школа №1) | 150,0 | - | 150,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада |  |
|  | Виготовлення ПКД «Реконструкція боксів КП «Коростишівський комунальник» | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Проектна організація |  |
| 182. | Капітальний ремонт криниці по вул.Кошового, в т.ч. виготовлення ПКД – 20,0 тис.грн. | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 31.12.18 | МКП «Водоканал» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Придбання холодного асфальту | 10,0 | - | 10,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 184. | Поточний ремонт освітлення вул. Різдвяна в м. Коростишеві | 27,81 | - | 27,81 | - | - | До 01.08.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 185. | Поточний ремонт освітлення пров. Садовий в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
| 186. | Виготовлення ПКД «Освітлення вул.Довженка в м.Коростишеві» | 10,0 | - | 10,0 | - | - | до 01.10.18 | Проектна організація |  |
| 187. | Поточний ремонт прибудинкової території вул.Дарбіняна, 6 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 188. | Поточний ремонт прибудинкової території пров.Святотроїцький, 14А | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 189. | Поточний ремонт освітлення вулиці Гелевея м.Коростишів | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| 190. | Придбання сміттєвоза | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 191. | Виготовлення проектів прив’язки по встановленню дитячих майданчиків та майданчиків збору ТПВ | 55,0 | - | 55,0 | - | - | 2018 рік | Проектна організація |  |
| 192. | Виготовлення ПКД та капітальний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 8 | 220,0 | - | 220,0 | - | - | до 01.11.18 | Підрядна організація |  |
| 193. | Капітальний ремонт проїзду по вул.Горького, 24а в м.Коростишеві | 240,0 | - | 240,0 | - | - | до 01.11.18 | Підрядна організація |  |
| 194. | Поточний ремонт освітлення вул. І.Посяди в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| 195. | Поточний ремонт освітлення вул. Лермонтова в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| 196. | Поточний ремонт гідроспоруд (містка через річку Тетерів та містка через річку Левча) | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.09.18 | КП «Коростишівський комунальник» Підрядна організація |  |
| 197. | Відведення дощових вод по вул. С.Панасюка в м.Коростишеві | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник» Підрядна організація |  |
| 198. | Відведення дощових вод від будинку 4 по вул. Мануільського в м.Коростишеві | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник» Підрядна організація |  |
| 199. | Відведення дощових вод по вул. Миру в м.Коростишеві | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник» Підрядна організація |  |
| 200. | Відведення дощових вод з території Більківецької загально-освітньої школи | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник» Підрядна організація |  |
| 201. | Придбання програмного забезпечення для КП «Коростишівський комунальник» | 35,0 | - | 35,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 202. | Виготовлення топографічної зйомки М 1:500 вул.Київська | 84,0 | - | 84,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада Проектна організація |  |
| 203. | Придбання для КП «Коростишівська комунальна служба»: - бойлеру для нагріву води, - приладу для вимірювання кратності повітря обміну, - акумулятору для автомобіля, - арматури для проведення заземлення, - кутошліфувальної машинки, - зварювального апарату, - бензопили Разом: | 4,0 3,0 2,0 9,0 2,0 4,0 6,0 30,0 | - - - - - - - - | 4,0 3,0 2,0 9,0 2,0 4,0 6,0 30,0 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 2018 рік | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 204. | Виготовлення індивідуальних норм витрат палива на автомобілі МАЗ 5550С3 та МАЗ 6501С5 | 16,0 | - | 16,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
|  | ВСЬОГО: | 36922,43 | 4650,0 | 30792,43 |  |  |  |  |  |

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

| Капітальний ремонт покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пров. Горького | 826,0 | - | 826,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Жовтнева | 1366,0 | - | 1366,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Чехова | 341,0 | - | 341,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Некрасова | 941,0 | - | 941,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров.Різдвяний | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. О.Довженка | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Молодіжна | 780,0 | - | 780,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Гелевея | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. М.Небаби | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | ПКД на капітальний ремонт проїзду від вул.Зарічної до вул.Пушкіна | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | ПКД на капітальний ремонт проїзду від вул.Семінарської до вул.Жовтневої | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | ПКД на капітальний ремонт проїзду від вул.Жовтневої до пров.Заводського | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | ПКД на капітальний ремонт проїзду між вул.Чехова та пров.Горького | 40,0 | - | 40,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Заводська | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул.Шелушкова | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт вул. Різдвяна в м.Коростишеві» | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | ПКД «Капітальний ремонт покриття вул.Паперова (від вул.М.Небаби до вул.8-го Березня)» | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 01.10.18 | Проектна організація |  |
|  | вул.Паперова (від вул.М.Небаби до вул.8-го Березня) | Згідно ПКД |  |  |  |  | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул.Мічуріна | 200,0 | - | 200,0 | - |  | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров.1-й Гастелло в м.Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - |  | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров.2-й Гастелло в м.Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - |  | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській | 200,0 | - | 200,0 | - |  | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги | 200,0 | - | 200,0 | - |  | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул.Тургенєва | 510,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. М.Небаби» | 30,0 | - | 30,0 | - | - | до 01.10.18 | Проектна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт вул. Семінарська в м.Коростишеві» | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Проектна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД та капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Суворова | 250,0 | - | 250,0 | - | - | до 01.10.18 | Проектна організація Підрядна організація |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Східна в м.Коростишеві | 250,0 | - | 250,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | частини вул. Тельмана з ремонтом існуючих приймачів відводу дощових вод | 300,0 | - | 300,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 12794,0 |  | 12784,0 |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Шевченка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Семінарська | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Червоних партизанів | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Володимирська | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Зарічна | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Перемоги | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Б.Хмельницького | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Київська (другорядна) від вул.Дімітрова до вул.Грибоєдова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Київська (другорядна) від вул. Шевченка до вул. М.Добрянського | 110,0 | - | 110,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Реміснича | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Суворова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Павла Чубинського | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Назаренка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Островського | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Тургенєва | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Бондарівська | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Будьонного | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Східна | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Маяковського | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Героїв Танкістів | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Леваневського | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. В. Вернадського | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Набережна | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. 30 років Перемоги | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. О. Ольжича | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Черняхівського | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Пархоменка | 110,0 | - | 110,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Г.Сковороди | 150,0 | - | 150,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Цендрівських | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Посяди | 150,0 | - | 150,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Суворова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Молодіжна (с. Теснівка) | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Садова (с. Теснівка) | 60,0 | - | 60,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Хуторська в с.Бобрик | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. 8-го Березня | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. В.Винниченка | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Чехова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Індустріальна | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Толстого | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Репіна | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Толстого | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Горького | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Паперова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Ромащенка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. С. Березняка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Дундича | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Польова | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Північна | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Давид Гофштейна | 80,0 | - | 80,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. О.Кошового | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул.1-го Травня | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. М.Лисенка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. І.Посяди | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Тельмана | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. 8-го Березня | 150,0 | - | 150,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Дачний | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. О.Довженка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Святотроїцький | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Зарічний | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Дарбіняна | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Святотроїцька | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Святотроїцький | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Ромащенка | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | доріжок міського парку в м.Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | доріжок на центральному кладовищі м.Коростишева | 60,0 | - | 60,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | тротуарів | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | дороги між с. Бобрик до с. Теснівка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | дороги між с. Більківці та с. Козак | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | проїзду між вул. Різдвяна та вул. Грибоєдова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул.Некрасова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул.Мануїльського | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Потєхіна | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул.З.Космодем’янської | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Проїзду від пров.Чехова до вул.Горького (повз будинки Горького 40а, 28а, 24а) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Проїзду від автозаправки КЛО до будинку №137а по вул.Київській (повз будинки 139, 141, 143, 145, 147) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Чехова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | тротуару по вул. Мануїльського | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. М. Добрянського | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Миру | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Тімірязєва | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. С.Панасюка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Гагаріна | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Пилипа Орлика | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Гелевея | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Чехова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров.Тургенєва | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Садовий | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Гоголя | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | по вул. Шевченка, 40 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | пров. Різдвяний | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | проїзду між вул. Небесної Сотні та вул. Комарова | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Прудова | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Різдвяна | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | вул. Гвардійська | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 15250,0 | - | 15250,0 | - | - |  |  |  |

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

| 1. | Капітальний ремонт приміщень гуртожитку за адресою вул. Київська, 113 в м.Коростишевім | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.12.18 | Міська рада КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт будівлі гуртожитку за адресою вул. Київська, 113 в м.Коростишеві | 800,0 | - | 800,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Поточний ремонт систем водопостачання гуртожитку за адресою вул. Київська, 113 в м.Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - |  | до 01.08.18 | Міська рада МКП «Водоканал» КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація |  |
| 4. | Реконструкція електричних мереж гуртожитку по вул. Київська,113 в м. Коростишеві | 800,0 | - | 800,0 | - |  | до 01.08.18 | Міська рада Підрядна організація |  |
| 5. | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкової каналізаційної мережі гуртожитку по вул. Київська,113 в м. Коростишеві | 130,0 | - | 130,0 | - |  | до 01.10.18 | Міська рада КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6. | Перевірка, ремонт вентиляційних і димових каналів закладів, будинків | 40,0 | - | 40,0 | - | - | до 15.10.18 | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 7. | Поточний ремонт систем опалення міської ради підвальне приміщення по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві | 110,0 | - | 110,0 | - |  | до 01.08.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | Поточний ремонт будівлі Коростишівської міської ради | 200,0 | - | 200,0 | - |  | до 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 9. | Поточний ремонт приміщень Коростишівської міської ради | 80,0 | - | 80,0 | - |  | до 31.12.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 10. | Поточний ремонт систем електромереж приміщення Коростишівської міської ради по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві | 40,0 | - | 40,0 | - |  | до 01.05.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт фасадних та внутрішньобудинкових газопроводів | 200,0 | - | 200,0 | - |  | При наявності фінанс. | Підрядна організація |  |
| 12. | Технічне обслуговування фасадних та внутрішньобудинкових газопроводів | 200,0 | - | 200,0 | - |  | При наявності фінанс. | Підрядна організація |  |
| 13. | Капітальний ремонт входу у підвал та відмостки по вул. Київська, 113 в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 01.10.18 | Міська рада КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Капітальний ремонт відмостки житлового будинку ОСББ по пров.Чехова, 4 в м.Коростишеві (перехідне 2017р.) | 31,093 | - | 21,7651 | - | 9,3279 | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 15. | Капітальний ремонт водостічної системи покрівлі житлового будинку по Соборній площі, 12 в м. Коростишеві | 83,777 | - | 58,644 | - | 25,133 | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
| 16. | Капітальний ремонт тамбура (під’їзд №1) житлового будинку в м. Коростишеві по пров. Чехова, 4 | 105,763 | - | 74,034 | - | 31,729 | До 01.11.18 | КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація |  |
| 17. | Реконструкція мережі внутрішнього водопроводу житлового будинку за адресою м.Коростишів, вул. Горького 40-А, ОСББ Мальва 1 | 171,664 | - | 120,1648 | - | 51,4992 | До 01.11.18 | КП «Коростишівська комунальна служба» Підрядна організація |  |
| 18. | Облаштування пандусів (вул. Семінарська, 118А, вул. Київська, 109А) | 20,0 | - | 20,0 | - | - | До 01.11.18 | КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
|  | ВСЬОГО: | 4212,297 |  | 4094,6079 |  | 117,7191 |  |  |  |
| ВСЬОГО : 88 184,649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

| 1. | Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Придбання проектору для методичного кабінету | 12,0 |  |  | - | 12,0 |  |  | - | - | Протягом року |  | ВОМС |  |  |
| 1.2. | Забезпечення відпочинком учнів у пришкільних таборах з денним перебуванням | 478,0 |  |  | - | 478,0 |  |  | - | - | 2018 рік |  | Міська рада Відділ освіти, молоді та спорту міської ради |  |  |
| 2. | Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №5 «Льонок» (вул.Героїв Чорнобиля, 48, м.Коростишів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт огорожі |  | ### 300,0 | - |  |  | ### 300,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» |  |  |
|  | ### Будівництво овочесховища дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві |  | ### 1500,0 | - |  |  | ### 1500,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» |  |  |
|  | ### Придбання спортивно-ігрових комплексів для дитячого майданчика |  | ### 50,0 | ### - |  |  | ### 50,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» |  |  |
|  | Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | 110,0 | - |  |  | 110,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт фасаду (утеплення) дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві |  | ### 900,0 | ### - |  |  | ### 900,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт харчоблоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві |  | ### 1000,0 | ### - |  |  | ### 1000,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» |  |  |
|  | ### Придбання комп’ютерної техніки |  | ### 12,0 | ### - |  |  | ### 12,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ДНЗ №5 «Льонок» |  |  |
| 3. | Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №6 «Ластівка» (пров.Щорса,12, м.Коростишів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт приміщень |  | ### 112,0 | ### - |  |  | 112,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» |  |  |
|  | ### Промивка систем опалення |  | ### 20,0 | - |  |  | 20,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» |  |  |
|  | ### Виготовлення ПКД «Реконструкція з добудовою приміщень (ефективна термосанація) Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №6 «Ластівка» по пров.Щорса,12 в м.Коростишеві» |  | ### 200,0 | - |  |  | 200,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» |  |  |
|  | Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | 110,0 | - |  |  | 110,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» |  |  |
| 4. | Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №7 «Сонечко» (вул. Горького,1А, м.Коростишів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт харчоблоку |  | ### 200,0 | - |  |  | 200,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Поточний ремонт павільйонів |  | ### 50,0 | - |  |  | ### 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання сушильної машини |  | ### 30,0 | - |  |  | ### 30,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Поточний ремонт огорожі |  | ### 150,0 | - |  |  | ### 150,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання пральної машини |  | ### 15,0 | - |  |  | ### 15,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання спортивно-ігрових комплексів |  | ### 60,0 | - |  |  | ### 60,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання електром’ясорубки |  | ### 20,0 | - |  |  | ### 20,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання меблів |  | ### 317,5 | - |  |  | ### 317,5 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Поточний ремонт приміщень |  | ### 200,0 | - |  |  | ### 200,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання та встановлення кухонних мийок |  | ### 30,0 | - |  |  | ### 30,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Поточний ремонт пожежної сигналізації |  | ### 150,0 | - |  |  | ### 150,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | ### 110,0 | - |  |  | ### 110,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання посуду |  | ### 55,0 | - |  |  | ### 55,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Придбання спецодягу |  | ### 9,0 | - |  |  | ### 9,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Поточний ремонт асфальтового покриття на території садочку |  | ### 175,0 | - |  |  | ### 175,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
|  | ### Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №7 «Сонечко» по вул. Горького,1А в м.Коростишеві» |  | ### 200,0 | - |  |  | ### 200,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» |  |  |
| 5. | ### Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №8 «Барвінок» (вул. Чкалова, 4, м.Коростишів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт харчоблоку |  | ### 115,3 | - |  |  | 115,3 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт даху Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №8 по вул. Чкалова, 4 в м.Коростишеві |  | ### 450,0 | - |  |  | 450,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт фасаду (утеплення) будівлі Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №8 по вул. Чкалова, 4 в м.Коростишеві |  | ### 250,0 | - |  |  | 250,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» |  |  |
|  | Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | 110,0 | - |  |  | 110,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» |  |  |
| 6. | Дошкільний навчальний заклад №10 м.Коростишева (вул. Семінарська,68, м.Коростишів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт електромережі |  | ### 100,0 | - |  |  | ### 100,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Поточний ремонт стелі |  | ### 200,0 | - |  |  | ### 200,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Виготовлення та встановлення козирків |  | ### 2,0 | - |  |  | ### 2,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Придбання та встановлення центральних вхідних дверей |  | ### 14,0 | - |  |  | ### 14,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Придбання меблів |  | ### 56,1 | - |  |  | ### 56,1 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Придбання матраців |  | ### 42,0 | - |  |  | ### 42,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Придбання газового котла |  | ### 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Придбання основних засобів |  | ### 18,0 | - |  |  | ### 18,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Придбання оргтехніки |  | ### 10,0 | - |  |  | ### 10,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | 110,0 | - |  |  | 110,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Поточний ремонт підлоги |  | ### 70,0 | - |  |  | ### 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 68 в м. Коростишеві |  | ### 2970,7 | 2079,4 |  |  | ### 891,3 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Придбання вішалок |  | ### 25,5 | - |  |  | ### 25,5 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт приміщення пральні по вул. М.Небаби, 23 в м.Коростишеві |  | ### 300,0 | - |  |  | ### 300,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт блискавко захисту дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 68 в м. Коростишеві |  | ### 250,0 | ### - |  |  | ### 250,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ДНЗ №10 |  |  |
| 7. | Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №13 «Ялинка» (вул. Володимирська, 3а, м.Коростишів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт блискавкозахисту |  | ### 50,0 | ### - |  |  | ### 50,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Поточний ремонт огорожі |  | ### 50,0 | ### - |  |  | ### 50,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Поточний ремонт приміщення |  | ### 50,0 | ### - |  |  | ### 50,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Обладнання спортивних майданчиків |  | ### 60,0 | ### - |  |  | ### 60,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Придбання інвентаря (кухонний посуд, постіль, вогнегасники) |  | ### 68,0 | ### - |  |  | ### 68,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Придбання комплекту меблів |  | ### 25,0 | ### - |  |  | ### 25,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | 110,0 | - |  |  | 110,0 | - |  | - |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт харчо-блоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №13 «Ялинка» по вул. Володимирська, 3а в м.Коростишеві |  | ### 600,0 | ### - |  |  | ### 600,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №13 в м.Коростишеві |  | ### 4611,2 | ### 3227,8 |  |  | ### 1383,4 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
|  | ### Виготовлення ПКД «Капіталь-ний ремонт частини приміщень ДНЗ ясла-садок №13 «Ялинка» по вул. Володимирська, 3а в м.Коростишеві Житомирської області» |  | ### 47,1 | ### - |  |  | ### 47,1 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» |  |  |
| 8. | ### Більковецький дошкільний навчальний заклад Коростишівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт водоканалізаційних мереж харчоблоку |  | ### 10,0 | ### - |  |  | ### 10,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | Більковецький ДНЗ |  |  |
|  | ### Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | ### 40,0 | ### - |  |  | ### 40,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання меблів |  | ### 30,0 | ### - |  |  | ### 30,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання холодильника |  | ### 20,0 | ### - |  |  | ### 20,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання міжкімнатних дверей |  | ### 40,0 | ### - |  |  | ### 40,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
| 9. | ### Квітневий дошкільний навчальний заклад «Казка» Коростишівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Придбання спортивно ігрового комплексу (багатофункціональний набір ИМ -12.01) |  | ### 46,4 | ### - |  |  | ### 46,4 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання ігрових майданчиків |  | ### 35,4 | ### - |  |  | ### 35,4 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок |  | ### 40,0 | ### - |  |  | ### 40,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (Ефективна термосанація) будівлі Квітневого дошкільного навчального закладу «Казка» Коростишівської міської ради Житомирської області в с. Квітневе» |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Огородження Квітневого дошкільного навчального закладу «Казка» в с. Квітневе |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання морозильної камери, пилососу, коврового покриття у дві ігрові кімнати |  | ### 40,0 | ### - |  |  | ### 40,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | ВОМС |  |  |
| 10. | ### Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету фізики |  | ### 250,0 | ### - |  |  | ### 250,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету біології |  | ### 90,0 | ### - |  |  | ### 90,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету хімії |  | ### 215,0 | ### - |  |  | ### 215,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету інформатики |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого лінгвістичного кабінету |  | ### 200,0 | ### - |  |  | ### 200,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Поточний ремонт приміщень |  | ### 60,0 | ### - |  |  | ### 60,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету трудового навчання для хлопців |  | ### 250,0 | ### - |  |  | ### 250,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання мультимедійних дошок (3шт. х 20,0тис.грн.) |  | ### 60,0 | ### - |  |  | ### 60,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання комп’ютерної техніки (5шт. х 10,0 тис.грн.) |  | ### 50,0 | ### - |  |  | ### 50,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання телевізорів ### (6шт. х 8,0тис.грн.) |  | ### 48,0 | ### - |  |  | ### 48,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Придбання проекторів ### (2шт. х 12,0 тис.грн.) |  | ### 24,0 | ### - |  |  | ### 24,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ЗОШ №1 |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Поточний ремонт асфальтового покриття на території школи |  | ### 120,0 | ### - |  |  | ### 120,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Поточний ремонт даху корпусу початкової школи Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |  | ### 170,0 | ### - |  |  | ### 170,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Поточний ремонт приміщень корпусу початкової школи Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 |  | ### 170,0 | ### - |  |  | ### 170,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт будівель та споруд Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Житомирської області по вул. Шевченка,39 в м.Коростишеві |  | ### 11559,6 | ### 8091,7 |  |  | ### 3467,9 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №1 |  |  |
| 11. | ### Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій» ім. Л.Х.Дарбіняна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Придбання мультимедійного |  | ### 70,0 | ### - |  |  | ### 70,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. Л.Х.Дарбіняна |  |  |
|  | ### Придбання телевізора |  | ### 15,0 | ### - |  |  | ### 15,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. Л.Х.Дарбіняна |  |  |
|  | ### Придбання комп’ютерної техніки (10шт. х 16,0тис.грн.) |  | ### 160,0 | ### - |  |  | ### 160,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. Л.Х.Дарбіняна |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### НВК ім. Л.Х.Дарбіняна |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### НВК ім. Л.Х.Дарбіняна |  |  |
| 12. | ### Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Придбання мультимедійного обладнання |  | ### 70,0 | ### - |  |  | ### 70,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №3 |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ЗОШ №3 |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ЗОШ №3 |  |  |
|  | ### Комплекс енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Назаренка,16 в м.Коростишів Житомирської області |  | ### 4189,9 | ### 2932,9 |  |  | ### 1257,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №3 |  |  |
|  | ### Поточний ремонт санвузлів в ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул.Назаренка, 16 в м.Коростишеві |  | ### 50,0 | ### - |  |  | ### 50,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ЗОШ №3 |  |  |
| 13. | ### Коростишівська гуманітарна гімназія №5 імені Т.Г. Шевченка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Придбання телевізора |  | ### 45,0 | ### - |  |  | ### 45,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
|  | ### Придбання м’ясорубки |  | ### 70,0 | ### - |  |  | ### 70,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
|  | ### Придбання картоплечистки |  | ### 88,0 | ### - |  |  | ### 88,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
|  | ### Придбання сушки для посуду |  | ### 8,0 | ### - |  |  | ### 8,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
|  | ### Придбання лінгафонного кабінету |  | ### 320,0 | ### - |  |  | ### 320,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
|  | ### Виготовлення ПКД «Будівництво басейну в Коростишівській гуманітарній гімназії №5 ім. Т.Г. Шевченка» |  | ### 200,0 | ### - |  |  | ### 200,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Гімназія №5 |  |  |
| 14. | ### Коростишівський НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Придбання воріт та огорожі |  | ### 60,0 | ### - |  |  | ### 60,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт даху Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича |  | ### 1499,0 | ### - |  |  | ### 1499,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт будівлі надвірного туалету Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича по вул. Мануїльського,14 в м.Коростишеві |  | ### 300,0 | ### - |  |  | ### 300,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Заміна вікон приміщень Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича |  | ### 720,0 | ### - |  |  | ### 720,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям |  | ### 1500,0 | ### - |  |  | ### 1500,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання дитячого ігрового майданчика |  | ### 1000,0 | ### - |  |  | ### 1000,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання меблів |  | ### 320,0 | ### - |  |  | ### 320,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання насосу для КНС |  | ### 80,0 | ### - |  |  | ### 80,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання комп’ютерної техніки |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання музичного центру |  | ### 10,0 | ### - |  |  | ### 10,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання ТВ техніки |  | ### 90,0 | ### - |  |  | ### 90,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання мультимедійного центру та музичної апаратури |  | ### 70,0 | ### - |  |  | ### 70,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Придбання форми для футбольної команди |  | ### 50,0 | ### - |  |  | ### 50,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Облаштування енергозабезпеченням та обладнанням кабінету інформатики |  | ### 70,0 | ### - |  |  | ### 70,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Ремонт під’їзду до їдальні |  | ### 200,0 | ### - |  |  | ### 200,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Ремонт центрального входу до школи |  | ### 20,0 | ### - |  |  | ### 20,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Ремонт входу до приміщення №2 |  | ### 10,0 | ### - |  |  | ### 10,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Ремонт актового залу |  | ### 200,0 | ### - |  |  | ### 200,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Заміна вікон актового залу |  | ### 200,0 | ### - |  |  | ### 200,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Ремонт освітлення шкільного подвір’я та спортивного майданчика |  | ### 80,0 | ### - |  |  | ### 80,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
|  | ### Облаштування зовнішнього відеоспостереження |  | ### 80,0 | ### - |  |  | ### 80,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### НВК ім. О.Ольжича |  |  |
| 15. | ### Коростишівська загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Придбання комп’ютерної техніки |  | ### 9,0 | ### - |  |  | ### 9,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### ВОМС |  |  |
| 16. | ### Більковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівель Більковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області по вул. Рад,2 в с.Більківці» |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Більковецька ЗОШ |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Більковецька ЗОШ ВОМС |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Більковецька ЗОШ ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання знезалізнюючої установки |  | ### 200,0 | ### - |  |  | ### 200,0 | ### - |  |  |  | Протягом року | Більковецька ЗОШ ВОМС |  |  |
| 17. | ### Щигліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт каналізаційних мереж Щигліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області по вул. Шевченка,33 в с.Щигліївка» |  | ### 180,0 | ### - |  |  | ### 180,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Щигліївська ЗОШ |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Щигліївська ЗОШ ВОМС |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Щигліївська ЗОШ ВОМС |  |  |
| 18. | ### Квітнева загальноосвітня школа І-ІІ ступенів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівлі Квітневої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області в с.Квітневе» |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Квітнева ЗОШ |  |  |
|  | ### Огородження Квітневої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Квітневе |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Квітнева ЗОШ ВОМС |  |  |
|  | ### Придбання меблів для Квітневої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с. Квітневе |  | ### 100,0 | ### - |  |  | ### 100,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### Квітнева ЗОШ ВОМС |  |  |
|  | Придбання спортінвентарю та спортивних форм |  | 70,0 | - |  |  | 70,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Квітнева ЗОШ ВОМС |  |  |
|  | Поточний ремонт спортивних майданчиків |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | Протягом року | ### Квітнева ЗОШ ВОМС |  |  |
| 19. | ### Коростишівська міська станція юних техніків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Асфальтування майданчику для автокартодрому на території МСЮТ |  | ### 520,0 | ### - |  |  | ### 520,0 | ### - |  | ### - |  | ### Протягом року | ### МСЮТ |  |  |
|  | ### Відділ культури та туризму Коростишівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ### Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (термосанація) будівлі Коростишівської дитячої музичної школи за адресою: Житомирська область, місто Коросишів, вулиця Дарбіняна, 4» |  | ### 140,0 | ### - |  |  | ### 140,0 | ### - |  | ### - |  | Протягом року | Відділ культури та туризму |  |  |
| ### ВСЬОГО: 45 612,7 |  |  | ### 45612,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надання адресної матеріальної допомоги: - малозабезпеченим верствам населення; - учасникам АТО та їх сім’ям; - інвалідам; - забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого; - іншим категоріям |  | 1000,0 | - |  |  | 1000,0 | - |  | - |  | протягом року | Міська рада |  |  |
| 2. | Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно положення «Про Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування» |  | ### 1440,0 | ### - |  |  | 1440,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### Міська рада |  |  |
| 3. | ### Матеріальна допомога на придбання твердого палива інвалідам по зору та іншим категоріям громадян |  | ### 15,0 | ### - |  |  | 15,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### Міська рада |  |  |
| 4. | ### Відшкодування інвалідам по зору та почесним громадянам міста 50% вартості комунальних послуг |  | ### 150,0 | ### - |  |  | 150,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### Міська рада |  |  |
| 5. | ### Співфінансування проведення лікування та медичної реабілітації учасників АТО |  | ### 100,0 | ### - |  |  | 100,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### Міська рада |  |  |
|  | ### Всього: |  | ### 2705,0 |  |  |  | 2705,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КУ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання комп’ютерної техніки |  | 10,0 | - |  |  | 10,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### КУ КДЮСШ |  |  |
|  | Придбання музичного центру |  | 10,0 | - |  |  | 10,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### КУ КДЮСШ |  |  |
|  | Придбання спортивної форми, інвентарю та іншого обладнання |  | 75,0 | - |  |  | 75,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### КУ КДЮСШ |  |  |
|  | Придбання призів та подарунків для нагородження переможців змагань |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### КУ КДЮСШ |  |  |
|  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям (співфінансування 50%) |  | 1500,0 | 750,0 |  |  | 750,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### КУ КДЮСШ |  |  |
| 2. | Забезпечення участі спортсменів в змаганнях різного рангу |  | 100,0 | - |  |  | 100,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### ВОМС |  |  |
| 3. | Матеріально-технічне забезпечення команд, гуртків, секцій |  | 250,0 | - |  |  | 250,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### ВОМС |  |  |
| 4. | Співучасть у фінансуванні з підготовки спортивних споруд та закладів в цілях підготовки їх до відповідних заходів |  | 50,0 | - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### ВОМС |  |  |
| 5. | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |  | ### 50,0 | ### - |  |  | 50,0 | - |  | - |  | ### Протягом року | ### Міська рада |  |  |
|  | ### Всього: |  | ### 2095,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ, ПРОФЕСІЙНИХ ТА МІСЦЕВИХ СВЯТ, ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ, ДНІВ НАРОДЖЕНЬ, ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МІСТОМ КОРОСТИШІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ

| 1. | Організація та проведення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із придбанням та врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | ### 20,0 | ### - | ### 20,0 | ### - | ### - | ### Протягом року | ### Міська рада |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Організація та відзначення міських свят та подій, які проводяться відповідно до розпорядження міського голови із придбанням, врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | ### 240,0 | ### - | ### 240,0 | ### - | ### - | ### Протягом року | ### Міська рада |  |
| 3. | Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки, заслуги перед містом Коростишів, з нагоди днів народжень, професійних свят та інших заходів із придбанням, врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | ### 20,0 | ### - | ### 20,0 | ### - | ### - | ### Протягом року | ### Міська рада |  |
| 4. | Придбання або виготовлення депутатських значків, значків, медалей, посвідчень, кубків, іншої сувенірної продукції, бланків Почесних грамот і Подяк міської ради згідно із описами, затвердженими в установленому порядку, для відзначення та заохочення підприємств, установ та організацій і окремих осіб | ### 10,0 | ### - | ### 10,0 | ### - | ### - | ### Протягом року | ### Міська рада |  |
| 5. | Придбання квіткової продукції | ### 50,0 | ### - | ### 50,0 | - | - | ### Протягом року | ### Міська рада |  |
| 6. | Виготовлення друкованої продукції | ### 10,0 | ### - | ### 10,0 | ### - | ### - | ### Протягом року | ### Міська рада |  |
|  | Всього: | ### 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |

МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ

| 1. | Капітальний ремонт АЗПСМ м.Коростишів | 4302,22 |  |  |  |  | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Більківці | 800,0 | - | 800,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.10.18 | Проектна організація |  |
| 3. | Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Кропивня | 1100,0 | - | 1100,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 01.10.18 | Проектна організація |  |
| 4. | Поточний ремонт приміщення фельдшерського пункту с.Віленька | 20,0 | - | 20,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 5. | Поточний ремонт фельдшерського пункту с.Щигліївка | 30,0 | - | 30,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 6. | Придбання твердопаливного котла для фельдшерського пункту с.Щигліївка | 15,0 | - | 15,0 | - | - |  |  |  |
| 7. | Поточний ремонт фельдшерсь-кого пункту с.Грубське | 30,0 | - | 30,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 6397,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО: 55 994,82 Соц. сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ

| Більківецький старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Більківці | 300,0 | - | 300,0 | - | - | До 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Козак | 100,0 | - | 100,0 | - | - | До 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 3. | Капітальний ремонт даху приміщення загальноосвітньої школи в с.Більківці | 500,0 | - | 500,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поточний ремонт будинку культури в с.Більківці | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 5. | Поточний ремонт адміністративного приміщення Більківецького старостинського округу | 80,0 | - | 80,0 | - | - |  | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 6. | Капітальний ремонт вул.Воронцова, с.Більківці | 500,0 | - | 500,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт вул.Ударник, с.Більківці | 500,0 | - | 500,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Поточний ремонт вул.Миру, с.Козак | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | Поточний ремонт вул.Церковна, с.Більківці | 100,0 | - | 100,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | Поточний ремонт вул.Лісова, с.Більківці | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт вул.Садова, с.Більківці | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | Поточний ремонт вул.Л.Українки, с.Більківці | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | Поточний ремонт вул. Р.Базара, с.Більківці | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 14. | Встановлення зовнішнього освітлення с.Більківці | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 15. | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова, Миру в с.Козак Коростишівського району» | 23,1 | - | 23,1 | - | - | До 01.10.18 | Проектна організація |  |
| 16. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| 17. | Проектно-кошторисна документація «Реконструкція освітлення вул.Центральна та вул.Рад в с.Більківці» | 20,0 | - | 20,0 | - | - | До 01.10.18 | Проектна організація |  |
| 18. | Реконструкція освітлення вул.Центральна та вул.Рад в с.Більківці | 215,0 | - | 215,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 3738,1 | - | 3738,1 | - | - |  |  |  |
| Віленьківський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Віленька | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Облаштування дитячого майданчика в с.Віленька | 30,0 | - | 30,0 | - | - | До 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 3. | Утримання територій кладовищ | 10,0 | - | 10,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 4. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев | 30,0 | - | 30,0 | - | - | до 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
| 5. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 50,0 | - | 50,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 6. | Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше) | 5,0 | - | 5,0 | - | - | До 31.12.18 | Міська рада |  |
| 7. | Поточний ремонт вул.Молодіжна, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | Поточний ремонт вул.Миру, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | Поточний ремонт вул.Садиба, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | Поточний ремонт вул.Кракова, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт вул.Шевченка, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | Поточний ремонт вул.Садова, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | Поточний ремонт вул.Польова, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 14. | Поточний ремонт вул.Мисливська, с.Віленька | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 15. | Поточний ремонт приміщення клубу с.Віленька | 110,0 | - | 110,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 16. | Поточний ремонт приміщення адмінбудинку (школа-сад) с.Віленька | 45,0 | - | 45,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
|  | Всього: | 1680,0 | - | 1680,0 | - | - |  |  |  |
| Вільнянківський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Вільнянка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Борок | 100,0 | - | 100,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 3. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Радівка | 100,0 | - | 100,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 4. | Поточний ремонт вул.Садова, с.Вільнянка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 5. | Поточний ремонт вул.Лісова, с.Вільнянка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 6. | Поточний ремонт пров.Лісовий, с.Вільнянка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 7. | Поточний ремонт вул.Польова, с.Радівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | Поточний ремонт вул.Лісова, с.Борок | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | Поточний ремонт електропроводки в приміщенні клубу с.Вільнянка | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 31.12.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 10. | Огородження кладовища в с.Вільнянка | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Огородження кладовища в с.Борок | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | Поточний ремонт паркану фельдшерського пункту в с.Вільнянка | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 1310,0 | - | 1310,0 | - | - |  |  |  |
| Здвижківський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Здвижка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Семенівка | 100,0 | - | 100,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 3. | Скошування та прибирання на території кладовищ в с.Здвижка | 100,0 | - | 100,0 | - | - | До 01.10.18 | КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 4. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев | 100,0 | - | 100,0 | - | - | до 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
| 5. | Огородження кладовища в с.Здвижка | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
| 6. | Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше) | 10,0 | - | 10,0 | - | - | до 31.12.18 | Міська рада |  |
| 7. | Поточний ремонт вул.Болячівська, с.Здвижка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | Поточний ремонт вул.Садиба, с.Здвижка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | Поточний ремонт вул.Шевченка, с.Здвижка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | Поточний ремонт вул.Вузилкова, с.Здвижка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт вул.Гранітна, с.Здвижка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | Поточний ремонт вул.Весняна, с.Здвижка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | Поточний ремонт приміщення клубу с.Здвижка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 14. | Поточний ремонт фельдшерського пункту с.Здвижка | 60,0 | - | 60,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 15. | Поточний приміщення сільської ради с.Здвижка | 80,0 | - | 80,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 16. | Поточний ремонт вул.Шевченка, с.Семенівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 1940,0 | - | 1940,0 | - | - |  |  |  |
| Квітневий старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Квітневе | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Красилівка | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 3. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Антонівка | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 4. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Браженець | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 5. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Царівка | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 6. | Поточний ремонт вул.Новоселецька, с.Красилівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 7. | Поточний ремонт вул.Східна, с.Красилівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | Поточний ремонт вул.Піскова, с.Красилівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | Поточний ремонт вул.Молодіжна, с.Квітневе | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | Поточний ремонт вул.Лугова, с.Квітневе | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт вул.Дачна, с.Квітневе | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | Поточний ремонт вул.Лісова, с.Квітневе | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | Поточний ремонт вул.Київська, с.Царівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 14. | Поточний ремонт вул.Торфяна, с.Царівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 15. | Поточний ремонт вул.Хмельова, с.Царівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 16. | Поточний ремонт вул.Садова, с.Браженець | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 17. | Поточний ремонт вул.Гайова, с.Браженець | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 18. | Поточний ремонт вул.Центральна, с.Антонівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 19. | Поточний ремонт вул.Вишнева, с.Антонівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 20. | Поточний ремонт вул.Польова, с.Антонівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 21. | Огородження кладовища парканом в с.Бражинець | 80,0 | - | 80,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
| 22. | Встановлення дитячого майданчику у Квітневому старостинському окрузі | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 23. | Поточний ремонт приміщення клубу с.Царівка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 24. | Пічне опалення у клубі с.Царівка | Згідно ПКД |  |  |  |  | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 25. | Придбання музичного центру для клубу с. Квітневе та с. Царівка | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 26. | Виготовлення ПКД для капітального ремонту дорожнього покриття по селам: с. Крсилівка: вул. Новоселецька, вул. Східна, вул. Піскова; с. Квітневе: вул. Молодіжна, вул. Лугова, вул. Дачна, вул. Лісова; с. Царівка: вул. Київська, вул. Торфяна, вул. Хмелева; с. Антонівка: вул. Центральна; вул. Польова, вул. Вишнева; с. Браженець: вул. Садова, вул. Гайова; | Згідно ПКД |  |  |  |  | 2018 рік | Проектна організація Міська рада |  |
| 27. | Газифікація вулична по Квітневому старостівському округу | Згідно ПКД |  |  |  |  | 2018 рік | Проектна організація Міська рада |  |
| 28. | Придбання медичного обладнання для ФАП с. Квітневе (небулайзер, пульсоксиметр, лампа для кварцування, сумка укладка для фельдшера, тонометр механічний «Мікролайф», апарат для дарсонвалізації «Бактосфера», штатив розбірний для інфузорного вливання з регулюванням висоти без коліс.) | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2018 рік |  |  |
|  | Всього: | 3380,0 | - | 3380,0 | - | - |  |  |  |
| Кропивнянський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рекультивація сміттєзвалища в Кропивнянському старостинському окрузі | 80,0 | - | 80,0 | - | - | До 01.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 2. | Встановлення зовнішнього освітлення вул.Шевченка, с.Кропивня | 80,0 | - | 80,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Встановлення зовнішнього освітлення вул.Кошового, с.Голубівка | 60,0 | - | 60,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 4. | Встановлення зовнішнього освітлення вул.Колгоспна, с.Видумка | 60,0 | - | 60,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 5. | Капітальний ремонт вул.Шевченка, с.Кропивня | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт централізованого водопостачання по вул.Молодіжна, с.Кропивня | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація, МКП «Водоканал» |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт (термосанація) Кропивнянського НВК | Згідно ПКД |  |  |  |  | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Поточний ремонт вул.Лісова, с.Кропивня | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | Поточний ремонт вул.Садова, с.Кропивня | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | Поточний ремонт вул.Жовтнева, с.Голубівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт вул.Польова, с.Голубівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | Поточний ремонт вул.Колгоспна, с.Видумка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | Поточний ремонт вул.Пряма, с.Єлизаветівка | 150,0 | - | 150,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 14. | Водовідведення стічних (дощових та талих) вод з вул.Молодіжна, с.Кропивня | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Поточний ремонт будинку культури в с.Кропивня | 80,0 | - | 80,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 16. | Придбання газонокосарки | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 17. | Придбання дитячого ігрового майданчика | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 18. | Придбання господарчих товарів (фарба, вапно тощо) | 10,0 | - | 10,0 | - | - | до 01.04.18 | Міська рада |  |
| 19. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев в Кропивнянському старостинському окрузі | 20,0 | - | 20,0 | - | - | до 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
| 20. | Встановлення зовнішнього освітлення с.Кропивня | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 21. | Реконструкція освітлення вул. Шевченка та Коростишівська в с.Кропивня, Коростишівського району, Житомирської області | 208,0 | - | 208,0 | - | - | До 01.11.18 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 2363,0 | - | 2363,0 | - | - |  |  |  |
| Щигліївський старостинський округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво ДНЗ при ЗОШ в с.Щигліївка | згідно ПКД |  |  |  |  | 2018 рік | Проектна організація, Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Продубіївка | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 3. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Щигліївка | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
|  | Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Вишневе | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 5. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Грубське | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 6. | Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Струцівка | 130,0 | - | 130,0 | - | - | До 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 7. | Поточний ремонт дороги с.Щигліївка- с.Продубіївка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | Поточний ремонт дороги с.Грубське - с.Струцівка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | Поточний ремонт дороги с.Грубське - с.Вишневе | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Весняна, с.Продубіївка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лісова, с.Продубіївка | 200,0 | - | 200,0 | - | - | До 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | Огородження кладовища с.Продубіївка | 80,0 | - | 80,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | Огородження кладовища с.Вишневе | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
| 14. | Огородження кладовища с.Щигліївка | 40,0 | - | 40,0 | - | - | До 01.12.18 | Підрядна організація |  |
| 15. | Капітальний ремонт мосту при в’їзді в с.Продубіївка | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 2018 рік | Проектна організація, Підрядна організація |  |
| 16. | Придбання ігрових дитячих майданчиків в с.Продубіївка | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 17. | Придбання ігрових дитячих майданчиків в с.Грубське | 130,0 | - | 130,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 18. | Придбання залізо-бетонної огорожі для благоустрою сіл Щигліївка та Продубіївка | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 19. | Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше) | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 20. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев в Щигліївському старостинському окрузі | 40,0 | - | 40,0 | - | - | до 31.12.18 | КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 2190,0 |  | 2190,0 |  |  |  |  |  |
| Старостинські округи ВСЬОГО: 16 601,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ, ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

| 1. | Проведення обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень установ, організацій, підприємств вогнезахисними засобами | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Забезпечення відповідно до норм належності приміщень первинними засобами пожежогасіння | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада, комунальні підприємства Корости-шівської міської ради |  |
| 3. | Приведення у належний стан відповідно до встановлених вимог протипожежного водопостачання міста, сільських населених пунктів (пожежних гідрантів, пожежних водойм, водонапірних веж) | 260,0 | - | 260,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 4. | Матеріально технічне забезпечення пожежно-рятувальної частини (придбання пожежної, спеціальної рятувальної техніки, обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, запчастин, обладнання тощо) | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 5. | Приведення до належного стану гідротехнічних споруд річок та водойм громади | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 6. | Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації) | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 7. | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій* | - | - | - | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
|  | Всього: | 910,0 | - | 910,0 | - | - |  |  |  |

*- згідно окремо прийнятого Порядку створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території

ІНШІ ВИДАТКИ

| 1. | Створення матеріальних резервів в обсягах, що забезпечать виконання проведення невідкладних робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання невідкладної допомоги постраждалому населенню | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Судовий збір | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 3. | Проведення грошово-експертної оцінки нежилих приміщень | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада, Підрядна організація |  |
| 4. | Придбання комп’ютерної техніки | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада, комунальні підприємства Корости-шівської міської ради |  |
| 5. | Придбання меблів | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 6. | Виготовлення технічних паспортів, інвентаризаційних справ, проектно-кошторисної документації на будинки культури старостинських округів | Відповідно кошторису |  |  |  |  | 2018 рік | Міська рада |  |
| 8. | Впровадження місцевого телебачення | Відповідно кошторису |  |  |  |  | 2018 рік | Міська рада |  |
| 9. | Облаштування в центральній частині м. Коростишева зони WiFi | Відповідно кошторису |  |  |  |  | 2018 рік | Міська рада |  |
| 10. | Плата за видачу сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) наслідками | 400,0 | - | 400,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 11. | Матеріально-технічне забезпечення служби містобудівного кадастру базового рівня | 80,0 | - | 80,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 12. | Виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної форми власності (під об’єктами нерухомого майна комунальної власності, підготовка земельних ділянок до аукціону) | 200,0 | - | 200,0 | - | - | до 31.12. 2018 | Підрядна організація |  |
| 13. | Виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земель міста Коростишева, сіл Теснівка та Бобрика | 50,0 | - | 50,0 | - | - | до 31.12. 2018 | Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 1230,0 | - | 1230,0 | - | - |  |  |  |

Всього по Програмі, крім розділу «Будівництво та реконструкції»:		163 785,669 тис. грн.

ВСЬОГО:  	191 936,7172 тис.грн.

ІV. Джерела фінансування Програми

Основними джерелами фінансування заходів Програми є:

- міський бюджет;

- трансферти бюджетів вищих рівнів;

- кошти комунальних підприємств;

- кошти мешканців багатоповерхових будинків (ОСББ);

- інші джерела незаборонені законодавством.

V. Контроль за реалізацією заходів Програми

Головний розпорядник коштів, в межах своїх повноважень, здійснює оцінку ефективності Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Оцінка ефективності Програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється виконавчим комітетом міської ради, постійними профільними комісіями міської ради з представленням звіту про хід виконання Програми на засіданнях виконавчого комітету, сесіях міської ради.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради 						Лукомський М.Ю.

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради 						Денисовець Ю.М.