Додаток 1

до Програми соціально-економічного

розвитку населених пунктів

Коростишівської міської ради на 2022 рік

**Заходи до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів**

**Коростишівської міської ради на 2022 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планові заходи | Обсяг фінансування всього тис.грн. | Джерела фінансування тис.грн. | | | | |  | Відповідальний виконавець |  |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування | За рахунок перевик. дохідної частини міськ. бюджету | Термін реалізації | Виконання |
| 1. **БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Розроблення топографічної основи на територію Коростишівської територіальної громади в масштабах 1:10000 для комплексного плану просторового розвитку території Коростишівської територіальної громади | 1167,014 | - | - | 1167,014 | - | - | 2022 | Міська рада, відділ містобудування та архітектури міської ради, підрядна організація |  |
| 2. | Розроблення (оновлення) топографічних планів М 1:2000 | 815,1 | - | - | 815,1 | - | - | 2022 |  |
| 3. | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Коростишівської міської територіальної громади | 5307,7 | 1361,3 | - | - | - | 3946,4 | 2022 |  |
| 4. | Експертиза комплексного плану просторового розвитку території Коростишівської міської територіальної громади | 442,308 | - | - | - | - | 442,308 | 2022 |  |
|  | **Всього** | **7732,122** | **1361,3** | **-** | **1982,114** | **-** | **4388,708** |  |  |  |

**2.ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт споруд-решіток-дробарок очисних каналізаційних споруд в м.Коростишеві | 1239,0,0 | - | 800,0 | 439,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 2. | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту водогонів по пров.Різдвяний, вул.Довженка, пров.Тельмана, вул.Тельмана | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 4. | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Соборна Площа (через алеї) | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - |  |  |  |
| 5. | Придбання глибинних насосів | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал» |  |
| 6. | Придбання силового трансформатора ТМ 160 10/0,4 на головний водозабір | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2022 |  |  |
| 7. | Поточний ремонт та ліквідація аварійних ситуацій, що виникають на водопровідно-каналізаційних мережах | 1781,0 | - | - | 1781,0 | - | - | 2022 |  |  |
| 8. | Придбання екскаватора | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2022 |  |  |
| 9. | Періодичний лабораторний контроль якості води децентралізованого водопостачання | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал» |  |
| 10. | Послуги із вивезення мулу з мулових полів та полів зрошення очисних споруд м.Коростишева | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 11. | Поточний ремонт мереж ,що виводять стоки до мулових полів очисних споруд м.Коростишева | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 12. | Очищення карт від верхнього шару грунту на очисних спорудах м.Коростишева | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 13. | Земляні роботи по прочистці полів зрошення очисних споруд | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |  |
| 14. | Погашення податкового боргу Коростишівського МКП «Водоканал» | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - | 2022 | Міська рада, МКП «Водоканал» |  |
|  | **ВСЬОГО** | **6500,0** | **-** | **800,0** | **5900,0** | **-** | **-** |  |  |  |

**3.БЛАГОУСТРІЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуговування вуличного освітлення | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2021 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 2. | Забезпечення благоустрою міста та старостинських округів | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 3. | Догляд за зеленими насадженнями | 250,0 | - | - | 250,0 | - |  | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 4. | Поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 5. | Благоустрій кладовища | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 6. | Санітарна очистка на території міста | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП«Коростишівський комунальник»,  КП «Коростишівська комунальна служба», підрядна організація |  |
| 7. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев | 385,0 | - | - | 385,0 | - |  | 2022 |  |
| 8. | Придбання матеріалів для приготування піскосуміші (сіль, пісок, щебінь, тощо), посипка вулиць | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2022 |
| 9. | Прибирання доріг від снігу | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2022 |
| 10. | Розмітка доріг | 50,0 | - | - | 50,0 | - |  | 2022 |  |
| 11. | Обслуговування світлофорів та камер відеоспостереження в м.Коростишеві | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2022 |  |
| 12. | Поточний ремонт освітлення вулиць міста | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2022 |  |
| 13. | Поточний ремонт оглядових та ливне-приймальних колодязів | 75,0 | - | - | 75,0 | - | - | 2022 |  |
| 14. | Придбання твердого палива для старостинських округів | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | 2022 |  |
| 15. | Благоустрій дороги до полігону ТПВ | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 |  |
| 16. | Поточний ремонт фонтану за адресою: вул.Соборна Площа м.Коростишів | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 17. | Поточний ремонт фонтану за адресою: вул.Дарбіняна в м.Коростишів | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 |  |
| 18. | Заміна паркових світильників у сквері по вул.Соборна Площа в м.Коростишеві | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 |  |
| 19. | Регулювання чисельності безпритульних тварин | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», підрядна організація |  |
| 20. | Придбання контейнерів для ТПВ | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник» |  |
| 21. | Поточний ремонт містків на мікрорайоні «Киричанка» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 |  |  |
| 23. | Погашення податкового боргу КП «Коростишівський комунальник» | 500,0 | - | - | 500,0 |  |  | 2022 |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **8000,0** |  |  | **8000,0** |  |  |  |  |  |

**4.ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Капітальний ремонт дорожнього покриття** | | | | | | | | | |
| 1. | Пров.Горького в м.Коростишеві | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | 2022 | Міська рада,  КП «Коростишіський комунальник», підрядна організація |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | - | 2022 |  |
|  | **ВСЬОГО ПО КАПРЕМОНТАХ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Поточний ремонт дорожнього покриття** | | | | | | | | | |
| 1. | Вулиць міста | 1700,0 | - | - | 1700,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Комунальник» підрядна організація |  |
|  | **Всього** | **1700,0** |  |  | **1700,0** |  |  |  |  |  |

**5.ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт дворової каналізаційної мережі біля житлових будинків в м.Коростишеві:   * вул.І.Богуна, 12а * вул.Грибоєдова, 32 * вул.Київська, 103 * вул.Соборна Площа, 23 * вул. Різдвяна, 15/2 * вул.І.Богуна, 28а | **298,8**  49,8  49,8  49,8  49,8  49,8  49,8 | -  -  -  -  -  -  -  -  - |  | **298,8**  49,8  49,8  49,8  49,8  49,8  49,8 | -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 2. | Придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів обєктів житлового фонду | 54,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба» |  |
| 3. | Проведення дезінфекції багатоквартирних житлових будинків | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 |  |
| 4. | Санітарна очистка вулиць та прибудинкової території | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | 2022 |  |
| 5. | Прибирання дорожнього змету | 45,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2022 |  |
| 6. | Придбання запчастин на ремонт автотракторної техніки | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2022 |  |
| 7. | Капітальний ремонт відмостки будинку по вул.Київська, 125 ОСББ «Дружба-2020» м.Коростишів Житомирська область | 256,490 | - | - | - | 51,298 | 205,192 | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба», підрядна організація |  |
| 8. | Капітальний ремонт електропостачання будинку по вул.Київська, 125 ОСББ «Дружба-2020» м.Коростишів Житомирська область | 247,627 | - | - | - | 49,525 | 198,102 | 2022 |  |
| 9. | Капітальний ремонт відмостки будинку по вул. Івана Богуна, 40А (Горького, 40А) ОСББ «Мальва-1» М.Коростишів Житомирська область | 114,0 | - | - |  | 22,8 | 91,2 | 2022 |  |
|  | **Всього:** | **1346,923** |  |  | **728,8** | **123,623** | **494,5** |  |  |

**6. РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт будівель та споруд Коростишівської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №1 Житомирської області по вул.Шевченка, 39 в м.Коростишеві. Корегування | 16381,841 | 14743,6 | - | - | - | 1638,2 | 2022 |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт їдальні (обідня зала) ліцею №2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради | 714,6 | - | - | - | - | 714,6 | 2022 |  |
| 3. | Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 по вул.Семінарська 68 в м.Коростишеві Коростишівського району Житомирської області | 7828,53 | - | - | - | - | 7828,53 | 2022 |  |
| 4. | Будівництво модульної твердопаливної котельні ліцею №1 Коростишівської міської ради по вул.Шевченка, 39 в м.Коростишеві | 1500,0 | - | - | - | - | 1500,0 | 2022 |  |
| 5. | Будівництво модульної твердопаливної котельні ліцею №3 Коростишівської міської ради по вул.Назаренка, 16 в м.Коростишеві | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2022 |  |
| 6. | Будівництво модульної твердопаливної котельні закладу дошкільної освіти №13 Коростишівської міської ради по вул.Володимирська, 3 в м.Коростишеві | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | 2022 |  |
| 7. | Капітальний ремонт даху приміщення ліцею №3 Коростишівської міської ради по вул.Назаренка, 16 м.Коростишів Житомирської області | 4900,0 | - | - | - | - | 4900,0 | 2022 |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **33124,9** | **14743,6** | **-** | **-** | **-** | **18381,3** |  |  |  |

**7.РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання розбірної мобільної сцени | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2022 | Міська рада, відділ культури та туризму міської ради |  |
|  | **Всього** | **400,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **400,0** |  |  |  |

**8.СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Більковецький старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Виготовлення ПКД капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Воронцова в с.Більківці | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», староста Більковецького старостинського округу, підрядна організація | |  |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Миру с.Козак | | 120,0 | | - | | - | | - | | - | | 120,0 | | 2022 |  |
| 3. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лісова в с.Більківці | | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 |  |
| 4. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Ударник в с.Більківці | | 150,0 | | - | | - | | - | | - | | 150,0 | | 2022 |  |
| 5. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Церковна в с.Більківці | | 80,0 | | - | | - | | - | | - | | 80,0 | | 2022 |  |
| 6. | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Садова в с.Більківці | | 80,0 | | - | | - | | - | | - | | 80,0 | | 2022 |  |
|  | **Всього по старостинському округу** | | **630,0** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **630,0** | | 2022 |  | |  |
| **Вільнянський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць с.Вільнянка | 200,0 | | - | | - | | - | | - | | 200,0 | | 2022 | |  |  | |
| 2. | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Вільнянка | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
| 3. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць с.Здвижка | 200,0 | | - | | - | | - | | - | | 200,0 | | 2022 | |  | |
| 4. | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Здвижка | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
|  | **Всього по старостинському округу** | **600,0** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **600,0** | |  | |  | |
| **Квітневий старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | 200,0 | | - | | - | | - | | - | | 200,0 | | 2022 | | Коростишівська міська рада, староста Квітневського старостинського округу |  | |
| 2. | Капітальний ремонтадмінприміщення старостинського округу | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
|  | **Всього по старостинському округу** | **300,0** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | | **300,0** | |  | |  | |
| **Кропивнянський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць старостинського округу | 200,0 | | - | | - | | - | | - | | 200,0 | | 2022 | | Коростишівська міська рада, староста Кропивнянського старостинського округу |  | |
| 2. | Поточний ремонт вуличного осітлення с.Кропивня | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
| 3. | Поточний ремонт вуличного осітлення в с.Голубівка | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
|  | **Всього по старостинському округу** | **400,0** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | | **400,0** | |  | |  | |
| **Стрижівський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ПКД капітальний ремонт дорожнього покриття пров.1-го Травня в с.Стрижівка (коригування) | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | | Коростишівська міська рада, староста Стрижівського старостинського округу |  | |
| 2. | Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с.Стрижівка | 300,0 | | - | | - | | - | | - | | 300,0 | | 2022 | |  | |
| 3. | Поточний ремонт вуличного освітлення в с.Стрижівці пр. 1-го Травня | 50,0 | | - | | - | | - | | - | | 50,0 | | 2022 | |  | |
| 4. | Відновлення вуличного освітлення в с.Стрижівка:  вул. Миру  вул. В.Шевченківська  вул. Молодіжна  вул. М.Шевченківська | 100,0  200,0  100,0  100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0  200,0  100,0  100,0 | | 2022 | |  | |
| 5. | Ремонт огорожі кладовища в с.Колодязки Стрижівського старостинського округу | 20,0 | | - | | - | | - | | - | | 20,0 | | 2022 | |  | |
|  | **Всього по старостинському округу** | **970,0** | | **-** | | **-** | | **-** | | - | | **970,0** | |  | |  | |
| **Щигліївський старостинський округ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт вулиць населених пунктів старостинського округу | 200,0 | | - | | - | | - | | - | | 200,0 | | 2022 | |  |  | |
| 2. | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Струцівка Коростишівського р-ну, Житомирської області | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  |  | |
| 3. | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Грубське Коростишівського р-ну, Житомирської області | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
| 4. | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Продубіївка Коростишівського р-ну, Житомирської області | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
| 5. | Поточний ремонт вуличного освітлення с.Віленька | 100,0 | | - | | - | | - | | - | | 100,0 | | 2022 | |  | |
| 6. | Придбання та встановлення воріт на кладовищі в с.Віленька | 80,0 | | - | | - | | - | | - | | 80,0 | | 2022 | |  | |
|  | **Всього по старостинському округу** | **680,0** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **680,0** | |  | |  | |
|  | **Всього по старостинських округах** | **3580** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **3580,0** | |  | |  |  | |

**9.ІНШІ ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Коростишівської міської ради | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2022 | Коростишівська міська рада, підрядна організація |  |
| 2. | Проведення незалежної оцінки майна | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Коростишівська міська рада, підрядна організація |  |
| 3. | Судовий збір | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2022 | Коростишівська міська рада |  |
|  | **Всього по розділу:** | **300,0** | **-** | **-** | **300,0** | **-** | **-** |  |  |  |

**10.Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень установ, організацій, підприємств вогнезахисними засобами | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2022 | Підрядна організація |  |
| 2. | Придбання, технічне обслуговування (перезарядка) первинних засобів пожежогасіння | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | 2022 | Міська рада, комунальні підприємства Коростишівської міської ради, заклади освіти, культури |  |
| 3. | Приведення у належний стан відповідно до встановлених вимог протипожежного водопостачання міста, сільських населених пунктів (пожежних гідрантів, пожежних водойм, водонапірних веж, тощо) | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2022 | Міська рада,  КП «Коростишівський комунальник»,  Підрядна організація |  |
| 4. | Приведення до належного стану та утримання захисних споруд цивільного захисту | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | 2022 | Міська рада, підрядна організація |  |
| 5. | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій\* | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2022 | Міська рада |  |
|  | **ВСЬОГО:** | **750,0** |  |  | **100,0** |  | **650,0** | - |  | Х |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ** | **65233,95** | **16104,9** | **600,0** | **20210,91** | **123,62** | **28194,5** |  |  |  |

Секретар міської ради Є.А.Защипас