Додаток 1

до Програми соціально-економічного

розвитку населених пунктів

Коростишівської міської ради на 2025 рік

Заходи  до Програми соціально-економічного розвитку населених  пунктів

Коростишівської міської ради на 2025 рік

| № | Планові заходи | Обсяг фінансування всього тис.грн. | Джерела фінансування тис.грн. |  |  |  |  |  | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування | За рахунок перевик. дохідної частини міськ. бюджету | Термін реалізації |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення топографічної основи на територію Коростишівської територіальної громади в масштабах 1:10000 для комплексного плану просторового розвитку території Коростишівської міської територіальної громади | 1400,0 | - | - | 1400,0 | - | - | 2025 | Міська рада, відділ містобудування та архітектури міської ради, відділ земельних відносин та екології міської ради, підрядна організація |
| 2 | Розроблення (оновлення) топографічних планів М 1:2000 | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - | 2025 |  |
| 3 | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Коростишівської міської територіальної громади | 5850,0 | - | - | - | - | 5850,0 | 2025 |  |
| 4 | Експертиза комплексного плану просторового розвитку території Коростишівської міської територіальної громади | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2025 |  |
| 5. | Розроблення технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель (по сільських населених пунктах Коростишівської територіальної громади) | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2025 |  |
| 6. | Коригування проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м.Коростишева | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | 2025 |  |
| 7. | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення межі Коростишівської територіальної громади | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2025 |  |
| 8. | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (земель сільськогосподарського призначення) запроектованих для продажу на електронних торгах) | 650,0 | - | - | 650,0 | - | - | 2025 |  |
| 9. | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2025 |  |
|  | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під обєктами нерухомого майна Коростишівської міської ради | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2025 |  |
| 10. | Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під існуючими кладовищами на території населених пунктів Коростишівської територіальної громади | 400,0 | - | - | - |  | 400,0 | 2025 |  |
|  | Всього | 11010,0 |  |  | 3360,0 |  | 7650,0 |  |  |

2.ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ  ГОСПОДАРСТВО

| 1. | Поточний ремонт та ліквідація аварійних ситуацій, що виникають на водопровідно-каналізаційних мережах | 6960,0 | - | - | 6960,0 | - | - | 2025 | Міська рада, МКП «Водоканал», підрядна організація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведення експертизи проектної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації м.Коростишів, Житомирського району, Житомирської області | 130,0 | - | - | 130,0 | - | - | 2025 |  |
| 3. | Капітальний ремонт водопроводу по вул.Л.Каденюка в м.Коростишів Житомирської області | 1500,0 | - | - | 1500,0 |  |  | 2025 |  |
| 4. | Придбання шаф управління глибинними насосами з можливою диспетчеризацією | 700,0 | - | - | 700,0 |  |  | 2025 |  |
| 5. | Придбання глибинних насосів | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2025 |  |
| 6. | Оплата електричної енергії по МКП «Водоканал» | 610,0 | - | - | 610,0 | - | - | 2025 |  |
| 7. | Періодичний лабораторний контроль якості води децентралізованого водопостачання | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 |  |
|  | Всього по розділу | 10600,0 | - | - | 10600,0 | - | - |  |  |

3.БЛАГОУСТРІЙ

| 1. | Обслуговування вуличного освітлення | 2200,0 | - | - | 2200,0 | - | - | 2025 | КП «Коростишівський комунальник» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Забезпечення благоустрою міста та старостинських округів | 3340,0 | - | - | 3340,0 | - | - | 2025 |  |
| 3. | Забезпечення та утримання в належному рівні зеленої зони | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 2025 |  |
| 4. | Поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | 2025 |  |
| 5. | Благоустрій кладовища | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2025 |  |
| 6. | Санітарна очистка на території міста | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2025 | Міська рада, КП«Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», підрядна організація |
| 7. | Зрізання аварійно-небезпечних дерев | 400,0 | - | - | 400,0 | - |  | 2025 |  |
| 8. | Придбання матеріалів для приготування піскосуміші (сіль, пісок, щебінь, тощо), посипка вулиць | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2025 |  |
| 9. | Прибирання доріг від снігу | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2025 |  |
| 10. | Розмітка доріг | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  | 2025 |  |
| 11. | Поточний ремонт освітлення вулиць міста | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2025 |  |
| 12. | Придбання контейнерів ТПВ | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2025 |  |
| 13. | Регулювання чисельності безпритульних тварин | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | 2025 |  |
| 14. | Сплата по екологічному податку КП «Коростишівський комунальник» | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2025 |  |
| 15. | Розробка місцевого плану управління відходами на території населених пунктів Коростишівської міської ради | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2025 |  |
| 16. | Придбання твердого палива для старостинських округів | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 | Коростишівська міська рада, підрядна організація |
| 17. | Обслуговування світлофорів та камер відеоспостереження в м.Коростишеві | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 |  |
| 18. | Придбання сміттєвоза з заднім завантаженням | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | - | 2025 |  |
| 19. | Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах Коростишівської міської ради | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2025 |  |
| 20. | Поточний ремонт оглядових та ливне-приймальних колодязів | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | 2025 |  |
| 21. | Придбання автовишки | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2025 |  |
| 22. | Придбання підмітально-прибиральної машини | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2025 |  |
| 23. | Поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж та санвузлів в приміщенні готелю | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | 2025 |  |
| 24. | Гідроочищення зливної каналізації | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2025 |  |
| 25. | Поточний ремонт фонтанів | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2025 |  |
|  | Всього по розділу | 23400,0 | - | - | 13700,0 | - | 9700,0 |  |  |

4.ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ  ГОСПОДАРСТВО

| Капітальний ремонт дорожнього покриття. |
| --- |
| 1. | Капітальний ремонт дорожнього покриття | 5000,0 |  |  | 5000,0 | - | - | 2024 | Міська рада, підрядна організація |

| Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць по населених пунктах міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт : | 2000,0 |  |  | 2000,0 | - | - | 2024 | Міська рада, підрядна організація |
|  | Всього по дорожньо-мостовому господарству | 7000,0 |  |  | 7000,0 | - | - |  |  |

5. ЖИТЛОВЕ  ГОСПОДАРСТВО

| 1. | Придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів об’єктів житлового фонду | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | 2025 | Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба», підрядна організація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Зрізання та кронування небезпечних дерев | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2025 |  |
| 3. | Прибирання снігу | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2025 |  |
| 4. | Викошування комбінованих газонів | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | 2025 |  |
| 5. | Санітарна очистка вулиць та прибудинкової території | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2025 |  |
| 6. | Прибирання дорожнього змету | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 2025 |  |
| 7. | Придбання піску та солі для виготовлення піскосуміші | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2025 |  |
| 8. | Придбання запчастин на ремонт автотракторної техніки | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2025 |  |
| 9. | Поточний ремонт та проведення робіт по ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах житлового фонду | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 |  |
| 10. | Капітальний ремонт дворової каналізаційної мережі біля житлових будинків за адресами: вул. І.Богуна 12а(біля 3-го підїзду); вул.І.Богуна,28 а (біля 6-го підїзду); вул.Київська, 103 (біля 19-го підїзду); вул.Київська, 137 а (біля 4-го підїзду); вул.С.Площа, 3 (біля 1-го підїзду); вул.С.Площа, 21 (біля 4-го підїзду); вул.С.Площа, 22 (біля 3-го підїзду); вул.С.Площа, 23 ( біля 3-го підїзду); вул.Р.Шухевича, 32 (біля 2-го підїзду); вул.Перемоги, 21 а (біля 1-2-го підїзду) в місті Коростишів, Житомирський район, Житомирська область | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | 2025 |  |
| 11. | Придбання елементів для ігрових майданчиків | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | 2025 |  |
| 12. | Придбання навантажувача самохідного грейферного | 2500,0 | - | - | - | - | 2500,0 | 2025 |  |
| 13. | Придбання контейнерів для піску, солі, піщано-сольової суміші | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 2025 |  |
|  | Всього по розділу | 6050,0 |  |  | 1850,0 |  | 4200 |  |  |

| 6. ОСВІТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт будівель та споруд Коростишівської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №1 Житомирської області по вул.Шевченка, 39 в м.Коростишеві. Корегування | 16381,8 | 14743,6 | - | - | - | 1638,2 | 2025 | Міська рада, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, підрядна організація |
| 2. | Термосанація приміщення їдальні ліцею №1 Коростишівської міської ради з облаштуваннямгігієнічної кімнати за адресою: м.Коростишів, вул.Шевченка, 39 (капітальний ремонт) | 2088,4 | 1879,5 | - | - |  | 208,86 | 2025 |  |
| 3. | Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 по вул.Семінарська, 68 в м.Коростишеві Житомирської області | 11302,8 | - | - | - | - | 11302,8 | 2025 |  |
| 4. | Капітальний ремонт даху приміщення Ліцею №3 Коростишівської міської ради по вул.Назаренка, 16 м.Коростишів Житомирської області | 9210,8 | - | - | - | - | 9210,0 | 2025 |  |
| 5. | Капітальний ремонт внутрішньої і зовнішньої каналізаційних систем та каналізаційно-насосної станції ліцею №9 імені Олега Ольжича Коростишівської міської ради по ву.Каденюка Леоніда, буд.14 м.Коростишів Житомирської області | 3000,0 | - | - | - | - | 3000,0 | 2025 |  |
| 6. | Ремонт та облаштування трибунна стадіоні по вул.Миру, 1 в м.Коростишеві | 2000,0 | - | - | - | - | 2000,0 | 2025 |  |
| 7. | Капітальний ремонт приміщень їдальні ліцею №2 ім. Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради | 5000,0 | 4000,0 | - | - | - | 1000,0 |  |  |
| 8. | Придбання шкільного автобуса в рамках програми «Шкільний автобус» | 4000,0 | 2800,0 | - | - | - | 1200,0 | 2025 |  |
|  | Всього по розділу | 52983,1 | 23423,1 | - | - | - | 29560,0 |  |  |

7.Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

| 1. | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій* | 200,0 | - | - | 200,0 | - | - | 2025 | Коростишівська міська рада, підрядна організація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Резерв паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, евакуації населення, тощо. | 220,0 | - | - | 220,0 | - | - | 2025 |  |
| 3. | Проведення обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень установ, організацій, підприємств вогнезахисними засобами | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 2025 |  |
| 4. | Облаштування консультаційного пункту з питань цивільного захисту | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2025 |  |
| 5. | Приведення до належного стану та утримання захисних споруд цивільного захисту | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  | 2025 |  |
| 6. | Забезпечення населення засобами індивідуального захисту | 100,0 | - |  | 100,0 | - | - | 2025 |  |
| 7. | Укомплектування пунктів незламності | 100,0 | - | - | 100,0 | - |  | 2025 |  |
|  | Всього по розділу | 1070,0 |  |  | 870,0 |  | 200,0 |  |  |

8. ІНШІ  ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ

| 1. | Проведення незалежної оцінки майна | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 | Коростишівська міська рада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Судовий збір | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | 2025 |  |
| 3. | Надання адвокатських послуг та послуг інших сторонніх працівників | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 |  |
| 4. | Виготовлення технічних паспортів, довідок, тощо | 254,0 | - | - | 254,0 | - | - | 2025 |  |
| 5. | Придбання подарункових пакетів в тому числі новорічних | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 |  |
| 6. | Послуги поховання загиблих, померлих з числа військовослужбовців | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 2025 |  |
| 7. | Придбання ритуальних товарів (гроб, хрест, вінки, тощо) для поховання військовослужбовців | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - | 2025 |  |
| 8. | Послуги поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 2025 |  |
| 9. | Придбання ритуальних товарів (гроб, хрест, вінки, тощо) для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | 2025 |  |
|  | Всього по розділу | 874,0 |  |  | 874,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ | 112987,1 | 23423,1 |  | 38254,0 |  | 51310,0 |  |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                       Руслан ДЕЙЧУК