**ІІІ. Основні завдання та заходи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Планові заходи** | **Планові витрати, тис. грн.** | **ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ** | | | | **Термін** | **Виконавець** | **Виконання** |
| **Державний бюджет, тис. грн.** | **Місцевий бюджет, тис.грн.** | **За рахунок підприємств, тис.грн.** | **Інші джерела, тис. грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Будівництво та реконструкції** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м./добу з перспективою розвитку до 3000 куб.м./добу по вул. Польовій в м. Коростишеві. (Вартість об’єкту 62131,458 грн. в цінах 2016 року)** | **21192,878** | **19121,829** | **2071,049** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Підрядна організація** |  |
| **2.** | **ПКД «Будівництво мосту через річку Тетерів з вул.Суворова на вул.Пушкіна в м.Коростишеві»** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація** |  |
| **3.** | **ПКД "Реконструкція стадіону "Шахтар" з благоустроєм прилеглої території в м.Коростишеві Житомирської обл."** | **361,1202** |  |  |  |  | **до 31.12.**  **2018** | **ТОВ «ТАМ «АРХІГРАД»** |  |
| **4.** | **Містобудівний розрахунок реконструкції стадіону «Шахтар» з благоустроєм прилеглої території в м.Коростишеві Житомирської обл.** | **58,924** | **-** | **58,924** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **ТОВ «ТАМ «АРХІГРАД»** |  |
| **5.** | **ПКД «Будівництво закладу дошкільної освіти на 100 місць в м.Коростишеві»** | **410,0** |  |  |  |  | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація** |  |
| **6.** | **Розроблення містобудівної документації (топозйомка, генеральні плани та плани зонування)** | **1200,0** | **1200,0** | **-** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація** |  |
| **7.** | **Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності по вул.Київській в м.Коростишеві Житомирської обл.** | **85,579** | **-** | **85,579** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **ТОВ «ТАМ «АРХІГРАД»** |  |
| **8.** | **Детальний план території земельної ділянки на захід від вул.Гвардійська в м.Коро-стишеві орієнтовною площею 8,0 га під індивідуальну житлову забудову садибного типу** | **93,997** | **-** | **93,997** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **ТОВ «ТАМ «АРХІГРАД»** |  |
| **9.** | **Будівництво нової самоплинної каналізаційної мережі по вул. Грибоєдова** | **1500,0** | **-** | **1500,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Проектна організація, Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **25302,4982** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Водопровідно-каналізаційне господарство** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Проведення робіт з оптимізації системи водопостачання міста Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | **-** |  |  |  |
| Авторський нагляд | - | - | - | - | **-** |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | **-** |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт станції знезараження питної води на головному водозаборі** | **200,0** | **-** | **200,0** | - | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | **-** |  |  |  |
| Авторський нагляд | - | - | - | - | **-** |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | **-** |  |  |  |
| **3.** | **Капітальний ремонт водогонів через вул. Київська методом санації** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | **-** |  |  |  |
| Авторський нагляд | - | - | - | - | **-** |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | **-** |  |  |  |
| **4.** | **Капітальний ремонт з переобладнання покрівель, споруд на головному водозаборі в м. Коростишеві** | **100,5108** | **-** | **100,5108** | **-** | **-** | **до 01.10.**  **2018** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Капітальний ремонт мулових полів очисних споруд м.Коростишева** | **1500,0** |  |  |  |  | **до 31.12.**  **2018** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Капітальний ремонт полів зрошення очисних споруд м. Коростишева** | **1500,0** |  |  |  |  | **до 31.12.**  **2018** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві** | **1300,0** | **-** | **1300,0** | **-** | **-** | **до 31.12.**  **2018** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Проведення геолого-економічної оцінки запасів підземних вод по Харитонівській ділянці Коростишівського родовища** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Грибоєдова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Гідроочищення каналізаційних мережпо вул. Київській** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Гідроочищення каналізаційних мережпопров. Чехова** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Володимирській** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Гідроочищення каналізаційних мереж по вул. Героїв Небесної Сотні** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Гідроочищення каналізаційних мережпо вул. Святотроїцькій** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **Гідроочищення каналізаційних мережпо вул. Гвардійській** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **16.** | **Гідроочищення каналізаційних мережпо вул. Миру** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **17.** | **Гідроочищення дворових каналізаційних мереж** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал», Підрядна організація** |  |
| **18.** | **Капітальний ремонт будівлі станції знезалізнення по вул. Героїв Чорнобиля в м.Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | **Капітальний ремонт станції знезалізнення води головного водозабору м.Коростишева** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 20,0 | - | 20,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| **20.** | **Заміна фільтруючих фракцій на станції знезалізнення води головного водозабору м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **21.** | **Капітальний ремонт водогонів по вул.Шевченка, №1-15** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| **22.** | **Капітальний ремонт водогонів по вул.Київській, 103** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| **23.** | **Капітальний ремонт водогонів по пров.Гвардійському** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| **24.** | **Капітальний ремонт водогінної мережі вул. І.Огієнка в м.Коростишеві** | **165,5844** | **-** | **165,5844** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **25.** | **Капітальний ремонт водогінної мережі вул. Островського в м.Коростишеві** | **52,2908** | **-** | **52,2908** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **26.** | **Капітальний ремонт водогонів по вул. Л.Українки** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| **27.** | **Капітальний ремонт водоводу по пров.Горького** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| **28.** | **Капітальний ремонт вводів водогінних мереж в житлові будинки по вул. Київська, 143, 109а, 111а; Дарбіняна, 16 в м.Коростишеві** | **52,0** | **-** | **52,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 2,03 | - | 2,03 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд | 1,03 | - | 1,03 | - | - |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29.** | **Капітальний ремонт вводів водогінних мереж в житлові будинки по вул. Горького, 12а; Миру, 3; пров. Лариси Мучник, 10; Святотроїцький, 14а в м.Коростишеві** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 2,0 | - | 2,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд | 1,03 | - | 1,03 | - | - |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30.** | **Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. І.Франка, 2Г (перехідне з 2017р.)** | **190,0** | - | **190,0** | - | - | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 8,0 | - | 8,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 2,0 | - | 2,0 | - | - |  |  |  |
| **31.** | **Капітальний ремонт пожежних гідрантів в м.Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 2,5 | - | 2,5 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 1,25 | - | 1,25 | - | - |  |  |  |
| **32.** | **Капітальний ремонт артезіанських свердловин по збільшенню дебету** | **300,0** | **-** | **300,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 15,5 | - | 15,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 7,5 | - | 7,5 | - | - |  |  |  |
| **33.** | **Придбання глибинних насосів на артезіанські свердловини** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **34.** | **Капітальний ремонт приміщень артезіанських свердловин (утеплення)** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| **35.** | **Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабір (насосна станція ІІ підйому)** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **36.** | **Придбання силового трансформатора ТМ 160 10/0,4 на головний водозабір** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **37.** | **Придбання силового трансформатора ТМ 25 10/0,4 на головний водозабір (2 шт.)** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **38.** | **Встановлення відео спостереження на головному водозаборі по пров.Горького,16 в м.Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 2,5 | - | 2,5 | - | - |  |  |  |
| **39.** | **Поточний ремонт внутрішніх систем водовідведення проточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на №1,2,3,4 в м.Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **40.** | **Капітальний ремонт екскаватора ЕО-2621** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **41.** | **Придбання автомобіля марки «Газель» (вантажо-пасажирська)** | **500,0** | **-** | **500,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **42.** | **Придбання автомобіля марки «УАЗ» (вантажо-пасажирський)** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **43.** | **Придбання компресора водокільцевого ВК-12М1 на головний водозабір** | **150,0** | **-** | **150,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **44.** | **Придбання бензоріза** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **45.** | **Придбання акустичного течешукача** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **46.** | **Встановлення примусової вентиляції на спорудах КНС** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **47.** | **Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **48.** | **Підключення підстанції головного водозабору до резервної лінії живлення 10 кВ (перехідне 2017р.)** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | 10,0 | - | 10,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 5,0 | - | 5,0 | - | - |  |  |  |
| **49.** | **Поточний ремонт водопроводу по вул.Добролюбова в м.Коростишеві** | **19,05** | **-** | **19,05** | - | **-** | **до 31.12.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| **50.** | **Ремонт та утримання громадських колодязів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** |  | **МКП «Водоканал»** |  |
| **51.** | **Періодичний лабораторний контроль якості води децентралізованого постачання** | **24,0** | **-** | **24,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Коростишівський міжрайонний відділ «ДУ ЖОЛЦМОЗ України»** |  |
| **52.** | **Капітальний ремонт каналізаційної мережі по пров.Чехова в м.Коростишеві** | **260,0** | **-** | **260,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього:** | **12903,436** | **-** | **9903,436** | - | **-** |  |  |  |

**Благоустрій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **.** | **Розроблення схеми санітарного очищення м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Проектна організація** |  |
|  | **Розроблення схеми дорожнього руху м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Проектна організація** |  |
|  | **Придбання адресних табличок** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт світлофорів м.Коростишева** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт ме-режі відведення дощових стоків** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання та поточний ремонт металоконструкцій (зупинок, лавочок, гойдалок, урн та ін.)** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Благоустрій та утримання кладовищ, братських могил та меморіалів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Благоустрій клумб та зелених насаджень** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коро-стишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
|  | **Ліквідація стихійних сміттєзвалищ** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Регулювання чисельності безпритульних тварин** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання берегових зон річок та озер м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утримання природних джерел м.Коростишева** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Утриманнярекреаційних зон м.Коростишева** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
|  | **Паспортизація водойм територіальної громади Коростишівської міської ради** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Поточний ремонт контейнерних майданчиків ТПВ:**  **пров. Святотроїцький, 14-а**  **пров.Святотроїцький, 3**  **вул. Київська, 55-57**  **вул. Київська, 111**  **вул. Київська, 113**  **вул. Київська, 119**  **вул. Київська, 129**  **вул. Київська, 131-133**  **вул. Київська, 143-145**  **вул. Київська, 110**  **вул. Київська, 104**  **вул. Київська, 96**  **вул. Київська, 90**  **вул. Горького, 12-а**  **вул. Гвардійська, 41**  **вул. Соборна Площа, 8**  **вул. Соборна Площа, 12**  **вул. Мануїльського, 4**  **вул. Грибоєдова, 32**  **пров. Лариси Мучник,10-а**  **вул. Пилипа Орлика, 1-3**  **«Каньйон по вул. Ч.Партизан»**  **«Каньйон по вул. Перемоги»**  **вул. Гелевея, 99-а**  **вул. Потєхіна, 1-2**  **вул. Потєхіна, 14-21** | ***260,0***  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0** | **-** | ***260,0***  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0**  **10,0** | **-** | **-** | **до 31.10.18** | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
|  | **Встановлення вуличного відеоспостереження в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| 1. п | **Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі**  **КП «Коростишівський комунальник»** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
|  | **Придбання основних засобів**  **КП «Коростишівська комунальна служба»** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Витрати пов’язані з охороною праці промислової безпеки, гігієни та виробничого середовища на підприємствах міської комунальної власності** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівська комунальна служба», КП«Коростишівська комунальна служба», МКП «Водоканал»** |  |
|  | **Капітальний ремонтоглядового майданчика верхньої частини Міського парку** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | 60,0 | - | 60,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Освітлення вул. М.Лисенка в м.Коростишеві** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Робітнича в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25.** | **ПКД по термосанації приміщення Коростишівської міської ради** | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Проектна організація** |  |
|  | **Придбання та встановлення огорожі майданчика на стадіоні «Шахтар»** | **25,0** | **-** | **25,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання та встановлення спортивних майданчиків зі штучним покриттям** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання обладнання та матеріалів для утримання благоустрою в населених пунктах** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
|  | **Придбання автотракторної техніки та запчастин** | **2600,0** | **-** | **2600,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **30.** | **Придбання дорожніх знаків** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **31.** | **Засоби примусового зниження швидкості** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **32.** | **Придбання садової техніки** | **90,0** | **-** | **90,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **33.** | **Придбання контейнерів ТПВ** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **34.** | **Придбання урн для сміття** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **35.** | **Придбання енергозберігаючих ламп** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **36.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **37.** | **Оренда бульдозера** | **200,00** | **-** | **200,00** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **38.** | **Поточний**  **ремонт бульдозера** | **200,00** | **-** | **200,00** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **39.** | **Придбання твердого палива старостинським округам Коростишівської міської ради** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада** |  |
| **40.** | **Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Коростишева** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **41.** | **Поточний ремонт освітлення вулиці Б. Хмельницького в м. Коростишеві** | **160,0** | **-** | **160,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **42.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Гоголя в м. Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **43.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Балакіна в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** |  | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **44.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Червоних партизанів в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **45.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Перемоги в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **46.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Зарічна в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **47.** | **Поточний ремонт освітлення вул. О.Кошового в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **48.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Володарського в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **49.** | **Поточний ремонт освітлення вул. З.Космодем’янської в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **50.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Цендрівських в м. Коростишеві** | **80,0** |  | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **51.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Суворова в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **52.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Шевченка в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **53.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Шелушкова в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **54.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Павла Чубинського в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **55.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Пархоменка в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **56.** | **Поточний ремонт освітлення вул. І.Франка в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **57.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Горького в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **58.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Небесної Сотні в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **59.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Коцюбинського в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **60.** | **Поточний ремонт освітлення вул. У.Громової в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **61.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Київська в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **62** | **Поточний ремонт освітлення пров. Тельмана в м. Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **63.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Давида Гофштейна в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **64.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Толстого в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **65.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Димитрова в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **66.** | **Поточний ремонт освітлення вул. П.Куліша в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **67.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Корольова в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **68.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Лермонтова в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **69.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Леваневського в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **70.** | **Поточний ремонт освітлення вул. 8-го Березня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **71.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Володимирська в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **72.** | **Поточний ремонт освітлення нижньої частини парку в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **73.** | **Поточний ремонт освітлення вул. М. Небаби в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **74.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Музики в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **75.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Пушкіна в м. Коростишеві** | **120,0** | **-** | **120,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **76.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Гвардійська в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **77.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Залізничної в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **78.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Гастелло, 2 в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **79.** | **Поточний ремонт освітлення вул. В. Винниченка в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **80.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Чайковського в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **81.** | **Поточний ремонт освітлення пров. Назаренка в м.Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **82.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Назаренка в м. Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **83.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Островського в м. Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **84.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Мічурина в м. Коростишеві** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **85.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Ціолковського в м.Коростишеві** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **86.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Церковна в с.Теснівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **87.** | **Поточний ремонт освітлення вул. Молодіжна в с.Теснівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **88.** | **Освітлення центрального кладовища м.Коростишева** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **89.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Різдвяна, 15/2** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **90.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Різдвяна, 19** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **91.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 21-22** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **92.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 23-24** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **93.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Соборна Площа, 4** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **94.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 55-57** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **95.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 112** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **96.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 113** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **97.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 129** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **98.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.Київська, 127** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **99.** | **Поточний ремонт прибудинкової території вул.І.Франка, 2в-2г** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **100.** | **Поточний ремонт цоколя приміщення та прибудинкової території Коростишівської міської ради** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **101.** | **Придбання дитячих майданчиків** | **400,0** | **-** | **400,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада** |  |
| **102.** | **Придбання солі** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **103.** | **Придбання піску** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **104.** | **Поточний ремонт автотракторної техніки** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **105.** | **Придбання**  **запасних частин до автотракторної техніки** | **400,00** | **-** | **400,00** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **106.** | **Придбання спеціалізованої техніки та обладнання** | **2000,0** | **-** | **2000,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **107.** | **Придбання піскорозкидального обладнання** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **108.** | **Придбання поливомийного обладнання** | **480,0** | **-** | **480,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **109.** | **Придбання фронтального навантажувача** | **2000,0** | **-** | **2000,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **110.** | **Придбання грейферного навантажувача** | **1500,0** |  |  |  |  | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **111.** | **Придбання шкільних автобусів марки БОГДАН D093S2 (2 шт.)** | **3360,0** |  |  |  |  | **до 31.12.18** | **Міська рада** |  |
| **112.** | **Капітальний ремонт клубу с.Теснівка** | **420,0** | **-** | **420,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **113.** | **Перевірка, випробування та вимірювання опору захисних заземлень адміністративних приміщень територіальної громади Коростишівської міської ради** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **114.** | **Облаштування місць паркування, зупинок, стоянок транспортних засобів** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **115.** | **Облаштування місць паркування, зупинок, стоянок транспортних засобів призначених для осіб з інвалідністю** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **116.** | **Встановлення приладу обліку електроенергії на фонтані по вул.Соборна Площа в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **117.** | **Встановлення приладу обліку електроенергії на фонтані по вул.Дарбіняна в м.Коростишеві** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Міська рада, КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **118.** | **Послуги вантажного автомобіля (евакуатора)** | **22,0** | **-** | **22,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Перевізник** |  |
|  | **Всього:** | **30417,0** | **-** | **25557,0** | **-** | **-** |  |  |  |

**Дорожньо-мостове господарство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Капітальний ремонт покриття** | | | | | | | | | |
| 1. | пров. Горького | 826,0 | - | 826,0 | **-** | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 2. | вул. Жовтнева | 1366,0 | - | 1366,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 3. | пров. Чехова | 341,0 | - | 341,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 4. | пров. Некрасова | 941,0 | - | 941,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 5. | пров.Різдвяний | 800,0 | - | 800,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 6. | вул. О.Довженка | 1000,0 | - | 1000,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 7. | вул. Молодіжна | 780,0 | - | 780,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | вул. Гелевея | 1500,0 | - | 1500,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | вул. М.Небаби | 800,0 | - | 800,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | ПКД на капітальний ремонт проїзду  від вул.Зарічної до вул.Пушкіна | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | ПКД на капітальний ремонт проїзду від вул.Семінарської до вул.Жовтневої | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | ПКД на капітальний ремонт проїзду від вул.Жовтневої до пров.Заводського | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | ПКД на капітальний ремонт проїзду між вул.Чехова та пров.Горького | 40,0 | - | 40,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 14. | вул. Заводська | 800,0 | - | 800,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 15. | вул.Шелушкова | 800,0 | - | 800,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 16. | вул. Різдвяна | 1500,0 | - | 1500,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | **Всього:** | **11734,0** | **-** | **11734,0** | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| **Поточний ремонт покриття** | | | | | | | | | |
| 1. | вул. Соборна Площа | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 2. | вул. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 3. | вул. Шевченка | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 4. | вул. Семінарська | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 5. | вул. Червоних партизанів | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 6. | вул. Володимирська | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 7. | вул. Зарічна | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 8. | вул. Перемоги | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 9. | вул. Б.Хмельницького | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 10. | вул. Київська (другорядна) від вул.Дімітрова до вул.Грибоєдова | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 11. | вул. Київська (другорядна) від вул.Героїв Небесної Сотні до вул.Грибоєдова | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 12. | вул. Реміснича | 100,0 | - | 100,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 13. | пров. Суворова | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 14. | вул. Павла Чубинського | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 15. | пров. Назаренка | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 16. | вул. Островського | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 17. | вул. Тургенєва | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 18. | вул. Бондарівська | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 19. | вул. Будьонного | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 20. | вул. Східна | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 21. | вул. Маяковського | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 22. | вул. Героїв Танкістів | 50,0 | - | 50,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 23. | вул. Леваневського | 100,0 | - | 100,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 24. | вул. В. Вернадського | 100,0 | - | 100,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 25. | вул. Набережна | 50,0 | - | 50,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 26. | вул. 30 років Перемоги | 50,0 | - | 50,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 27. | вул. О. Ольжича | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 28. | вул. Черняхівського | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 29. | вул. Пархоменка | 110,0 | - | 110,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 30. | вул. Г.Сковороди | 150,0 | - | 150,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 31. | вул. Цендрівських | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 32. | вул. Посяди | 150,0 | - | 150,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 33. | вул. Суворова | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 34. | вул. Молодіжна (с. Теснівка) | 100,0 | - | 100,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 35. | вул. Лісова (с. Теснівка) | 60,0 | - | 60,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 36. | вул. Хуторська в с.Бобрик | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 37. | вул. 8-го Березня | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 38. | вул. В.Винниченка | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 39. | вул. Чехова | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 40 | вул. Індустріальна | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 41. | вул. Толстого | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 42. | вул. Репіна | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 43. | пров. Толстого | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 44. | вул. Горького | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 45. | вул. Паперова | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 46. | вул. Ромащенка | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 47. | вул. С. Березняка | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 48. | вул. Дундича | 100,0 | - | 100,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 49. | вул. Польова | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 50. | вул. Північна | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 51. | вул. Давид Гофштейна | 80,0 | - | 80,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 52. | вул. О.Кошового | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 53. | вул.1-го Травня | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 54. | вул. М.Лисенка | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 55. | вул. І.Посяди | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 56. | вул. Тельмана | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 57. | пров. 8-го Березня | 150,0 | - | 150,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 58. | пров. Дачний | 50,0 | - | 50,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 59. | пров. О.Довженка | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 60. | пров. Святотроїцький | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 61. | пров. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 62. | доріжок на центральному кладовищі м.Коростишева | 60,0 | - | 60,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 63. | тротуарів | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 64. | дороги між с. Бобрик до с. Теснівка | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
| 65. | дороги між с. Більківці та с. Козак | 200,0 | - | 200,0 | - | **-** | до 01.10.18 | Підрядна організація |  |
|  | **Всього:** | **10500,0** | **-** | **10500,0** | - | **-** |  |  |  |

**Житлове господарство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Капітальний ремонт приміщень гуртожитку за адресою вул. Київська,113 в м.Коростишевім** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт будівлі гуртожитку за адресою вул. Київська,113 в м.Коростишеві** | **800,0** | **-** | **800,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Поточний ремонт систем водопостачання гуртожитку за адресою вул. Київська, 113 в м.Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **4.** | **Капітальний ремонт електричних мережгуртожитку по вул. Київська,113 в м. Коростишеві** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** |  | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Капітальний ремонт внутрішньо-будинкової каналізаційної мережігуртожитку по вул. Київська,113 в м. Коростишеві** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** |  | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | 4,62 | - | 4,62 | **-** |  |  |  |  |
| Авторський нагляд | 0,525 | - | 0,525 | **-** |  |  |  |  |
| Тех. нагляд | 1,995 | - | 1,995 | **-** |  |  |  |  |
| **6.** | **Перевірка, ремонт вентиляційних і димових каналів закладів, будинків** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт систем опалення міської ради підвальне приміщення по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** |  | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Капітальний ремонт Коростишівської міської ради** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **до 01.10.18** | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Поточний ремонт приміщень Коростишівської міської ради** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **до 31.12.18** | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт фасадних та внутрішньобудинкових газопроводів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Технічне обслуговування фасадних та внутрішньобудинкових газопроводів** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** |  | **до 31.12.18** | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Капітальний ремонт входу у підвал та відмостки по вул. Київська, 113 в м. Коростишеві** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| Виготовлення ПКД | 5,397 | - | 5,397 | - | **-** |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Капітальний ремонт відмостки житлового будинку ОСББ по пров.Чехова, 4 в м.Коростишеві (перехідне 2017р.)** | **31,093** | **-** | **21,7651** | **-** | **9,3279** | **до 01.10.18** | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **3681,093** |  | **3671,765** |  | **9,3279** |  |  |  |
| **ВСЬОГО: 69235,529** | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Соціальна сфера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання проектору для методичного кабінету | 12,0 | | | - | 12,0 | | | **-** |  |  | |  |  | |
| 2. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №5 «Льонок»(вул.Героїв Чорнобиля, 48, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт огорожі | | 300,0 | - | | | 300,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Будівництво овочесховища дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві | | 1500,0 | - | | | 1500,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Придбання спортивно-ігрових комплексів для дитячого майданчика | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Капітальний ремонт фасаду (утеплення) дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві | | 900,0 | - | | | 900,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Капітальний ремонт харчоблоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Льонок» по вул.Героїв Чорнобиля, 48 в м.Коростишеві | | 1000,0 | - | | | 1000,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №5 «Льонок» | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки | | 12,0 | - | | | 12,0 | - | | - | | Протягом року |  | |  |
| 3. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №6 «Ластівка» (пров.Щорса,12, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт приміщень | | 112,0 | - | | | 112,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» | |  |
| Промивка систем опалення | | 20,0 | - | | | 20,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» | |  |
| Виготовлення ПКД «Реконструкція з добудовою приміщень (ефективна термосанація) Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №6 «Ластівка» по пров.Щорса,12 в м.Коростишеві» | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №6 «Ластівка» | |  |
| 4. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №7 «Сонечко» (вул. Горького,1А, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт харчоблоку | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт павільйонів | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання сушильної машини | | 30,0 | - | | | 30,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт огорожі | | 150,0 | - | | | 150,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання пральної машини | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання спортивно-ігрових комплексів | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання електром’ясорубки | | 20,0 | - | | | 20,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання меблів | | 317,5 | - | | | 317,5 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт приміщень | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання та встановлення кухонних мийок | | 30,0 | - | | | 30,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт пожежної сигналізації | | 150,0 | - | | | 150,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання комплектів білизни, покривал, ковдр, матраців, подушок | | 110,0 | - | | | 110,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання посуду | | 55,0 | - | | | 55,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Придбання спецодягу | | 9,0 | - | | | 9,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Поточний ремонт асфальтового покриття на території садочку | | 175,0 | - | | | 175,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №7 «Сонечко» по вул. Горького,1А в м.Коростишеві» | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №7 «Сонечко» | |  |
| 5. | Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №8 «Барвінок» (вул. Чкалова, 4, м.Коростишів) | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт харчоблоку | | 115,3 | - | | | 115,3 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» | |  |
| Капітальний ремонт даху Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №8 по вул. Чкалова, 4 в м.Коростишеві | | 450,0 | - | | | 450,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» | |  |
| Капітальний ремонт фасаду (утеплення) будівлі Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №8 по вул. Чкалова, 4 в м.Коростишеві | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №8 «Барвінок» | |  |
| 6. | **Дошкільний навчальний заклад №10 м.Коростишева (вул. Семінарська,68, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт електромережі | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Поточний ремонт стелі | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Виготовлення та встановлення козирків | | 2,0 | - | | | 2,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання та встановлення центральних вхідних дверей | | 14,0 | - | | | 14,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання меблів | | 56,1 | - | | | 56,1 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання матраців | | 42,0 | - | | | 42,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання газового котла | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання основних засобів | | 18,0 | - | | | 18,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання оргтехніки | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Поточний ремонт підлоги | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 68 в м. Коростишеві | | 2970,7 | 2079,4 | | | 891,3 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Придбання вішалок | | 25,5 | - | | | 25,5 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Капітальний ремонт приміщення пральні по вул.М.Небаби,23 в м.Коростишеві | | 300,0 | - | | | 300,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| Капітальний ремонт блискавко захисту дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 68 в м. Коростишеві | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ДНЗ №10 | |  |
| 7. | **Коростишівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №13 «Ялинка» (вул. Володимирська, 3, м.Коростишів)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт блискавкозахисту | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Поточний ремонт огорожі | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Поточний ремонт приміщення | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Обладнання спортивних майданчиків | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Придбання інвентаря (кухонний посуд, постіль, вогнегасники) | | 68,0 | - | | | 68,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Придбання комплекту меблів | | 25,0 | - | | | 25,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Капітальний ремонт харчоблоку Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №13 «Ялинка» по вул. Володимирська, 3 в м.Коростишеві | | 600,0 | - | | | 600,0 | - | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №13 в м.Коростишеві | | 4611,2 | 3227,8 | | | 1383,4 |  | |  | | Протягом року | ДНЗ №13 «Ялинка» | |  |
| 8. | Більковецький дошкільний навчальний заклад Коростишівської міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Поточний ремонт водоканалізаційних мереж харчоблоку | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | |  | | Протягом року | Більковецький ДНЗ | |  |
| Придбання матраців | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | |  | | Протягом року | ВОМС | |  |
| Придбання меблів | | 30,0 | - | | | 30,0 | - | |  | | Протягом року | ВОМС | |  |
| Придбання знезалізнюючої установки | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | |  | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 9. | Квітневий дошкільний навчальний заклад «Казка» Коростишівської міської ради | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання спортивно ігрового комплексу(багатофункціональний набір ИМ -12.01) | | 46,4 | - | | | 46,4 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| Придбання ігрових майданчиків | | 35,4 | - | | | 35,4 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 10. | Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету фізики | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету біології | | 90,0 | - | | | 90,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету хімії | | 215,0 | - | | | 215,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету інформатики | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого лінгвістичного кабінету | | 200,0 | - | | | 200,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт приміщень | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання обладнання та меблів для спеціалізованого кабінету трудового навчання для хлопців | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання мультимедійних дошок (3шт. х 20,0тис.грн.) | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки (5шт. х 10,0 тис.грн.) | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання телевізорів(6шт. х 8,0тис.грн.) | | 48,0 | - | | | 48,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Придбання проекторів(2шт. х 12,0 тис.грн.) | | 24,0 | - | | | 24,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт асфальтового покриття на території школи | | 120,0 | - | | | 120,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт даху корпусу початкової школи Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | | 170,0 | - | | | 170,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Поточний ремонт приміщень корпусу початкової школи Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | | 170,0 | - | | | 170,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| Капітальний ремонт будівель та споруд Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Житомирської області по вул. Шевченка,39 в м.Коростишеві | | 11559,6 | 8091,7 | | | 3467,9 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №1 | |  |
| 11. | Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей інформаційних технологій» ім. Л.Х.Дарбіняна | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання мультимедійного | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. Л.Х.Дарбіняна | |  |
| Придбання телевізора | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. Л.Х.Дарбіняна | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки (10шт. х 16,0тис.грн.) | | 160,0 | - | | | 160,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. Л.Х.Дарбіняна | |  |
| 12. | Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання мультимедійного обладнання | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №3 | |  |
| Комплекс енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Назаренка,16 в м.Коростишів Житомирської області | | 4189,9 | 2932,9 | | | 1257,0 | - | | - | | Протягом року | ЗОШ №3 | |  |
| 13. | Коростишівська гуманітарна гімназія №5 імені Т.Г. Шевченка | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Придбання телевізора | | 45,0 | - | | | 45,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання м’ясорубки | | 70,0 | - | | | 70,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання картоплечистки | | 88,0 | - | | | 88,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання сушки для посуду | | 8,0 | - | | | 8,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Придбання лінгафонного кабінету | | 320,0 | - | | | 320,0 | - | | - | | Протягом року | Гімназія №5 | |  |
| Коростишівський НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання воріт та огорожі | | 60,0 | - | | | 60,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Капітальний ремонт даху Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича | | 1499,0 | - | | | 1499,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Капітальний ремонт будівлі надвірного туалету Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича по вул. Мануїльського,14 в м.Коростишеві | | 300,0 | - | | | 300,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Заміна вікон приміщень Коростишівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» ім. Олега Ольжича | | 720,0 | - | | | 720,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям | | 1500,0 | - | | | 1500,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання дитячого ігрового майданчика | | 1000,0 | - | | | 1000,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання меблів | | 320,0 | - | | | 320,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання насосу для КНС | | 80,0 | - | | | 80,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання комп’ютерної техніки | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання музичного центру | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| Придбання ТВ техніки | | 90,0 | - | | | 90,0 | - | | - | | Протягом року | НВК ім. О.Ольжича | |  |
| 15. | Коростишівська загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання комп’ютерної техніки | | 9,0 | - | | | 9,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 16. | Більковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівель Більковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області по вул. Рад,2 в с.Більківці» | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | Більковецька ЗОШ | |  |
| 17. | Щигліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Поточний ремонт каналізаційних мереж Щигліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області по вул. Шевченка,33 в с.Щигліївка» | | 180,0 | - | | | 180,0 | - | | - | | Протягом року | Щигліївська ЗОШ | |  |
| Квітнева загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівлі Квітневоїзагальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Коростишівської міської ради Житомирської області в с.Квітневе» | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | Квітнева ЗОШ | |  |
| 19. | Коростишівська міська станція юних техніків | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Асфальтування майданчику для автокартодрому на території МСЮТ | | 520,0 | - | | | 520,0 | - | | - | | Протягом року | МСЮТ | |  |
|  | Реконструкція будівлі по вул. Київській, 53 м.Коростишів Житомирської області під приміщення для позашкільного навчального закладу (зовнішні інженерні мережі та благоустрій) | | 883,2 | 618,2 | | | 265,0 | - | | - | | Протягом року | МСЮТ | |  |
| Всього: | | | 42525,8 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Поліпшення соціального захисту населення** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Надання адресної матеріальної допомоги:- малозабезпеченим верствам населення;- учасникам АТО та їх сім’ям;- інвалідам;- забезпечувати надання допомоги напоховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого;- іншим категоріям. | | 600,0 | - | | | 600,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 2. | Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно положення «Про Порядок відшкодування витратза безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Коростишівської міської ради пасажирським автомобільним транспортом загального користування» | | 1440,0 | - | | | 1440,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 3. | Матеріальна допомога на придбання твердого палива інвалідам по зору та іншим категоріям громадян | | 15,0 | - | | | 15,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 4. | Відшкодування інвалідам по зору та почесним громадянам міста 50% вартості комунальних послуг | | 150,0 | - | | | 150,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
| 5. | Співфінансування проведення лікування та медичної реабілітації учасників АТО | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
|  | Всього: | | 2305,0 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Розвиток фізичної культури і спорту** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **КУ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Придбання комп’ютерної техніки | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Придбання музичного центру | | 10,0 | - | | | 10,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Придбання спортивної форми, інвентарю та іншого обладнання | | 75,0 | - | | | 75,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Придбання призів та подарунків для нагородження переможців змагань | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям  (співфінансування 50%) | | 1500,0 | 750,0 | | | 750,0 | - | | - | | Протягом року | КУ КДЮСШ | |  |
| 2. | Забезпечення участі спортсменів в змаганнях різного рангу | | 100,0 | - | | | 100,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 3. | Матеріально-технічне забезпечення команд, гуртків, секцій | | 250,0 | - | | | 250,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 4. | Співучасть у фінансуванні з підготовки спортивних споруд та закладів в цілях підготовки їх до відповідних заходів | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | ВОМС | |  |
| 5. | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | 50,0 | - | | | 50,0 | - | | - | | Протягом року | Міська рада | |  |
|  | Всього: | | 2095,0 |  | | |  |  | |  | |  |  | |  |

**Відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, днів народжень, заохочення за заслуги перед містом Коростишів, здійснення представницьких та інших заходів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Організація та проведення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із придбанням та врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 40,0 | - | 40,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 2. | Організація та відзначення міських свят та подій, які проводяться відповідно до розпорядження міського голови із придбанням, врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 250,0 | - | 250,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 3. | Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки, заслуги перед містом Коростишів, з нагоди днів народжень, професійних свят та інших заходів із придбанням, врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 36,0 | - | 36,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 4. | Організація та відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із придбанням та врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 30,0 | - | 30,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 5. | Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкриття тематичних виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів тощо із придбанням та врученням цінних подарунків, сувенірів, грошових винагород | 10,0 | - | 10,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 6. | Придбання або виготовлення депутатських значків, значків, медалей, посвідчень, кубків, іншої сувенірної продукції, бланків Почесних грамот і Подяк міської ради згідно із описами, затвердженими в установленому порядку, для відзначення та заохочення підприємств, установ та організацій і окремих осіб | 70,0 | - | 70,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 7. | Придбання цінних подарунків, сувенірів, святкових листівок та вітальних адрес для урочистих заходів та представницьких цілей | 30,0 | - | 30,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 8. | Придбання квіткової продукції | 70,0 | - | 70,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 9. | Оренда приміщень для проведення заходів | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 10. | Виготовлення друкованої продукції | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 11. | Обслуговування заходів транспортними засобами | 25,0 | - | 25,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 12. | Оренда залів готелів для прийняття офіційних делегацій | 15,0 | - | 15,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 13. | Відрядження посадових осіб та офіційних делегацій міської ради у межах України та за кордон, пов'язаних із залученням інвестицій в економіку міста | 50,0 | - | 50,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 14. | Організація та відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із придбанням та врученням подарунків, грошової винагороди, Почесних грамот і Подяк міської ради | 15,0 | - | 15,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
| 15. | Організація та відзначення днів народжень окремих осіб із придбанням та врученням подарунків, грошових винагород, Почесних грамот і Подяк міської ради | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Протягом року | Міська рада |  |
|  | Всього: | 701,0 |  |  |  |  |  |  |  |

**Медична галузь**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Капітальний ремонт АЗПСМ м.Коростишів** | **4302,22** |  |  |  |  | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | - | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | 15,0 | - | 15,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Кропивня** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | 15,0 | - | 15,0 | - | - |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Поточний ремонт приміщення фельдшерського пункту с.Віленька** | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| 5. | **Поточний ремонт фельдшерського пункту с.Щигліївка** | **30,0** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| 6. | **Придбання твердопаливного котла для фельдшерського пункту с.Щигліївка** | **15,0** | **-** | **15,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| 7. | **Поточний ремонт фельдшерсь-кого пункту с.Грубське** | **30,0** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **5577,22** |  |  |  |  |  |  |  |

**Старостинські округи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Більківецький старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Більківці** | **300,0** | **-** | **300,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Козак** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Капітальний ремонт даху приміщення загальноосвітньої школи в с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Поточний ремонт будинку культури в с.Більківці** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Поточний ремонт адміністративного приміщення Більківецького старостинського округу** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** |  | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **6.** | **Капітальний ремонт вул.Воронцова, с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Капітальний ремонт вул.Ударник, с.Більківці** | **600,0** | **-** | **600,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Миру, с.Козак** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Церковна, с.Більківці** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Більківці** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Більківці** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Л.Українки, с.Більківці** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул. Р.Базара, с.Більківці** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **2920,0** | **-** | **2920,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Віленьківський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Віленька** | **500,0** | **-** | **500,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Облаштування дитячого майданчика в с.Віленька** | **30,0** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| **3.** | **Утримання територій кладовищ** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| **4.** | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев** | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Ліквідація стихійних сміттєзвалищ** | **50,0** | **-** | **50,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **6.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **5,0** | **-** | **5,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **Міська рада** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Молодіжна, с.Віленька** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Миру, с.Віленька** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Садиба, с.Віленька** | **100,0** | **-** | **100,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Кракова, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Шевченка, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Поточний ремонт вул.Мисливська, с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **Поточний ремонт приміщення клубу с.Віленька** | **110,0** | **-** | **110,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **16.** | **Поточний ремонт приміщення адмінбудинку (школа-сад) с.Віленька** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Всього:** | **1265,0** | **-** | **1265,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Вільнянківський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Вільнянка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Борок** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Радівка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **6.** | **Поточний ремонт пров.Лісовий, с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Радівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Борок** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт електропроводки в приміщенні клубу с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **10.** | **Огородження кладовища в с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Огородження кладовища в с.Борок** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт паркану фельдшерського пункту в с.Вільнянка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **960,0** | **-** | **960,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Здвижківський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Семенівка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Скошування та прибирання на території кладовищ в с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **КП «Коростишівський комунальник»** |  |
| **4.** | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
| **5.** | **Огородження кладовища в с.Здвижка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **6.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **Міська рада** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Болячівська, с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Садиба, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Шевченка, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Вузилкова, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Гранітна, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Весняна, с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт приміщення клубу с.Здвижка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **14.** | **Поточний ремонт фельдшерського пункту с.Здвижка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **15.** | **Поточний приміщення сільської ради с.Здвижка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
|  | **Всього:** | **1790,0** | **-** | **1790,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Квітневий старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Квітневе** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Красилівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Антонівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Браженець** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Царівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Поточний ремонт вул.Новоселецька, с.Красилівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **7.** | **Поточний ремонт вул.Східна, с.Красилівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Піскова, с.Красилівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Молодіжна, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Лугова, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Дачна, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Квітневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул.Київська, с.Царівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Поточний ремонт вул.Торфяна, с.Царівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **Поточний ремонт вул.Хмельова, с.Царівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **16.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Браженець** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **17.** | **Поточний ремонт вул.Гайова, с.Браженець** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **18.** | **Поточний ремонт вул.Центральна, с.Антонівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **19.** | **Поточний ремонт вул.Вишнева, с.Антонівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **20.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Антонівка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **21.** | **Огородження кладовища парканом в с.Бражинець** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **1330,0** | **-** | **1330,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Кропивнянський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Рекультивація сміттєзвалища в Кропивнянському старостинському окрузі** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| **2.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вул.Шевченка, с.Кропивня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вул.Кошового, с.Голубівка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вул.Колгоспна, с.Видумка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Капітальний ремонт вул.Шевченка, с.Кропивня** | **150,0** | **-** | **150,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Капітальний ремонт централізованого водопостачання по вул.Молодіжна, с.Кропивня** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація, МКП «Водоканал»** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Капітальний ремонт (термосанація) Кропивнянського НВК** |  |  |  |  |  | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Поточний ремонт вул.Лісова, с.Кропивня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт вул.Садова, с.Кропивня** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт вул.Жовтнева, с.Голубівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт вул.Польова, с.Голубівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Поточний ремонт вул.Колгоспна, с.Видумка** | **60,0** | **-** | **60,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Поточний ремонт вул.Пряма, с.Єлизаветівка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Водовідведення стічних (дощових та талих) вод з вул.Молодіжна, с.Кропивня** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Поточний ремонт будинку культури в с.Кропивня** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація, КП «Коростишівська комунальна служба»** |  |
| **16.** | **Придбання газонокосарки** | **35,0** | **-** | **35,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
|  | **Всього:** | **1365,0** | **-** | **1365,0** | **-** | **-** |  |  |  |
| **Щигліївський старостинський округ** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Будівництво ДНЗ при ЗОШ в с.Щигліївка** |  |  |  |  |  | 2018 рік | **Проектна організація, Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Продубіївка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Щигліївка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Вишневе** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Грубське** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Встановлення зовнішнього освітлення вулиць с.Струцівка** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | До 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Поточний ремонт дороги с.Щигліївка- с.Продубіївка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **8.** | **Поточний ремонт дороги с.Грубське - с.Струцівка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **9.** | **Поточний ремонт дороги с.Грубське - с.Вишневе** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **10.** | **Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Весняна, с.Продубіївка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **11.** | **Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лісова, с.Продубіївка** | **200,0** | **-** | **200,0** | **-** | **-** | До 01.10.18 | **Підрядна організація** |  |
| **12.** | **Огородження кладовища с.Продубіївка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **13.** | **Огородження кладовища с.Вишневе** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **14.** | **Огородження кладовища с.Щигліївка** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | До 01.12.18 | **Підрядна організація** |  |
| **15.** | **Капітальний ремонт мосту при в’їзді в с.Продубіївка** |  |  |  |  |  | 2018 рік | **Проектна організація, Підрядна організація** |  |
| Виготовлення ПКД | **20,0** | **-** | **20,0** | **-** | **-** |  | **Проектна організація** |  |
| Авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех. нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Придбання ігрових дитячих майданчиків в с.Продубіївка** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **17.** | **Придбання ігрових дитячих майданчиків в с.Грубське** | **130,0** | **-** | **130,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **18.** | **Придбання залізо-бетонної огорожі для благоустрою сіл Щигліївка та Продубіївка** | **70,0** | **-** | **70,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **19.** | **Придбання господарчих товарів (фарба, вапно та інше)** | **10,0** | **-** | **10,0** | **-** | **-** | 2018 рік | **Міська рада** |  |
| **20.** | **Зрізання аварійно-небезпечних дерев в Щигліївському старостинському окрузі** | **40,0** | **-** | **40,0** | **-** | **-** | до 31.12.18 | **КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», Підрядна організація** |  |
|  | **Всього:** | **2160,0** |  | **2160,0** |  |  |  |  |  |

**Забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень установ, організацій, підприємств вогнезахисними засобами | 200,0 | **-** | 200,0 | **-** | **-** | 2018 рік | Підрядна організація |  |
| 2. | Забезпечення відповідно до норм належності приміщень первин-ними засобами пожежогасіння | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада, комунальні підприємства Корости-шівської міської ради |  |
| 3. | Приведення у належний стан відповідно до встановлених вимог протипожежного водопостачання міста, сільських населених пунктів (пожежних гідрантів, пожежних водойм, водонапірних веж) | 260,0 | - | 260,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада, КП «Коростишівський комунальник», Підрядна організація |  |
| 4. | Матеріально технічне забезпечення пожежно-рятувальної частини (придбання пожежної, спеціальної рятувальної техніки, обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, запчастин, обладнання тощо) | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 5. | Приведення до належного стану гідротехнічних споруд річок та водойм громади | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 6. | Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації) | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 7. | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій\* | - | - | - | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
|  | **Всього:** | **910,0** | - | **910,0** | - | - |  |  |  |

\*- згідно окремо прийнятого Порядкустворення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території

**Інші видатки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення матеріальних резервів в обсягах, що забезпечать виконання проведення невідкладних робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і надання невідкладної допомоги постраждалому населенню | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 2. | Судовий збір | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада |  |
| 3. | Проведення грошово-експертної оцінки нежилих приміщень | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 2018 рік | Міська рада, Підрядна організація |  |
|  | Всього: | 340,0 | - | 340,0 | - | - |  |  |  |