

Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

17.10.2017  № 242

Про хід виконання заходів по

підготовці житлово-комунального

господарства та соціальної сфери

міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-2018 років

Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради Загарія І.С. про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, а також, з метою забезпечення надійного стабільного функціонування об’єктів в період погіршення погодних умов, та керуючись пп. 1 п. "а" ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію «Про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період» взяти до відома (додається).

2. Утворити оперативний штаб для здійснення контролю за проходження опалювального сезону, реагування на надзвичайні ситуації, події під час осінньо-зимового періоду 2017-2018 років на території міської ради у наступному складі:

Кохан І.М. – міський голова, голова оперативного штабу;

Лукомський М.Ю. – заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, заступник голови оперативного

штабу;

Денисовець Ю.М. - заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради, заступник голови оперативного

штабу;

Зелінська О.Ю. – начальник загального відділу міської ради, секретар

оперативного штабу;

Члени оперативного штабу:

Коваленко В.В. – керуючий справами виконавчого комітету Коростишівської

міської ради;

Загарія І.С. – начальник відділу економічного розвитку, житлово-

комунального господарства та благоустрою Коростишівської

міської ради;

Кучик В.М. – директор КП «Коростишівський комунальник»;

Серьожкін М.М. – директор КП «Коростишівська комунальна служба»;

Снітко В.Г. – директор МКП «Водоканал»;

Хом’як В.І. – в.о. старости Більковецького старостинського укругу;

Юхимчук Г.В. – в.о. старости Віленьківського старостинського укругу;

Тарасюк С.Ф. – в.о. старости Вільнянківського старостинського укругу;

Шкаврон Н.І. – в.о. старости Здвижківського старостинського укругу;

Яблонський В.Д. – в.о. старости Квітневого старостинського укругу;

Радзієвський Б.О. - Кропивнянського старостинського округу;

Вернигора В.Ф. - Щигліївського старостинського округу.

3. Виконавчому комітету Коростишівської міської ради контролювати хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

4. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства міста та в.о. старост старостинських округів до початку опалювального сезону завершити виконання робіт, передбачених рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 20.06.2017 року №146 «Про підсумки проведення опалювального сезону 2016-2017 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року».

5. Відділу освіти молоді та спорту, відділу культури та туризму, в.о. старост старостинських округів Коростишівської міської ради завершити всі заплановані заходи до початку опалювального сезону 2017-2018 років у тому числі:

- перевірку роботи системи опалення;

- підготовку котелень до роботи;

- забезпечення проходження навчання та отримання посвідчень операторами котелень відповідальними за газове господарство;

- по кожному закладу підготувати необхідний пакет документів для отримання дозволу на роботу котелень в опалювальний період;

- забезпечити окремим закладам вчасно завіз твердого палива.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лукомського М.Ю.

Міський голова І.М. Кохан

Додаток до рішення

виконавчого комітету

Коростишівської міської ради

17.10.2017 № 242

**Інформація**

**Про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років**

**Шановні члени виконавчого комітету!**

Рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 20.06.2017 за №146 був затверджений план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

Інформація станом на 01.10. 2017 щодо виконання цих заходів надається в розрізі міських комунальних підприємств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Зміст заходу** | | **Вартість**  **виконаних робіт**  **тис. грн.** | **Виконавець** | **Термін**  **виконання** | | **Відмітка про**  **виконання** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **МКП «Водоканал»** | | | | | | | |
| **1.** | |  |  |  | |  |  |
|  | | **Споруди-водозабору** |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | | Очищення та дезінфекція очисних водопровідних споруд головного водозабору  Виконати капітальний ремонт  будівель та споруд на головному  водозаборі | за власний кошт  200,0 | МКП «Водоканал»    МКП «Водоканал» | | виконано  до 01.11.17 | виконано  не виконано (не фінансувалися) |
|  | | Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабор | 100,0 | МКП «Водоканал» | | до 01.11.17 | не фінансувалось |
|  | | Проведення технічного обслуговування ліній електропередач  та електричного обладнання на головному водозаборі  Придбання силового трансформатору  ТМ 160-10/0,4 на головний водозабор  Придбання частотного перетворювача  на головний водозабор марки «Lenze»  Придбати силовий трансформатор ТМ 25 -10/0,4 | за власний кошт  180  200  60 | МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал» | | до 01.09.17  при наявності фінансув.  при наявності фінансув.    при наявності фінансув. | проведено  не придбано  не придбано  не придбано |
|  | | **Артезіанські свердловини** |  |  | |  |  |
|  | | Капітальний ремонт утеплення павільйонів свердловини | за власний кошт | МКП  «Водоканал» | | до 01.10.17 | виконано частково |
|  | | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах свердловин | за власний кошт | МКП  «Водоканал» | | до 01.10.17 | проведено |
|  | | Провести технічне обслуговування ліній електропередач арт. свердловин та трансформаторів  Придбати глибинні насоси ЕЦВ 8-25-150 та ЕЦВ 6-10-110 | за власний кошт  200 | МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал» | | до 01.10.17  до  01.08.17 | проведено  придбано 7 шт. |
|  | | **Водогінна мережа міста** |  |  | |  |  |
|  | | Проведення дезинфекції та промивки водопровідної мережі міста  Проведення ремонту та заміну запірної арматури на водогінній мережі міста | за власний кошт  за власний кошт | МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал» | | виконано  до 01.10.17 | виконано  д.у. 100-2 шт.  д.у. 80-1шт. (вул. Гвардійська, Різдвяна, Горького) |
|  | | Поточний ремонт, ревізія вуличних колонок на водогінних мережах міста  Поточний ремонт оглядових водогінних колодязів на вуличних мережах міста  Капітальний ремонт водогінних мереж по заміні пожежних гідрантів  Капітальний ремонт водогінних мереж: вул. Островського -  та вул. Шелушкова - | 10 шт.  10,0  (5 шт.)  5 шт.  197,83320  281,14560 | МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал» | | до 01.07.17  до 01.10.17  до 01.10.17  до 01.07.17 | проведено техогляд та при необхідності ремонт  поточний ремонт в стадії виконання  не фінансувалося  90%  90% |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | | **Каналізаційні мережі** |  |  | |  |  |
|  | | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів | 10,0  (5 шт.) | МКП  «Водоканал» | | до  01.10.17 | Поточний ремонт у стадії виконання |
|  | | Провести ремонт та утеплення напірного каналізаційного колектора прокладеного через  р. Левча  **Очисні каналізаційні споруди**  Реконструкція очисних споруд каналізації м. Коростишева продуктивністю 2000 м3 на добу з перспективою до 3000 м3 на добу по вул. Польовій | за власний кошт  21192,878 | МКП  «Водоканал»  Підрядна організація | | до 01.11.17  На протязі року при надходженні фінансування | частково виконано (закуплено утеплювач)  фінансування з держ. бюджет. не надходило |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | | **Каналізаційно-насосні станції** |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | | Провести ревізію запірної арматури, зворотніх клапанів, насосних агрегатів на КНС №№ 1,2,3,4, | за власний кошт | МКП  «Водоканал» | | до 01.10.17 | виконано |
|  | | Ремонт приточних каналізаційних  резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4,5  Технічний огляд та ремонт насосних агрегатів на КНС №1,2,3,4 | 108,514  за власний кошт | МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал» | | до 01.10.17  до 01.08.17 | виконано  виконано |
|  | | **Додатково виконано:**  Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Пилипа Орлика, 7-11  Заміна водопровідного вводу до буд. №18 по вул. Соборна Площа | 93,020  31,0 | МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал» | |  | виконано  виконано |
|  | | Проведено поточний ремонт, чистка та промивка водогінної мережі по пров. Тельмана  Проведено капітальний ремонт водопровідних вводів у багатоповерхові будинки:  вул. Київська,143  вул. Різдвяна, 15/2  вул. Київська,125  вул. Соборна Площа,21  вул. Герої Небесної Сотні,37а  вул. С.Площа, 5  Проведено ремонт водопостачання до будинку №16 по вул. Семінарській  **Адмінприміщення**  Проведено ремонт електричної мережі  Ремонт та ревізія обігрівачів  Утеплення дверей, вікон  **Водозабор**  Утеплення вхідних дверей, вікон по всьому об’єкті  Ревізія електричного котла  **КНС 1,2,3,4**  Утеплення вхідних дверей, вікон на всіх КНС  Ремонт ревізія електричного обладнання на всіх КНС  Ремонт пічного опалення на КСН №2 | за власний кошт  не профінансовано  9,5  за власний кошт  за власний кошт  за власний кошт | МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»  МКП  «Водоканал»    МКП  «Водоканал» | |  | виконано  виконано  виконано  виконано  виконано  виконано  виконано  виконано  виконано  виконано  виконано |
| **2.** | | **КП «Коростишівська комунальна служба»** | | | | | |
|  | | **Ремонт будівель житлового фонду** |  |  | |  |  |
|  | | Капітальний ремонт входів в підвальне приміщення  (Соборна Площа,4 (2 входи))  **Поточний ремонт:** | 115,00 | КП «Коростишівська комунальна  служба » | | до 01.11.17 | 74,5 тис. грн.  виконано |
|  | | Дахів 60 м2 | 7,5 | КП «Коростишівська комунальна  служба » | | до 01.11.17 | 60 м2 |
|  | | Коминів 10 шт. | 6,5 | 10шт |
|  | | Дверей 10 шт | 2,5 | 11шт |
|  | | Слухових та смотрових вікон 30 шт. | 1,4 | 9шт. |
|  | | Остіклення вікон 20м2 | 2,8 | 24м2 |
|  | | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд 5шт. | 2,5 | 3шт |
|  | | Ремонт цоколів та відмостки будинку 30м2 | 2,4 | 20м2 |
|  | | Ремонт під’їздів 20 шт.  Ремонт відбійників, коньків 30м.п.  Ремонт лівньовок 30 м.п. | 25,9  4,4  5.8 | 28шт  16м.п.  35м.п. |
|  | | **Ремонт внутрішньо будинкових мереж** |  | КП «Коростишівська комунальна  служба » | | до 01.11.17 |  |
|  | |  |  |  |
|  | | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення  Поточний ремонт систем електропостачання | 40,0  15,0 | 49,8 тис.грн.  15,2 тис.грн. |
|  | |  |  |  |
|  | | **Благоустрій прибудинкових територій:**  -по вул. Гвардійській 31-39,  - по вул. Гвардійській 37-41,  -по вул. С.Площа 8,  - по вул. Київська 125,127,129, | 200  200  200  200 | Підрядна організація | |  | виконано |
|  | | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ по населеним пунктам | 21,8 | КП «Коростишівська комунальна  служба» | | до 01.11.17  на протязі року  до 01.11.17  до 01.11.17  до 01.11.17  до 01.11.17  до початку опал. сезону | вивезено 168м3-42ходок |
|  | |  |  |  |
|  | | Зрізання та кронування аварійних дерев  Перевірка вентиляційних та димових каналів, закладів будинків  Заготівля піскосуміші 50 т.  Поточний ремонт приямків 10 шт.  Ремонт автотракторної техніки  Здійснення  перевірки димветканалів у 98 багатоквартирних житлових будинках | 121,6  2,7  50  3,0  12,0 | зрізано та кроновано 127 дерев-146 м3.    (12 закладів освіти та культури)  виконано  4шт.  2од.  виконано  52 буд. |
|  | |  |  |  |
| **3.** | | **КП «Коростишівський комунальник»** | | | | | |
|  | | **Благоустрій** |  |  | |  |  |
|  | | Заготівля піскосуміші – 770 тон (піску-700т. солі-70т). |  | КП «Коростишівський комунальник»  КП «Коростишівський комунальник» | | до 01.11.17 | 150т.-піску, 35т-піскосуміші |
|  | | Остіклення, утеплення вікон в оранжереї та заготівля дров для опалення | власним коштом | до 01.10.17 | виконано |
|  | | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період  Провести утеплення ґрунту під зимовими захороненнями -1800  кв. м.  Поточний ремонт освітлення вулиці Шелушкова та прорв. Різдвяна міста | власним коштом  73,0 | КП «Коростишівський комунальник»  КП «Коростишівський комунальник»  КП «Коростишівський комунальник» | | до 01.10.17  до 01.11.17  до 01.11.17 | Техніка підготовлена  Проводитутеплення сухим листям  виконано |
|  | | Виконання поточного та капітального ремонту доріг відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Коростишівської територіальної громади на 2017  **Поточний ремонт:** |  | Підрядна організація | | до 01.11.17 | виконано |
| -вул. Володимирська | 114,70091 |
| -вул.Київська | 700,7326 |
| -вул.Шелушкова | 199,90878 |
| -пров.Некрасова | 197,52528 |
|  |  |
| -вул.Київська(друг.Південна) | 199,99213 |
| -пров.Суворова | 199,9526 |
| -вул.Шевченка | 199,99213 |
| -вул.С.Площа | 187,43408 |
| -вул.Тельмана | 199,67524 |
| -вул. Семінарська | 177,084 |
| - вул.Суворова | 199,97113 |
| -вул.Павлова | 199,922 |
| -прибуд.терит.вул.С.Площа | 199,990 |
| -вул.Гагаріна | 519,7535 |
| -вул.Сергія Панасюка | 199,60920 |
| -вул.Героїв Небесної Сотні | 191,010 |
| -вул. Горького | 196,518 |
| -**капітальний ремонт вул. У.Громової** | **979,993** |
|  | | Зрізання та кронування аварійних дерев по місту та старостинських округах | 153,8 | КП «Коростишівський комунальник»  Підрядна організація | |  | виконано |
|  | | Проведена заміна енергозберігаючих ламп на освітлення вулиць міста в кількості 60 шт.; | 10,0 | КП «Коростишівський комунальник» | |  | виконано |
|  | | Проведена робота по заміні комутаційних пристроїв по старостинських округах | 31,0 | КП «Коростишівський комунальник» | |  | виконано |
|  | | Заготівля твердого палива на старостинські округи | 40,0 | КП «Коростишівський комунальник» | |  | Не виконано |

Начальник відділу економічного розвитку,

житлово-комунального господарства та

благоустрою Коростишівської міської ради І.С. Загарія