

Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

20.06.2017 №\_148\_\_\_\_\_\_

Про виконання Заходів щодо

раціонального використання і

охорони вод та відтворення

водних ресурсів на території

населених пунктів

Коростишівської міської ради

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Башинського С.І. «Про виконання Заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів на території населених пунктів Коростишівської міської ради» та керуючись п.п.1, п. б ч.1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію першого заступника міського голови Башинського С.І.

«Про виконання Заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів на території населених пунктів Коростишівської міської ради» взяти до відома.

2. Затвердити Заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів на території населених пунктів Коростишівської міської ради на 2017 рік, згідно додатку.

3. Директору МКП „Водоканал” Снітку В.Г.:

3.1. Виконати роботи передбачені Програмою економічного та соціального розвитку Коростишівської територіальної громади на 2017 рік щодо проведення капітальних ремонтів водоканалізаційних мереж, водозабору, артсвердловин.

3.2. Провести роботи по капітальному ремонту станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві.

3.3. Своєчасно ліквідовувати пориви на водоканалізаційних мережах міста.

3.4. Регулярно контролювати якісний стан води, як на водомережах так і в громадських криницях на території населених пунктів Коростишівської міської ради.

4. Заслухати інформацію директора МКП „Водоканал” Снітка В.Г. про виконання заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів на території населених пунктів Коростишівської міської ради в червні 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Башинського С.І.

Міський голова І.М.Кохан

**Інформація**

першого заступника міського голови Башинського С.І. про виконання заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів в м. Коростишів у 2016 році.

Шановні члени виконкому!

На ваш розгляд надається виконання заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів на території Коростишівської міської ради протягом 2016 та І півріччя 2017, а також на затвердження проекту заходів відповідного періоду 2017-2018 років (додається)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання |
| 1. | Провести конкурсні торги на визначення підрядника для проведення реконструкції очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | МКП «Водоканал» | Не виконано  через відсутність фінансування |
| 2. | Розпочати реконструкцію очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | Підрядна організація | Не виконано  через відсутність фінансування |
| 3. | Включити в роботу водозабор № 2 по вул. Потєхіна в м. Коростишеві | ТОВ «ЕлітБуд» | Здано в експлуатацію |
| 4. | Провести корегування проекту капітального ремонту водозабору по вул. Грибоєдова в  м. Коростишеві | Проектна організація | На експертизі |
| 5. | Провести роботи по капітальному ремонту водозабору по  вул. Грибоєдова | Підрядна організація | Роботи виконано не в повному обсязі |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту водопроводу по вул. Мартина Небаби | Проектна організація | Виконано |
| 7. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Мартина Небаби | Підрядна організація | Виконано |
| 8. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Горького | ПАТ  «Коростишів Газ» | Виконано |
| 9. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. У.Громової | ПАТ  «Коростишів Газ» | Виконано |
| 10. | Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяна, 10 | Підрядна організація | Не виконано |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по  вул. Чехова | Підрядна організація | Не виконано |
| 12. | Провести заміну пожежних гідрантів по місту (10 шт.) | МКП «Водоканал» | Виконано |
| 13. | Провести очистку та хлорування головних очисних споруд водозабору та водомереж міста | МКП «Водоканал» | Виконано |
| 14. | Капітальний ремонт свердловин  № 24 та № 11 | Підрядна організація | Не виконано |
| 15. | Регулярно контролювати якість питної води, заборонити її використання підприємствами міста для технічних цілей | МКП «Водоканал» | Контроль ведеться на протязі року |
| 16. | Контролювати заборону проведення миття автотранспорту на рекреативних зонах | КП «Коростишівський комунальник» | На протязі року |

Перший заступник

міського голови С.І. Башинський

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 20 червня 2017 року

№\_\_\_\_\_

Заходи

щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів в м. Коростишева на II півріччя 2017р. та I півріччя 2018 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання |
| 1. | Провести конкурсні торги на визначення підрядника для проведення реконструкції очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | МКП «Водоканал» | Після виділення коштів з державного бюджету |
| 2. | Розпочати реконструкцію очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | Підрядна організація | При наявності фінансування |
| 3. | Провести геолого-економічну оцінку запасів підземних вод по Харитонівській ділянці Коростишівського родовища | МКП «Водоканал» | На протязі року |
| 4. | Включити в роботу водозабор №2 по вул. Потєхіна в м. Коростишеві | ТОВ «ЕлітБуд» | До кінця 2017 року |
| 5. | Провести роботи по капітальному ремонту водозабору по  вул. Грибоєдова | Підрядна організація | III-IV квартал 2017 року |
| 6. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Шелушкова | Проектна організація | ІІІ квартал 2017року |
| 7. | Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяна, 10 | Підрядна організація | III-IV квартал  2016 року |
| 8. | Провести очистку та хлорування головних очисних споруд водозабору та водомереж міста | МКП  «Водоканал» | До 01.06.2018 року |
| 9. | Провести дезінфекцію та проливну водопровідної мережі міста | МКП  «Водоканал» | До 01.06.2018 року |
| 10. | Капітальний ремонт свердловин | Підрядна організація | ІІ півріччя 2017 року |
| 11. | Регулярно контролювати якість питної води, заборонити її використання підприємствами міста для технічних цілей | МКП «Водоканал» | На протязі року |
| 12. | Контролювати заборону проведення миття автотранспорту на рекреативних зонах | КП «Коростишівський комунальник» | На протязі року |

Керуючий справами

виконавчого комітету В.В. Коваленко