Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

23.01.2018 №02

Про виконання Програми

економічного та соціального

розвитку населених пунктів

Коростишівської міської ради

за 2017 рік

 Заслухавши інформації заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Денисовця Ю.М., Лукомського М.Ю. «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради за 2017 рік» та керуючись пп.1 п.«а» ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Інформації заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Денисовця Ю.М., Лукомського М.Ю. «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради за 2017 рік» взяти до відома (додається).

 2. Внести на розгляд сесії міської ради питання «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради за 2017 рік ».

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Денисовця Ю.М., Лукомського М.Ю.

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради М.Ю. Лукомський

ІНФОРМАЦІЯ

 «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради за 2017 рік ».

Шановні члени виконавчого комітету та запрошені!

 Аналізуючи хід виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради за 2017 рік слід відмітити, що діяльність міської ради, її виконавчого комітету, комунальних підприємств міста була направлена на її виконання.

 Підсумовуючи виконання програми за 2017 рік в розрізі комунальних підприємств слід відмітити наступне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Планові заходи** | **Планові витрати, тис. грн.** | **Джерело фінансування** | **Виконання**  |
| **Держ. бюджет, тис.грн.** | **Місцевий бюджет, тис.грн.** | **Інші джерела, тис.грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Будівництво та реконструкції** |
| 1. | Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м./добу з перспективою розвитку до 3000 куб.м./добу по вул. Польовій в м. Коростишеві. (Вартість об’єкту 62131,458 грн. в цінах 2016 року ) | 21192,878 | 19121,829 | 2071,049 | **-** | Не фінансувалось |
| **Водопровідно-каналізаційне господарство** |
|  | Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | 1300,0 | - | 1300,0 | - | В грудні 2017 отримано експертний звіт ПКД |
|  | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Островського | 138,3 | - | 138,3 | - | Виконано на 90% |
|  | Капітальний ремонт екскаватора ЕО-2621 | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Капітальний ремонт вводів водопостачання в багатоповерхових будинках:- вул. Соборна Площа,21-вул. Київська,125, 143-вул. Героїв Небесної Сотні, 37а,- вул. Соборна Площа, 5- вул. Різдвяна,15/2 (роботи не профінансовані) | 300,0 | - | 300,0 | - | Виконано  |
|  | Водовідведення вул. Молодіжна с. Кропивня (закупівля помпи) | 7,0 | - | 7,0 | - | Не виконано |
|  | Влаштування систем водопостачання та водовідведення по вул. П. Чубинського. | 200,0 | - | 200,0 | - | Не виконано |
|  | Капітальний ремонт будівлі станції знезалізнення по вул. Героїв Чорнобиля в м.Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Перенес. на 2018р |
|  | Капітальний ремонт водогонів: |  |  |  |  |  |
| по вул.Шевченка, №1-15 | 185,0 | - | 185,0 | - | На 2018р |
| по вул.Київській, 103 | 350,0 | - | 350,0 | - | На 2018р |
| по пров.Гвардійському | 80,0 | - | 80,0 | - | На 2018р |
| по вул.П.Орлика, №7,9,11  | 150,0 | - | 150,0 | - | Виконано  |
| по вул.І.Огієнка | 290,0 | - | 290,0 | - | Виконано 50% |
| по вул. Шелушкова | 189,3 | - | 189,3 | - | Виконано на 95% |
|  | Капітальний ремонт каналізаційних мереж: |  |  |  |  |  |
| по вул. Соборна Площа, 4  | 73,842 | - | 73,842 | - | Виконано |
| по вул.І.Франка, 2Г | 190,0 | - | 190,0 | - | ПКД в стадії розробки |
|  | Капітальний ремонт водогінних мереж по заміні пожежних гідрантів в м.Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання глибинних насосів на артезіанські свердловини | 200,0 | - | 200,0 | - | Придбано  |
|  | Капітальний ремонт приміщень на артезіанських свердловинах (утеплення) | 250,0 | - | 250,0 |  | Не фінансувалось |
|  | Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабір (насосна станція ІІ підйому) (2 шт.) | 200,0 | - | 200,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання силового трансформатора ТМ 160-10/0,4 на головний водозабір | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання перетворювача частоти CIMR-AC4A0139AAA 55kW (75kW) 400V A1000 | 130,135 | - | 130,135 | - | Придбано |
|  | Встановлення відео спостереження на головному водозаборі по пров.Горького,16, м.Коростишів | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх систем водовідведення проточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4,5 в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Виконано  |
|  | Проведення геолого-економічної оцінки запасів підземних вод по Харитонівській ділянці Коростишівського родовища | 200,0 | - | 200,0 | - | Не виконано |
|  | Придбання силових трансформаторів ТМ 25 10/04 | 80,00 | - | 80,00 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання автомобіля марки «Газель» (вантажо-пасажирська) | 430,0 | - | 430,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання автомобіля марки «УАЗ» (вантажо-пасажирський) | 360,0 | - | 360,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання компресора | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання компресора водокільцевого ВК-12М1 на головний водозабір | 120,0 | - | 120,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання бензоріза | 80,0 | - | 80,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання акустичного течешукача | 120,0 | - | 120,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Встановлення примусової вентиляції на спорудах КНС | 40,0 | - | 40,0 | - | Не встановлено |
| 28. | Поточний ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Роботи виконані на 20,0 тис.грн. |
|  | Гідроочищення каналізаційних мереж м. Коростишева: |  |  |  |  | Не фінансувалось |
|  30. | по вул. Грибоєдова | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 31. | по пров. Чехова (виконано в січні 2018р.) | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 32. | по вул. Володимирській | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 33. | по вул. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 34. | по вул. Святотроїцькій | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 35. | по вул. Гвардійській | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 36. | по вул. Миру | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 37. | Підключення підстанції головного водозабору до резервної лінії живлення 10 кВ. | 30,0 | - | 30,0 | - | Виконано на 80% |
| 41. | Капітальний ремонт водоводу по пров. Горького | 120,0 | - | 120,0 | - | Не виконано |
| 42. | Капітальний ремонт мулових полів очисних споруд м. Коростишева | 1500,0 | - | 1500,0 | - | Не фінансувалось |
| 43. | Капітальний ремонт полів зрошення очисних споруд м. Коростишева | 1500,0 | - | 1500,0 | - | Не фінансувалось |
| 44. | Ремонт та утримання громадських колодязів  | 200,0 | - | 200,0 | - | Не фінансувалось |
| 45. | Капітальний ремонт з переобладнання покрівель: будівель, споруд на головному водозаборі в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Виготовлено ПКД |
| 47. | Капітальний ремонт дворової каналізаційної мережі по вул. Соборна Площа, 4 в м. Коростишеві | 80,0 | - | 80,0 | - | Виконано  |
| 48. | ПКД капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Київська, 113 в м. Коростишеві | 6,6 | - | 6,6 | - | Виконано |
| 50. | Капітальний ремонт систем водовідведення в житлових будинках по вул. Київська, 135, 103, Шевченка, 35в м. Коростишеві | 63,528 | - | 63,528 | - | Не виконано |
| 51. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Івана Огієнка в м. Коростишеві | 294,280 | - | 294,280 | - | Виконано на 50% |
| 52. | Поточний ремонт водопроводу по вул. Семінарській в м. Коростишеві | 9,473 | - | 9,473 | - | Виконано  |
| 53. | Періодичний лабораторний контроль якості води децентралізованого постачання | 13,0 | - | 13,0 | - | Виконано |
| 54. | ПКД на «Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Соборна Площа,4 в м. Коростишеві» | 7,300 | - | 7,300 | - | Виконано |
| 55. | Технічний нагляд по капітальному ремонту дворової каналізації по вул. Соборна Площа,4 в м. Коростишеві  | 1,260 | - | 1,260 | - | Виконано |
| 56. | Авторський нагляд по капітальному ремонту дворової каналізації по вул. Соборна Площа,4 в м. Коростишеві | 1,575 | - | 1,575 | - | Виконано |
| 57. | Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Київська,113, в м. Когростишеві | 118,180 | - | 118,180 | - | Виконано |
| 58. | ПКД на «Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Київська,113 в м. Коростишеві» | 6,594 | - | 6,594 | - | Виконано |
| 59. | Технічний нагляд по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вул. Київська,113 в м. Коростишеві | 2,520 | - | 2,520 | - | Виконано |
| 60. | Авторській нагляд по капітальному ремонту каналізаційної мережі по вул. Київська,113 в м. Коростишеві | 1,575 | - | 1,575 | - | Виконано |
|  | Технічний нагляд по капітальному ремонту внутрішніх систем водовідведення приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3, 4, 5 в м. Коростишеві | 1,89 | - | 1,89 | - | Виконано |
|  | Авторській нагляд по капітальному ремонту внутрішніх систем водовідведення приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3, 4, 5 в м. Коростишеві | 2,1 | - | 2,1 | - | Виконано |
|  | ПКД на «Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. І. Франка, 2Г» | 7,35 | - | 7,35 | - | Виконано |
| 61. | ПКД «Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. П. Орлика, №7,9,11 в м. Коростишеві» | 9,0 | - | 9,0 | - | Виконано |
| 62. | Авторській нагляд по капітальному ремонту водогінних мереж по вул. Пилипа Орлика, №7,9,11в м. Коростишеві  | 1,05 | - | 1,05 | - | Виконано |
| 63. | Технічний нагляд по капітальному ремонту водогінних мереж по вул. Пилипа Орлика в м. Коростишеві | 1,89 | - | 1,89 | - | Виконано |

**Благоустрій**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення  | 500,0 | - |  | - | Виконувалось протягом року при наявності фінансування |
|  | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по населеним пунктам з використанням сучасних енергозберігаючих технологій | 600,0 | - | 600,0 | - |  |
|  | Ремонт площадок під сміттєві баки:пров. Святотроїцький, 14-а пров.Святотроїцький, 3вул. Київська, 57вул. Київська, 111вул. Київська, 119вул. Київська, 129 вул. Київська, 131-133 вул. Київська, 143-145 вул. Київська, 110вул. Київська, 104вул. Київська, 96 вул. Київська, 90вул. Київська, 55вул. Горького, 12-авул. Гвардійська, 41вул. Соборна Площа, 8вул. Мануїльського, 4вул. Грибоєдова, 32пров. Лариси Мучник,10-а вул. Пилипа Орлика, 1-3кар’єр ВороногоКаньйон«стежка здоров’я»«гран. Масив Червона скеля»вул. Семінарська, 114вул. Гелевея | *130,0*5,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0 | - | *130,0*5,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,05,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Ремонт адміністративної будівлі КП «Коростишівська комунальна служба»:Заміна віконКапітальний ремонт приміщенняРемонт засобів зв’язкуВстановлення пожежної сигналізації | *185,0*60,050,05,070,0 | - | *185,0*60,050,05,070,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Придбання та ремонт основних засобівКП «Коростишівська комунальна служба»:Придбання резервного комбінованого газообладнання (котла)Придбання відвалу дотрактора ЮМЗ-66Прилад для вимірювання повітря обмінуПодрібнювач деревиниОбладнання для блокування системи водопостачання та водовідведення «Спрут» чи аналогічне | *345,0*60,0150,05,080,050,0 |  | *345,0*60,0150,05,080,050,0 |  | Не фінансувалось |
|  | Паспортизація водойм розташованих на території міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрик | 20,0 | - | 20,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Поліпшення охорони праці промислової безпеки і гігієни та виробничого середовища на підприємствах міської комунальної власності  | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Заміна огорожі кладовищ в с. Вільнянка (30 тис.грн.) та с. Борок (25 тис.грн.) | 55,0 | - | 55,0 | - | Виконано на 80% |
|  | Освітлення вулиць с. Вільнянка, с. Борок | 150,0 | - | 150,0 | - | Не виконано |
|  | Ремонт вуличного освітлення в с. Більківці та с. Козак | 150,0 | - | 150,0 | - | Не виконано |
|  | Ремонт вуличного освітлення в с. Здвижка та с. Семенівка | 150,0 | - | 150,0 | - | Не виконано |
|  | Заміна огорожі кладовищ в с. Квітневе та с. Бражанець | 50,0 | - | 50,0 | - | Виконано |
|  | Освітлення вулиць в с. Квітневе та с. Бражанець | 150,0 | - | 150,0 | - | Не виконано |
|  | Освітлення вулиць сіл Кропивнянського старостинського округу | 200,0 | - | 200,0 | - | Не виконано |
|  | Освітлення вулиць в с. Продубіївка, с. Грубське, с. Вишневе, с. Щигліївка | 150,0 | - | 150,0 | - | Не виконано |
|  | Заміна огорожі кладовищ в с. Грубське (25%), с. Щигліївка, с. Вишневе (25%), с. Струцівка (30%) | 180,0 | - | 180,0 | - | Виконано |
|  | Облаштування закладів комунальної та державної власності адресними табличками єдиного зразка | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ по населеним пунктам | 250,0 | - | 250,0 | - | Виконано по місту Коростишеву |
|  | Утримання та поточний ремонт світлофорів (частково) | 100,0 | - | 100,0 | - | Проводилось протягом року |
|  | Виготовлення метало-конструкцій для потреб міста (зупинки, лавочки, гойдалки, ворота) | 50,0 | - | 50,0 |  | Проводилось частково |
|  | Ремонт та утримання мережі відведення дощових стоків  | 200,0 | - | - | - | Проводилось частково за рахунок КП «Коростишівський комунальник» |
|  | Покращення благоустрою кладовищ та братських могил  | 300,0 | - | - | - | Проведено місячник санітарної очистки на весні |
|  | Належне утримання клумб  | 200,0 | - | - | - | Проводилось частково |
|  | Зрізання аварійно-небезпечних дерев по населених пунктах | 267,0 | - | 267,0 | - | Виконано |
|  | Забезпечення контролю чисельності безпритульних тварин | 50,0 | - | 50,0 | - | Профінансовано |
|  | Відновлення та утримання берегових зон річок Тетерів та Левчі, а також озер  | 200,0 | - | 200,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Розчистка русла та укріплення берегів річки Тетерів | 600,0 (за 1 км) | - | - | 600(за 1 км) | Не фінансувалось |
|  | Утримання місць відпочинку біля першого озера  | 50,0 | - | - | - | Проводилось частково |
|  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного та санітарного стану природних джерел міста | 200,0 | - | - | - | Проводилось частково |
|  | Капітальний ремонт автотракторної техніки  | 500,0 | - | 500,0 | - | Проводилось частково |
|  | Ремонт підсобних приміщень та роздягальні КП «Коростишівський комунальник» за адресою пров.Назаренка,6, м.Коростишів (придбано вагончик-роздягальня, п.104) | 400,0 | - | 400,0 | - | Не проводилось  |
|  | Капітальне будівництво майданчика для ремонту спецтехніки КП «Коростишівський комунальник» | 500,0 | - | 500,0 | - | Не проводилось |
|  | Встановлення вуличного відеоспостереження | 200,0 | - | 200,0 | - | Не проводилось |
|  | Виготовлення проекту організації дорожнього руху в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Не проводилось |
|  | Поточний ремонт оглядового майданчика верхньої частини Міського парку | 200,0 | - | 200,0 | - | Не проводилось |
|  | Часткова термосанація приміщень Коростишівської міської ради  | 100,0 | - | 100,0 | - | Не проводилось |
|  | Придбання та встановлення спортивних майданчиків зі штучним покриттям | 200,0 | - | 200,0 | - | Не проводилось |
|  | Придбання обладнання та матеріалів для утримання благоустрою в населених пунктах | 100,0 | - | 100,0 | - | Придбано газонокосарку та інші матеріали |
|  | Придбання автотракторної техніки та запчастин | 500,0 | - | 500,0 | - | Проводилось частково |
| 45. | Придбання дорожніх знаків | 30,0 | - | 30,0 | - | Не придбано |
| 46. | Оренда бульдозера | 160,00 | - | 160,00 | - | Виконано  |
| 47. | Поточний ремонт бульдозера  | 200,00 | - | 200,00 | - | Закуплено запчастини |
| 48. | Виготовлення містобудівної документації (топографічних планів, генеральних планів та планів зонування) територій старостинських округах Коростишівської міської ради Коростишівського району Житомирської області | - | 1024,5 | - | - | В стадії виконання, профінансовано 829,3 тис.грн. |
| 49. | Машина дорожня комбінована МКДЗ (з піскорозкидальним та плужно-щіточним обладнанням) на базі самоскида МАЗ або еквівалент | - | 2102,300 | - | - | Придбано  |
| 50. | Самоскид із снігоочисним відвалом на базі МАЗ або еквівалент | - | 1950,00 | - | - | Придбано |
| 51. | Капітальний ремонт автовишки | 200,0 | - | 200,0 | - | В стадії виконання, профінансовано 116,0 тис.грн. |
| 52. | Придбання твердого палива старостинським округам Коростишівської міської ради | 200,0 | - | 200,0 | - | Придбано на суму 21,0 тис.грн. |
| 53. | Поточний ремонт по встановленню ввідних комутаційних апаратів по селам ОТГ в Коростишівському районі | 28,589 | - | 28,589 | - | Виконано  |
| 54. | Поточний ремонт водогінної мережі по Соборній Площі (фонтан Русалка) в м. Коростишеві | 3,415 | - | 3,415 | - | Виконано |
| 55. | Поточний ремонт системи опалення міської ради підвальне приміщення по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві | 102,560 | - | 102,560 | - | Виконано, але не профінансовано |
| 56. | Поточний ремонт містка по вул. Пролетарській в м. Коростишеві | 15,130 | - | 15,130 | - | Виконано |
| 57. | Поточний ремонт освітлення вулиці 8. Березня в м. Коростишеві | 115,223 | - | 115,223 | - | Виконано |
| 58. | Поточний ремонт освітлення вулиці Ватутіна в м. Коростишеві | 82,864 | - | 82,864 | - | Виконано |
| 59. | Поточний ремонт освітлення вулиці Б. Хмельницького в м. Коростишеві | 125,477 | - | 125,477 | - | Не фінансувалось |
| 60. | Поточний ремонт освітлення вул. Гоголя в м. Коростишеві | 78,096 | - | 78,096 | - | Не фінансувалось |
| 61. | Поточний ремонт освітлення вул. Балакіна в м. Коростишеві | 76,928 | - | 76,928 |  | Не фінансувалось |
| 62. | Поточний ремонт освітлення вул. Червоних партизанів в м. Коростишеві | 157,708 | - | 157,708 | - | Не фінансувалось |
| 63. | Поточний ремонт освітлення пров. Суворова в м. Коростишеві | 65,776 | - | 65,776 | - | Виконано |
| 64. | Поточний ремонт освітлення вул. Шелушкова в м. Коростишеві | 76,866 | - | 76,866 | - | Виконано |
| 65. | Поточний ремонт освітлення вул. Київська в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Виконано частково |
| 66. | Поточний ремонт освітлення пров. Тельмана в м. Коростишеві | 39,370 | - | 39,370 | - | Виконано |
| 67. | Поточний ремонт освітлення вул. Давида Гофштейна в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 68. | Поточний ремонт освітлення вул. Суворова в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Не фінансувалось |
| 69. | Поточний ремонт освітлення вул. Цендрівських в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 70. | Поточний ремонт освітлення пров. Толстого в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 71. | Поточний ремонт освітлення вул. Лермонтова в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 72. | Поточний ремонт освітлення вул. Володимирська в м. Коростишеві | 100,0 | - | - | - | Виконано частково |
| 73. | Поточний ремонт освітлення верхньої частини парку в м. Коростишеві | 200,0 | - | - | - | Виконано частково |
| 74. | Поточний ремонт освітлення нижньої частини парку в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Не фінансувалось |
| 75. | Поточний ремонт освітлення вул. Робітнича в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 76. | Поточний ремонт освітлення вул. М. Небаби в м. Коростишеві | 100,0 | - | - | - | Освітлено |
| 77. | Поточний ремонт освітлення вул. Музики в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 78. | Поточний ремонт освітлення вул. Кошевого в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 79. | Поточний ремонт освітлення вул. Пушкіна в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 80. | Поточний ремонт освітлення пров. Різдвяний в м. Коростишеві | 100,0 | - | - | - | Виконано |
| 81. | Поточний ремонт освітлення вул. Гвардійська в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Не фінансувалось |
| 82. | Поточний ремонт майданчика ТПВ по вул. Соборна Площа, 12 | 10,0 | - | 10,0 | - | Не фінансувалось |
| 83. | Поточний ремонт входу в приміщення на прибудинковій території Коростишівської міської ради | 200,0 | - | - | - | Виконано частково |
| 84. | Поточний ремонт майданчика ТПВ по вул. Потєхіна 1-2,14-21, | 100,0 | - | 100,0 | - | Не фінансувалось |
| 85. | Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту амбулаторії в с. Більківці | 12,5 | - | 12,5 | - | Не фінансувалось |
| 86. | Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту амбулаторії в с. Кропивня | 12,5 | - | 12,5 | - | Не фінансувалось |
| 87. | Придбання світлодіодних світильників | 100,0 | - | 100,0 | - | Придбано на 78,0 тис.грн |
| 88. | Поточний ремонт містка по вул. Паперовій в м. Коростишеві | 16,0 | - | 16,0 | - | Виконано |
| 89. | Придбання дитячих майданчиків | 200,0 | - | 39,0 | - | Придбано дитячий майданчик в с.Голубівку  |
| 90. | Поточний ремонт освітлення вул. Коцюбинського в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
| 91. | Поточний ремонт освітлення вул. Залізничної в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
| 92. | Поточний ремонт освітлення пров. Гастелло , 2 в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
| 93. | Поточний ремонт освітлення вул. В. Винниченка в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
| 94. | Поточний ремонт освітлення вул. Чайковського в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
| 95. | Поточний ремонт освітлення пров. Назаренка в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
|  | Поточний ремонт освітлення вул. Назаренка в м. Коростишеві | 50,0 | - | 50,0 | - | Не фінансувалось |
| 96. | Придбання пристрою примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах | 30,0 | - | 30,0 | - | Придбано 2 штуки |
| 104 | Придбання модульної споруди цехової збірки | 200,0 | - | 200,0 | - | Придбано |
| 105 | Придбання циркуляційного насосу  | 15,0 | - | 15,0 | - | Придбано |
| 106 | Виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земель міста Коростишева, сіл Теснівка та Бобрика | 159,78514 | - | 159,78514 | - | Виготовлено на 110,0 тис.грн. |
| 107 | Виготовлення ПКД «Реконструкція будівлі по вул. Київській, 53 м. Коростишів Житомирської області під приміщення для позашкільного навчального закладу (зовнішні інженерні мережі та благоустрій)»  | 30,0 | - | 30,0 | - | Виготовлено,Вартість 27.524 тис.грн. |
| 109 | Приєднання електроустановок будівлі по вул. Київській, 53 м. Коростишів Житомирської області, до схеми зовнішнього електропостачання, проектної документації та підключення об’єкту до електричних мереж | 35,1 | - | 35,1 | - | Профінансовано  |
| 110 | Придбання цифрового фотоапарату  | 3,6 | - | 3,6 | - | Придбано |
| 111 | Придбання солі | 80,0 | - | 80,0 | - | Придбано |
| 112 | Придбання піску | 100,0 | - | 100,0 | - | Придбано |

**Ремонт доріг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Планові заходи | Планові витрати тис. грн. | Держ. бюдж.грн. | Місцев. бюдж.грн. | Хід виконаннягрн. |
| **Капітальний ремонт** |
| 1. | вул. У.Громової | 1180,0 | - | 979,992 | Виконано |
| **Поточний ремонт** |
| 2. | вул. Володимирська | 200,0 | - | 114,700 | Виконано |
| 3. | вул. Київська | 200,0 | - | 70,073 | Виконано |
| 4. | вул .Шелушкова | 200,0 | - | 199,908 | Виконано |
| 5. | пров. Некрасова | 200,0 | - | 197,525 | Виконано |
| 6. | вул. Київська (друг.Південна) | 200,0 | - | 199,992 | Виконано |
| 7. | пров. Суворова | 200,0 | - | 199,995 | Виконано |
| 8. | вул. Шевченка | 200,0 | - | 199,992 | Виконано |
| 9. | вул. С.Площа | 200,0 | - | 187,434 | Виконано |
| 10. | вул. Тельмана | 200,0 | - | 199,675 | Виконано |
| 11. | вул. Семінарська | 200,0 | - | 177,084 | Виконано |
| 12. | вул. Суворова | 200,0 | - | 199,971 | Виконано |
| 13. | вул. Павлова | 200,0 | - | 199,922 | Виконано |
| 14. | прибуд. терит. вул. С.Площа | 200,0 | - | 199,990 | Виконано |
| 15. | вул. Гагаріна | 200,0 | - | 51,975 | Виконано |
| 16. | вул. Сергія Панасюка | 200,0 | - | 199,609 | Виконано |
| 17. | вул. Героїв Небесної Сотні | 200,0 | - | 191,010 | Виконано |
| 18. | вул. Горького | 200,0 | - | 196,518 | Виконано |
| 19. | вул. Ч. Партизан | 200 | - | 199,959 | Виконано |
| 20. | вул. Різдвяна | 200 | - | 199,006 | Виконано |
| 21. | пров. Довженка  | 200 | - | 182,963 | Виконано |
| 22. | вул. Жовтнева | 200 | - | 197,369 | Виконано |
| 23. | пров. Шевченка | 200 | - | 97,771 | Виконано |
| 24. | вул. Цендрівських | 200 | - | 199,982 | Виконано |
| 25. | пров. Толстого | 200 | - | 195,882 | Виконано |
| 26. | вул. Заводська | 200 | - | 197,516 | Виконано |
| 27. | прибуд. Більшовицька,127 | 200 | - | 199,998 | Виконано |
| 28. | прибуд. Гвардійська,37 | 200 | - | 178,260 | Виконано |
| 29. | прибуд. Гвардійська,39а | 200 | - | 171,526 | Виконано |
| 30. | вул. Миру, с. Козак | 200 | - | 199,407 | Виконано |
| 31. | проїзд. Між вул. М. Добрянського та вул. Некрасова | 200 | - | 199,989 | Виконано |
| 32. | вул. Лісова, с. Теснівка | 200 | - | 199,976 | Виконано |
| 33. | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Гвардійська, 39А | 200 | - | 200,0 | Виконано |
| 34. | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Гвардійська,37 | 200 | - | 200,0 | Виконано |
| 35. | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Київська, 125, 127,129 | 200 | - | 200,0 | Виконано |
| 36. | Поточний ремонт прибудинкової території по вул. Соборна Площа, 8 | 200 | - | 200,0 | Виконано |
| **Разом:** | **8180,0** |  | **7384,969** |  |

**Житлове господарство**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція, капітальний та поточний ремонт багатоквартирних будинків міста | 1000,0 | - | 700,0 | 300,0 | Не фінансувалось |
| 2. | Перевірка, ремонт вентиляційних і димових каналів закладів, будинків | 20,0 | - | 20,0 | - | Виконано |
| 3. | Технічне обстеження електротехнічних мереж та установок приміщень Коростишівської міської ради | 19,2 | - | 19,2 | - | Виконано |
| 5. | Поточний ремонт систем опалення міської ради підвальне приміщення по вул. Володимирська, 1 в м. Коростишеві | 110,0 | - | 110,0 | - | Виконано, але не профінансовано |
| 6. | Капітальний ремонт Коростишівської міської ради | 200,0 | - | 200,0 | - | Не фінансувалось |
| 7. | Поточний ремонт приміщень Коростишівської міської ради | 200,0 | - | - | - | Виконано частково |
| 8. | Капітальний ремонт інженерних мереж гуртожитку за адресою вул. Київська,113 | 500,0 | - | 500,0 | - | Не виконано |
| 9. | Співфінансування поточного ремонту ввідних газопроводів багатоквартирних будинків | 285,0 | - | 285,0 | - | Не виконано |
| 10. | Поточний ремонт електромережі в приміщенні за адресою м. Коростишів вул. Святотроїцька, 6 | 50,0 | - | 50,0 | - | Виконано частково |
| 11. | Капітальний ремонт електрообладнання в електрощитовій 60-ти квартирного житлового будинку по вул. Горького, 40-А, в м.Коростишів | 115,070 | - | 80,549 | 34,521 | Виконано |
| 12. | Капітальний ремонт відмостки житлового будинку ОСББ по пров. Чехова,4 в м. Коростишеві | 31,093 | - | 21,7651 | 9,3279 | Не виконано |
| 13. | Капітальний ремонт каналізаційної мережі будинку ОСББ вул. Соборна Площа,5 в м. Коростишеві | 16,151 | - | 11,3057 | 4,8453 | Виконано |
| 14. | Капітальний ремонт внутрішньо будинкової каналізаційної мережі по вул. Київська,113 в м. Коростишеві | 100,0 | - | 56,7448 | - | Виконано частково |
| 15. | Капітальний ремонт систем електропостачання по вул. Київська,113 в м. Коростишеві | 200,0 | - | 200,0 | - | Не виконано |
| 16. | Поточний ремонт систем електромереж приміщення Коростишівської міської ради по вул. Володимирська,1 в м. Коростишеві  | 40,0 | - | 40,0 | - | Виконано  |
| 17. | Капітальний ремонт даху будинку по вул. Київська,108 в м. Коростишеві | 100,0 | - | 100,0 | - | Не виконано |
| 18. | Капітальний ремонт приміщення по вул. Святотроїцька, 18а м. Коростишів | 203,290 | - | 203,290 | - | виконано |
| 19. | ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт по вул. Святотроїцька, 18а м. Коростишів» | 5,250 | - | 5,250 | - | виконано |
| 20. | Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення по вул. Святотроїцька, 18а м. Коростишів» | 4,200 | - | 4,200 | - | виконано |
| 21. | Здійснення авторського нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення по вул. Святотроїцька, 18а м. Коростишів» | 1,260 | - | 1,260 | - | Відсутня потреба |
| 22. | ПКД на «Капітальний ремонт внутрішньо будинкової каналізаційної мережі по вул. Київська,113 в м. Коростишеві» | 4,620 | - | 4,620 | - | виконано |
| 23. | Технічний нагляд по капітальному ремонту внутрішньобудинкової каналізаційної мережі по вул. Київська,113 в м. Коростишеві» | 1,995 | - | 1,995 | - | виконано |
| 24. | Авторській нагляд по капітальному ремонту внутрішньобудинкової каналізаційної мережі по вул. Київська,113 в м. Коростишеві» | 0,525 | - | 0,525 | - | виконано |
| 25. | ПКД на «Капітальний ремонт входу у підвал та відмостки по вул. Київська,113 в м. Коростишеві» | 5,397 | - | 5,397 | - | виконано |
| 26. | «Капітальний ремонт входу у підвал та відмостки по вул. Київська, 113 в м. Коростишеві»  | 111,703 | - | 111,703 | - | Не фінансувалось |

Дякую за увагу!

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради М.Ю. Лукомський

**ІНФОРМАЦІЯ**

**заступника міського голови**

**з питань діяльності виконавчих органів ради**

**Денисовця Ю.М.**

 «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку

населених пунктів Коростишівської міської ради за 2017 рік»

Шановні члени виконавчого комітету та запрошені!

Підводячи підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради роботи за 2017р. у частині соціальної сфери, варто відзначити, що поточний рік був особливим, оскільки поетапно, протягом року, відбувалася передача закладів освіти, культури та спорту, було створено нові відділи, які курують дані напрямки. Тому, починаючи з січня місяця 2017р., необхідним було прийняття оперативних рішень, внесення відповідних корективів в роботі, які б враховували потреби новоствореної громади, в тому числі й у частині виконання Програми.

**Освіта**

Мережа закладів освіти в Коростишівській ОТГ складається:

- 9 окремих закладів дошкільної освіти та Кропивнянська школа-сад;

- 10 закладів загальної середньої освіти;

- 4 заклади позашкільної освіти.

**Що зроблено у закладах дошкільної освіти протягом 2017 року**

- ЗДО №5 – проведено капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж,

 на суму **250 тис.грн.**;

- ЗДО №5 – проведено поточний ремонт котельні, на суму **17 тис.грн.**;

- ЗДО №6 – проведено ремонт зовнішніх каналізаційних мереж та поточний

 ремонт санвузла – **107 тис.грн.**;

- ЗДО №7 – поточний ремонт харчоблоку – **90 тис.грн.**;

- ЗДО №7 – поточний ремонт блискавкозахисту – **49 тис.грн.**;

- ЗДО №8 – поточний ремонт харчоблоку – **150 тис.грн.**;

- ЗДО №8 – поточний ремонт системи опалення – **42 тис.грн.**;

- ЗДО №10 – придбання меблів – **212 тис.грн.**

З метою подальшого сприяння розвитку дошкілля в сільській місцевості працювали над подовженням режиму роботи садочків

- Більковецький ЗДО – придбання меблів та обладнання – **84 тис.грн.**;

- Щигліївський ЗДО – для покращення умов роботи, виділено кошти, в

 сумі **41,5 тис.грн.**

**Що зроблено у закладах загальної середньої освіти**

Лише за п’ять місяців, з моменту передачі установ, було пророблено значний об’єм робіт по школам, а саме:

- вперше виділено кошти на підготовку загальноосвітніх закладів до нового

 навчального року, в сумі **100тис.грн**.;

- профінансовано з міського бюджету придбання комп’ютерної техніки для

 бухгалтерів усіх шкіл громади – **108тис.грн**.;

- НВК школа-ліцей ім. Л.Х. Дарбіняна – проведено поточний ремонт харчоблоку

 – **200тис.грн.**;

- НВК школа-ліцей ім. Л.Х. Дарбіняна – за рахунок коштів державної субвенції

 проводяться роботи по реконструкції даху і будівлі шляхом часткової

 термосанації (заміна вікон) – загальна вартість робіт більше **1 млн.грн**. (в т.ч.

 співфінансування з місцевого бюджету **50 тис.грн.**);

- гуманітарна гімназія №5 ім. Т.Г. Шевченка – за рахунок залучених коштів

 державної субвенції придбано сучасне обладнання для кабінетів хімії,

 фізики, придбання комп’ютерних класів, мультимедійне обладнання та ін. –

 **1,3 млн.грн.**;

- для шкіл №1, №3 та НВК ім. Олега Ольжича – придбано нові комп’ютерні

 класи на що було виділено – **по 100тис.грн.** для кожної установи.

Крім зазначеного, проведено великий ряд інших поточних робіт та придбання обладнання для всіх закладів освіти, які знаходяться на території Коростишівської ОТГ.

Всього, з бюджету громади на розвиток освіти у поточному році спрямовано **3,8 млн.грн.**

Хочеться відзначити активну співпрацю з депутатами різних рівнів щодо покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. За їх сприяння протягом року проведено робіт та придбано обладнання на загальну суму **1млн.972тис.грн.**

**Харчування**

- всього протягом року на харчування дітей у закладах освіти Коростишівської ОТГ, не враховуючи батьківської плати, з міського бюджету спрямовано **3 млн. 312тис.грн.** (з яких на школи **1млн. 449тис.грн.** та на садочки **1млн. 863тис.грн.**);

- забезпечено безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій та всіх учнів 1-4 класів;

- зменшено участь батьків у платі за харчування діток у ЗДО сільської місцевості **з 40% до 30%**, у місті **з 60% до 50%**;

- розширено перелік пільгових категорій, які звільняються від сплати за харчуваня, а саме:

 \* у розмірі **100%** (було 50%) від встановленої батьківської плати за харчування дітей, один з батьків яких призваний на військову службу за мобілізацією на особливий період або військовослужбовець (резервіст, військовозобов'язаний) та працівник Збройних Сил України, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції або отримав статус учасника бойових дій;

 \* у розмірі **100%** (було 50%) від встановленої батьківської плати за харчування дітей з багатодітних сімей (для дітей, що виховуються у садочках).

- з метою покращення якості харчування, було прийнято рішення щодо підвищення вартості шкільних обідів **з 10грн. до 14 грн.**

На перелічені цілі, з міського бюджету було додатково спрямовано **472тис.грн.**

**РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ (ПКД)**

Розуміючи державну та міжнародну політику, спрямовану на підтримку новостворених громад, пріоритетним завданням було розроблення проектно-кошторисних документацій по об’єктам освіти і культури, які в наступному році нададуть можливість приймати участь у державних програмах та залученні міжнародних грантів.

**В поточному році розроблено, або знаходяться на стадії розроблення наступні проекти:**
- капітальний ремонт будівель та споруд Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

 (вартість проектних робіт 200 тис.грн.);
- будівництво господарського блоку ДНЗ №10 (вартість проектних робіт 150

 тис.грн.);

- з метою відкриття трьох додаткових груп в процесі виготовлення проект по

 капітальному ремонту приміщень ДНЗ №13 (орієнтовна вартість проектних

 робіт 30 тис.грн.);
- термосанація ДНЗ №13 (вартість проектних робіт 120 тис.грн.);

- реконструкція будівлі по вул. Київській,53 під приміщення для

 позашкільного навчального закладу (зовнішні інженерні мережі та

 благоустрій), (вартість проектних робіт 30 тис.грн.);

- капітальний ремонт та термосанація Коростишівської дитячої музичної

 школи (орієнтовна вартість проектних робіт 140 тис.грн.)

**РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ОСВІТИ**

Одним з прикладів ефективності процесу децентралізації, та участі держави у розвитку місцевого самоврядування, на прикладі Коростишівської ОТГ, є спільний проект, що реалізовується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів місцевого бюджету, а саме реконструкція будинку побуту по вул. Київська, 53 під будинок дитячої творчості. Вартість робіт становить більше **4,5 млн.грн.** (в т.ч. з міського бюджету на дані цілі спрямовано **1,3млн.грн.**)

Також, задля чіткості та розуміння дій та прийняття вірних управлінських рішень в найближчі роки, відділом освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради розроблено «Програму розвитку освіти Коростишівської міської ради на 2018-2022 роки.», яка буде протягом року обговорена та винесена на затвердження депутатам міської ради.

**СПОРТ**

Протягом року окрема увага приділялася спортивному життю міста, а саме:

- відкриття обласної спартакіади школярів;

- за сприяння народного депутата відбулося відкриття спортивного

 майданчика на території стадіону «Шахтар» на що з міського бюджету

 було спрямовано **25 тис.грн.**;

- у поточному році на території Коростишівської ОТГ пройшли

 всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування на організацію яких,

 з міського бюджету було виділено **50 тис.грн.**

- вихованка КУ КДЮСШ, **Анна Сезько** прийняла участь у Чемпіонаті

 світу з кікбоксингу у складі збірної України у двох видах, в одному з

 яких стала чемпіонкою світу, зайнявши 1-е місце, в іншому – призеркою,

 посівши 2-е місце. З міського бюджету, на організацію поїздки до

 м.Мінськ (Білорусь) виділено **15 тис.грн.**;

- спортсмени КУ КДЮСШ протягом року прийняли участь у 22

 Всеукраїнських чемпіонатах та кубках України де відстоювали честь

 громади.

**Культура**

Пріоритетним в поточному році у галузі культури було забезпечити належну передачу закладів та їх функціонування, вчасну виплату заробітної плати працівникам та вчасне фінансування установ для забезпечення їх діяльності, збереження мережі закладів культури.

На даний час на утриманні міської ради перебуває:
 - 13 клубних закладів;
 - 12 бібліотечних закладів (в т.ч. Коростишівська публічна бібліотека,

 бібліотека для юнацтва);
 - 2 школи естетичного виховання (музична та художня школи);

- Коростишівський народний історичний музей;

- Коростишівський будинок культури.

Протягом звітного періоду методичним центром відділу культури та туризму міської ради спільно з Коростишівським Будинком культури організовано та проведено:

- 12 тематичних заходів;

- 8 урочистих мітингів,

- 3 розширені виставки майстрів народної творчості та декоративно-

 прикладного мистецтва;

- 5 професійних та 3 масових театралізованих свята.

- у сільських громадах проведені Свята села.

- директором Коростишівського народного історичного музею проведено 35

 екскурсій та 4 виховні заходи різної тематики.

- вперше в Коростишівській ОТГ проведено обласні фестивалі народної

 творчості **«Фольклорне намисто»** та **«Майстерний червень»**, в яких взяли

 участь самодіяльні колективи, солісти та майстри народної творчості із 15

 районів області;

- визначною подією стало святкування 518-ї річниці першої писемної згадки про

 місто Коростишів.

 Народні колективи художньої самодіяльності міста, взяли участь у 6 обласних та міжнародних фестивалях та конкурсах.

У бібліотеках, протягом року, поповнено матеріально-технічну базу на суму **20 тис. грн.** По державній програмі «Українська книга» придбано художньої літератури на суму **64 тис.грн.**

Додатково з міського бюджету профінансовано:

* поточний ремонт приміщення музичної школи – **64тис.грн.**;
* придбання інвентарю для міського будинку культури – **15тис.грн.**

Кращим показником результативності роботи є той факт, що Коростишівський відділ культури та туризму, в особі начальника відділу Хмельової О.Л., визнаний кращим структурним підрозділом галузі культури в області та нагороджений відзнакою управління культури Житомирської облдержадміністрації.

**Транспорт**

Галузь транспорту вважаю одним з найрезультативніших напрямків нашої роботи в поточному році.

На території Коростишівської ОТГ працює 5 перевізників, з яких 2 на території міста та 3 на приміських маршрутах.

**7 178** громадян Коростишівської ОТГ мають право безкоштовного проїзду у маршрутних таксі.

- протягом 2016-2017рр. на міських маршрутах загального користування було повністю оновлено рухомий склад транспортних засобів, що значно покращило комфортабельність та безпеку поїздок для місцевих жителів.

- введено по місту додатковий пільговий день для пенсіонерів за віком – неділю.

- завдяки співпраці з депутатським корпусом та перевізниками вдалось утримати тариф по місту на рівні **3 грн**., що є найнижчим в області.

- більшість пільгових категорій громадян Коростишівської ОТГ користуються щоденно правом пільгового проїзду на міських та приміських маршрутах, лише категорія «пенсіонери за віком» користується даним правом на міських маршрутах два дні на тиждень (середа та неділя), на приміських маршрутах - один день на тиждень (середа).

**Різне**

Ще одним досягненням в роботі, вважаю той факт, що в поточному році нам вдалося надати житло для двох осіб з числа дітей сиріт. Кімната була виділена рішенням виконкому у гуртожитку за адресою вул. Київська, 113. В приміщенні було проведено капітальний ремонт за рахунок коштів приватних підприємців.

Для покращення умов праці підприємства «Коростишівський центр соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів», було розроблено проектну документацію по капітальному ремонту приміщення по вул. Святотроїцька, 18а. Роботи, на загальну суму 214 тис.грн. будуть завершені найближчим часом. Особливістю даного проекту є те, що він буде реалізований на умовах співпраці з приватними підприємцями нашого міста. Певний обсяг робіт, який не передбачений проектом буде профінансовано за рахунок меценатів.

У наступному році головним завданням галузі соціальної сфери є розширення мережі закладів дошкільної освіти, покращення матеріально-технічної бази шкіл та закладів культури, аналіз перспективи закладів освіти у сільській місцевості та їх розвиток у подальшому, підвищення соціальної захищеності населення громади. Для виконання поставлених завдань плануємо:

* забезпечити реалізацію інвестиційних проектів, про які обумовлювалося у доповіді;
* придбання шкільного автобусу;
* обладнання сучасної медіатеки на базі Коростишівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- ліцей інформаційних технологій»;
* покращення умов для навчання та виховання школярів, дошкільників через проведення ремонтних робіт, закупівлю обладнання;
* збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою шляхом відкриття додаткових груп у діючих закладах;
* подовження роботи закладів дошкільної освіти у сільській місцевості;
* проведення реорганізації позашкільної освіти, осучаснення гурткової роботи;
* створення інклюзивно-ресурсного центру;
* прийняття програм розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту на період 2018-2022 роки;
* фінансова підтримка розвитку дорослого спорту.
* виготовлення проектної документації по реконструкції стадіону «Шахтар»;
* виготовлення проектної документації на будівництво ЗДО по вул. Потєхіна в м.Коростишеві;
* виготовлення проектної документації на капітальний ремонт та термоса націю Більковецького ЗЗСО;
* виготовлення проектної документації по капітальному ремонту та термоса нації дитячої музичної школи та клубних закладів у сільській місцевості;
* проведення капітального ремонту маршрутних таксі та заміни однієї одиниці автобусу передбаченого для перевезення людей з інвалідністю.

Підводячи підсумки у галузях соціальної сфери, в частині виконання Програми економічного та соціального розвитку, варто відзначити, що пророблено значну роботу.

Головною метою в поточному році було організувати роботу відповідних відділів, забезпечити безболісну (для працівників та населення) передачу установ та зберегти мережу закладів. Дана ціль була не лише досягнута, а й на кінець року є потужний результат.

Дякую за увагу!

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради Ю.М.Денисовець