Додаток до рішення

 виконавчого комітету

 Коростишівської міської ради

 17.10.2017 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Інформація**

**Про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років**

 **Шановні члени виконавчого комітету!**

Рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 20.06.2017 за №146 був затверджений план заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року.

 Інформація станом на 01.10. 2017 щодо виконання цих заходів надається в розрізі міських комунальних підприємств.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Зміст заходу** | **Вартість****виконаних робіт****тис. грн.** | **Виконавець** | **Термін****виконання** | **Відмітка про****виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  **МКП «Водоканал»** |
|  **1.** |  |  |  |  |  |
|  | **Споруди-водозабору** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Очищення та дезінфекція очисних водопровідних споруд головного водозаборуВиконати капітальний ремонтбудівель та споруд на головному водозаборі  | за власний кошт200,0 | МКП «Водоканал»  МКП «Водоканал»  | виконанодо 01.11.17 | виконаноне виконано (не фінансувалися) |
|  | Придбання водяного насосного агрегату на головний водозабор | 100,0 | МКП «Водоканал» | до 01.11.17 | не фінансувалось |
|  | Проведення технічного обслуговування ліній електропередачта електричного обладнання на головному водозаборіПридбання силового трансформаторуТМ 160-10/0,4 на головний водозабор Придбання частотного перетворювачана головний водозабор марки «Lenze» Придбати силовий трансформатор ТМ 25 -10/0,4   | за власний кошт180200 60 | МКП«Водоканал» МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»   | до 01.09.17при наявності фінансув.при наявності фінансув. при наявності фінансув. | проведеноне придбаноне придбаноне придбано |
|  | **Артезіанські свердловини** |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт утеплення павільйонів свердловини | за власний кошт | МКП «Водоканал» | до 01.10.17 | виконано частково |
|  | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах свердловин | за власний кошт | МКП «Водоканал» | до 01.10.17 | проведено |
|  | Провести технічне обслуговування ліній електропередач арт. свердловин та трансформаторівПридбати глибинні насоси ЕЦВ 8-25-150 та ЕЦВ 6-10-110 | за власний кошт200 | МКП «Водоканал»МКП «Водоканал» | до 01.10.17до01.08.17 | проведенопридбано 7 шт. |
|  | **Водогінна мережа міста** |  |  |  |  |
|  | Проведення дезинфекції та промивки водопровідної мережі містаПроведення ремонту та заміну запірної арматури на водогінній мережі міста  | за власний коштза власний кошт | МКП «Водоканал»МКП«Водоканал»  |  виконанодо 01.10.17 | виконанод.у. 100-2 шт.д.у. 80-1шт. (вул. Гвардійська, Різдвяна, Горького)  |
|  | Поточний ремонт, ревізія вуличних колонок на водогінних мережах містаПоточний ремонт оглядових водогінних колодязів на вуличних мережах містаКапітальний ремонт водогінних мереж по заміні пожежних гідрантівКапітальний ремонт водогінних мереж: вул. Островського - та вул. Шелушкова - | 10 шт.10,0 (5 шт.)5 шт.197,83320281,14560 | МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»МКП«Водоканал»МКП«Водоканал» | до 01.07.17 до 01.10.17до 01.10.17 до 01.07.17 | проведено техогляд та при необхідності ремонт поточний ремонт в стадії виконанняне фінансувалося90%90% |
|     |  |  |  |  |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  |  |  |  |
|  | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів | 10,0(5 шт.) | МКП «Водоканал» |  до 01.10.17 | Поточний ремонт у стадії виконання |
|  | Провести ремонт та утеплення напірного каналізаційного колектора прокладеного через р. Левча**Очисні каналізаційні споруди**Реконструкція очисних споруд каналізації м. Коростишева продуктивністю 2000 м3 на добу з перспективою до 3000 м3 на добу по вул. Польовій | за власний кошт21192,878  | МКП «Водоканал»Підрядна організація | до 01.11.17На протязі року при надходженні фінансування | частково виконано (закуплено утеплювач) фінансування з держ. бюджет. не надходило |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Каналізаційно-насосні станції** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Провести ревізію запірної арматури, зворотніх клапанів, насосних агрегатів на КНС №№ 1,2,3,4, | за власний кошт | МКП «Водоканал» | до 01.10.17 | виконано |
|  | Ремонт приточних каналізаційнихрезервуарів, колодязів та мереж на КНС №1,2,3,4,5Технічний огляд та ремонт насосних агрегатів на КНС №1,2,3,4 | 108,514 за власний кошт | МКП «Водоканал»МКП«Водоканал»  | до 01.10.17до 01.08.17 | виконановиконано |
|  | **Додатково виконано:**Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Пилипа Орлика, 7-11Заміна водопровідного вводу до буд. №18 по вул. Соборна Площа  | 93,02031,0 | МКП«Водоканал» МКП«Водоканал»  |  | виконановиконано |
|  | Проведено поточний ремонт, чистка та промивка водогінної мережі по пров. Тельмана Проведено капітальний ремонт водопровідних вводів у багатоповерхові будинки:вул. Київська,143вул. Різдвяна, 15/2вул. Київська,125вул. Соборна Площа,21вул. Герої Небесної Сотні,37авул. С.Площа, 5Проведено ремонт водопостачання до будинку №16 по вул. Семінарській**Адмінприміщення**Проведено ремонт електричної мережі Ремонт та ревізія обігрівачівУтеплення дверей, вікон**Водозабор**Утеплення вхідних дверей, вікон по всьому об’єкті Ревізія електричного котла **КНС 1,2,3,4**Утеплення вхідних дверей, вікон на всіх КНСРемонт ревізія електричного обладнання на всіх КНСРемонт пічного опалення на КСН №2 | за власний коштне профінансовано9,5 за власний коштза власний коштза власний кошт | МКП«Водоканал» МКП«Водоканал» МКП«Водоканал» МКП«Водоканал» МКП«Водоканал»  МКП«Водоканал»  МКП«Водоканал»  МКП«Водоканал»   |  | виконановиконано виконановиконановиконановиконановиконановиконановиконановиконановиконано |
| **2.** | **КП «Коростишівська комунальна служба»** |
|  | **Ремонт будівель житлового фонду**  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт входів в підвальне приміщення(Соборна Площа,4 (2 входи))**Поточний ремонт:** | 115,00 | КП «Коростишівська комунальна служба » | до 01.11.17  | 74,5 тис. грн.виконано |
|  | Дахів 60 м2 | 7,5 | КП «Коростишівська комунальна служба » | до 01.11.17 | 60 м2 |
|  | Коминів 10 шт. | 6,5 | 10шт |
|  | Дверей 10 шт | 2,5 | 11шт |
|  | Слухових та смотрових вікон 30 шт. | 1,4 | 9шт. |
|  | Остіклення вікон 20м2 | 2,8 | 24м2 |
|  | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд 5шт. | 2,5 | 3шт |
|  | Ремонт цоколів та відмостки будинку 30м2 | 2,4 | 20м2 |
|  | Ремонт під’їздів 20 шт. Ремонт відбійників, коньків 30м.п. Ремонт лівньовок 30 м.п.  | 25,94,45.8 | 28шт16м.п.35м.п. |
|  | **Ремонт внутрішньо будинкових мереж** |  | КП «Коростишівська комунальна служба » |  до 01.11.17  |  |
|  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведенняПоточний ремонт систем електропостачання | 40,015,0 | 49,8 тис.грн.15,2 тис.грн. |
|  |  |  |  |
|  | **Благоустрій прибудинкових територій:**-по вул. Гвардійській 31-39,- по вул. Гвардійській 37-41,-по вул. С.Площа 8,- по вул. Київська 125,127,129, | 200200200200 | Підрядна організація |  | виконано |
|  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ по населеним пунктам | 21,8 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.17на протязі рокудо 01.11.17 до 01.11.17до 01.11.17до 01.11.17до початку опал. сезону | вивезено 168м3-42ходок |
|  |  |  |  |
|  | Зрізання та кронування аварійних деревПеревірка вентиляційних та димових каналів, закладів будинківЗаготівля піскосуміші 50 т.Поточний ремонт приямків 10 шт. Ремонт автотракторної техніки Здійснення перевірки димветканалів у 98 багатоквартирних житлових будинках | 121,62,7503,012,0 | зрізано та кроновано 127 дерев-146 м3. (12 закладів освіти та культури)виконано 4шт.2од.виконано52 буд. |
|  |  |  |  |
| **3.** | **КП «Коростишівський комунальник»** |
|  | **Благоустрій** |  |  |  |  |
|  | Заготівля піскосуміші – 770 тон (піску-700т. солі-70т). |  | КП «Коростишівський комунальник»КП «Коростишівський комунальник» |  до 01.11.17  | 150т.-піску, 35т-піскосуміші |
|  | Остіклення, утеплення вікон в оранжереї та заготівля дров для опалення  | власним коштом |   до 01.10.17  | виконано |
|  | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період Провести утеплення ґрунту під зимовими захороненнями -1800 кв. м.Поточний ремонт освітлення вулиці Шелушкова та прорв. Різдвяна міста  | власним коштом73,0 | КП «Коростишівський комунальник»КП «Коростишівський комунальник»КП «Коростишівський комунальник» |  до 01.10.17до 01.11.17 до 01.11.17  | Техніка підготовленаПроводитутеплення сухим листямвиконано |
|  | Виконання поточного та капітального ремонту доріг відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Коростишівської територіальної громади на 2017**Поточний ремонт:** |  | Підрядна організація |  до 01.11.17 | виконано |
| -вул. Володимирська | 114,70091 |
| -вул.Київська | 700,7326 |
| -вул.Шелушкова | 199,90878 |
| -пров.Некрасова | 197,52528 |
|  |  |
| -вул.Київська(друг.Південна) | 199,99213 |
| -пров.Суворова | 199,9526 |
| -вул.Шевченка | 199,99213 |
| -вул.С.Площа | 187,43408 |
| -вул.Тельмана | 199,67524 |
| -вул. Семінарська | 177,084 |
| - вул.Суворова | 199,97113 |
| -вул.Павлова | 199,922 |
| -прибуд.терит.вул.С.Площа | 199,990 |
| -вул.Гагаріна | 519,7535 |
| -вул.Сергія Панасюка | 199,60920 |
| -вул.Героїв Небесної Сотні | 191,010 |
| -вул. Горького | 196,518 |
| -**капітальний ремонт вул. У.Громової**  | **979,993** |
|  | Зрізання та кронування аварійних дерев по місту та старостинських округах | 153,8 | КП «Коростишівський комунальник»Підрядна організація |  | виконано |
|  | Проведена заміна енергозберігаючих ламп на освітлення вулиць міста в кількості 60 шт.; | 10,0 | КП «Коростишівський комунальник» |  | виконано |
|  | Проведена робота по заміні комутаційних пристроїв по старостинських округах | 31,0 | КП «Коростишівський комунальник» |  | виконано |
|  | Заготівля твердого палива на старостинські округи | 40,0 | КП «Коростишівський комунальник» |  | Не виконано |

Начальник відділу економічного розвитку,

житлово-комунального господарства та

благоустрою Коростишівської міської ради І.С. Загарія