Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

м.Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

___________                                                                                                               №_____

Про проведення місячника з благоустрою,

озеленення, санітарної очистки на території

Коростишівської міської ради

Відповідно до пп. 7, 11 п.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля», рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання від 16.05.2017 №136 «Про затвердження Правил благоустрою Коростишівської об’єднаної територіальної громади» та з метою забезпечення утримання територій підпорядкованих населених пунктів у належному стані, поліпшення екологічного стану та архітектурно-естетичного вигляду об’єктів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести місячник «За чисте довкілля» на території Коростишівської міської ради з врахуванням настання сприятливих погодних умов у термін визначений згідно розпорядження міського голови.

2. Задля приведення в належний санітарний стан територій населених пунктів, здійснення заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, побутових та інших відходів, прибирання та приведення в належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів, а також забезпечити очищення від сміття берегів водойм та зелених насаджень загального, обмеженого та спеціального призначення створити відповідну робочу групу згідно додатку 1.

3. Затвердити  План заходів з підготовки та проведення місячника «За чисте довкілля» згідно додатку 2.

4. Привести в належний стан кладовища, братські могили, меморіальні комплекси та місця почесних поховань. Встановити єдиний санітарний день – четвер.

5. Під час проведення місячника зосередити особливу увагу на прибирання та вивезення побутових відходів і сміття, приведення в належний стан місць видалення відходів, ринків та закріплених територій (вулиць, тротуарів, комунальних доріг), благоустрій природних джерел питного водопостачання, ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів.

6. Організувати та провести День благоустрою, акцію з посадки дерев та наведення санітарного порядку, долучитися до участі у весняній висадці лісових культур, залучивши до цієї справи депутатський корпус міської ради, громадські організації, навчальні заклади, державні та бюджетні установи. Попередньо закріпити території, визначити види і обсяги робіт та забезпечити необхідними засобами праці.

7. До проведення місячника з благоустрою на договірних засадах залучати трудові та матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, учнівську та студентську молодь та осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.

8. КП «Коростишівський комунальник» ( Свірський М.П.), в.о. старост сіл Коростишівської міської ради (Хом’як В.І., Селюченко К.К., Волинець О.В., Юхимчук Г.В., Тарасюк С.Ф., Шкаврон Н.І., Яблонський В.Д., Радзієвський Б.О., Вернигора І.Ф.):

1) забезпечити координацію робіт, з приведення до належного стану територій Коростишівської міської ради, що закріплена за відповідними  підприємствами, організаціями, установами усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, та щотижнево інформувати міську раду про проведену роботу;

2) привести в належний стан зупинки громадського транспорту, дорожні знаки, залучаючи громадські організації, навчальні заклади, державні та бюджетні установи.

9. КП «Коростишівська комунальна служба» (Каленський В.В.) забезпечити, в межах повноважень, приведення до належного санітарно-естетичного стану прибудинкової території житлових будинків.

10. ТОВ «Редакції «Коростишівської газети» (Карлінський С.С.) та редакції КП «Районна редакція радіомовлення «Коростишівське радіо» (Подпрятова О.М.) висвітлювати хід проведення заходів із санітарної очистки та благоустрою на території Коростишівської міської ради.

11. Про хід та результати проведення місячника «За чисте довкілля» на території населених пунктів Коростишівської міської ради першому заступнику міського голови Підкевичу Е.В. проінформувати на засіданні виконавчого комітету міської ради.

12. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на першого заступника міського голови Підкевича Е.В.

Міський голова                                                                                              І.М. Кохан

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

_______________ № _________

СКЛАД

робочої групи з організації та проведення місячника «За чисте довкілля»

на територій населених пунктів Коростишівської міської ради

| Підкевич Едуард Володимирович | - -перший заступник міського голови, голова робочої групи; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лукомський Михайло Юрійович | - - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови робочої групи; |  |  |
| Козачук Руслана Володимирівна | - - провідний спеціаліст відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради, секретар робочої групи |  |  |
| Члени робочої групи: |  |  |  |
| Загарія Ігор Станіславович | - - начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою Коростишівської міської ради; |  |  |
| Джаман Ігор Васильович | --начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради; |  |  |
| Хмельова Олена Леонідівна | - - - начальник відділу культури та туризму міської ради; |  |  |
| Свірський Микола Петрович | - в.о. директора КП «Коростишівський комунальник»; |  |  |
| Каленский Володимир Вікторович Радзієвський Борис Олександрович | -директор КП «Коростишівська комунальна служба»; - в.о. старости Кропивнянського старостинського округу; |  |  |
| Вернигора Іван Федорович | - в.о. старости Щигліївського старостинського округу; |  |  |
| Волинець Ольга Василівна | -в.о. старости Стрижівського старостинського округу; |  |  |
| Селюченко Клавдія Констянтинівна | -в.о.старости Вільнянського старостинського округу; |  |  |
| Тарасюк Світлана Федорівна | - в.о. старости Вільнянківського старостинського округу; |  |  |
| Хом’як Василь Іванович | - в.о. старости Більковецького старостинського округу; |  |  |
| Шкаврон Надія Іванівна | - в.о. старости Здвижківського старостинського округу; |  |  |
| Юхимчук Галина Валентинівна | - в.о. старости Віленьківського старостинського округу; |  |  |
| Яблонський Володимир Дмитрович | - в.о. старости Квітневського старостинського округу. |  |  |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                 В.В. Коваленко

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

____________ №__________

План заходів

з підготовки та проведення місячника «За чисте довкілля»

| №п/п | Назва заходу | Терміни виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внести необхідні зміни та уточнення у закріплення територій міста та сільських населених пунктів за підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності | Згідно розпорядження міського голови | Перший заступник міського голови Підкевич Е.В., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: Лукомський М.Ю., Денисовець Ю.М. |
| 2. | Залучити до участі у проведенні заходів в рамках місячника «За чисте довкілля» підприємства, установи та організацій незалежно від форми власності, учнівську та студентську молодь, громадян, що перебувають на обліку в центрі зайнятості | Згідно розпорядження міського голови | Перший заступник міського голови Підкевич Е.В., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: Лукомський М.Ю., Денисовець Ю.М., в.о. старости сіл, підприємства, установи та організацій |
| 3. | Провести День благоустрою, залучивши до цієї справи депутатський корпус міської ради, громадські організації, навчальні заклади, державні та бюджетні установи, населення | Згідно розпорядження міського голови | Перший заступник міського голови Підкевич Е.В., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: Лукомський М.Ю., Денисовець Ю.М., в.о. старости сіл, підприємства, установи та організацій усіх форм власності, населення |
| 4. | Висадити на вулицях, в парках та скверах, біля закладів соціально-культурного призначення, тощо саджанці дерев та кущів, долучитися до весняної висадки лісових культур в лісових масивах на території ОТГ | Згідно розпорядження міського голови | Перший заступник міського голови Підкевич Е.В., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: Лукомський М.Ю., Денисовець Ю.М., КП «Коростишівський комунальник», в.о. старости сіл, підприємства, установи та організацій усіх форм власності |
| 5. | Впорядкувати та облаштувати дитячі та спортивні майданчики, територію міського парку та прибудинкові території багатоповерхових будинків | Згідно розпорядження міського голови | Керівники підприємств, організацій, установ усіх форм власності, КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба» |
| 6. | Впорядкувати природні джерела питного водопостачання та криниці на території населених пунктів Коростишівської міської ради | Згідно розпорядження міського голови | В.о. старости сіл, КП «Коростишівський комунальник», підприємства, установи та організацій усіх форм власності, населення |
| 7. | Очистити від сміття та бруду береги рік, озер, водойм, території природно-заповідного фонду, туристичні маршрути | Згідно розпорядження міського голови | Керівники підприємств, організацій, установ усіх форм власності, КП «Коростишівський комунальник», населення |
| 8. | Впорядкувати кладовища, братські могили, пам’ятники та пам’ятні знаки в усіх населених пунктах територіальної громади | Згідно розпорядження міського голови | В.о. старости сіл, КП «Коростишівський комунальник», підприємства, організації, установи закріплені за ними, населення |
| 9. | Забезпечити впорядкування прибудинкових територій багатоповерхівок та приватних садиб мешканців територіальної громади | Згідно розпорядження міського голови | КП «Коростишівська комунальна служба», власники садиб міста, сіл |
| 10. | Привести в належний стан зупинки громадського транспорту, дорожні знаки | Згідно розпорядження міського голови | В.о. старости сіл, КП «Коростишівський комунальник», підприємства, організації, установи закріплені за ними |
| 11. | Забезпечити належний стан в’їзних знаків в населені пункти та благоустрій прилеглої до них території | Згідно розпорядження міського голови | В.о. старости сіл, КП «Коростишівський комунальник», підприємства, організації, установи закріплені за ними |
| 12. | Провести інвентаризацію аварійних дерев та вжити заходів щодо їх видалення | Згідно розпорядження міського голови | В.о. старости сіл, КП «Коростишівський комунальник» |
| 13. | Забезпечити висвітлення подій з підготовки та проведення місячника «За чисте довкілля» із приведення в належний санітарний стан території населених пунктів | Згідно розпорядження міського голови | Перший заступник міського голови Підкевич Е.В., заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: Лукомський М.Ю., Денисовець Ю.М., структурні підрозділи міської ради, ТОВ «Редакція «Коростишівської газети», КП «Районна редакція радіомовлення «Коростишівське радіо» |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                 В.В. Коваленко