

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Про підсумки проведення опалювального сезону 2020-2021 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року

Заслухавши інформацію про підсумки проведення опалювального сезону 2020-2021 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради та розглянувши План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р. та керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію «Про підсумки проведення опалювального сезону 2020-2021 р.р. на території населених пунктів Коростишівської міської ради та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» взяти до відома (додається).

2. Затвердити План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, що додається.

3. З метою контролю за виконанням заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року утворити комісію в наступному складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кохан І.М. | - | міський голова, голова комісії; |
| Дейчук Р.С. | - | перший заступник міського голови, заступник голови комісії;  |
| Кравчук С.А.  | - | головний спеціаліст відділу економічного розвитку,житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради, секретар комісії;  |
| **Члени комісії:** |  |  |
| Бондарчук С.В. | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;  |
| Веселовський О.Б. | - | головний лікар КНП "Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна"; |
| Джаман І.В.  | - | начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради; |
| Загарія І.С.  | - | начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради; |
| Мілюхін В.В. | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;  |
| Прищепа В.Ф.  | - | директор КП «Коростишівська комунальна служба»;  |
| Снітко В.Г. | - | директор МКП «Водоканал»; |
| Татура В.Є. | - | головний лікар КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"; |
| Хмельова О.Л.  | - | начальник відділу культури та туризму міської ради; |
| Чернявський В.В. | - | директор КП «Коростишівський комунальник»;  |
| Яковенко Є.П. | - | начальник фінансово-господарського відділу міської ради; |
|  | - | депутат міської ради, член постійної комісії міської ради за відповідним профільним напрямком, у разі необхідності (за згодою). |

4. Про хід виконання заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років заслухати у жовтні 2021 року на засіданні виконавчого комітету міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голова І.М. Кохан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки господарського комплексу та об’єктів**

**соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років**

**на території населених пунктів Коростишівської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Зміст заходу** | **Вартість виконання****робіт, тис. грн.**  | **Виконавець** | **Термін****виконання** | **Відмітка про** **виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **МКП «ВОДОКАНАЛ»** |
|  | **I. ВОДОЗАБОР** |  |
| 1 | Провести очищення, промивку та дезінфекцію головних очисних водопровідних споруд водозабору. | 150,0 | МКП «Водоканал» | до 01.06.2021 р. |  |
| 2 | Провести ремонтні роботи по частковій заміні водоводів на території водозабору. | 300,0 | до 01.11.2021 р. |  |
| 3 | Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на головному водозаборі. | 50,0 | 01.06.2021 р. -06.07.2021 р. |  |
| 4 | Станція знезалізнення на території Льонозаводу – провести очищення, промивку та дезінфекцію фільтрів та водонапірної башти. | 50,0 | до 01.10.2021 р. |  |
|  | **ІІ. АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛОВИНИ** |  |
| 1 | Провести ремонтні роботи по частковій заміні водоводів в урочищі «Троян», вул. Чехова. | 300,0 | МКП «Водоканал» | 01.06.2021 р.- 01.12.2021 р. |  |
| 2 | Провести технічне обслуговування артезіанських свердловин (заміна глибинних насосів, ремонт або заміна водопідйомних труб). | 300,0 | 01.01.2021 р. - 31.12.2021 р. |  |
| 3 | Провести ревізію та ремонт запірної арматури зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах артезіанських свердловин. | 100,0 | до 01.10.2021 р. |  |
| 4 | Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на артезіанських свердловинах. | 100,0 | до 01.10.2021 р. |  |
|  | **ІІІ. ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ МІСТА** |  |
| 1 | Провести дезінфекцію та промивку водопровідної мережі міста. | 15,0 | МКП «Водоканал» | до 01.10.2021 р. |  |
| 2 | Провести поточні ремонтні роботи водопровідних мереж міста. | 1000,0 | до 01.12.2021 р. |  |
| 3 | Провести ремонт, ревізію запірної арматури на водопровідних мережах міста. | 200,0 | до 01.09.2021 р. |  |
| 4 | Ремонт оглядових водопровідних колодязів на вуличних мережах міста. | 60,0 | до 01.09.2021 р. |  |
|  | **ІV. КАНАЛІЗАЦІЙНО-НАСОСНІ СТАНЦІЇ** |  |
| 1 | Провести ревізію запірної арматури зворотних клапанів, насосних агрегатів на каналізаційно-насосних станціях №1, №2, №3, №4. | 200,0 | МКП «Водоканал» | 01.09.2021 р. -01.12.2021 р. |  |
|  | **V. КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ МІСТА** |  |  |
| 1 | Провести поточні ремонтні роботи каналізаційних мережах міста. | 400,0 | МКП «Водоканал» | на протязі року |  |
| 2 | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів на вуличних каналізаційних мережах міста.  | 60,0 | 01.05.2021 р. -01.10.2021 р. |  |
|  | **VI. ОЧИСНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ СПОРУДИ** |  |
| 1 | Провести очищення первинних відстійників. | 200,0 | МКП «Водоканал» | на протязі року |  |
| **КП «КОРОСТИШІВСЬКА КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА»** |
| 1 | **Ремонт багатоквартирних житлових будинків** |  |
|  | Поточний ремонт дахів 200м². | 40,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Поточний ремонт коминів 5шт. | 5,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Поточний ремонт дверей 10шт. | 5,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Поточний ремонт слухових та смотрових вікон та продухів 60шт. | 3,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Остіклення вікон 30м². | 20,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд 5шт. | 5,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Ремонт цоколів та відмостки будинку 30м². | 20,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Ремонт під’їздів (побілка, фарбування) 40шт. | 100,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Ремонт відбійників, коньків 100 м.п. | 10,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Ремонт лівньовок 30 м.п. | 8,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Поточний ремонт приямків 5шт. | 5,0 | до 01.11.2021 р. |  |
| 2 | **Ремонт внутрішньобудинкових мереж** |  |
|  | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення. | 120,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Поточний ремонт системи електропостачання. | 40,0 | до 01.11.2021 р. |  |
| 3 | **Інші роботи** |  |
|  | Перевірка вентиляційних та димових каналів закладів, приватних будинків. | 5,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Закупівля солі та заготівля піскосуміші 50т. | 5,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Ремонт, технічна перевірка автотракторної техніки 2 одн. | 10,0 | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Здійснення перевірки ДВК у багатоквартирних житлових будинках (98 будинків). | - | до 01.11.2021 р. |  |
|  | Виготовлення паспортів готовності житлових будинків(98шт.). | - | до 01.11.2021 р. |  |
|  **КП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК»** |
| 1 | Заготівля піскосуміші. | 600,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.10.2021 р. |  |
| 2 | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період . | 500,0 | до 01.11.2021 р. |  |
| 3 | Забезпечення утримання доріг в осінньо-зимовий період (розчистка від снігу та посипка піскосумішшю). | 500,0 | Постійно |  |
| 4 | Поточний ремонт освітлення вулиць міста. | 975,0 | до 01.11.2021 р. |  |
| **ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ** |
|  | **Заклади освіти** |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт та утеплення приміщень закладів. Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. Провести навчання та перевірку знань відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу. |  | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | до 01.10.2021 р. |  |
| 2 | Підготовка пакету документів для отримання дозволу на роботу котелень в опалювальний період. |  | до 01.10.2021 р. |  |
| 3 | Проведення електротехнічних вимірів ізоляції та повірка приладів (манометрів, термометрів, газових сигналізаторів).  | 30,1 | до 01.10.2021 р. |  |
| 4 | Технічний огляд, обслуговування котельні та ШРП. | 169,6 | до 01.10.2021 р. |  |
| 5 | Технічний огляд газорозподільчої системи та теплогенеруючого обладнання.  | 90,2 | до 01.10.2021 р. |  |
| 6 | Заготівля твердого палива (30 т. вугілля, 710 м3 дров, 34 т. паливних брикетів). | 912,0 | до 01.10.2021 р. |  |
| 7 | Ревізія запірної арматури насосів, електродвигунів, допоміжного електрообладнання, очищення котлів та димоходів від шлаку. | 3,7 | до 01.10.2021 р. |  |
| 8 | Приведення у належний стан необхідної документації (Журналів, Інструкцій). |  | до 01.10.2021 р. |  |
| 9 | Поточний ремонт системи опалення та водопровідної мережі Ліцею № 2 ім. Л.Х. Дарбіняна. | 60,0 | до 01.10.2021 р. |  |
| 10 | Ремонт каналізації в їдальні та заміна електрощитових в коридорі, майстерні, їдальні Коростишівської загальноосвітньої школи № 3. | 30,0 |  | до 01.10.2021 р. |  |
| 11 | Поточний ремонт каналізаційної системи (ДНЗ № 7), придбання двох блоків управління модулів нагріву МИ – 120. | 225,0 |  | до 01.10.2021 р. |  |
| 12 | Ремонт роздягальні (КУ КДЮСШ). | 80,0 |  | до 01.10.2021 р. |  |
| 13 | Установка для хімічної очистки води та промивки системи опалення і котла Більковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. | 200,0 |  | до 01.10.2021 р. |  |
| 14 | "Капітальний ремонт покрівлі Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Житомирської області за адресою: м. Коростишів, вул. Шевченка, 39" | 2700,0 |  | до 01.10.2021 р. |  |
|  | **Заклади культури** |  |
| 1 | Технічне обслуговування ШРП  | 25,0 | Відділ культури та туризму міської ради | до 01.10.2021 р. |  |
| 2 | Повірка лічильників | 30,0 | до 01.10.2021 р. |  |
| 3 | Технічне обслуговування газорозпридільної системи | 15,0 | до 01.10.2021 р. |  |
| 4 | ГАЗ  | 812,0 | до 01.10.2021 р. |  |
| 5 | Повірка димоходів | 2,1 | до 01.10.2021 р. |  |
| 6 | Обслуговування котельні | 30,0 | до 01.10.2021 р. |  |
|  | **Заклади медицини** |  |   |  |  |
| **КНП «КОРОСТИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Д.І.ПОТЄХІНА»** |
| 1 | Капітальний ремонт котла потужністю 1,1 МВт. |  | КНП «Коростишівська ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна» | до 01.10.2021 р. |  |
| 2 | Проведення підготовки котлів та мережі. |  | до 01.10.2021 р. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту приміщень. |  | до 01.09.2021 р. |  |
| 4 | Заготівля твердого палива. | 600,0 | до 01.10.2021 р. |  |
| **КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»** |
| 1 | Заготівля твердого палива. | 175,0 | КНП «ЦПМСД» | до 01.11.2021 р. |  |
| 2 | Проведення поточного ремонту приміщень. |  | до 01.09.2021 р. |  |
| 3 | Підготовка пічного опалення. |  | до 01.10.2021 р. |  |
| **СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ** |
| 1 | Заготівля твердого палива. | 90,0 | Міська рада | до 01.10.2021 р. |  |
| 2 | Підготовка пічного опалення та опалювальних систем до роботи в опалювальний період. |  |  | до 01.10.2021 р. |  |

Перший заступник

міської ради Р.С. Дейчук

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 №\_\_\_\_\_\_\_\_

**Інформація**

 «Про підсумки проведення опалювального сезону на території населених пунктів Коростишівської міської ради 2020- 2021 років та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий

період 2021-2022 років»

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства та закладів соціальної сфери в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону рішенням виконавчого комітету від 28.05.2020 року №92 затверджено План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради.

З метою контролю за виконанням заходів було створено комісію з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р. до складу якої ввійшли представники виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств, начальники відділів та депутати міської ради.

Хід підготовки до опалювального сезону постійно знаходився на контролі виконавчого комітету.

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 18.09.2020 №517 «Про завершення підготовки об’єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період та початок опалювального сезону 2020/21 року», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з кліматичними умовами, згідно діючих будівельних норм та правил, технічної експлуатації і користування видано розпорядження міського голови від 28.09.2020 року №391 «Про початок опалювального сезону 2020-2021 років».

Рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 27.10.2020 року №248 «Про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року» утворено робочу групу для здійснення контролю за станом проходження та забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації на території міської ради.

Підприємствами житлово-комунального господарства здійснено комплекс необхідних заходів по забезпеченню сталого функціонування господарського комплексу населених пунктів Коростишівської міської ради протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 р.р.

Керівниками житлово-комунальних підприємств утворено спеціалізовані ремонтні бригади, організовано на підприємствах цілодобову роботу телефонів «гарячої лінії» та номери ліній доведено до відома мешканців.

Забезпечено стабільна робота котелень, систем тепло-, водопостачання і водовідведення.

Розпорядженням міського голови від 01.04.2021 року №92 «Про закінчення опалювального сезону 2020-2021 років», враховуючи погодні умови та середньодобові показники температури зовнішнього повітря завершено опалювальний сезон.

Опалювальний сезон пройшов без зривів та ускладнень.

На даний час розроблені відповідні заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради, які пропонуються до затвердження на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Перший заступник

міського голови Р.С. Дейчук