

Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **№** \_\_\_\_

Про підсумки проведення опалювального

сезону 2018-2019 років на території населених

пунктів Коростишівської міської ради та

затвердження Плану заходів з підготовки

господарського комплексу та об’єктів

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий

період 2019-2020 років

Заслухавши інформацію про підсумки проведення опалювального сезону 2018-2019 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради та розглянувши План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію «Про підсумки проведення опалювального сезону 2018-2019 р.р. на території населених пунктів Коростишівської міської ради та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» взяти до відома (додається).

2. Затвердити План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, що додається.

3. З метою контролю за виконанням заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року утворити комісію в наступному складі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кохан І.М. | - | міський голова, голова комісії; |
| Підкевич Е.В. | - | перший заступник міського голови, заступник голови комісії; |
| Руденко Н.О. | - | головний спеціаліст відділу економічного розвитку,житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради, секретар комісії; |
| **Члени комісії:** |  |  |
| Денисовець Ю.М | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Джаман І.В. | - | начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради; |
| Загарія І.С. | - | начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради; |
| Каленський В.В. | - | директор КП «Коростишівська комунальна служба»; |
| Свірський М.П. | - | в.о. директора КП «Коростишівський комунальник»; |
| Снітко В.Г. | - | директор МКП «Водоканал»; |
| Соболівський А.М. | - | депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань бюджету та комунальної власності (за згодою); |
| Хмельова О.Л. | - | начальник відділу культури та туризму міської ради; |
| Яковенко Є.П. | - | начальник фінансово-господарського відділу міської ради; |
|  | - | депутат міської ради, представник постійної комісії міської ради за відповідним напрямком роботи. |

4. Щотижнево на засіданнях апаратних нарад при міському голові аналізувати хід виконання Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року.

5. Про хід виконання заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років заслухати у жовтні 2019 року на засіданні виконавчого комітету міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова І.М. Кохан

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки господарського комплексу та об’єктів**

**соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років**

**на території населених пунктів Коростишівської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Зміст заходу** | **Вартість виконання**  **робіт, тис. грн.** | **Виконавець** | **Термін**  **виконання** | **Відмітка про**  **виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **МКП «ВОДОКАНАЛ»** | | | | | | |
| 1 | Провести ревізію запірної арматури, водоводів, насосних агрегатів та ВНС. | 50,0 | МКП «Водоканал» | до 01.09.2019 р. |  |
| 2 | Провести ревізію запірної арматури, зворотніх клапанів, насосних агрегатів на  КНС №1, №2, №3, №4. | 100,0 | до 01.11.2019 р. |  |
| 3 | Провести профілактичні роботи по очищенню, промивці та дезинфекції головних очисних споруд водозабору. | 100,0 | до 01.06.2019 р. |  |
| 4 | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах свердловин. Провести технічне обслуговування ліній електропередач арт. свердловин та трансформаторів. | 150,0 | МКП «Водоканал» | до 01.11.2019 р. |  |
| **КП «КОРОСТИШІВСЬКА КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА»** | | | | | | |
| 1 | ***Ремонт багатоквартирних житлових будинків*** |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт дахів 100м². | 15,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Поточний ремонт коминів 5шт. | 5,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Поточний ремонт дверей 10шт. | 3,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Поточний ремонт слухових та смотрових вікон та продухів 60шт. | 3,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Остіклення вікон 20м². | 5,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд 5шт. | 5,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Ремонт цоколів та відмостки будинку 20м². | 8,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Ремонт під’їздів (побілка, фарбування) 30шт. | 35,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Ремонт відбійників, коньків 100м.п. | 10,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Ремонт лівньовок 20м.п. | 5,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Поточний ремонт приямків 5шт. | 3,0 | до 01.11.2019 р. |  |
| 2 | ***Ремонт внутрішньо будинкових мереж*** |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення. | 80,00 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Поточний ремонт с-ми електропостачання. | 25,00 | до 01.11.2019 р. |  |
| 3 | ***Інші роботи*** |  |  |  |  |
|  | Перевірка вентиляційних та димових каналів закладів, приватних будинків. | 5,00 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Закупівля солі та заготівля піскосуміші 50т. | 5,0 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Ремонт, технічна перевірка автотракторної техніки 1 одн. | 10,00 | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Здійснення перевірки ДВК у багатоквартирних житлових будинках (99 будинків). | - | до 01.11.2019 р. |  |
|  | Виготовлення паспортів готовності житлових будинків(99шт.). | - | до 01.11.2019 р. |  |
| **КП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК»** | | | | | | |
| 1 | Заготівля піскосуміші – 600 тон. | 200,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.09.2019 р. |  |
| 2 | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період . | 200,0 | до 01.09.2019 р. |  |
| 3 | Забезпечення утримання доріг в осінньо-зимовий період (розчистка від снігу та посипка піскосумішшю). | 300,0 | постійно |  |
| 4 | Грейдерування вулиць та доріг на території населених пунктів міської ради | 295,0 | постійно |  |
| 5 | Поточний ремонт освітлення вулиць міста | 300,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| **ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ** | | | | | | |
|  | ***Дошкільні навчальні заклади, заклади освіти*** |  |  |  |  |
| 1 | Провести поточний ремонт та утеплення приміщень закладів.  Забезпечити підготовку системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період.  Провести навчання та перевірку знань відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.  Забезпечити в повному обсязі заготівлю твердого палива. |  | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | до 01.10.2019 р. |  |
| 2 | Ремонт спортивного залу Стрижівського ліцею. | 200,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 3 | Ремонт внутрішніх санвузлів Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. | 300,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 4 | Ремонт електромережі у Коростишівському НВК «Спеціалізована школа І ступеня-гімназія». | 50,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 5 | Ремонт каналізаційної системи та гідроочистка у Коростишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3. | 31,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 6 | Гідроочистка у Коростишівському НВК «Школа-ліцей інформаційних технологій». | 7,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 7 | На закупівлю матеріалів на ремонт у Вільнянський ліцей. | 13,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 8 | По всіх закладах освіти до 01.10.2019 року підготувати відповідний пакет документів для отримання дозволу на роботу котелень в опалювальний період. |  | до 01.10.2019 р. |  |
| 9 | Заміна твердопаливного котла Вільнянського ліцею. | 200,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 10 | Заміна модулю нагріву у котельні ЗДО №13 та проведення діагностики котлів. | 130,0 | до 01.10.2019 р. |  |
| 11 | Поточний ремонт теплогенераторної Коростишівського ДНЗ ясла-садок №8. | 13,0 | до 01.10.2019 р. |  |
|  | ***Заклади культури*** |  |  | до 01.10.2019 р. |  |
| 1 | Провести поточний ремонт та утеплення приміщень закладів.  Забезпечити підготовку системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період.  Провести навчання та перевірку знань відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу.  Забезпечити в повному обсязі заготівлю твердого палива. | 575,0 | Відділ культури та туризму міської ради | до 01.10.2019 р. |  |
| **СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ** | | | | | |
| 1 | Заготівля твердого палива. | 80,0 | Міська рада | до 01.10.2019 р. |  |
| 2 | Підготовка пічного опалення та опалювальних систем до роботи в опалювальний період. |  |  | до 01.10.2019 р. |  |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради В.В. Коваленко

**Інформація**

«Про підсумки проведення опалювального сезону на території

населених пунктів Коростишівської міської ради 2018- 2019 років

та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу

та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий

період 2019-2020 років»

Шановні члени виконавчого комітету та запрошені!

З метою забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства та закладів соціальної сфери в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону рішенням виконавчого комітету від 22.05.2018 року №97 затверджено План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради.

З метою контролю за виконанням заходів було створено комісію з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 р. до складу якої ввійшли представники виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств, начальники відділів та депутати міської ради.

Хід підготовки до опалювального сезону постійно знаходився на контролі виконавчого комітету.

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 24.09.2018 №378 «Про завершення підготовки об’єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період та початок опалювального сезону 2018/19 року», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з кліматичними умовами, згідно діючих будівельних норм та правил, технічної експлуатації і користування видано розпорядження міського голови від 04.10.2018 року №184 «Про початок опалювального сезону».

Рішенням виконавчого комітету Коростишівської міської ради від 23.10.2018 року №197 «Про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 року» утворено оперативний штаб для здійснення контролю за станом проходження та забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації на території міської ради.

Підприємствами житлово-комунального господарства здійснено комплекс необхідних заходів по забезпеченню сталого функціонування господарського комплексу населених пунктів Коростишівської міської ради протягом осінньо-зимового періоду 2018-2019 р.р.

Керівниками житлово-комунальних підприємств утворено спеціалізовані ремонтні бригади, організовано на підприємствах цілодобову роботу телефонів «гарячої лінії» та номери ліній доведено до відома мешканців.

Забезпечено стабільна робота котелень, систем тепло-, водопостачання і водовідведення.

Опалювальний сезон завершився без зривів та ускладнень.

На даний час розроблені відповідні заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради, які пропонуються до затвердження на засіданні виконавчого комітету міської ради (додаток).

Перший заступник

міського голови Е.В. Підкевич