З В І Т

першого заступника  міського голови Степаненка В.М.

«Про виконання  Програми соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика  за 2011 рік»

Аналізуючи хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста  Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика за 2011 рік», затвердженою    четвертою сесією міської ради шостого скликання  30 грудня 2010 року слід відмітити, що діяльність міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств  була направлена на її виконання.

В минулому році промислові  підприємства  міста працювали краще ніж в 2010 році.

Особливо це помітно в каменеобробній галузі, де намітився ріст  виробництва, який склав 137%.

Відбувся ріст  виробництва  на ТОВ «АСС «Коростишівська паперова фабрика», який склав 118%.

Збільшився  випуск продукції на ДП «Коростишівський держлісгосп». Випущено продукції на 6% більше  в порівнянні з 2010 роком.

На 16% збільшився випуск продукції в  харчовій   галузі, зокрема на хлібозаводі.

- 2 -

Стабільно  працювало ДП «Коростишівській спиртовий комбінат», який збільшив  випуск продукції в 2 рази в порівнянні з 2010 роком.

Проте в ряді підприємств випуск  продукції зменшився, зокрема на заводі «Реммашторф».

Завод залізобетонних виробів  збанкрутів.

Єдине на території міської територіальної громади сільськогосподарське підприємство СТОВ «Племзавод  Коростишівський» є одним із кращих господарств в районі, яке  спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби поліської м’ясної породи.

Значно  краще в порівнянні  з 2010 роком  працювали  комунальні підприємства міста. В місті завершується перехід  споживачів центрального опалення на індивідуальне. Проводиться робота на водозаборі та водоканалізаційних мережах міста.

Прокладено  газопровід до сіл Теснівки та Бобрика.

Приоритетними завданнями міської ради  в Програмі  2011 року були:

- капітальний і поточний ремонти теплових  мереж і котелень;

- капітальний  і поточний ремонти  водоканалізаційних мереж і водозабору;

- капітальний і  поточний ремонти житлового фонду  міста;

- газифікація;

- ремонт об’єктів соціальної сфери міської територіальної

громади.

- 3 -

Підсумовуючи хід  виконання Програми по галузях слід відмітити наступне:

Капітальний та поточний ремонти  теплових  мереж і

котелень

В минулому році  місто фактично перейшло на  індивідуальне опалення, крім об’єктів  соціальної   сфери районної та державної власності.

Програмою не передбачалося виконання робіт по ремонту  теплових мереж та котелень, але в зв’язку з тим, що було  залишено  працювати 4 котельні, для обслуговування об’єктів районної та державної  власності,  були  виконані  наступні роботи:

- капітальний  ремонт  тепломереж  по вул.

Червона площа                                                                - 21 т. грн.

- капітальний ремонт тепломереж по вул.

Мануїльського                                                                -  26 т. грн.

- капітальний   ремонт  котельні по вул.

Чапаєва, 5-а                                                                     - 20 т.  грн.

- капітальний ремонт  котельні  по вул.

Більшовицькій, 125                                                       -  18 т. грн.

- монтаж індивідуального опалення

малозабезпеченим споживачам                                  -  250 т. грн.

Крім того підприємство виконало роботи по виготовленню контейнерів для сміття, автозупинок, лавок в міському парку, воріт на міському кладовищі та інших  робіт

на суму:                                                                             - 90 т. грн.

Всього  виконано робіт на суму                                  -  450 т. грн.

- 4 -

КАПІТАЛЬНИЙ  ТА ПОТОЧНИЙ  РЕМОНТИ       ВОДОПРОВІДНИХ, КАНАЛІЗАЦІЙНИХ  МЕРЕЖ

ВОДОЗАБОРУ

Програмою передбачалося   виконати робіт на    суму    - 655 т. грн.,

зокрема:

- капітальний ремонт КНС по вул.  Горького                   -   50 т. грн.

виконано                              -    50 т. грн.

- капітальний ремонт  каналізаційних мереж

по вул. Мануїльського, 4                                                   -    15 т. грн.

виконано                            -    15 т. грн.

- капітальний ремонт водогону по вул.

Шелушкова                                                                         -    10 т. грн.

виконано                            -     10 т. грн.

- капітальний ремонт водогону по вул. К.Маркса, 4      -    13 т. грн.

виконано                            -    13 т. грн.

- капітальний ремонт фільтра на водозаборі                   -    95 т. грн.

виконано                             -  95 т. грн.

- капітальний ремонт водоканалізаційних

колодязів                                                                               - 8 т. грн.

виконано                              - 8 т. грн.

- капітальний ремонт пожежних гідрантів                       - 20 т. грн.

виконано                           - 20 т. грн.

- ПКД по станції знеззалізнення

вул. Потєхіна                                                                       - 100 т. грн.

виконано                         -  73  т. грн.

- 5 -

ДОДАТКОВО  ВИКОНАНІ  РОБОТИ:

-    ремонт водогону по вул. Мануїльського                   -   30 т. грн.

- прочистка  каналізаційних мереж приватним

підприємством  «Гідросервіс»                                         -   50 т. грн.

- придбання техніки  ( автомобільУАЗ – 452)                -   15 т. грн.

- роботи виконані власними  силами                            -   340 т. грн.

Всього виконано робіт на суму:                    -   717 т. грн.

4. КАПІТАЛЬНИЙ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТИ ЖИТЛОВОГО

ФОНДУ  МІСТА

Програмою  передбачалося виконати робіт  по капітальному та поточному ремонту житлового  фонду на суму  510 т. грн.  зокрема:

-  капітальний ремонт  даху  будинку № 3   вул. У.Громової         - 50 т. грн.

виконано                                           -  77 т. грн.

- капітальний ремонт даху будинку № 98 вул.

Більшовицька                                                                                       - 80 т. грн.

виконано                                           -  81 т. грн.

-  додатково відремонтовано дах  по вул. Горького, 28 –а             - 30 т. грн.

виконано                                           -  35 т. грн.

капітальний ремонт внутрішньо-будинкових

водоканалізаційних  та електромереж                                           - 120 т. грн.

виконано                                             -  130 т.  грн.

- ремонт прибудинкових територій   вул. Гвардійська,

31, 31-а, 37, 39, 41                                                                               - 50 т. грн.

виконано                                          - 50 т. грн.

- зрізання дерев                                                                                   -  20 т. грн.

виконано                                          -  20 т. грн.

- додатково виконано робіт за рахунок  власних коштів              -  277 т. грн.

- 6 -

Всього виконано робіт на суму                        -    769 т. грн.

БЛАГОУСТРІЙ  МІСТА, СІЛ  ТЕСНІВКИ  ТА  БОБРИКА

Програмою передбачалося виконати робіт  з благоустрою міста, сіл

Теснівки та Бобрика на суму  1 млн. 147 т. грн. зокрема:

- капітальний ремонт зливної каналізації по вул.

Тельмана                                                                                   - 250  т. грн.

виконано:                                                 -   89  т. грн.

- виготовлення  контейнерів                                                   -   20 т. грн.

виконано:                                                  -  20 т. грн.

- капітальний ремонт вуличного        освітлення

центральної частини міста                                                     -  100 т. грн.

виконано:                                                   -  100 т. грн.

- капітальний ремонт  вул. Броницького                            -   299 т. грн.

- капітальний ремонт  вул. Польової                                    -  298 т. грн.

- поточний ремонт   вулиць міста

( всього – 19 вулиць за рахунок державних

субвенцій)                                                                               -  820 т. грн.

Багато зроблено по ремонту  вулиць міста.

Ремонтувалися не тільки центральні вулиці, а й інші, зокрема вул. Комарова, Фрунзе,  Рєпіна,  Пархоменка,  Крупської,  Леваневського та інші.

За рахунок благодійних  коштів частково ремонтувалися вул. Чапаєва, К.Маркса, Горького, місцевий проїзд вул. Більшовицької, Р.Люксембург на що витрачено більше 100 т. грн.

Роботи по ремонту  вулиць  виконували  підрядні організації  Коростишівській та Черняхівський райавтодори, Житомирська ШБУ №19,

Зарічанське дорожнє ПМК Житомирського району.

Капітально відремонтовано місток на вул. Дарбіняна, на що витрачено 55 т. грн.

- 7 -

Проведено робіт з прибирання, озеленення, освітлення вулиць, скверів,   парку на суму 600 т. грн.

Всього виконано робіт на суму 2 млн. 335 т. грн.

ГАЗИФІКАЦІЯ МІСТА КОРОСТИШЕВА, СІЛ ТЕСНІВКИ ТА

БОБРИКА:

Програмою передбачалося виконати робіт на суму        694 т. грн.

зокрема:

- заміна фасадних газопроводів по багатоквартирних

будинках міста                                                                             - 48 т. грн.

виконано                                                               - 90 т. грн.

- ПКД будівництва газопроводу до сіл Теснівки та

Бобрика                                                                                        - 45 т. грн.

Виконано                                                          -  45 т.грн.

- будівництво газопроводу до сіл Теснівки та Бобрика

за рахунок  НАК «Нафтогаз України»                                  1 млн. 800 т. грн.

Всього виконано робіт  на суму                       1 млн. 935 т. грн.

Ремонт об’єктів  соціальної сфери  міської

територіальної громади

Програмою  передбачалося виконати робіт на суму  783 тис. грн.,

зокрема:

- встановлення індивідуального опалення по дитячому

садочку № 8                                                                             - 230 т. грн.

виконано                                    - 150 т. грн.

- встановлення індивідуального опалення по дитячому

садочку № 13                                                                            - 300 т. грн.

виконано                                    - 287 т. грн.

- 8 -

- встановлення індивідуального опалення на станції

юних техніків                                                                            -  50 т. грн.

виконано                                     -  67 т. грн.

- встановлення  індивідуального опалення  в дитячо-

юнацькому клубі  фізичної підготовки                                    - 30 т. грн.

виконано                                      - 60 т. грн.

- встановлення індивідуального опалення в

приміщенні  міської ради                                                         - 50 т. грн.

виконано                                    - 77 т. грн.

- ремонт приміщення міської ради

( заміна вікон)                                                                            - 50 т. грн.

виконано                                   - 50 т. грн.

- ремонт клубу с. Теснівки                                                        - 23 т. грн.

Виконано                                - 23 т. грн.

Крім цих  робіт додатково   виконані  роботи та придбані матеріали в дитячих дошкільних закладах на суму 110 т. грн., будинку дитячої творчості на суму 3,5 т. грн. дитячо-юнацького  клубі  фізичної підготовки – 28 т. грн.,  станції юних техніків на суму – 8 т. грн.

Всього виконано робіт  на суму  853 т. грн.

Для вирішення  питання  корегування генерального плану міста  в минулому році міська рада витратила  майже 150 т. грн. Ця робота буде  продовжена  і в  цьому  році.  Міським   бюджетом  передбачено  295 т.  грн.

На території  міської громади в минулому році за ініціативою міської  ради  проводилися  весняні та осінні толоки з благоустрою міста.

- 9 -

До цієї роботи були залучені  всі підприємства, організації, установи незалежно  від форм власності, населення міста.

Неодноразово в засобах масової інформації  висвітлювалися звернення міського голови до мешканців міської громади навести  порядок у нашому місті.

Під час проведення  суботників прийняло участь  понад 7000 чоловік, з них 3100  студентської  та учнівської  молоді.

Було посаджено 300 дерев, майже  2000  кв. м. квітників, прибрані парк, сквери, прибудинкові території, дитячі та спортивні майданчики.

За  безпосередньою  участю  міської ради в місті проведено різні організаційно-масові заходи:

- спортивно-оздоровче свято  «Коростишівські моржі»;

- Свято «Проводи Зими – зустріч Весни»;

-День працівників побутового обслуговування та комунального  господарства»;

- святкування 66  річниці Дня Перемоги;

- святкування Дня молоді»;

-

-10 -

- культурний захід «Святкування Івана купала»;

- спортивне свято на кубок заслуженого тренера України В.Зорника;

- свято міста Коростишева;

- відкриття Новорічної ялинки  та ряд інших заходів.

Всі ці заходи  проводилися за рахунок благодійних коштів.

Підсумовуючи  виконання Програми соціально-економічного розвитку  міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика на 2011 рік, хочу відмітити, що із запланованих Програмою 3 млн. 880 тис. грн., виконання  склало  7 млн. 400 тис. грн. в тому числі  2 млн. 620 тис. грн.  за рахунок державних субвенцій.

Цифри говорять самі за себе. Хочу відмітити, що це стало  можливим завдяки щоденній, кропіткій роботі міського голови, виконавчого  комітету, депутатів міської ради, колективів комунальних підприємств, усіх підприємств, організацій, установ, населення міської територіальної громади.

Сьогодні ми працюємо над виконанням Програми соціально-економічного розвитку міста Коростишева,  сіл  Теснівки та Бобрика на 2012 рік,   рік  дуже  складний, нам потрібно багато зробити,  мобілізувати усі наявні резерви, залучити до цієї  роботи  наших підприємців  та, незважаючи на усі труднощі, прикласти усі зусилля, щоб виконати Програму на 2012 рік.

Перший заступник міського

голови                                                                                    В.М.Степаненко