Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Коростишівської міської ради

(Двадцять третя сесія шостого скликання)

від 22 листопада 2012 року  № 458

Про освоєння капітальних

вкладень в 2012 році

Заслухавши інформацію начальника фінансово-економічного відділу міської ради Яковенко Є.П. та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  - Інформацію начальника фінансово-економічного відділу міської ради Яковенко Є.П. взяти до відома.

Міський голова 							М.К.Чиколай

Інформація

Начальника .фінансово-економічного відділу  міськвиконкому Яковенко Є.П.

Про освоєння капітальних вкладень в 2012 році

На 2012 рік міським бюджетом предбачено видатки на капітальні роботи у сумі 9973,5 тис. грн. зі змінами та доповненнями з яких 4707,0 тис. грн. – субвенції з державного бюджету:

- по продажу землі (КТКВК 150101) – 7028,1 тис.грн. (3390,0 тис.грн. субвенційні);

- поприватизація землі (КТКВК 250404) – 60,0 тис. грн.;

- по транспортний збір (КТКВК 170703) – 1817,0 тис. грн. (1317,0 тис.грн. субвенційні);

- по продаж землі (КТКВК 180409) – 1048,4 тис. грн.

За результатами 10 місяців 2012 року  маємо виконання уточненого річного плану за видатками по капітальному ремонту об’єктів Коростишівської міської ради в сумі 5141,9 тис. грн., що становить 52 % від плану на 2012 рік.

Так за 10 місяців 2012 року з коштів по продажу землі (КТКВК 150101) було освоєно 2482,3 тис. грн. бюджетних коштів по наступним об’єктам:

      - Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2011 році – 275,9 тис. грн.;

      - ПКД на реконструкцію очисних споруд каналізації м.Коростишева – 298,0 тис. грн.;

      - Капітальний ремонт житлового фонду – 264,0 тис. грн.;

      - Капітальний ремонт тепло-водо-електро-каналізаційних систем житлових будинків м. Коростишів – 127,3 тис. грн.;

      - Капітальний ремонт теплотраси від котельні по вул. Більшовицькій, 125 до райСЕС – 11,5 тис. грн.;

      - Капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок №6"Ластівка" – 95,0 тис. грн.;

      - ПКД на "Капітальний ремонт підвального приміщення Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №7 "Сонечко" – 20,0 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації на "Капітальний ремонт підвального приміщення Коростишівського дошкільного навчального закладу ясла-садок №7 "Сонечко" – 1,0 тис. грн.;

      - Придбання насосних агрегатів ЕЦВ 8-25-150  та 8-25-110 (Білорусь) – 41,6 тис. грн.;

      - Придбання трактора ХТЗ-2511-04 – 97,3 тис. грн.;

      - ПКД на "Капітальний ремонт КНС по вул.У.Громової в м. Коростишеві Житомирської області" – 6,5 тис. грн.;

      - ПКД на "Капітальний ремонт засувок на водогінних мережах м. Коростишева Житомирської області" – 6,0 тис. грн.;

      - ПКД на "Капітальний ремонт пожежних гідрантів на водогінних мережах м. Коростишева Житомирської області" – 2,0 тис грн.;

      - ПКД на "Перерахування кошторисної документаціїпо робочому проекту реконструкції станції знезалізнення на водозаборі № 2 по вул. Потєхіна в м. Коростишеві" – 2,6 тис. грн.;

      - ПКД на "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 32 по вул. Грибоєдова" – 5,0 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації на "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 32 по вул. Грибоєдова" – 0,4 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації робочого проекту реконструкції станції знезалізнення на водозаборі № 2 по вул. Потехіна в м. Коростишеві – 0,7 тис. грн.;

      - ПКД на "Капітальний ремонт водостічних труб житлового будинку по вул. Червона площа, 1 в м. Коростишеві" – 0,4 тис. грн.;

      - Придбання основних засобів для ДНЗ – 50,0 тис. грн.;

      - Придбання насосів для МКП «Водоканал» – 200,1 тис. грн.;

      - Придбання автозупинок – 9,0 тис. грн.;

      - Виконавче стягнення за рішенням суду – 128,0 тис. грн.;

      - Придбання комплекту меблів – 6,5 тис. грн.;

      - ПКД на Капітальний ремонт тепло-водо-електро-каналізаційних систем житлових будинків м. Коростишів – 5,6 тис. грн.

      - Ексетиза ПКД на Капітальний ремонт тепло-водо-електро-каналізаційних систем житлових будинків м. Коростишів – 4,0 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації капітального ремонту систем  водопостачання по вул. 50 років ВЛКСМ в м. Коростишів Житомирської області. – 0,7 тис. грн.

      - Перерахунок ПКД робочого проекту будівництва полігону твердих побутових відходів м. Коростишів Житомирської області – 7,9 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації капітального ремонту прибудинкових територій в м. Коростишів Житомирської області – 0,4 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації капітального ремонту засувок на водогінних мережах міста – 0,4 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації капітального ремонту КНС по вул.У.Громової – 0,4 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації капітального ремонту водоканалізаційних колодязів – 0,4 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації капітального ремонту ДНЗ ясла-садок № 6 "Ластівка" – 0,4 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації капітального ремонту пожежних гідрантів – 0,4 тис. грн.;

      - Експертиза кошторисної документації робочого проекту будівництва полігону твердих побутових відходів в м. Коростишів Житомирської області – 1,9 тис. грн.;

      - Капітальний ремонт адмінприміщення міської ради м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1  – 87,5 тис. грн.;

      - Оплата заборговансті за виконані роботи по капітальному ремонту фасадних розводок в м. Коростишеві Житоирської області – 716,5 тис. грн.;

      - Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт водоканалізаційних колодязів м. Коростишева – 3,5 тис. грн.;

      - Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт ДНЗ ясла-садок №6"Ластівка" – 3,5 тис. грн.

З коштів, що надходять з транспортних зборів (КТКВК 170703) було освоєно 1611,2 тис. грн. бюджетних коштів (з них субвенційних 1111,2 тис. грн.) по наступним об’єктам:

- Капітальний ремонт вул. Димитрова – 259,7 тис грн.;

- Капітальний ремонт вул. Броницького – 131,0 тис грн.;

- Капітальний ремонт вул. Белінського – 199,1 тис грн.;

- Капітальний ремонт вул. 8 Березня – 195,1 тис грн.;

- Капітальний ремонт вул. 1-го Травня – 481,5 тис грн.;

- Капітальний ремонт вул. Урицького – 35,4 тис грн.;

- Капітальний ремонт вул. Маяковського – 197,5 тис грн.;

- Капітальний ремонт вул. Крупської – 111,9 тис грн.

На попвнення статутних фондів з продаже землі (КТКВК 180409) було освоєно 1048,4 тис. грн. бюджетних коштів:

- Поповнення статутного фонду  КП «Теплосервіс» – 130,0 тис. грн.;

- Поповнення статутного фонду  КП «Теплолюкс» – 50,0 тис. грн.;

- Поповнення статутного фонду  КП «Коростишівський комунальник» – 667,4 тис. грн.;

- Поповнення статутного фонду  КП «Коростишівська комунальна служба» – 41,0 тис. грн.;

- Поповнення статутного фонду МКП «Водоканал» – 160,0 тис. грн.;

Нач.фінансово –

економічного відділу						Є.П.Яковенко