Затверджено

рішенням ХХХУШ сесії

міської ради шостого скликання

№_____ від 03 квітня 2014 року

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

з утримання житлового фонду, прибудинкових територій, покращення   технічного стану будинків комунальної власності

міста   на 2014 рік

- 2014 рік -

З   М    І   С   Т :

1.  Сучасний  стан   житлового фонду у м. Коростишеві.

2.  Мета та основні принципи Програми.

3.  Основні завдання по виконанню Програми.

4.  Очікувані результати.

5.  Фінансування  та  термін  виконання  Програми.

6.  Основні заходи Програми.

- 3 -

1.  СУЧАСНИЙ     СТАН      ЖИТЛОВОГО     ФОНДУ

У    МІСТІ     КОРОСТИШЕВІ

Цю  Програму розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних  систем життєзабезпечення  населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

Програма включає  основні завдання, які  виходять із Загальнодержавної  Програми  реформування і розвитку житлово-комунального господарства, затвердженої Законом України від 17 червня 2009 року № 1511-У1.

Однією з найбільш  гострих соціально-економічних проблем України на  сьогоднішній день є житлова.

Відбувається природне старіння житлового фонду.    Кожен третій жилий будинок потребує капітального ремонту. Майже 50% багатоквартирних будинків збудовано до 1970 року, біля 10 будинків збудовано в 50-х роках. Дані будинки вже  можна віднести  до застарілого житлового фонду, так як за технічним  станом будинки не відповідають вимогам  комфортного проживання.  Фізичний знос основних конструктивних елементів, а особливо інженерних  мереж    становить   більше 60%. В результаті окремі  конструктивні елементи будинків, особливо покрівлі,  балконні плити, фасади, внутрішньо будинкові мережі водопостачання та водовідведення  внаслідок  тривалої експлуатації  потребують поточного та капітального ремонтів,

-  4  -

система   електропостачання   вже не  відповідає сучасним вимогам. Подальша їх надійна   експлуатація без вжиття додаткових заходів по приведенню в належний технічний стан  практично неможлива.

Складовими    частинами  напрямку  проведення  робіт  по покращенню  житлового фонду, прибудинкових   територій, покращення технічного  стану  будинків  є:

-  дахи покрівель   житлових будинків;

-  внутрішньо будинкові  мережі водопостачання  та

водовідведення;

-   електропостачання;

-  прибудинкові  території, малі  архітектурі форми та споруди на

них,  дитячі та спортивні майданчики.

Через обмеженість фінансування, затримки фінансування та інших факторів не в повній мірі виконуються щорічно  заплановані обсяги робіт з капітального ремонту  житлового фонду.

Поточний ремонт інженерних систем і конструктивних елементів житлового фонду виконується за  рахунок затвердженого тарифу.

На виконання доручення колишнього  Прем’єр  Міністра України М.Я.Азарова Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства та на підставі протоколу № 2 від 14.08.2013 року засідання обласної робочої групи з питань перевірки економічного обгрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердженої розпорядженням

- 5 -

облдержадміністрації від 13.07.2007 року № 59 рішенням виконавчого  комітету Коростишівської   міської ради приведено  діючі тарифи на послуги з утримання    будинків  та  прибудинкової території до попереднього рівня (станом на 01.01.2013 року).

В зв’язку    з  постійним підвищенням  вартості  електроенергії  та мінімальної  заробітної плати   тарифи за надані послуги не покривають витрати.

Мешканці міста Коростишева справедливо  висловлюють своє прагнення щодо підвищення якості  надання житлово - комунальних послуг, спричинення перш  за все тим, що  питання  поточного ремонту будинків повинні вирішуватися оперативно та вчасно, в іншому випадку це призводить до передчасного руйнування житлового фонду. Натомість, за тарифи, що сплачує населення за послуги по утриманню житла, у повному  обсязі  неможливо  проводити  поточний та капітальний ремонт. Фактично  всі  капітальні роботи  виконуються за  кошти міського бюджету.  Стримуючим фактором у розвитку ринкових відносин в житлово-комунальній сфері  є також недосконалість існуючої законодавчої бази. Без запровадження  ефективної системи управління    житловим фондом,    навіть    за    умови    достатнього  фінансування     робіт    з    його    утримання     та обслуговування,   ситуацію  корінним чином  виправити неможливо, оскільки  лише стратегічне  управління  може  забезпечити належне планування  необхідних

- 6 -

комплексних  заходів,     визначення   джерел їх фінансування, залучення    інвестицій та ефективне  використання наявних  ресурсів.

2. МЕТА  ТА ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  ПРОГРАМИ

2.1.  Метою Програми є реалізація державної політики, спрямованої на:

2.1.1. Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення в якісних житлово - комунальних  послугах відповідно до встановлених  нормативів  і стандартів.

2.1.2. Створення умов для  сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах   між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг.

2.2. Основними  принципами реформування системи управління  та обслуговування житлового фонду міста є:

2.2.1. Забезпечення балансу відповідальності між споживачем, замовником та  виконавцем житлово-комунальних послуг. Розмежування  функцій  замовника та виконавця послуг в особі різних підприємств.

- 7 -

2.2.2. Впровадження тарифів відповідно до економічно обґрунтованих планових витрат по кожному будинку окремо

(побудинковий тариф), залежно від  кількісних показників фактично  надання послуг   з  урахуванням забезпечення належного

санітарно - гігієнічного, протипожежного,  технічного стану будинків, споруд  та  прибудинкових територій.

3.ОСНОВНІ   ЗАВДАННЯ  ПО ВИКОНАННЮ

ПРОГРАМИ.

3.1. Організація ефективного управління у сфері надання  житлово-комунальних послуг.

3.2. Вивчення питання  створення  ринку  надання  комунальних послуг.

3.3. Продовжити роботу по сприянню  створення  діяльності об’єднань   співвласників  багатоквартирних будинків, товариств та інших форм на території міста.

3.4. Впроваджування   новітніх   технологій в житлово-комунальну  сферу спрямованих на технічне   переоснащення будинків та скорочення  питомих  витрат енергетичних і матеріальних  ресурсів.

- 8 -

4. ОЧІКУВАНІ   РЕЗУЛЬТАТИ.

Виконання Програми    дасть   змогу:

4.1. Забезпечити  реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

4.2. Створити систему управління житловим фондом міста, що продовжить тривалість  експлуатації  житла, підвищить рівень безпеки системи  життєзабезпечення  міста.

4.3. Забезпечити   потреби населення на отримання якісних житлово-комунальних послуг.

5. ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься   за напрямками:

5.1.1. Організаційні заходи по створенню  системи управління житловим фондом.

5.1.2. Планове виконання робіт по поточному та  капітальному ремонтах житлового  фонду міста.

5.2. Джерелами  фінансування  заходів Програми є:

- кошти  міського бюджету;

- кошти державного бюджету;

- 9 -

- кошти  комунальних  підприємств;

- кошти інших підприємств, підприємців та фізичних осіб.

5.3. Виконання Програми здійснюватиметься по мірі фінансового забезпечення

- 10 –

6. Основні заходи Програми

| №№ п/п | Зміст заходу | Кількість | Вартість | Джерело фінансування | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт дахів житлових будинків в м. Коростишеві: |  |  |  |  |  |
| 1. | вул Більшовицька,90 | 504 кв.м. | 96 000 |  |  |
| 2. | вул. Більшовицька, 92 | 504 кв.м . | 96 000 |  |  |
| 3. | вул. Миру, 7 | 360 кв.м. | 90 000 |  |  |
| 4. | вул. Ч.площа, 21 | 720 кв.м. | 151 000 |  |  |
| 5. | вул. Р.Люксембург, 10 | 520 кв.м. | 50 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО: | 5 буд./ 2608 п.м. | 483 000 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт системи відведення лівньових вод ( ринви) житлового будинку в м. Коростишеві: | 1 буд. | 70 000 |  |  |
| 6. | вул. Ч.Площа,22 |  | 70 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО по роз. 1 |  | 553 000 | Міський бюджет | КП«Коростишівська Комунальна служба |
| П | Капітальний ремонт тамбура житлового будинку в м.Коростишеві |  |  |  |  |
|  | вул. Чехова, 4 | 1 буд. | 100 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО по роз.П | 1 буд. | 100 000 | Міський бюджет | КП«Коростишівська комунальна служба» |
| Ш | Капітальний ремонт тепло-водо-електро--каналізаційних систем житлових будинків в м.Коростишеві |  |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт системи водопостачання житлових будинків в м. Коростишеві |  |  |  |  |
| 1.1. | вул. Більшовицька,57 | 130 п.м. | 23 000 |  |  |
| 1.2. | вул. Калініна,3 | 30 п.м. | 5 600 |  |  |
| 1.3. | вул. Чехова, 4 | 60 п.м. | 11 000 |  |  |
| 1.4. | вул. Більшовицька, 112 | 60 п.м. | 11 000 |  |  |
| 1.5. | вул. Чапаєва, 3 | 70 п.м. | 13 000 |  |  |
| 1.6. | вул. Горького, 12-а | 75 п.м. | 14 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО: | 6 буд. 425 п.м. | 77 600 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт системи водовідведення житлових будинків в м. Коростишеві | 25 п.м./ 1 буд. | 20 000 |  |  |
| 2.1. | вул. Назаренка, 1 | 25 п.м. | 20 000 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт електрообладнання житлових будинків в м. Коростишеві |  |  |  |  |
| 3.1. | вул. Миру,3 |  | 46 000 |  |  |
| 3.2. | вул. Більшовицька, 129 |  | 68 000 |  |  |
| 3.3. | вул.Р.Люксембург, 10 |  | 40 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО: | 3 будинки | 154 000 |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт системи електропостачання житлових будинків в м. Коростишеві (заміна лічильників, встановлення заземлення) |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО | 41 будинок | 114 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ Ш | 51 буд. | 365 600 | Міський бюджет | КП «Коростишівська комунальна служба» |
| 1У. | Встановлення ігрових майданчиків |  |  |  |  |
| 1. | вул. Гвардійська, 31 |  | 20 000 |  |  |
| 2. | вул. Більшовицька, 137-А |  | 20 000 |  |  |
| 3. | вул. Громової, 7 |  | 20 000 |  |  |
| 4. | вул. Громової, 9 |  | 20 000 |  |  |
| 5. | вул. Громової, 11 |  | 20 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1У | 5 майд. | 100 000 | Міській бюджет | Спеціалізована організація |
| У. | Капітальний ремонт прибудинкових територій |  |  |  |  |
| 1. | вул. Назаренка-1-а | 300 кв.м. | 90 000 |  |  |
| 2. | вул. Ч.Площа, 5 | 150 кв.м. | 45 000 |  |  |
| 3. | вул. Грибоєдова, 32 | 90 кв.м. | 27 000 |  |  |
| 4. | вул. Чехова, 4 | 60 кв.м. | 18 000 |  |  |
| 5. | вул.І.Франка, 2-Б | 200 кв.м. | 60 000 |  |  |
| 6. | вул. І.Франка., 2-В | 200 кв.м. | 60 000 |  |  |
|  | ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ У | 1000 кв.м. | 300 000 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 1000 кв.м. | 1418600 | Міський бюджет | Спеціалізована організація |

Секретар міської  ради                                            А.П.Кропивницька