проект

П Р О Г Р А М А

розвитку міського комунального  підприємства  «Водоканал»

на 2016

Паспорт

Програми розвитку міського комунального підприємства «Водоканал» на 2016 рік

| 1. | Назва програми | Програма розвитку комунального підприємства «Водоканал» на 2016 рік. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету Коростишівської міської ради від № « Про розгляд Програми розвитку міського комунального підприємства «Водоканал» на 2016 рік». |
| 4. | Розробник програми | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради |
| 5. | Співрозробник програми | МКП «Водоканал» |
| 6. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради |
| 7. | Організації-співвиконавці програми | МКП «Водоканал» |
| 8. | Мета | Задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення, забезпечення цілодобової подачі води належної якості споживачам, попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування водоканалізаційних систем |
| 9. | Термін реалізації програми | 2016 рік |
| 10. | Загальний фонд фінансування, необхідного для реалізації програми, всього, у тому числі: | 4434270 грн. |
| 10.1 | коштів місцевого бюджету | 4434270 грн. |
| 10.2 | коштів Державного бюджету |  |
| 10.3 | коштів інших джерел |  |
| 11. | Очікувані результати виконання | Покращення водопостачання, зниження втрат води в мережах, стабілізація роботи системи водопостачання, покращення роботи систем водовідведення, попередження забруднення земель, зниження енерговитрат, стабілізація роботи каналізаційної системи. |
| 12. | Контроль за виконанням | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради |

З   М    І    С   Т

1. Вступ.

2. Визначення проблеми.

3. Визначення мети Програми.

4. Перелік  пріоритетних завдань та заходів Програми.

5. Фінансування та термін виконання.

6. Організація управління та  контролю за ходом виконання     Програми.

7. Очікувані результати

8. Заходи Програми

1. Вступ

В  умовах  становлення в Україні ринкових відносин у всіх сферах

діяльності та  в умовах прагнень України до європейської інтеграції постає питання щодо стабільного розвитку всіх галузей розвитку економіки та підвищення рівня життя населення.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку як на державному, так і на регіональному та місцевому   рівнях є розвиток системи житлово-комунального господарства, як однієї з найважливіших соціальних  сфер  населених пунктів, які багато в чому формують і визначають рівень життя населення, його  комфортність і надійність.

Серед усіх галузей виробництва і господарської діяльності підприємства  водоканалізаційного господарства займають особливе місце, так як являються об’єктами життєзабезпечення та  санітарно-епідеміологічної безпеки населення.

Особливість в тому, що вода не має еквіваленту яким її можна було б  замінити як продукт харчування першої необхідності  і як засіб задоволення господарсько-побутової необхідності.

Забезпечення  населення чистою доброякісною водою має також і велике гігієнічне значення, так як захищає людей від різних епідемічних захворювань, які розповсюджуються через воду.

Подача достатньої кількості води в населений пункт  дозволяє підняти загальний  рівень його благоустрою.

З метою забезпечення сталого розвитку  водоканалізаційного господарства міста Коростишева і розроблена ця Програма, яка спрямована на задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та  водовідведення та містить  пріоритетні завдання  та конкретні заходи, щодо технічного  переозброєння, реконструкції та ремонту  систем  водопостачання, водовідведення  та очищення  стоків.

2. Визначення проблеми

Система  водопостачання це комплекс споруд та  заходів, які виконують завдання водопостачання – отримання води із природних джерел  та її очистка, транспортування та подачу до споживача.

В складі інженерних  комунікацій  кожного  населеного пункту і промислового підприємства також є комплекс каналізаційних мереж та споруд, за допомогою яких забезпечується водовідведення з території об’єкта відпрацьованих вод, подальше використання яких або не можливе по технічним умовам або не доцільне  по техніко-економічним показникам.

Під каналізацією слід розуміти комплекс санітарних   заходів    та інженерних споруд,   забезпечуючий  збір стічних вод, що утворюються в процесі життєдіяльності мешканців територіальної громади,  виробництва та господарської діяльності підприємств міста.

Водопостачання в місті забезпечується 5-ма артсвердловинами, в середньому за добу  дебіт свердловин становить 2,7 тис. куб. м.

Протяжність    водозабору    та каналізаційних   мереж складає   відповідно 57,7 км  та  34  км. Зношеність мереж складає 70-80%.

Нагальна потреба реконструкції каналізаційних насосних станцій та  очисних споруд.

Очисні споруди міста морально та фізично зношені, повністю відслужили свій термін, двадцять п’ять років, ще в 1990 році і в даний час не працюють.

Стічні воді, які  надходять до них від населення, підприємств не виробничої  сфери, організацій, а саме основне,  вод виробничого процесу паперової фабрики, скидаються у   річку Тетерів, що вкрай негативно впливає на екологічну ситуацію регіону.

Для вирішення цих проблем на сучасному етапі провідне значення має впровадження нових інноваційних, науково-обгрунтованих підходів та методів, підвищення ефективності управління.

3.Визначення мети програми

Головною  метою Програми є задоволення потреб населення в якісних послугах водопостачання та водовідведення,  це:

- забезпечення цілодобової подачі води  належної якості споживачам;

- зниження собівартості 1 куб. м. води, що видобувається і подається споживачу;

- попередження виникнення аварійних ситуацій, забезпечення надійності функціонування водоканалізаційних систем;

- покращення екологічної і санітарно-епідеміологічної ситуації, уникнення загроз здоров’ю  населення;

- енергозбереження;

- збереження важливого природного ресурсу  - питної води;

- покращення фінансового стану підприємства.

4. Перелік пріоритетних завдань та заходів програми

4.1.  Удосконалення  роботи підприємства, а саме підбір оптимального гідравлічного режиму, виконання робіт з розроблення  схем оптимізації центрального водопостачання дасть   у мережах водопроводу зменшення кількості поривів та безперебійну подачу  води до крайніх точок споживачів.

4.2   Впровадження  заходу розподілу міста на райони водопостачання.

4.3.  Щорічний черговий ремонт артезіанських свердловин несе в собі стабільність  забору води та збільшення його запасу.

4.4. Впровадження резервного електроживлення водозабезпечення.

4.5. Проведення планових профілактичних ремонтів обладнання та заміна старого на сучасне більш надійне та енергоекономічне.

4.6.  Заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення на корозійностійкі  та міцні водоводи.

4.7. Введення в дію сучасних технологій водоочистки та очистки стічних вод.

4.8. Реконструкція каналізаційних насосних станцій та очисних споруд міста.

4.9.Введення в дію на паперовій фабриці власних очисних споруд  з метою приведення до нормативних показників скидів відпрацьованих вод виробничого процесу.

4.10. Постійне підвищення кваліфікації працівників підприємств та  набору  молодих спеціалістів.

5. Фінансування та термін виконання

5.1.Джерелами  фінансування Програми є:

- кошти державного бюджету;

- кошти місцевого бюджету;

- кошти міського комунального підприємства «Водоканал»;

- кошти інших підприємств, підприємців та фізичних осіб.

5.2. Виконання Програми   здійснюватиметься по мірі фінансового забезпечення.

6. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Координація  дій між  виконавцями Програми здійснює міський   голова.

Організація виконання програми покладається на МКП «Водоканал».

Постійний моніторинг реалізації завдань Програми ведеться першим заступником міського голови  який   надає міській раді інформацію про виконання заходів, передбачених цією Програмою.

У разі необхідності внесення змін до Програми проект змін з уточненими показниками і заходами  надає  виконавчий  комітет міської ради та МКП «Водоканал».

7. Очікувані результати

Покращення водопостачання міста Коростишева, зниження витрат за рахунок збільшення коефіцієнта  корисної дії обладнання.

Зниження втрат води в мережах, стабілізація роботи системи  водопостачання.

Покращення роботи систем водовідведення, екологічного стану, попередження забруднення земель.

Зниження енерговитрат, стабілізація роботи каналізаційної системи.

8. Заходи Програми

| №№ п/п | Планові заходи | Планові витрати, тис. грн. | ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державний бюджет, тис. грн. | Місцевий бюджет, тис.грн. | За рахунок підприємств, тис. грн. | Благодійні внески, тис. грн. | За рахунок перевикона- ня бюджету, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капітальний ремонт будівель та споруд на головному водозаборі в м. Коростишеві | 297,941 | - | 297,941 | - | - | - |
| 2. | Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт будівель та споруд на головному водозаборі в м. Коростишеві» | 0,746 | - | 0,746 | - | - | - |
| 3. | Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт будівель та споруд на головному водозаборі в м.Коростишеві» | 4,326 | - | 4,326 | - | - | - |
| 4. | Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. Мануїльського, 4 в м. Коростишеві | 79,741 | - | 79,741 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. Мануїльського, 4, в м. Коростишеві» | 0,896 | - | 0,896 | - | - | - |
| 6. | Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. Мануїльського, 4 в м. Коростишеві» | 1,251 | - | 1,251 | - | - | - |
| 7. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Чернишевського в м. Коростишеві | 38 | - | 38 | - | - | - |
| 8. | Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Чернишевського в м. Коростишеві» | 0,355 | - | 0,355 | - | - | - |
| 9. | Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Чернишевського в м. Коростишеві» | 1,587 | - | 1,587 | - | - | - |
| 10. | ПКД «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Мічуріна в м. Коростишеві» | 4,478 | - | 4,478 | - | - | - |
| 11. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Мічуріна в м. Коростишеві | 93,868 | - | 93,868 | - | - | - |
| 12. | ПКД «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Павлова в м. Коростишеві» | 1,890 | - | 1,890 | - | - | - |
| 13. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Павлова в м. Коростишеві | 45,766 | - | 45,766 | - | - | - |
| 14. | ПКД«Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Шелушкова в м. Коростишеві» | 7,871 | - | 7,871 | - | - | - |
| 15. | «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Шелушкова в м. Коростишеві» | 189,559 | - | 189,559 | - | - | - |
| 16. | Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | 586,835 | - | 586,835 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. | Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві» | 0,743 | - | 0,743 | - | - | - |
| 18. | Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві» | 8,781 | - | 8,781 | - | - | - |
| 19. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Мартина Небаби(Кірова) (від вул. Островського до вул. Паперова (Пролетарська)) | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - |
| 20. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Горького в м.Коростишеві. | 398,849 | - | 398,849 | - | - | - |
| 21. | Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Горького в м.Коростишеві» | 0,372 | - | 0,372 | - | - | - |
| 22. | Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Горького в м.Коростишеві» | 5,998 | - | 5,998 | - | - | - |
| 23. | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. У.Громової в м. Коростишеві. | 742,684 | - | 742,684 | - | - | - |
| 24. | Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. У.Громової в м.Коростишеві» | 0,372 | - | 0,372 | - | - | - |
| 25. | Технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул.У.Громової в м. Коростишеві» | 11,233 | - | 11,233 | - | - | - |
| 26. | Придбання глибинних насосів на артезіанські свердловини | 199,999 | - | 199,999 | - | - | - |
| 27. | Придбання АС –машини | 199,999 | - | 199,999 | - | - | - |
| 28. | Придбання каналізаційних насосів | 199, 999 | - | 199, 999 | - | - | - |
| 29. | Заміна пожежних гідрантів на водомережах міста - 10 шт. | 199,999 | - | 199,999 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30. | Капітальний ремонт екскаватора ЕО-2621 | 50 | - | 50 | - | - | - |
| 31. | Капітальний ремонт вводів водопостачання в багатоповерхових будинках: |  | - |  | - | - | - |
|  | - вул. Соборна Площа),21 ( Червона Площа) | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | -вул. Київська,143 ( Більшовицька) | 40 | - | 40 | - | - | - |
|  | -вул. Горького, 12-а | 50 | - | 50 | - | - | - |
|  | -вул. Миру, 3 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | -вул. Героїв Небесної Сотні, 37-а, ( Карла Маркса) | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | -вул. Київська, 109-а (Більшовицька) | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | -вул. Київська, 111-а (Більшовицька) | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | -пров. Святотроїцький 14-а, ( Карла Лібкнехта) | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | -вул. Героїв Небесної Сотні, 10-а ( Карла Маркса) | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | -вул. Дарбіняна, 16 | 30 |  | 30 | - | - | - |
| 32. | Капітальний ремонт колодязів водоканалізаційних мереж м. Коростишів | 50 | - | 50 | - | - | - |
| 33. | Капітальний ремонт приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС № 1, 2, 3, 4, 5 в м. Коростишеві | 70 | - | 70 | - | - | - |
| 34. | Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяній ( Рози Люксембург) в м. Коростишеві | 57,801 | - | 57,801 | - | - | - |
| 35. | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Чехова в м. Коростишеві | 52,331 | - | 52,331 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО | 4 млн. 434,27 | - | 4 млн. 434,27 | - | - | - |

Секретар міської ради                                                                  О.В.Зубро