Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

від 19  жовтня   2011 р. № 305

Про хід  виконання заходів по підготовці

житлово-комунального господарства та

соціальної сфери  міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Степаненка В.М. «Про хід виконання заходів   по   підготовці  житлово-комунального господарства  та соціальної  сфери  міста  до  роботи в осінньо-зимовий   період  2011- 2012  рр.», виконавчий комітет  міської ради відмічає,  що станом на 15.10.2011 р. КП «Теплосервіс»  відремонтовано  4 котельні та виведено із експлуатації 2 котельні, зокрема по вул. Більшовицькій, 112, 149 та 1 теплопункт  по вул. Більшовицькій, 103.

Проводиться робота   по  зменшенню заборгованості   за спожитий газ перед ДК « Газ України».  На сьогоднішній день  погашено різницю в тарифах  за минулі роки  в сумі  1млн. 400 тис. грн. Підготовлені документи  на різницю в тарифах в сумі 900 тис. гривень   за 2010 рік.    Зроблені  розрахунки   на різницю  в тарифах   за 2011  рік   в  сумі 1 млн. 300 тис. грн.

Проводиться  робота зі  споживачами,   які заборгували за спожите тепло.  Загальний борг     на сьогодні  складає    1 млн.  192   тис. грн.,    в тому   числі    населення - 987  тис. грн.

Населення  міста 100%  переведено на  індивідуальне опалення.

МКП «Водоканал»  для покращення забезпечення водою населення міста  завершує    ремонт  фільтру  на водозаборі.  Відремонтовано  100 м. п. водопроводу  по вулиці

Шелушкова.  Прочищено  каналізації  біля будинків по вулиці Мануїльського, 4, Франка, 2-Г,  Червона площа, 3.

Проводиться робота  по зменшенню заборгованості   за надані послуги.

КП «Коростишівська комунальна служба» відремонтувало  дахи 2 будинків,  зокрема:   по вул. Більшовицькій, 98, та вул. У.Громової, 3, на що витрачено 180 тис. грн.

2 -

Проведено капітальний ремонт  водоканалізаційних  внутрішньо-будинкових мереж  на суму  120 тис. грн.

Поточним ремонтом  виконано робіт  за рахунок  підприємства  на суму  230 тис. грн.

Завезено пісок для посипки прибудинкових територій  під час ожеледиці  в кількості 80 тон,  відремонтовано  автотракторний парк.

Підприємство працює стабільно.  Немає заборгованості  ні по заробітній платі, ні із податків, ні за енергоносії.

КП «Коростишівський комунальник» проведено  капітальний і поточний   ремонти  вулиць на суму  1  млн.  500 тис.  грн.  Всього відремонтовано 17   вулиць.

Частково   завезено пісок для посипки вулиць і тротуарів  під час ожеледиці.

Проведено реконструкцію вуличного освітлення центральної частини міста, на що  витрачено більше 100 тис. грн.

Проведені  капітальні та поточні ремонти  в усіх дошкільних та позашкільних закладах міста.

Утеплено горища та підвальні приміщення у всіх дошкільних закладах.

На сьогоднішній  день змонтовані  міні-котельні  в дитячому садку № 13, станції юних техніків, в стадії монтажу  в дитячому садку № 8.  В цьому році  буде переведено на індивідуальне опалення  дитячий  юнацький клуб фізичної підготовки. Всього в місті з бюджету на переведення соціальної сфери міської комунальної власності на індивідуальне опалення  буде використано  майже  700 тис. грн.

Міським бюджетом виділено 23 тис. грн.  для ремонту клубу в селі Теснівка.

Всі вони використані.

Разом з тим КП «Теплосервіс»  на сьогоднішній день  має заборгованість за спожитий  природний газ,   майже   1  млн.  грн.

МКП «Водоканал» має заборгованість перед Пенсійним фондом та по податках  на суму    понад    2, 5   млн. грн.

В зв’язку з об’єктивними та суб’єктивними причинами   в фінансуванні  об’єктів соціальної сфери  не вкладаємось в графіки  монтажу міні-котелень  по дитячому садочку № 8  та дитячому юнацькому  клубі  фізичної підготовки.

- 3 -

Виходячи із  вищенаведеного  та керуючись п .п. 1 п. а ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію першого заступника міського голови Степаненка В.М.«Про хід  виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 рр.»  прийняти  до відома  (інформація додається).

2. Керівникам комунальних підприємств міста  ( Кравченко І.В., Слюсарчук В.І.,    Шашкін О. А.,  Серьожкін  М.М.):

-  регулярно інформувати про   роботу  комунальних підприємств  в осінньо-зимовий період  2011-2012 років на апаратних  нарадах  при міському голові;

- покращити  роботу щодо погашення заборгованості  споживачів за надані комунальні послуги, привести тарифи  до  економічно обгрунтованого рівня, відповідно до чинного законодавства.

3. КП «Теплосервіс»  ( Кравченко І.В.) постійно  тримати на контролі  питання  розрахунків за спожитий природний газ  та  виконання  заходів  по економному витрачанню  енергоносіїв, зокрема природного газу.

4. КП «Коростишівська  комунальна служба» (Серьожкін М.М.) звернути  особливу увагу  на утеплення  внутрішньо-будинкових  водоканалізаційних мереж  в будинках,  які відключені  від центрального опалення.

5. Про хід  проведення опалювального сезону  та роботи  комунальних підприємств міста	 в осінньо-зимовий період 2011-2012  рр. заслухати  в травні  місяці 2012 р.  на засіданні  виконавчого комітету міської ради.

6 Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника міського голови Степаненка В.М.

Міський  голова                                                                                                М.К.Чиколай