Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

від  15  лютого 2012 р. № 16

Про затвердження комісії та

заходів з захисту території міста Коростишева,

сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені

2012 року

З метою захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2012 року та керуючись п.п.6, п.б, ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити  комісію з захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2012 року ( додаток № 1).

2. Затвердити заходи з захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2012 року ( додаток № 2).

3. Комісії по виконанню заходів з захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2012 року забезпечити виконання вищезазначених заходів.

4.  Першому заступнику міського голови Степаненку В.М., КП «Коростишівський комунальник» (Шашкін О.А.) після проходження весняної повені розробити заходи по ліквідації наслідків  повені 2012 року.

5. Контроль за виконанням рішення  виконавчого комітету міської ради покласти на першого заступника  міського голови Степаненка В.М.

Міський голова                                                            М.К.Чиколай

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від  15  лютого 2012 року   № 16

С К Л А Д

комісії з захисту території міста Коростишева,  сіл Теснівка та  Бобрика

від  весняної повені 2012 року

Чиколай М.К                     - міський голова, голова комісії;

Степаненко В.М.               - перший заступник міського голови,

заступник голови комісії;

Лях І.М.                             -  начальник юридичного відділу виконавчого

комітету міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Шашкін О.А.                       - директор КП «Коростишівський комунальник»;

Слюсарчук В.І.                   - директор МКП «Водоканал»;

Серьожкін М.П.                  - директор КП «Коростишівська комунальна

служба»;

Романюк М.В.                     - начальник  Коростишівського райвідділу

державного управління МНС України

в Житомирській області  ( за згодою);

Яремчук В.Л.                     - начальник Коростишівського райвідділу

управління МВС України в Житомирській

області,  ( за згодою);

Бондарчук С.В.                   - головний лікар Коростишівської районної

лікарні ( за згодою);

Шевчук В.Д.                       - начальник Коростишівської філії

Житомирського облавтодору ( за згодою).

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                            М.А.Потійчук

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету  міської ради від

15 лютого 2012 року № 16

З А Х О Д И

по захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2012 р.

| №№ п/п | Назва заходів | Де проводяться заходи | Відповідальні за виконання заходів | Терміни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовити пісок, глину, щебінь в місцях, де можливо підтоплення вулиць, будинків, господарчих споруд | вул. Посяди, Пролетарська, Червоних партизан, Балакіна, Суворова, район льонозаводу. | КП «Коростишівський комунальник» ( Шашкін О.А.), КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.), Коростишівський райавтодор, ( Шевчук В.Д.); | Лютий-березень 2012 року |
| 2 | Підготувати техніку для відкачки води на затоплених об’єктах територіях міста, сіл Теснівки та Бобрика | В місцях підтоплення міста ( вулиці Тельмана, Чапаєва, Комарова. Суворова, провулок Тельмана та інші), селах Теснівки та Бобрика. | Коростишівський районний відділ державного управління МНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.); КП «Коростишівський комунальник», ( Шашкін О.А.), КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.). МКП «Водоканал», ( Слюсарчук В.І.). | Лютий, березень 2012 року. |
| 3 | Перевірити та очистити виходи зливних каналізаційних колекторів, колодязів, решіток, обстежити технічний стан гідротехнічних споруд. Провести очистку від снігу плоских дахів багатоповерхових будинків. | Гідротехнічні споруди, виходи зливних каналізаційних колодязів, решіток , дахи будинків | КП «Коростишівський комунальник», ( Шашкін О.А.), КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.). МКП «Водоканал»Слюсарчук В.І. | Лютий 2012 року |
| 4 | Підготувати мотопомпу для відкачки води з затоплених об’єктів, до яких неможливий під’їзд транспорту та плавзасоби ( човни) для перевезення людей під час повені | В місцях підтоплення територій міста, сіл Теснівки та Бобрика | КП «Коростишівський комунальник» ( Шашкін О.А.); Коростишівський районний відділ державного управління МНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.). | Лютий, березень 2012 року |
| 5 | Контролювати рівень води в річці Тетерів під час розтавання снігу, вжити заходів по захисту територій та розташованих на них об’єктів від підтоплень | Під час підтоплень територій міста, сіл Теснівка та Бобрика і розташованих на них об’єктах | КП «Коростишівський комунальник», ( Шашкін О.А.); КП «Коростишівська комунальна служба» Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» Слюсарчук В.І.). | Лютий, березень, квітень 2012 року |
| 6 | При перевищенні рівня води в річці Тетерів до критичного відключити артсвердловини в урочищі «Троян», Перекрити засувки на центральних водоводах. | Урочище «Троян». | МКП «Водоканал» Слюсарчук В.І.). | Під час повені |
| 7 | Провести роботи по попередженню повені в районі 1-го озера, П- го озера. Направити листи власникам водоймищ. | Район першого озера ( вулиця Перемоги). | КП «Коростишівський комунальник», ( Шашкін О.А.); ДП «Коростишівське лісове господарство» ( Ейсмонт В.С.), ПП «Сейко» ( Гриб С.Я.). | Лютий, березень 2012 року |
| 8 | Заключити договір оренди на транспорт з приватними підприємцями, які мають молоковози по підвезенню питної води мешканцям окремих будинків, де буде відсутня вода в результаті відключення водопроводів та затоплених криниць. Після проходження повені відремонтувати діючі колонки та очистити громадські криниці. Проводити роботи по відкачці води з затоплених вулиць та льохів. | Окремі вулиці міста, сіл Теснівки та Бобрика. | МКП «Водоканал» ( Слюсарчук В.І.) | Лютий, березень, квітень 2012 року |
| 9 | При затопленні урочища «Троян» переключити водозабір на водопостачання з артсвердловин № 9,11, 19 та свердловини поблизу агроліцею та льонозаводу, які не підтоплюються та розробити тимчасовий графік подачі води населенню міста. Підготувати криниці в індивідуальному секторі, які не підтоплюються. | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик | МКП «Водоканал» ( Слюсарчук В.І.) | Лютий березень, квітень 2012 року |
| 10 | Вирішити питання розміщення людей та тварин, якщо виникне така необхідність при підтопленні будинків та господарських споруд | В місцях підтоплення | Виконком міської ради, КП «Коростишівський комунальник» ( Шашкін О.А.), санаторій «Тетерів» ( Криворучко С.Г.), готель «Гостинний двір» ( Сухенко К.В.), спортивно –оздоровчий комплекс «Релакс» ( Левченко І.О.); готель «Хутор-Сіті» (Криницький О.Л.); СТОВ «Племзавод Коростишівський» ( Дітківський І.А.) | Під час повені |
| 11 | Забезпечити запаси паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи транспорту і механізмів під час проведення аварійних робіт | Склади КП «Коростишівський комунальник», районного відділу головного управління МНС в Житомирські1 області | КП «Коростишівський комунальник» ( Шашкін О.А.); Коростишівський районний відділ державного управління МНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.). | Лютий, березень 2012 року |
| 12. | Постійно надавати інформацію в місцеві засоби масової інформації з питань проходження весняної повені в місті Коростишеві, селах Теснівки та Бобрика | Місцеві засоби масової інформації ( районна газета, місцеве телебачення та радіо) | Виконком міської ради, КП «Коростишівський комунальник» ( Шашкін О.А.), Коростишівський районний відділ державного управління МНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.). | Лютий, березень, Квітень 2012 року |
| 13. | Закупити достатню кількість мішків, інструментів ( лопати, ломи, багри, кірки, відра та інших) для проведення робіт по захисту об’єктів, територій міста, сіл Тесніки та Бобрика під час весняної повені. | Склади КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», МКП «Водоканал». | КП «Коростишівський комунальник» ( ШашкінО.А.); КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» ( Слюсарчук В.І.) | Лютий, Березень, квітень 2012 року |
| 14. | Після проходження весняної повені розробити заходи по ліквідації наслідків повені та забезпечити їх виконання | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик | Виконавчий комітет міської ради, КП «Коростишівський комунальник», ( Шашкін О.А.), КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.), МКП «Водоканал» (Слюсарчук В.І.). | Другий квартал 2012 року. |

Керуючий  справами виконавчого комітету

міської ради                                                                                                                                 М.А.Потійчук