УКРАЇНА

## Коростишівська міська рада

## Коростишівського району Житомирської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від   16  жовтня  2013р.     №  230

Про хід виконання заходів по підготовці

житлово-комунального господарства та

соціальної   сфери міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.

Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Загарія І.С. «Про хід виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства та  соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.»,   виконавчий комітет міської ради відмічає, що  станом  на 16.10.2013 р. КП «Теплосервіс» відремонтувало   і підготувало до роботи  дві котельні по вулиці К.Лібкнехта, 12 та  Миру, 3, які обслуговують ЗОШ № 1, управління праці та  соціального захисту населення РДА, Управління агропромислового розвитку РДА, їдальню благодійного  фонду  «Відкрите серце».

Підприємство має заборгованість за спожитий газ за минулі роки  перед  НАК  «Нафтогаз України» 1018,6 тис. грн. та  минулий  опалювальний  сезон  415,8 тис. грн.

Населення міста 100%  переведено на індивідуальне опалення.  Бюджетні організації та установи  міської ради  вже  третій  рік  працюють на автономному опаленні.

МКП «Водоканал»  провів  щорічне  очищення  та  хлорування  водозабору  та водомережі міста.

Проведено ремонти на  водогонах  вулиць міста.

Прочищені центральні мережі каналізації на вулицях Р.Люксембург, І.Франка, Червона Площа. Прочищено та промито центральні каналізаційні колектори по вул. К.Маркса та К.Лібкнехта. Проводиться робота  по реконструкції станції знезалізнення на водозаборі № 2  по вул. Потєхіна.

КП «Коростишівська  комунальна  служба» провела капітальний ремонт дахів будинку № 57 по вул. Більшовицька, № 22,  по вул. К.Лібкнехта, № 2, по вул. Калініна, вул. Горького, 12-а.

Проведено капітальний ремонт  водоканалізаційних – внутрішньо-будинкових   мереж на суму 150 тис. грн. Проводиться їх утеплення.

- 2 -

Завезено пісок для посипки  прибудинкових територій під час ожеледиці. Відремонтовано автотракторну техніку.

КП «Коростишівський комунальник»  разом  з підрядними організаціями   відремонтувало  вулиць міста  на суму понад  1,4   млн. грн.  Всього  відремонтовано   більше  20 вулиць. Ця робота продовжується і сьогодні.

Частково завезено  пісок  для посипки вулиць і тротуарів під час ожеледиці, відремонтовано автотракторний парк та завезено костри на міське кладовище.

Проведені капітальні та поточні ремонти в усіх дошкільних та позашкільних закладах міста.

Ці заклади     своєчасно  розпочали опалювальний сезон.

Виходячи із вищенаведеного та керуючись п.п.1 п. а ст.30  Закону України «Про місцеве  самоврядування в  Україні», виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію  першого заступника міського голови  Загарія І.С. «Про  хід  виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років»   взяти  до відома   (інформація  додається).

2. Утворити оперативний штаб для здійснення контролю за проходженням опалювального сезону та роботи комунальних підприємств в осінньо-зимовий період  2013-2014 років на території міської громади в складі:

- Чиколай М.К.                  - міський голова, керівник штабу;

-  Загарія І.С.                       - перший заступник міського голови,

заступник керівника штабу;

- Нагорна Н.П.                   -  заступник міського голови з діяльності,

виконавчих органів ради, заступник   керівника штабу.

Члени штабу:

- Кравченко І.В.               - директор КП «Теплосервіс»;

- Степаненко В.М.          -  директор МКП «Водоканал»;

- Серьожкін М.М.           -  директор КП «Коростишівська комунальна служба»;

- Кохан І.М.                     - директор КП «Коростишівський комунальник».

3. Керівникам  комунальних підприємство міста (Кравченко І.В.,  Степаненко В.М. Кохан І.М., Серьожкін М.М.):

- регулярно  інформувати про роботу комунальних підприємств  в осінньо-зимовий  період 2013-2014 років на апаратних  нарадах  при міському голові;

- 3 -

- покращити роботу  щодо погашення заборгованості  споживачів за  надані  комунальні  послуги, привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня, відповідно до чинного законодавства.

4. КП «Теплосервіс» ( Кравченко І.В.)  постійно тримати  на контролі  питання  розрахунків  за   спожитий природний газ та виконання заходів по економному  витрачанню  енергоносіїв, зокрема природного газу.

5. КП  «Коростишівська  комунальна  служба» (Серьожкін М.М.)  звернути особливу увагу на утеплення  внутрішньо-будинкових  водоканалізаційних мереж в будинках, які  відключені  від  центрального   опалення.

6. Про хід проведення опалювального сезону та роботи  комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. заслухати в травні місяці 2014 р. на засіданні виконавчого комітету міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського  голови  Загарія І.С.

Перший заступник міського

голови                                                                                                   І.С.Загарія

ІНФОРМАЦІЯ

першого заступника міського голови Загарія І.С. «Про хід  виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства   та соціальної  сфери  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.»

Питання підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти та соціальної сфери міста до роботи  в осінньо-зимовий період було розглянуто на засіданні  виконкому міської ради в травні цього  року, де були затверджені заходи щодо підготовки  житлово - комунального господарства,  закладів освіти та об’єктів  соціальної сфери  міської ради в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.

Щотижня на апаратних нарадах у міського голови підводяться підсумки, усі керівники комунальних підприємств доповідають, що зроблено з цього питання за тиждень і що  мають зробити в наступному  тижні.

Аналіз проведеної роботи розпочну з КП «Теплосервіс»

( Кравченко І.С.)

На кінець опалювального сезону в місті працювали дві котельні. Це по вул. Миру, 3,   та К.Лібкнехта, 12, які обслуговують  управління праці, АПР,  ЗОШ № 1   та  їдальню благодійного  фонду  «Відкрите серце».

Дані дві  котельні та теплові мережі комунальним підприємством підготовлені та готові до роботи.  Набраний, навчений та пройшов  перевірку знань по безпечному обслуговуванню котлів і газового господарства персонал.

В вересні   місяці для проведення цих робіт було виділено 61 тис.  грн.. із яких   освоєно 19 тис. грн.  ( підготовка котелень  проводилась за власні   резерви).

Додатково  підприємство виконує зварювально-монтажні роботи для потреб міста та населення.

Також КП «Теплосервіс» надає послуги по перевірці безпечної експлуатації димвентканалів     споживачів природного газу. Заключено договори на обслуговування  міні котелень.

- 2 -

МКП «Водоканал» ( Степаненко В.М.).

Капітально відремонтовано свердловину № 25.

Замінено глибинні насоси на свердловинах № 23, 20, 19, 11.

Планується замінити на свердловинах № 9 та № 24.

Підготовлена проектно-кошторисна документація, пройдена експертиза, отримано декларацію на проведення  капітального  ремонту свердловини   № 22.

Здійснено   очистку, промивку та хлорування резервуарів та водомереж міста.

Відремонтовано 30  водоканалізаційних колодязів.

Капітально  відремонтовано КНС № 2,  та по вул. У.Громової.

Замінено насоси на КНС та КНС № 1.

Відремонтовано  водомережі Леваневського та Горького протяжністю 240 п.м.

Встановлено 14 пожежних гідрантів на водомережах міста.

Ведеться реконструкція станції знеззалізнення на вулиці Потєхіна.

Закінчено капітальний ремонт станції знеззалізнення на головному водозаборі міста.

Відремонтовано приміщення  машиністів КНС №1.

Проводиться ремонт даху та  утеплення  зовнішнього напірного каналізаційного колектора.

Проводиться  капітальний ремонт  адмінприміщення підприємства.

Вичищено  аеротенки на очисних спорудах.

Проведено очистку та промивку  каналізаційних  колодязів та дворових каналізаційних мереж протяжністю 28 км.

- 3 -

Виготовлено та  виготовляється проектно-кошторисна документація та об’єкти МКП «Водоканал»   на суму 200 тис.грн.

Зареєстровані в казначействі, підібрані підрядники на 7 обєктів, при отримані авансу почнуться   роботи:

- капітальний ремонт водозабору  по вул. Грибоєдова                200 т. грн.

- капітальний ремонт водоканалізаційних мереж по вул.

Грибоєдова                                                                                    100 т. грн..

- капітальний ремонт  водомереж по пров. Суворова                  111 тис.грн.

- капітальний  ремонт  канілазційних мереж по

вул. У.Громової                                                                               256 тис. грн.

- капітальний ремонт  водомереж по вул. Комуністичній            52 тис.грн.

-  капітальний ремонт  водомереж по вул. Урицького                  54 тис.грн.

- капітальний ремонт засувок на водомережах міста                    67 тис. грн.

- прокачана нова свердловина на «Трояні» вартістю                    28 тис. грн.

- проведено робіт по поточному ремонту водоканалізаційних

мереж  та водозабору на суму понад                                             250 тис. грн.

- відремонтовано КТП та електрообладнання на суму                 40 тис. грн.

Разом з тим ще є заплановані роботи, а саме:

- провести   утеплення приміщень  артсвердловин;

- підключити другу  гілку живлення електроенергії до підстанції на головному  водозаборі;

- встановити на головному водозаборі  автономне джерело  електроживлення.

КП «Коростишівська   комунальна   служба» ( Серьожкін М.М.)

Підприємство обслуговує 102 житлові будинки, які готує до експлуатації  в осінньо-зимовий період.

Проведено  капітальний ремонт дахів будинків: № 57   по вул. Більшовицькій  № 22 по вул. К.Лібкнехта   № 2,  по вул. Калініна, № 12-А по вул. Горького.

Необхідно провести капітальний ремонт  даху житлового будинку ОСББ по вул. Миру. Станом на 16.10.2013 року після коригування   проектно-кошторисної документації проводиться експертиза  та надання дозволу на  початок робіт.

- 4 -

Капітальним ремонтом виконано:

- електропостачання на  суму  84,3 грн. до  запланованих     75,5 тис. грн..

- систем водопостачання на суму 65,6 тис.грн. до  запланованих 67,3 тис. грн.

Виконано   поточний ремонт дахів: 105 кв.м. від запланованих  95 кв.м.;

- коминів 28 шт. від запланованих 15шт;

- дверей 9 шт. від запланованих 10 шт.;

- слухових вікон 10 шт. від запланованих 4 шт. ;

-  остіклено вікон 8 кв.м. від запланованих 10 шт.;

-  приямків 4  від запланованих 2 шт.;

- козирків 55 кв.м. від запланованих 46 кв.м.;

- під’їздів 31 шт. від запланованих 36 шт.;

- відбійників 15 п.м. від запланованих 15 п.м.;

- лівньової  12 п.м. від запланованих 10  п.м.

Проведено перевірку  димових та вентиляційних  каналів в багатоповерхових будинках в 2467 квартирах з 3267 наявних.

В наявності паспорта готовності   житлових будинків 102 із 102.

Заготовлено піскосуміші 78  т при необхідності  80 т.

Підготовлена техніка до роботи в осінньо-зимовий період.

Але ще необхідно:

- перевірити та утеплити   слухові  вікна в підвалах:

- при необхідності застіклити вікна в під’їздах;

- необхідно відремонтувати двері в під’їздах та підвалах поставити  пружини для закриття  дверей;

- освітити входи   в під’їзди.

При наданні дозволу на початок робіт та     погодних умов буде проведено ремонт прибудинкових територій.

КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М.)

Підприємством власними силами  підготовлено  спеціальне навісне обладнання ( відвали  для розчисток від снігу ).

- 5-

На три одиниці тракторної техніки відремонтовано та працюють всі причепи. Орендовано   бульдозер, що виконує роботи на сміттєзвалищі.

Відновлено роботи  підрядників на полігоні твердих  побутових відходів.

Капітально відремонтовано дорожнє  полотно ( в  асфальті) вулиць 1 Травня та Крупської.

Поточним ремонтом

- дороги  вулиць: Леніна, К.Маркса. Ч. Площі, Р.Люксембург, Шевченка, Гелевея, Кірова, Островського, Назаренка, Петровського, Щорса, Ромащенка. Жовтнева, Дарбіняна, Заводська, Шелушкова, частково пров. Дачний, вул. 50 років ВЛКСМ, приринкова  площа.

Планується  проведення капітального ремонту  доріг  вулиць Суворова та Грибоєдова.

Проводиться  поточний ремонт  освітлення вулиць та лівньових  каналізацій.

Заключено договір з КП «Облархпроект» на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт «Освітлення вулиць міста», ремонт зливної каналізації  по вул. Комарова та Посяди.

Ведуться  відповідні роботи щодо придбання автогрейдера та по заключенню договорів із дорожніми організаціями     по розчистці  вулиць від снігу спеціальною технікою.

Заготовлено 200 тон   піску   при необхідності 300,   костри 10  машин при необхідності 20.

Ще необхідно придбати 5-6 тон  солі .

Комунальним  підприємством  проводиться зрізання аварійних дерев.

Ще необхідно остіклити та  утеплити оранжерею.

На всіх дошкільних та позашкільних навчальних закладах виконано  капітальні та  поточні ремонти згідно  затверджених заходів по підготовці закладів освіти та соціальної  сфери виконавчого комітету  Коростишівської  міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.

- 6 –

Своєчасно проведено обстеження всього обладнання на котельнях та  підготовлено їх до роботи. Оператори  котелень пройшли перепідготовку   та перевірку знань по  безпечній експлуатації обладнання.

По кожному  закладу призначено  відповідального за газове господарство.

Розпочато опалювальний  сезон.

Перший заступник міського

голови                                                                            І.С.Загарія