ІНФОРМАЦІЯ

першого заступника міського голови   Загарія І.С. «Про виконання  Програми  соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівки  та Бобрика на 2013 рік, за підсумками  9-ти місяців   поточного року».

Шановні  члени виконкому та запрошені!

Аналізуючи хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Коростишева, сіл Теснівка і Бобрик за 9 місяців 2013 року слід відмітити, що діяльність  виконавчого комітету міської ради, комунальних  підприємств міста, дошкільних та позашкільних закладів  була направлена на її виконання.

Приоритетними завданнями  міської ради за 9 місяців 2013 року були:

- капітальний і поточний ремонти  житлового фонду;

- капітальний і поточний ремонти  водозабору і  водоканалізаційних  мереж;

- благоустрій міста.

- капітальний ремонт об’єктів  соціальної сфери міської громади.

Підсумовуючи виконання  Програми за 9 місяців  поточного року по галузях, в розрізі комунальних підприємств, слід відмітити наступне:

КП «Теплосервіс»  ( директор Кравченко І.В.)

успішно провів опалювальний сезон 2012-2013 р. р. Споживачі бюджетних організацій  і установ забезпечувалися  теплом без зривів.

Виконуючи  Програму соціально-економічного розвитку м. Коростишева, сіл Теснівки  та Бобрик на 2013 рік підприємством за бюджетні кошти, в сумі 61 тис. грн. проведено підготовку котелень   вул. К.Лібкнехта,12 і Миру, 3 і теплових мереж до опалювального сезону 2013-2014 р.р. Станом на 05.11.2013 р.  котельня по вул. Миру, 3 опалює приміщення ЗОШ № 1 ( основний корпус), котельня по вул. К.Лібкнехта, 12 опалює приміщення  ЗОШ № 1 ( початкові класи), управління праці і соціального захисту населення та територіальний цент з соціального обслуговування населення Коростишівської РДА, благодійну їдальню фонду «Відкрите серце».

- 2 –

Крім того для потреб міста виготовлено і встановлено  автозупинку по вул. Ч. Партизан ( кінцева зупинка 1-го маршруту). Виготовлено і встановлено 2 контейнери для ТПВ ( д/с № 13 і кладовище0). Проведено ремонт і заміну 10 урн для сміття ( центр міста, міський парк).

За 9 місяців   з початку року  підприємство має збиток 439 тис. грн.. На 01.10.2013 рік борг населення за послуги з теплопостачання становить 714 тис. грн.., борг організацій – 438 тис. грн. А також борг за спожитий природний газ більше 2,5  млн. грн.

МКП «Водоканал».

1. Виконано робіт  власними силами по наступних об’єктах:

- капітальний ремонт  водоканалізаційних колодязів – 63 тис. грн.;

- капітальний ремонт  пожежних гідрантів на водомережах міста – 27,8 т. грн.;

- капітальний ремонт КНС  по вул. У.Громової – 93 т. грн.;

- капітальний ремонт КНС № 2  ( по вул. Леніна) – 30 тис. грн.;

- капітальний  ремонт КНС № 3 ( по вул. Гелевея) – 30 т. грн.;

- капітальний  ремонт  адмінприміщення – 40 тис. грн.

2. Виконано робіт підрядними організаціями:

- капітальний ремонт станції знезалізнення на головному водозаборі – 100 тис. грн. ( виконавець робіт ПП Водоаква»);

- капітальний ремонт  каналізаційних колекторів і мереж протяжністю 3 кв.м. 200  тис. грн. ( виконавець ТОВ «Гідросервіс»);

- капітальний ремонт станції знезалізнення  по вул. Потєхіна освоєно на суму – 200 тис. грн.  виконавець ПП «Елітбуд»;  всього на данні роботи виділено 500 т.грн.

- капітальний ремонт свердловини № 25 – 56 тис. грн.( виконавець ПП Водоаква»).

3. Виготовлено ПКД, пройдено експертизу, заключено  договори з  підрядниками, зареєстровано в казначействі наступні об’єкти:

- капітальний ремонт водомереж по вул. Урицького – 50 тис. грн.;

- капітальний  ремонт водомереж по вул. Суворова – 113 тис. грн..;

- капітальний ремонт водомереж по вул. Комуністичній – 50 тис. грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж по вул. У.Громової – 256 тис. грн.;

- капітальний ремонт  водозабору по вул. Грибоєдова – 200 тис. грн.

Роботи  не розпочаті в зв’язку з непроплатою виділених коштів, зокрема навіть  авансів.

- 3 -

Поточним ремонтом підприємства замінено 6 глибинних насосів на свердловинах на суму 54 тис. грн.

Придбано техніку: екскаватор ЕО2621 - 60 тис. грн. та автомобіль  Газель на суму 20 т.грн., відремонтовано АС машину з заміною бочки на суму 50 тис. грн.

На КНС № 2 замінено насос та відремонтовано діючий на суму 30 тис. грн.. Проведено  водопровід  по вул. Горького протяжністю 100 п.м. на 45 тис. грн.  та вул. Леваневського 160 п.м. на суму   60 тис. грн.

Ліквідовано поривів на водоканалізаційних мережах міста з проведенням  ремонтів труб та засувок на суму 211 тис. грн.

Завершуються роботи  по гідравлічному розрахунку водомереж міста на суму 20 тис. грн.

Також проводяться роботи по підключенню резервного плеча електроживлення станції другого підйому та роботи щодо придбання дизельелектростанції.

Зареєстровано в казначействі проплата електрообладнання та насосної групи на суму понад 100 тис. грн.

По причині не виділення коштів із державного бюджету не проводилася реконструкція очисних споруд каналізації м. Коростишева по  вулиці   Польовій.

КП «Коростишівська комунальна служба».

На балансі підприємства стоїть 102 житлові будинки, або 3300 квартир.

В поточному році підприємство займалося  утриманням  та благоустроюю  прибудинкових територій, ремонтом  внутрішньо-будинкових тепло, водоканалізаційних, електромереж.

Проводилися  роботи по ремонту під’їздів, площадок у під’їздах,  відмосток, козирків, входів в підвали, дахів із заміною шиферу.

Підприємство завершило капітальний ремонт дахів будинків  57 по вул. Більшовицькій, 22  по вул. К.Лібкнехта, 12-а Горького, 2 по вул. Калініна на суму 364 тис. грн.

- 4 -

Проведено ремонти систем електропостачання, ремонт системи водопостачання та  водовідведення на суму  150 тис. грн.

Капітальний ремонт фасадів  панельних будинків було замінено на проведення капітального ремонту  систем електропостачання ( заземлення) в житлових будинках в сумі 50 тис. грн..

Проведено  капітальний ремонт прибудинкових територій на суму 90 тис. грн..

Підприємство працює стабільно, немає заборгованості ні з зарплати, ні  за  енергоносії.

КП «Коростишівська  комунальна  служба»

Підприємство обслуговує  91 км вулично-дорожньої мережі та  це 161 вулиця   і провулки, 22 км  зовнішнього  вуличного освітлення, 5 кладовищ.

Здійснює благоустрій території міської громади.

Щорічно за рахунок державних коштів, коштів міської ради та благодійних коштів освоюються від 1.5 до 2 млн. грн. на проведення   капітальних та поточних ремонтів вулиць.

На сьогоднішній день поточним ремонтом  виконано вулиці  Червона Площа. Леніна, Гелевея, Шевченка, Р.Люксембург. Островського, Кірова, Дарбіняна, Щорса, Петровського,  Шелушкова, Заводська, Жовтнева. Ромащенка, 50 років ВЛКСМ, при ринкова площа.

Капітальним ремонтом завершено виконання вул. 1 Травня та Крупської.

Виконання капітального ремонту вул. Крупської дало можливість забезпечити рух маршрутки  по цій вулиці, що покращило обслуговування даного житлового масиву.

Ведуться роботи по капітальному  ремонту вул. Суворова, на якій є проблема відводу вод природних джерел, що руйнують дорожнє покриття та заливають двори власників земельних ділянок.

Закінчується капітальний ремонт пров. К.Лібкнехта.

- 5 -

На черзі виконання капітальних  ремонтів вулиць Грибоєдова та Будьонного.

Хочу зауважити, що субвенція, яка  виділена в 2013 році на ремонт доріг  в сумі 2 млн. 050 тис. грн., отримана бюджетом ва кількості 1 млн. 100 тис. грн.

Виконання, за 9 місяці,  ремонту доріг вулиць міста проведено на  суму 1 млн. 87 тис. грн., з яких  профінансовано на 50%.

За рахунок власних коштів виконано  поточні ремонти доріг на суму 220 тис. грн. і  знаходяться на проплаті в казначействі більше трьох місяців.

Виконання запланованих та не запланованих ремонтів доріг залежить від їх фінансування.

Гострою залишається  проблема освітлення вулиць і  провулків, зрізання аварійних дерев.

Не в повному обсязі, із-за фінансування, проводяться ремонти зливної  каналізації.

В стадії завершення першої  черги будівництва полігону твердих побутових  відходів.

Не проводилися роботи по газифікації сіл Теснівки та Бобрика.

На протязі року та до дня міста встановлено 1о дитячих майданчиків на суму 100 тисяч  грн..  два  із  яких  подаровані  місту благодійно.

Також благодійно виготовлено та поставлено на дитячому майданчику міста  пам’ятник Котигорошку.

Цим  витвором порадував жителів нашого міста майстер Рожик Віталій Миколайович.

Ремонт  об’єктів дошкільних, позашкільних закладів  та

соціальної     сфери  міської комунальної     власності.

Міською радою проводиться відповідна робота по забезпеченню нормальної роботи об’єктів  дошкільної позашкільної освіти та соціальної сфери міської комунальної     власності.

- 6 -

Усі об’єкти  міської комунальної власності переведені на індивідуальне опалення.

Поточні ремонти ДНЗ та ПНЗ були проведені в межах виділеного фінансування та за рахунок батьківських і спонсорських коштів.

По капітальному ремонту об’єктів, що заплановані по Програмі соціально-економічного розвитку своєчасно   виготовлена  проектно-кошторисна документація, пройдено експертизу та проведено роботи:

- ремонт приміщення СЮТ ( підлога) – виділено 50 тис. грн., проплачено 15 тис. грн.. завершення робіт буде проведено в наступному році; проведено ремонт котельні;

- ремонт огорожі ДНЗ № 10 «Малятко»» - виділено 50 тис. грн.;

роботи виконано, перераховано аванс 11,5 тис. грн.,  але з підрядником повністю ще не розрахувались;

- ремонт  покрівлі та фасаду приміщення ДНЗ № 7 «Сонечко» - роботи по ремонту даху завершені  на суму 115,1 тис. грн., проведено роботи по ремонту  фасаду;

- ремонт приміщення ДНЗ № 5 «Льонок» ( заміна вікон) – виділено 50 тис. грн.,10 вікон та вхідні двері, виготовлена документація на заміну вікон по всьому приміщенню роботи будуть продовжені;.

- ремонт даху ДЮКФП – 50 тис. грн. – роботи проведено, не розрахувались /з  підрядником;

- ремонт під’їзду до ДНЗ № 8 «Барвінок» - виділено 40 тис. грн.. Крім того по ДНЗ запланована  часткова заміна системи опалення  ( підрядник «Полісся – Інтерм» - документи  виготовлено – роботи будуть проведені.

Цього року відкрито  нову  групу  в дитячому навчальному закладі

№ 13.

Більше 80%  бюджету направляється на фінансування дошкільних, позашкільних закладів та соціальної сфери  міської комунальної громади.

- 7 -

Шановні члени виконкому!

Питання виконання Програми  знаходиться на постійному контролі  у виконавчого комітету  міської ради і до кінця року при наявності фінансування    Програма буде виконана.

Перший заступник міського

голови                                                                             І.С.Загарія