УКРАЇНА

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

від 13 лютого 2013 р.  №  18

Про затвердження комісії та заходів

з захисту території міста Коростишева,

сіл Теснівки та Бобрика від весняної

повені 2013 року

З метою захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2013 року та керуючись п.п.6 п.б ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити комісію з захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2013 року (додаток № 1).

2. Затвердити заходи з захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2013 року (додаток № 2).

3. Комісії по виконанню заходів з захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2013 року забезпечити виконання вищезазначених заходів.

4. Виконавчому комітету міської ради, КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.) після проходження весняної повені розробити заходи по ліквідації наслідків повені 2013 року.

5. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету міської ради залишаю за собою.

Міський голова                                                            М.К.Чиколай

Додаток № 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 13 лютого 2013 року №  18

С К Л А Д

комісії з захисту території міста Коростишева,  сіл Теснівка та  Бобрика

від  весняної повені 2013 року

Чиколай М.К                     - міський голова, голова комісії;

- перший заступник міського голови, заступник

голови комісії;

Руденко  Н.О.                    - начальник юридичного відділу виконавчого

комітету міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Кохан І.М.                         - директор КП «Коростишівський комунальник»;

Снітко В.Г.                        - в.о. директора МКП «Водоканал»;

Серьожкін М.М.               - директор КП «Коростишівська комунальна

служба»;

Романюк М.В.                   - начальник служби цивільного захисту  в

Коростишівському районі територіального

управління МНС України в

Житомирській області (за згодою);

Яремчук В.Л.                    - начальник Коростишівського райвідділу

управління МВС України в Житомирській

області (за згодою);

Бондарчук С.В.                 - головний лікар Коростишівської районної

лікарні (за згодою);

Дітківський І.А.                - директор СТОВ «Племзавод Коростишівський»

(за згодою);

Дікарєв В.Р.                       - директор ДП «Санаторій для батьків з дітьми

«Тетерів» (за згодою).

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                 М.А.Потійчук

Додаток № 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 13 лютого 2013 року №  18

З А Х О Д И

по захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2013 р.

| № п/п | Назва заходів | Де проводяться заходи | Відповідальні за виконання заходів | Терміни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовити пісок, глину, щебінь в місцях, де можливо підтоплення вулиць, будинків, господарчих споруд | вул. Посяди, Пролетарська, Червоних партизан, Балакіна, Суворова, район льонозаводу. | КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.), КП «Коростишівська комунальна служба» (Серьожкін М.М.), Коростишівський райавтодор ( Стасюк В.І.). | Лютий-березень 2013 року |
| 2 | Підготувати техніку для відкачки води на затоплених об’єктах, територіях міста, сіл Теснівки та Бобрика | В місцях підтоплення міста (вулиці Тельмана, Чапаєва, Комарова, Суворова, провулок Тельмана та інші), селах Теснівки та Бобрика. | Служба цивільного захисту в Коростишівському районі територіального управління МНС України в Житомирській області (Романюк М.В.); КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» (Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Лютий-березень 2013 року |
| 3 | Перевірити та очистити виходи зливних каналізаційних колекторів, колодязів, решіток, обстежити технічний стан гідротехнічних споруд. Провести очистку від снігу плоских дахів багатоповерхових будинків. | Гідротехнічні споруди, виходи зливних каналізаційних колодязів, решіток , дахи будинків. | КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» (Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Лютий 2013 року |
| 4 | Підготувати мотопомпу для відкачки води з затоплених об’єктів, до яких неможливий під’їзд транспорту та плавзасоби ( човни) для перевезення людей під час повені | В місцях підтоплення територій міста, сіл Теснівки та Бобрика | КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М..); Служба цивільного захисту в Коростишівському районі територіального управління МНС України в Житомирській області (Романюк М.В.). | Лютий-березень 2013 року |
| 5 | Контролювати рівень води в річці Тетерів під час розтавання снігу, вжити заходів по захисту територій та розташованих на них об’єктів від підтоплень | Під час підтоплень територій міста, сіл Теснівка та Бобрика і розташованих на них об’єктах | КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» (Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Лютий, березень, квітень 2013 року |
| 6 | При перевищенні рівня води в річці Тетерів до критичного відключити артсвердловини в урочищі «Троян», перекрити засувки на центральних водоводах. | Урочище «Троян». | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Під час повені. |
| 7 | Провести роботи по попередженню повені в районі І-го озера, ІІ-го озера. Направити листи власникам водоймищ. | Район першого озера ( вулиця Перемоги). | КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); ДП «Коростишівське лісове господарство» (Ейсмонт В.С.); ПП «Сейко» ( Гриб С.Я.). | Лютий-березень 2013 року |
| 8 | Заключити договір оренди на транспорт з приватними підприємцями, які мають молоковози по підвезенню питної води мешканцям окремих будинків, де буде відсутня вода в результаті відключення водопроводів та затоплених криниць. Після проходження повені відремонтувати діючі колонки та очистити громадські криниці. Проводити роботи по відкачці води з затоплених вулиць та льохів. | Окремі вулиці міста, сіл Теснівки та Бобрика. | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Лютий, березень, квітень 2013року |
| 9 | При затопленні урочища «Троян» переключити водозабір на водопостачання з артсвердловин №№ 9,11, 19 та свердловини поблизу агроліцею та льонозаводу, які не підтоплюються та розробити тимчасовий графік подачі води населенню міста. Підготувати криниці в індивідуальному секторі, які не підтоплюються. | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик. | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Лютий березень, квітень 2013 року |
| 10 | Вирішити питання розміщення людей та тварин, якщо виникне така необхідність при підтопленні будинків та господарських споруд | В місцях підтоплення | Виконавчий комітет міської ради; КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); Санаторій «Тетерів» (Дікарєв В.Р.); готель «Гостинний двір» (Сухенко К.В.); спортивно–оздоровчий комплекс «Релакс» ( Левченко І.О.); готель «Хутор-Сіті» (Криницький О.Л.); СТОВ «Племзавод Коростишівський» (Дітківський І.А.). | Під час повені |
| 11 | Забезпечити запаси паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи транспорту і механізмів під час проведення аварійних робіт | Склади КП «Коростишівський комунальник», Служба цивільного захисту в Коростишівському районі територіального управління МНС України в Житомирській області | КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); Служба цивільного захисту в Коростишівському районі територіального управління МНС України в Житомирській області (Романюк М.В.). | Лютий-березень 2013 року |
| 12 | Постійно надавати інформацію в місцеві засоби масової інформації з питань проходження весняної повені в місті Коростишеві, селах Теснівки та Бобрика | Місцеві засоби масової інформації (районна газета, місцеве телебачення та радіо). | Виконавчий комітет міської ради; КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); Служба цивільного захисту в Коростишівському районі територіального управління МНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.). | Лютий, березень, Квітень 2013 року |
| 13 | Закупити достатню кількість мішків, інструментів (лопати, ломи, багри, кірки, відра та інших) для проведення робіт по захисту об’єктів, територій міста, сіл Тесніки та Бобрика під час весняної повені. | Склади: КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», МКП «Водоканал». | КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М); КП «Коростишівська комунальна служба» (Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Лютий, березень, квітень 2013 року |
| 14 | Після проходження весняної повені розробити заходи по ліквідації наслідків повені та забезпечити їх виконання | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик | Виконавчий комітет міської ради; КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» (Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Другий квартал 2013 року. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                                                                    М.А.Потійчук