УКРАЇНА

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

від 20 березня 2013 року  №  72

Про внесення змін та доповнень до

рішення виконавчого комітету міської

ради від 01.03.2013р. № 41 «Про

проведення місячника з благоустрою,

озеленення, санітарної очистки територій

на території Коростишівської міської ради»

Відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та п.п.7 п.а) ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2013р. № 65 «Про проведення заходів із санітарної очистки та благоустрою населених пунктів області» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.03.2013р. № 120 «Про проведення заходів із санітарної очистки та благоустрою населених пунктів району», враховуючи складні кліматичні та несприятливі погодні умови, з метою поліпшення екологічного стану та архітектурно-естетичного вигляду об’єктів, підготовки до святкування Великодня та Дня Перемоги на території Коростишівської міської ради, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.03.2013р. № 41 «Про проведення місячника з благоустрою, озеленення, санітарної очистки територій на території Коростишівської міської ради» виклавши пункти 2, 3, 4 з додатком № 1 та пункт 5 в новій редакції:

«2. Оголосити та провести з 01 квітня 2013 року по 08 травня 2013 року місячник з благоустрою, озеленення, санітарного очищення територій, на території Коростишівської міської ради.

3. Встановити:

- загальноміським днем санітарної очистки та благоустрою міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика – 20 квітня 2013 року (суботу);

- днем санітарної очистки та благоустрою територій – кожен четвер місяця протягом квітня-травня 2013 року;

- єдиним санітарним днем протягом 2013-2014 рр. – кожний останній четвер місяця.

4. Затвердити заходи з благоустрою, озеленення, санітарної очистки територій на території Коростишівської міської ради, згідно додатку.

5. Підприємствам, організаціям, установам усіх форм власності, жителям міської територіальної громади провести на території міської ради загальноміську весняну толоку 20 квітня 2013 року.».

2. Дане рішення виконавчого комітету міської ради оприлюднити в місцевих засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову М.К.Чиколая.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                   	        Н.П.Нагорна

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 20 березня 2013р. № 72

З А Х О Д И

з проведення місячника з благоустрою, озеленення, санітарної очистки територій на території Коростишівської міської ради

| 1. | Санітарна очистка вулиць, скверів, парку, прибудинкових та інших територій на території міської ради від сміття. | Квітень – травень 2013 року: Керівники підприємств, організацій, установ усіх форм власності, КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Озеленення вулиць, скверів, парку, прибудинкових територій, спортивних, дитячих майданчиків на території міської ради. | Квітень – травень 2013 року: Керівники підприємств, організацій, установ усіх форм власності, КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба». |
| 3. | Упорядкування вулиць, прибудинкових територій, спортивних, дитячих майданчиків на території міської ради. | Квітень – травень 2013 року: Керівники підприємств, організацій, установ усіх форм власності, КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба». |
| 4. | Упорядкування кладовищ, братських поховань, пам’ятників, обелісків на території міської ради. | Квітень – травень 2013 року: Підприємства, організації, установи, закріплені за ними, КП «Коростишівський комунальник». |
| 5. | Упорядкування власних садиб та прилеглих до них територій. | Квітень – травень 2013 року: Власники садиб міста, сіл Теснівки та Бобрика. |
| 6. | Довести обсяги виконання робіт до кожного підприємства, організації, установи, торгівельного закладу, які вони мають виконати під час проведення місячника з благоустрою на території міської ради. | Березень 2013 року: КП «Коростишівський комунальник». |
| 7. | Висвітлення ходу виконання заходів з благоустрою міста, сіл Теснівки та Бобрика в місцевих засобах масової інформації. | Квітень – травень 2013 року: Редакції «Коростишівської газети», КП «Коростишівське радіо», місцевого телебачення ТРК «Верховина». |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                    М.А.Потійчук