УКРАЇНА

## Коростишівська міська рада

## Коростишівського району Житомирської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від  15.05.2013р.     №  101

Про підсумки проведення опалювального

сезону  в місті Коростишеві  2012-2013 р.р. та

затвердження заходів щодо підготовки

житлово-комунального господарства,

закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної

сфери до осінньо-зимового періоду

2013-2014 р.р.

Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Загарія І.С.  та розглянувши заходи з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р. виконавчий комітет міської   ради   відмічає,    що  опалювальний    сезон    2012-2013 р.р.    завершено.

Він пройшов  організовано. Скарг  з боку споживачів не було.  В  опалювальному сезону  працювало 2 котельні.

.Покращилося водопостачання в місті. Завдячуючи проведеній роботі  МКП «Водоканал» та підрядних організацій чимало зроблено по ремонту та реконструкції  водозабору та  водоканалізаційних мереж. Запущено в дію станцію П-го підйому на водозаборі, відремонтовано фільтри.  Промито та прохлоровано  водомережі міста.

В місті завершено капітальний ремонт дахів з м’якою покрівлею. Торік було відремонтовано     шатровий    дах  будинку  № 55 по вулиці Більшовицькій,  на    що   витрачено   понад   200 т. грн. Позапланово  відремонтовано  дах будинку № 32 по вулиці Грибоєдова.

У місті  утворено  4 об’єднання співвласників багатоповерхових будинків.

Як ніколи багато зроблено в питанні благоустрою міста. Виконано робіт на суму понад    14   млн.  грн. З них  12 млн. гривень витрачено на дороги.

Заходами підготовки житлово-комунальних господарств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р. передбачено організовано та оперативно провести підготовчі роботи для забезпечення  нормальної роботи в осінньо-зимовий період.

КП «Теплосервіс» має  проводити   ремонт та обслуговування  індивідуального опалення.  Відремонтувати котельні  по вул. К.Лібкнехта, 12 та Миру, 3,  до речі на цю котельню готуються документи  на переведення її на тверде паливо.

- 2 -

МКП «Водоканал» потрібно  провести  капітальні та поточні ремонти   на водоканалізаційних  мережах міста.  Освоїти кошти  на суму майже 2 млн. грн.,  особливу увагу звернути  на реконструкцію    станції знеззалізнення по вул. Потєхіна та капітальний ремонт  водозабору по вул. Грибоєдова.

КП «Коростишівська комунальна служба» має  капітально відремонтувати дах на будинку  № 57 по вулиці Більшовицькій,   внутрішньо-будинкові  водоканалізаційні мережі,  продовжити роботу по їх утепленню. Капітально відремонтувати фасади панельних  будинків  по вулиці Гвардійській, 31, Більшовицької, 57 та Чехова, 4, на що виділяються  кошти в сумі 50 тис. грн. Завезти сипучі матеріали для посипання прибудинкових територій  під час ожеледиці  в кількості 80 тон.

КП «Коростишівський комунальник»  необхідно  підготувати техніку до роботи у осінньо-зимовий період, завезти сипучі матеріали  для посипки  вулиць  під час ожеледиці в кількості 300 тонн., заготовити  костри  на  міському кладовищі  для поховання    в зимовий період   в кількості 80 тонн.

Відремонтувати капітальним  та  поточним ремонтом вулиці міста на суму  майже    2 млн.  грн. Провести капітальний ремонт вуличних  мереж міста.

Дошкільним та позашкільним закладам та закладам соціальної сфери потрібно  відремонтувати приміщення, тепло-водоканалізаційні мережі та провести інші роботи.

Усім комунальним підприємствам міста виконати намічені заходи, посилити роботу з боржниками за надані комунальні послуги, сума яких складає до 2 млн. грн., розрахуватися за енергоносії.

Виходячи із вищенаведеного та керуючись п.п. 1, п.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію першого заступника міського  голови  Загарія І.С.  «Про підсумки  проведення опалювального сезону 2012-2013 р.р. та затвердження  заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти  міської ради та об’єктів  соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.» прийняти до відома ( додається).

2. Затвердити  заходи з підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р. ( додаток № 1, № 2).

3. З метою контролю за виконанням заходів з підготовки  комунального господарства та  соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.

3.1. Утворити комісію в наступному складі:

Чиколай М.К.            - міський голова, голова комісії;

Загарія  І.С.             - перший заступник міського голови,

заступник голови комісії;

Лінива Т.В.              - спеціаліст 1 категорії виконкому міської ради,

секретар комісії.

- 3 -

Члени комісії:

Нагорна Н.П.                    - заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради;

Яковенко Є.П.                  - начальник  фінансово-економічного відділу

виконкому міської ради;

Янович  Б.Б.                      - депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради

питань бюджету та комунальної власності ( за згодою);

Войналович С.В.               - депутат  міської ради, голова постійної комісії

міської  ради з питань соціально-економічного розвитку.

інвестиційної та підприємницької діяльності ( за згодою).

Кравченко І.В.                 - директор КП «Теплосервіс»;

Кохан І.М.                         - директор КП «Коростишівський комунальник»;

Серьожкін М.М.              - директор КП «Коростишівська  комунальна служба»;

Степаненко В.М.             - директор МКП «Водоканал»;

3.2. Щотижнево на засіданнях апаратних  нарад при міському голові аналізувати хід виконання заходів  комунальними підприємствами міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р.

4. Про хід  виконання заходів ( додаток № 1, 2) заслухати у жовтні 2013 року на засіданні виконавчого комітету міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                  М.К.Чиколай