УКРАЇНА

## Коростишівська міська рада

## Коростишівського району Житомирської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від   15  жовтня  2014 р.     №  186

Про хід виконання заходів по підготовці

житлово-комунального господарства та

соціальної   сфери міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2014-2015 р. р.

Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Загарія І.С. «Про хід виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства та  соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р. р.»,   виконавчий комітет міської ради відмічає, що   населення  міста 100% переведено на індивідуальне опалення, а  бюджетні організації,   установи  та  заклади освіти, які розташовані на території  міста  забезпечуються теплом в автономному режимі.

МКП «Водоканал»  провів  щорічне  очищення  і   хлорування  водозабору  та водомережі міста.

Проведено ремонти на  водогонах.

Придбані резервні глибинні насоси.

КП «Коростишівська  комунальна  служба» провела та проводить капітальні ремонти запланованих дахів  будинків   житлового фонду.

Проведено  та проводить ремонт  водоканалізаційних  внутрішньо-будинкових   мереж.   Проводиться їх утеплення.

КП «Коростишівський комунальник»  підготував  до роботи  в осінньо-зимовий період  автотракторну  техніку  та   відвали.   Завезено пісок  для посипки  доріг і тротуарів вулиць міста.

В цьому році  підприємство  придбало автогрейдер.

Поточним ремонтом   відремонтовано  дороги  на більше   10 вулиць  міста.  Ця робота продовжується і сьогодні.

Проведені капітальні та поточні ремонти в усіх дошкільних та позашкільних закладах міста.

- 2 -

Виходячи із вищенаведеного та керуючись п.п.1 п. а ст.30  Закону України «Про місцеве  самоврядування в  Україні», виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію  першого заступника міського голови  Загарія І.С. «Про  хід  виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»   взяти  до відома   (інформація  додається).

2. Утворити оперативний штаб для здійснення контролю за проходженням опалювального сезону та роботи комунальних підприємств в осінньо-зимовий період  2014-2015 років на території міської громади в складі:

- Чиколай М.К.              - міський голова, керівник штабу;

-  Загарія І.                     -  перший заступник міського голови, заступник керівника штабу;

- Нагорна Н.П.               -  заступник міського голови з діяльності виконавчих органів

ради, заступник керівника штабу.

Члени штабу:

- Кравченко І.В.             -  директор КП «Теплосервіс»;

- Степаненко В.М.         -  директор МКП «Водоканал»;

- Серьожкін М.М.          -  директор КП «Коростишівська комунальна служба»;

- Кохан І.М.                    -  директор КП «Коростишівський комунальник».

3.  Керівникам  комунальних підприємств міста (Кравченку І.В., Степаненку В.М., Кохану І.М., Серьожкіну М.М.):

-  регулярно інформувати про роботу комунальних підприємств  в осінньо-зимовий  період 2014-20145 років на апаратних  нарадах  при міському голові;

-   покращити роботу  щодо погашення заборгованості  споживачів за  надані  комунальні  послуги, привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня, відповідно до чинного законодавства.

4. КП  «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М.) постійно тримати на контролі технічно-справного стану  автотракторної техніки,   відвалів та автогрейдера. Забезпечити достатній обсяг  піскосоляної суміші   та  костри на міське кладовище.

5. КП  «Коростишівська  комунальна  служба» (Серьожкін М.М.)  звернути особливу увагу на утеплення внутрішньо - будинкових водоканалізаційних мереж на за - скління  та освітлення під’їздів.

6.   Інформацію про хід проведення опалювального сезону та роботи  комунальних підприємств    міста   в    осінньо-зимовий    період 2014-2015 рр.  заслухати в травні місяці   2014 р. на засіданні виконавчого комітету міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського  голови  Загарія І.С.

Міський голова                                                                                    М.К.Чиколай

ІНФОРМАЦІЯ

першого заступника міського голови Загарія І.С. «Про хід  виконання заходів по підготовці  житлово-комунального господарства   та соціальної  сфери  міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р.»

Питання підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти та соціальної сфери міста до роботи  в осінньо-зимовий період було розглянуто на засіданні  виконкому міської ради в травні цього  року, де були затверджені заходи щодо підготовки  житлово - комунального господарства,  закладів освіти та об’єктів  соціальної сфери  міської ради в осінньо-зимовий період 2014-20145р.р.

Щотижня на апаратних нарадах у міського голови підводяться підсумки, усі керівники комунальних підприємств доповідають, що зроблено з цього питання за тиждень і що  мають зробити в наступному  тижні.

Аналіз проведеної роботи розпочну з КП «Теплосервіс»

( Кравченко І.С.)

На кінець опалювального сезону  тільки  котельня  по вул. К.Лібкнехта, 12 надавала послуги  з  теплопостачання  управлінню праці і соціального захисту населення ,  територіального центру і соціального обслуговування населення Коростишівської   РДА   та благодійній  їдальні     фонду «Відкрите серце».

В цьому опалювальному сезоні  із-за підвищення ціни на природній газ  стає питання  недоцільності експлуатації  потужного обладнання котельні  та  утримання  обслуговуючого персоналу     тільки  для  опалення кількох установ.

А тому дані котельні   не будуть задіяні, але ще залишатимуться  в резерві і при необхідності можуть працювати.

Після зупинки  котелень  КП «Теплосервіс» не припиняє свою господарську діяльність. Підприємство надає послуги   фізичним та юридичним особам з обслуговування  опалювального обладнання, перевірки  димвентканалів, а також виконує різні види зварювальних та монтажних робіт.

Адмінприміщення підприємства  переведено на індивідуальне опалення.

Гараж по вул. Миру, 3  на дві одиниці техніки перепрофільований  під ремонтну майстерню для ремонту техніки  комунальних підприємств.

МКП «Водоканал» ( Степаненко В.М.).

Проведено очищення та дезинфекцію головного   водозабору.

Проведено дезинфекцію та промивку  водопровідної мережі міста.

Проведено  технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на головному водозабору.

- 2 -

Проведено роботи по бурінню нової артсвердловини - на водозаборі  вул. Грибоєдова ( колишньої з/д станції).

Проведено заміну водоводу від арт.. свердловини № 24 та № 19.

Закуплено  резервні глибинні насоси в кількості -  9 шт.

Проведено ревізію та ремонт  запірної арматури і   зворотніх клапанів на водоводах та павільйонах діючих артсвердловин.

Проведено роботи по збільшенню дебіту  артсвердловини № 22.

Частково замінено водовід  від  артсвердловини № 9.

Проведено ревізію  запірної арматури,  зворотніх клапанів та  насосних агрегатів на каналізаційно- насосних станціях № № 1, 2, 3, 4.

Встановлено  насосні агрегати  на каналізаційно-насних станціях  № 2 та № 3  після проведення капітального ремонту.

Проведено ремонт  водопровідних  каналізаційних  колодязів   в кількості -52 шт.

Проведено ремонт (  заміна) труб водогінної  мережі   (біля 100 п.м.) по вулиці Леваневського.

Проведено роботи щодо підключення адмінприміщення до водопроводу  та каналізації.

Виконано ремонт  побутової  кімнати в адмінприміщенні.

Придбано автомобілі:  ГАЗ -  самосвал та  АС-  машину. Також придбано екскаватор.

Проведено гідроочищення  самопливної каналізації  на каналізаційних мережах міста біля - 3 км.

Проведено обстеження  пожежних гідрантів по місту.

Необхідно виконання слідуючих робіт:

- завершити роботи  по станції знезалізнення води на водозаборі № 2 по вул. Потєхіна;

- виконати ремонт   покрівлі    приміщення компресорної;

- провести ремонт   павільйонів артсвердловин;

- провести ремонт   і підключення нових водоводів   в урочищі «Троян»;

- провести роботи по ремонту артсвердловин  по вул. Польова;

-  придбати пересувний електричний генератор.

- 3 -

КП «Коростишівська   комунальна   служба» ( Серьожкін М.М.)

Підприємство обслуговує 102 житлові будинки, які готує до експлуатації  в осінньо-зимовий період.

Проведено  капітальний ремонт дахів будинків: № 90 та № 92    по вул. Більшовицькій,   по вул. Миру, 7, Червона Площа, 21 та   ОСББ по  вул. Миру, 1.

Також   капітальним ремонтом виконано:

- систем водопостачання   будинку № 3   по вул. Чапаєва, Більшовицька, 112,  Чехова, 4, в  завершенні  Більшовицька, 57;

-  ремонт системи відведення лівневих  вод  ( рингви)  будинку № 22  по вул. Червона Площа.

Поточним  ремонтом  виконано:

- ремонт дахів    -  70 кв.м.;

- коминів             -   22  шт.;

- дверей                -   10 шт.;

- слухових вікон   -     5 шт;

- остіклено вікон   -10 кв.м. ;

- приямків             -     5 шт.;

- козирків              -   40 кв.м.;

- під’їздів              -     15 шт.;

- відбійників         -     40  п.м.;

До 15.11.2014 р. буде завершено  перевірка  димових та вентиляційних  каналів в багатоповерхових будинках   у  3267  квартирах.

В наявності паспорта готовності   житлових будинків 102 із 102.

Заготовлено піскосуміші   біля - 90  т. при необхідності  80 т.

Підготовлена техніка до роботи в осінньо-зимовий період.

Але ще необхідно:

- перевірити та утеплити   слухові  вікна в підвалах:

- при необхідності застіклити вікна в під’їздах;

-  при  необхідності   відремонтувати двері в під’їздах та підвалах поставити  пружини для закриття  дверей;

- освітити   входи   в під’їзди.

При наданні дозволу на початок робіт та  погодних умов буде проведено ремонт прибудинкових територій.

- 4 -

КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М.)

Підприємством  підготовлено  спеціальне навісне обладнання

( відвали  для розчисток від снігу ).

На три одиниці тракторної техніки відремонтовано та працюють всі причепи.

Придбано агрогрейдер  технічно справний стан якого відновлюється.

Працює   бульдозер, що виконує роботи на сміттєзвалищі.

Капітально відремонтовано дорожнє  полотно ( в  асфальті) вулиці Грибоєдова.

Виконано поточний ремонт  доріг  вулиць:

Леніна, К.Маркса. Ч. Площі, Р.Люксембург, Шевченка, Гелевея, Дарбіняна,   Горького,

Комарова,  Куйбишева,  Чапаєва,  Свердлова,  Червоних Партизан,  К.Лібкнехта,  пров. Р.Люксембург.

Проводиться капітальний ремонт вул. Гастелло.

Планується  проведення ремонту доріг вул.   Фрунзе,  Посяди та інші.

Проводиться  поточний ремонт   лівньових  каналізацій.

.                Заготовлено 250  тон   піску   при необхідності 300. Необхідно заготовите ще 5 тонн солі та костри.

Комунальним  підприємством  проводиться зрізання аварійних дерев.

Остіклено  та  утеплено оранжерею. Заготовлено дрова.

Виготовлена  проектно-кошторисна документація   по капітальному ремонту  освітлення вулиць міста, яка пройшла  експертизу та подана  на отримання дозволу  на початок робіт.

На всіх дошкільних та позашкільних навчальних закладах виконано  капітальні та  поточні ремонти згідно  затверджених заходів по підготовці закладів освіти та соціальної  сфери виконавчого комітету  Коростишівської  міської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р.

Своєчасно проведено обстеження всього обладнання на котельнях та  підготовлено їх до роботи. Оператори  котелень пройшли перепідготовку   та перевірку знань по  безпечній експлуатації обладнання.

По кожному  закладу призначено  відповідального за газове господарство.

Всі  комунальні   підприємства,    дошкільні  та позашкільні заклади   міста  голові  розпочати опалювальний  сезон.

Перший заступник міського

голови                                                                                                             І.С.Загарія