Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету  міської ради

від  11  лютого  2014 року  №  13

З А Х О Д И

по захисту територій міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика від весняної повені 2014 р.

| №№ п/п | Назва заходів | Де проводяться заходи | Відповідальні за виконання заходів | Терміни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовити пісок, глину, щебінь в місцях, де можливо підтоплення вулиць, будинків, господарчих споруд | вул. Посяди, Пролетарська, Червоних партизан, Балакіна, Суворова, район льонозаводу. | КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М.), КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.), Коростишівський райавтодор, ( Стасюк В.І.); | Лютий-березень 2014 року |
| 2 | Підготувати техніку для відкачки води на затоплених об’єктах, територіях міста, сіл Теснівки та Бобрика | В місцях підтоплення міста ( вулиці Тельмана, Чапаєва, Комарова. Суворова, провулок Тельмана та інші), селах Теснівки та Бобрика. | Коростишівський РС УДСНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.); КП «Коростишівський комунальник», ( Кохан І.М.), КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.). МКП «Водоканал», (Степаненко В.М.). | Лютий, березень 2014 року. |
| 3 | Перевірити та очистити виходи зливних каналізаційних колекторів, колодязів, решіток, обстежити технічний стан гідротехнічних споруд. Провести очистку від снігу плоских дахів багатоповерхових будинків. | Гідротехнічні споруди, виходи зливних каналізаційних колодязів, решіток , дахи будинків | КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М.), КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.). МКП «Водоканал» ( Степаненко В.М.) | Лютий 2014 року |
| 4 | Підготувати мотопомпу для відкачки води з затоплених об’єктів, до яких неможливий під’їзд транспорту та плавзасоби ( човни) для перевезення людей під час повені | В місцях підтоплення територій міста, сіл Теснівки та Бобрика | КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М..); Коростишівський РС УДСНС в Житомирській області ( Романюк М.В.); | Лютий, березень 2014 року |
| 5 | Контролювати рівень води в річці Тетерів під час розтавання снігу, вжити заходів по захисту територій та розташованих на них об’єктів від підтоплень | Під час підтоплень територій міста, сіл Теснівка та Бобрика і розташованих на них об’єктах | КП «Коростишівський комунальник», ( Кохан І.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» (Степаненко В.М.). | Лютий, березень, квітень 2014 року |
| 6 | При перевищенні рівня води в річці Тетерів до критичного відключити артсвердловини в урочищі «Троян», Перекрити засувки на центральних водоводах. | Урочище «Троян». | МКП «Водоканал» (Степаненко В.М.). | Під час повені |
| 7 | Провести роботи по попередженню повені в районі 1-го озера, П- го озера. Направити листи власникам водоймищ. | Район першого озера ( вулиця Перемоги). | КП «Коростишівський комунальник», ( Кохан І.М. ); ДП «Коростишівське лісове господарство» ( Ейсмонт В.С.), ПП «Сейко» ( Гриб С.Я.). | Лютий, березень 2014 року |
| 8 | Заключити договір оренди на транспорт з приватними підприємцями, які мають молоковози по підвезенню питної води мешканцям окремих будинків, де буде відсутня вода в результаті відключення водопроводів та затоплених криниць. Після проходження повені відремонтувати діючі колонки та очистити громадські криниці. Проводити роботи по відкачці води з затоплених вулиць та льохів. | Окремі вулиці міста, сіл Теснівки та Бобрика. | МКП «Водоканал» (Степаненко В.М.). | Лютий, березень, квітень 2014року |
| 9 | При затопленні урочища «Троян» переключити водозабір на водопостачання з артсвердловин № 9,11, 19 та свердловини поблизу агроліцею та льонозаводу, які не підтоплюються та розробити тимчасовий графік подачі води населенню міста. Підготувати криниці в індивідуальному секторі, які не підтоплюються. | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик | МКП «Водоканал» ( Степаненко В.М..) | Лютий березень, квітень 2014 року |
| 10 | Вирішити питання розміщення людей та тварин, якщо виникне така необхідність при підтопленні будинків та господарських споруд | В місцях підтоплення | Виконком міської ради, КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М.), ДП санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» ( Дикарєв В.Р.), готель «Гостинний двір» ( Сухенко К.В.), спортивно –оздоровчий комплекс «Релакс» ( Левченко І.О.); готель «Хутор-Сіті» (Криницький О.Л.); СТОВ «Племзавод Коростишівський» ( Дітківський І.А.) | Під час повені |
| 11 | Забезпечити запаси паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи транспорту і механізмів під час проведення аварійних робіт | Склади КП «Коростишівський комунальник», служба цивільного захисту в Коростишівському районі територіального управління МНС України в Житомирській області | КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М ); Коростишівський РС УДСНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.); | Лютий, березень 2014 року |
| 12. | Постійно надавати інформацію в місцеві засоби масової інформації з питань проходження весняної повені в місті Коростишеві, селах Теснівки та Бобрика | Місцеві засоби масової інформації ( районна газета, місцеве телебачення та радіо) | Виконком міської ради, КП «Коростишівський комунальник» (Кохан І.М. ), Коростишівський РС УДСНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.); | Лютий, березень, Квітень 2014 року |
| 13. | Закупити достатню кількість мішків, інструментів ( лопати, ломи, багри, кірки, відра та інших) для проведення робіт по захисту об’єктів, територій міста, сіл Тесніки та Бобрика під час весняної повені. | Склади КП «Коростишівський комунальник», КП «Коростишівська комунальна служба», МКП «Водоканал». | КП «Коростишівський комунальник» ( Кохан І.М); КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» ( Степаненко В.М.) | Лютий, березень, квітень 2014 року |
| 14. | Після проходження весняної повені розробити заходи по ліквідації наслідків повені та забезпечити їх виконання | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик | Виконавчий комітет міської ради, КП «Коростишівський комунальник»; (Кохан І.М.),КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.), МКП «Водоканал» (Степаненко В.М.). | Другий квартал 2014 року. |

Керуючий  справами виконавчого комітету

міської ради                                                                                                                                 М.А.Потійчук