Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету  міської ради

від   20.01.2016 р. року  № 2

З А Х О Д И

по попередження наслідків надзвичайної ситуації на території  міста Коростишева, сіл Теснівки та Бобрика під час  весняної повені у 2016 р.

| №№ п/п | Назва заходів | Місце проведення | Відповідальні за виконання | Терміни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заготовити пісок, глину, щебінь в місцях, де можливе підтоплення вулиць, будинків, господарчих споруд. | Вулиці міста: Посяди, Суворова, Паперова(Пролетарська), Червоних партизан, Балакіна, Ковпака та інші. | КП «Коростишівський комунальник» ( Кучик В.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.); ДП «Філія «Коростишівський райавтодор». | Січень - березень 2016 року |
| 2 | Підготувати техніку для відкачки води на випадок затоплення об’єктів, розташованих на територіях міста, сіл Теснівки та Бобрика. | В місцях підтоплення міста, селах Теснівки та Бобрика. | Коростишівський РС УДСНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.); КП «Коростишівський комунальник», ( Кучик В.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал», (Снітко В.Г.). | Січень 2016 року |
| 3 | Перевірити та очистити виходи зливних каналізаційних колекторів, колодязів, решіток, обстежити технічний стан гідротехнічних споруд. | Гідротехнічні споруди, виходи зливних каналізаційних колодязів, решіток. | КП «Коростишівський комунальник» (Кучик В.М.); МКП «Водоканал» ( Снітко В.Г.); ДП «Філія «Коростишівський райавтодор». | Січень -березень 2016 року |
| 4 | Підготувати плавзасоби ( човни) для перевезення людей під час повені до яких неможливий під’їзд транспорту. | В місцях підтоплення територій міста, сіл Теснівки та Бобрика. | КП «Коростишівський комунальник» (Кучик В.М.); Коростишівський РС УДСНС в Житомирській області ( Романюк М.В.). | Січень - березень 2016 року |
| 5 | Контролювати рівень води в річці Тетерів під час розтавання снігу. | Гідроспоруди міста. | КП «Коростишівський комунальник», (Кучик В.М.); МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Січень - березень 2016 року |
| 6 | При затопленні району в урочищі «Троян» відключити артсвердловини ( в районі урочища «Троян») та переключити водозабір на водопостачання з резервних артсвердловин, які не підтоплюються. Розробити тимчасовий графік подачі води населенню міста. | Район урочища «Троян». | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Під час повені |
| 7 | Підготовити криниці та природні джерела для забору води мешканцями. | Територія міської ради. | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.); КП «Коростишівський комунальник» (Кучик В.М.). |  |
| 8 | Забезпечити питною водою жителів територіальної громади, де виникла така необхідність. При необхідності заключити договори оренди на транспорт з приватними підприємцями, які мають молоковози по підвезенню питної води мешканцям окремих будинків, де буде відсутня вода в результаті відключення водопроводів та затоплення криниць. | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик. | МКП «Водоканал» (Снітко В.Г.). | Під час повені |
| 9 | Вирішити питання розміщення людей та тварин, якщо виникне така необхідність при підтопленні будинків та господарських споруд. | В місцях підтоплення. | Виконавчий комітет міської ради; КП «Коростишівський комунальник» (Кучик В.М.); ДП Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» ( Криворучко С.Г.); готель «Гостинний двір» ( Сухенко К.В.); спортивно –оздоровчий комплекс «Релакс» ( Левченко І.О.); готель «Хутор-Сіті» (Криницький О.Л.); СТОВ «Племзавод Коростишівський» ( Дітківський І.А.). | Під час повені |
| 10 | Забезпечити запаси паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи транспорту і механізмів під час проведення аварійних робіт. Забезпечити необхідну кількість мішків, інструментів ( лопати, ломи, багри, кірки, відра та інше) для проведення робіт по захисту об’єктів, територій міста, сіл Теснівки та Бобрика під час весняної повені. | Комунальні підприємства міської ради. | КП «Коростишівський комунальник» ( Кучик В.М ); КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» ( Снітко В.Г.). | Лютий, березень 2016 року |
| 11 | Провести роботи по попередженню повені в районі 1-го озера. | Район першого озера. | КП «Коростишівський комунальник», (Кучик В.М. ); ДП «Коростишівське лісове господарство» ( Ейсмонт В.С.). | Січень - березень 2016 року |
| 12 | Постійно надавати інформацію в місцеві засоби масової інформації з питань проходження весняної повені в місті Коростишеві, селах Теснівки та Бобрика | Місцеві засоби масової інформації ( районна газета, місцеве телебачення та радіо) | Виконавчий комітет міської ради; КП «Коростишівський комунальник» (Кучик В.М.); Коростишівський РС УДСНС України в Житомирській області ( Романюк М.В.). | Лютий, березень, Квітень 2016 року |
| 13 | Після проходження весняної повені провести відповідні заходи по ліквідації наслідків повені. | Місто Коростишів, села Теснівка та Бобрик | Виконавчий комітет міської ради; КП «Коростишівський комунальник»; (Кучик В.М.); КП «Коростишівська комунальна служба» ( Серьожкін М.М.); МКП «Водоканал» ( Снітко В.Г.). | Другий квартал 2016 року. |

Керуючий  справами виконавчого комітету

міської ради                                                                                                                                                                         Є.В.Путято