Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

від  18. 05.2016 р.     № 114

Про підсумки проведення опалювального

сезону  в місті Коростишеві  2015-2016 р.р. та

затвердження заходів щодо підготовки

житлово-комунального господарства,

закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної

сфери до осінньо-зимового періоду

2016-2017 р.р.

Заслухавши  інформацію першого заступника міського голови Криворучка С.П.  та розглянувши заходи з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. та керуючись п.п. 1, п.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію першого заступника міського  голови  Криворучка С.П.  «Про підсумки  проведення опалювального сезону 2015-2016 р.р. та затвердження  заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів дошкільної освіти  Коростишівської міської ради та об’єктів  соціальної  сфери  до роботи в осінньо-зимовий  період  2016-2017 р.р.»    взяти   до відома ( додається).

2. Затвердити  заходи  по  підготовці  житлово-комунального господарства, закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період   2016-2017 р.р. ( додаються).

3. З метою контролю за виконанням заходів з підготовки  комунального господарства     та    соціальної     сфери    міста   до   роботи в    осінньо-зимовий    період 2016-2017 р.р.  утворити комісію в наступному складі:

Кохан І.М.                     - міський голова, голова комісії;

Криворучко С.П.          - перший заступник міського голови,

заступник голови комісії;

Лінива Т.В.                   - спеціаліст 1 категорії виконкому міської ради,

секретар комісії.

Члени комісії:

Денисовець Ю.М.      - заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради;

Яковенко Є.П.            - начальник  фінансово-економічного відділу

виконкому міської ради;

Криворучко С.Г.        - депутат міської ради, голова постійної комісії міської

ради з питань бюджету та комунальної власності

( за згодою);

Дейчук Л.В.                - депутат  міської ради, голова постійної комісії міської

ради з питань соціально-економічного розвитку,

інвестиційної та підприємницької діяльності

( за згодою).

Кравченко І.В.            - директор КП «Теплосервіс»;

Кучик В.М.                 - директор КП «Коростишівський комунальник»;

Серьожкін М.М.         - директор КП «Коростишівська  комунальна служба»;

Снітко В.Г.                  - директор МКП «Водоканал».

4. Щотижнево на засіданнях апаратних  нарад при міському голові аналізувати хід виконання заходів  комунальними підприємствами міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017.р.р.

5. Про хід  виконання заходів  заслухати у жовтні 2016 року на засіданні виконавчого комітету міської ради.

6. Контроль   за виконанням   цього   рішення   покласти на міського голову І.М.Кохана.

7. Вважати таким, що втратило чинність, рішення  виконавчого  комітету № 75 від    20.05.2015 р. «Про підсумки проведення опалювального

сезону  в місті Коростишеві  2014-2015 р.р. та  затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2015-2016 р.р.»

Перший заступник

міського голови                                                                         С.П.Криворучко

ІНФОРМАЦІЯ

першого заступника міського голови  Криворучка С.П.

«Про підсумки  проведення опалювального сезону  в місті Коростишеві

2015- 2016 р. р. »

та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів дошкільної освіти  Коростишівської міської ради та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.

Шановні члени виконкому та запрошені.

Проведення опалювального сезону без зривів та ускладнень можливе лише за умови детального планування заходів та неухильного їх виконання з дотриманням установлених термінів. Слід відмітити, що комунальні підприємства, дошкільні навчальні заклади якісно провели підготовку до опалювального сезону 2015-2016 років.

МКП «Водоканал»

Відповідно до Заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів освіти міської ради та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років затверджених рішенням   виконавчого  комітету № 75 від    20.05.2015 року було проведено:

1. Капітальний   ремонт електромереж   на головному    водозаборі

м. Коростишева .

2. Капітальний   ремонт    водогінних   мереж  по  вул. Давида  Гофштейна  ( Комуністична).

3. Капітальний    ремонт  зовнішньої    мережі господарсько-питного водозабору  по провулку Суворова в м.Коростишів.

4. Капітальний ремонт водозабору  вул. Чернишевського.

5. Капітальний    ремонт     станції     знезалізнення     по вул. Потєхіна в

м. Коростишеві.

6. Капітальний   ремонт    електромереж  № 2 по  вул. Потєхіна

м. Коростишеві.

7. Капітальний    ремонт     водогінних    та каналізаційних   мереж  по

вул. Потєхіна в м. Коростишеві.

8. Капітальний   ремонт   колодязів на водоканалізаційних  мережах міста.

9. Капітальний ремонт каналізаційних мереж  вулиць міста.

10. Капітальний     ремонт     дворової     каналізації    будинку 21    по

вул. Перемоги.

11. Придбано глибинні насоси на свердловини.

12. Придбано    силового      трансформатора ТМ – 100.

13. Проведено телеобстеження     артезіанських    свердловин № 5, № 19 .

14. Капітальний  ремонт ( з  відновлення дебіту та  гідродинамічним очищенням) – свердловини № 5  по вул. У.Громової.

15. Капітальний  ремонт  ( з відновленням дебіту та гідродинамічним очищенням)  свердловини № 19  в районі  вул. Чехова та свердловини №23 в урочищі «Троян».

16. Капітальний     ремонт   екскаватора    ЕО-2621.

17. Капітальний    ремонт    автомобіля    ГАЗ – 66.

18. Капітальний    ремонт    гідрологічної   свердловини по вул. Польовій в  м. Коростишеві.

19. Придбано    електростанцію      АД-100/Т-400.

20. Придбано    причеп-фургон  СМЗ-810

21. Проведено утеплення павільйонів свердловин.

22. Проведено заготівлю піску.

Вище згадані заходи дали змогу проводити безперебійне водопостачання та водовідведення протягом осінньо-зимового періоду за винятком випадків припинення водопостачання через порив водопроводів які були швидко ліквідовані.

КП «Коростишівська комунальна служба»

Значною мірою проведення опалювального сезону 2015-2016 років залежало від вчасно виконаних ремонтних робіт житлового фонду. Так комунальним підприємством «Коростишівська комунальна служба» та підрядними організаціями протягом 2015 року проводились роботи по ремонту будинків, прибудинкових територій, систем електропостачання, систем водопостачання та водовідведення.

1. Капітальний ремонт дахів ( покрівлі)

Виконані роботи в будинках за адресами:  вул.  Київська, 100 (Більшовицька), вул. Київська, 104  ( Більшовицька),     вул. Київська, 131 (Більшовицька)  ,вул. Київська, 108 ( Більшовицька), вул. Київська, 143

( Більшовицька),  вул. Шевченка, 35.  Всього виконано робіт на суму 1 млн. 319 тис. 984 грн.

2. Капітальний ремонт систем водопостачання

Роботи  виконані  в  9 будинках   за адресами:

вул.   Київська, 145  ( Більшовицька),  вул. Грибоєдова, 32, вул. У.Громової, 3,  вул. Гвардійська, 37, вул. Гвардійська,  39,   вул. Гвардйська,  39-а,  вул. Гвардійська, 41, пров. Святотроїцький  (Карла Лібкнехта), 14-а,  вул. Пархоменко,  6-а. Всього на капітальний ремонт систем водопостачання використано 209 тис. 787 грн.

3. Капітальний ремонт систем водовідведення

Проведені роботи в 11 будинках  на суму  165 тис. грн. , за адресами:

вул.   Київська (Більшовицька)  102, 103, 112, 119, 127,  127-а,  129,143,

вул. Мануїльського, 4,  Соборна Площа  (Ч.Площа), 4, вул. Гвардійська,  39-а.

Додатково  виконано роботи ще в 3-х будинках на суму 72тис.998грн., за адресами: вул. І.Франко, 2-г.,вул.  Київська  ( Більшовицька), 137-а, вул. Чапаєва, 3.

4. Капітальний ремонт систем  електропостачання

Роботи виконані  в будинках:  вул. Київська, 129 ( Більшовицька) ,     вул. Київська, 57  ( Більшовицька), вул. Київська, 55 ( Більшовицька) , Соборна Площа, 22 (Червона Площа)  ,  вул. Пилипа Орлика, 1 ( Калініна) . Всього на ремонт систем електропостачання використано 550тис.277 грн.

5. Заміна електролічильників

Роботи виконані повністю в 53-х  на суму 61тис.131грн..

6. Капітальний    вхід у підвальні  приміщення

Проведені роботи  за адресами:  вул.    Соборна Площа ( Ч.Площа), 3 – 25тис.734 грн.,  вул. Пилипа Орлика (Калініна), 2 - 21тис.564 грн.

7. Капітальний ремонт  тамбура

За адресою пров. Чехова, 4, роботи виконані на суму 53 тис. 83 грн.

8. Капітальний  ремонт  системи  водовідведення покрівлі

Роботи виконані на суму 325тис.651грн.  за адресами:  вул. Соборна Площа,23  ( Червона Площа – 163тис.223 грн.  Соборна Площа, 24 ( Червона Площа) – 162тис.428 грн.

КП «Коростишівський комунальник»

Велике значення для забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період має якісна підготовка комунального підприємства щодо утримання в належному стані дорожнього господарства, поточного ремонту дорожнього покриття та вуличного освітлення міста. Проведено капітальний ремонт  освітлення вулиць міста Коростишева на суму 115тис.852 грн. Для освітлення міста придбано світильники  на суму  99тис.360 грн. Протягом  2015 року  виконано поточний ремонт 28 вулиць та провулків міста Коростишева на який використано 2 млн.881тис.759 грн.

Була проведена підготовка авто-тракторної техніки для роботи в осінньо-зимовий період ( розкидачі пісчано-солевої суміші, навісне обладнання снігоприбиральної техніки та ін.). Вчасно та в необхідній кількості заготовлено пісчано-солева суміш для посипання проїжджої частини, тротуарів та пішохідних доріжок в період ожеледиці.

В необхідній кількості заготовлено дрова для оранжереї та нагріву води.

На кладовище в достатній кількості вивезена костра для забезпечення можливості проведення поховань в зимовий період.

КП «Теплосервіс»

Оскільки комунальне підприємство «Теплосервіс» припинило централізоване теплопостачання будинків то основна діяльність підприємства полягає в наданні послуг фізичним та юридичним  особам з обслуговування опалювального  обладнання, перевірки димвентканалів та різних  видів монтажних робіт.

За період підготовки до опалювального сезону 2015-2016 років підприємством надано послуг з  перевірки  та  прочистці  димових  та  вентиляційних каналів на суму 19тис.416 грн.

Надано послуги по технічному обслуговуванню обладнання міні-котелень дитячих садочків ( №№ 5,10, 6) на  суму  6тис.400 грн.

Проведена заміна запалювального електроду опалювального котла в приміщенні міської  ради.

Дошкільні навчально-виховні заклади.

По всіх дошкільних навчально-виховних закладах вчасно  підготовлено  відповідний  пакет документів для отримання дозволу на роботу  котелень  в  опалювальний  період, що дало змогу вчасно розпочати опалювальний сезон 2015-2016 років.

Проте на початку 2016 року за відсутності кошторисних призначень та процедури тендерних торгів виникла заборгованість по оплаті за спожиті енергоносії перед постачальниками, що могло призвести до зриву опалювального сезону в дошкільних навчально-виховних закладах. Завдяки оперативному реагуванню виконавчого комітету міської ради питання було вчасно вирішене, що дало змогу завершити опалювальний сезон.

Комунальними підприємствами, дошкільними  закладами розроблені відповідні заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства, закладів дошкільної освіти  Коростишівської міської ради та об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, які пропонуються затвердити  сьогодні на засіданні  виконкому міської ради (додаток).

Дякую за увагу.

Перший заступник

міського голови                                                   С.П.Криворучко

Додаток до рішення

виконавчого комітету

№ 114  від 18.05.2016 року

ПЛАН    ЗАХОДІВ

з підготовки  об’єктів  житлово-комунального господарства

та установ  соціальної сфери

м. Коростишева до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № п/п | Зміст заходу | Вартість виконаних робіт тис. грн. | Виконавець | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |
| 1. | МКП «Водоканал» |  |  |  |  |
|  | Споруди-водозабору |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт будівель та споруд на головному водозаборі в м. Коростишеві | 297,941 | МКП “Водоканал» | до 01.11.16 |  |
|  | Капітальний ремонт станції водоочистки по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | 585,230 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Очищення та дезінфекція очисних водопровідних споруд головного водозабору |  | МКП «Водоканал» | до 01.09.16 |  |
|  | Заміна вводів та засувок у камері управління станції знезалізнення на головному водозаборі. |  | МКП «Водоканал» | до 01.09.16 |  |
|  | Провести заміну фільтруючих елементів щебеню різних фракцій на станції знезалізнення води розташованої на території льонзаводу |  | МКП «Водоканал» | до 01.05.16 | Виконано |
|  | Артезіанські свердловини |  |  |  |  |
|  | Ремонт та утеплення павільйонів свердловин |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах свердловин |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Провести технічне обслуговування ліній електропередач арт. свердловин та трансформаторів |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Водопровідна мережа |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Чернишевського в м. Коростишеві | 38 | МКП «Водоканал» | до 01.11.16 |  |
|  | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Мічуріна в м. Коростишеві | 126,112 | МКП «Водоканал» | до 01.06.16 |  |
|  | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Павлова в м. Коростишеві | 90,869 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | «Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Шелушкова в м. Коростишеві» | 298,717 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Мартина Небаби(Кірова) (від вул. Островського до вул. Паперова (Пролетарська)) | 608,412 | МКП «Водоканал» | до 01.11.16 |  |
|  | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. Горького в м.Коростишеві. | 398,849 | ВАТ «Коростишівгаз» | до 01.10.16 |  |
|  | Капітальний ремонт водогінної мережі по вул. У.Громової в м. Коростишеві. | 742,684 | ВАТ «Коростишівгаз» | до 01.09.16 |  |
|  | Капітальний ремонт колодязів водоканалізаційних мереж м. Коростишів | 50 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Кап. рем. водогінних мереж по заміні пожежних гідрантів в м. Коростишеві | 37,338 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяній,10 ( Рози Люксембург) в м. Коростишеві | 57,801 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Чехова в м. Коростишеві | 52,331 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Каналізаційно-насосні станції |  |  |  |  |
|  | Утеплення приміщень КНС №№ 1; 2; 3; 4; 5 |  | МКП «Водоканал» | до 01.09.16 р. |  |
|  | Провести ревізію запірної арматури, зворотніх клапанів, насосних агрегатів на КНС №№ 1,2,3,4,5 |  | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Капітальний ремонт приточних каналізаційних резервуарів, колодязів та мереж на КНС № 1, 2, 3, 4, 5 в м. Коростишеві | 77,978 | МКП «Водоканал» | до 01.10.16 |  |
|  | Будівлі |  |  |  |  |
|  | Проведення утеплення та ущільнення вхідних дверей |  | МКП «Водоканал» | до 01.09.16 р. |  |
|  | Виконати роботи по встановленню додаткових дверей (тамбуру) на вході у нову насосну станцію 2-го підйому води, огорожа об’єкту. |  | МКП «Водоканал» | до 01.09.16 р. |  |
| 2. | КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |  |  |
|  | Ремонт будівель житлового фонду |  |  |  |  |
|  | Ремонт дахів |  |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна, 1вул. (Р.Люксембург) | 1 млн. 260 | Підрядна організація | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Різдвяна,19(Р. Люксембург) | 420 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 102(Більшовицька), | 385 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 94(Більшовицька) | 385 |  |  |  |
|  | вул.І.Франка, 2-в | 490 |  |  |  |
|  | вул. Шевченка, 15 | 560 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 19, (Ч. Площа) | 420 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 4 ( Ч. Площа) | 160 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонт вікон |  |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 19 ( Червона Площа) | 32,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Київська, 111( Більшовицька) | 64,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 119( Більшовицька) | 64,0 |  |  |  |
|  | вул. У.Громової, 7 | 24,0 |  |  |  |
|  | вул. Потєхіна, 3 | 8,0 |  |  |  |
|  | вул. Потєхіна, 16 | 8,0 |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя |  |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 1 ( Червона Площа) | 20,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. І.Франка, 2-г | 35,0 |  |  |  |
|  | вул. Миру, 3 | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 131 (Більшовицька) | 15,0 |  |  |  |
|  | Ремонт відмостки |  |  |  |  |
|  | вул. У.Громової, 11 | 15,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Мануїльського, 4 | 14,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 19 ( Червона Площа) | 24,0 |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика, 2 ( Калініна) | 14,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 24 ( Червона Площа) | 20,0 |  |  |  |
|  | вул. Потєхіна, 3 | 14,0 |  |  |  |
|  | вул. Горького, 12-а | 16,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 4 ( Червона Площа) | 14,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 103( Більшовицька) | 50,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 1 ( Червона Площа) | 12,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 112(Більшовицька) | 10,0 |  |  |  |
|  | Ремонт козирків |  |  |  |  |
|  | вул. Київська, 103( Більшовицька) | 30,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Київська, 111 ( Більшовицька) | 12,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 119(Більшовицька) | 21,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 127( Більшовицька) | 9,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська,129(Більшовицька) | 12,0 |  |  |  |
|  | вул. Пархоменка, 6-а | 3,0 |  |  |  |
|  | вул. Мануїльського, 4 | 21,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 22(Червона Площа) | 12,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 1 ( Червона Площа) | 9,0 |  |  |  |
|  | вул. Горького, 28-а | 6,0 |  |  |  |
|  | Ремонт входу в підвальне приміщення |  |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 4 (Ч.Площа) | 125,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Київська, 108-а(Більшовицька) | 42,0 |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна, 1( Р.Люксембург) | 125,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 119( Більшовицька) | 84,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонт внутрібудинкових мереж |  |  |  |  |
|  | Ремонт системи водовідведення | 360 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 4 ( Червона Площа) |  | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Соборна Площа, 19 (Червона Площа) |  |  |  |  |
|  | вул. Київська, 103( Більшовицька) |  |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна, 10( Р.Люксембург) |  |  |  |  |
|  | вул. Дарбіняна, 14 |  |  |  |  |
|  | вул. Горького, 40-а |  |  |  |  |
|  | вул. Київська, 111( Більшовицька) |  |  |  |  |
|  | вул. І.Франка, 4 |  |  |  |  |
|  | вул. Київська, 127 ( Більшовицька) |  |  |  |  |
|  | вул. Мануїльського, 4 |  |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 5 Червона Площа) |  |  |  |  |
|  | вул. Чехова, 4 |  |  |  |  |
|  | вул. І.Франка, 2-б |  |  |  |  |
|  | вул. Шевченка, 35 |  |  |  |  |
|  | вул. Київська, 92 ( Більшовицька) |  |  |  |  |
|  | вул. Київська, 55 ( Більшовицька) |  |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика, 2 (Калініна) |  |  |  |  |
|  | Ремонт системи водопостачання |  |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 5 (Ч.Площа) | 65 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Островського, 10 | 163,5 |  |  |  |
|  | вул. Мануїльського, 4 | 53,5 |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика, 1( Калініна) | 33,5 |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика, 2(Калініна) | 20 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 111(Більшовицька) | 11 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 143( Більшовицька) | 29,1 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт системи електропостачання |  |  |  |  |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні, 18-а ( Карла Маркса) | 54,1 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Київська, 131( Більшовицька) | 125,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 141( Більшовицька) | 163,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 3 ( Червона Площа) | 250,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 4 (Червона Площа) | 250,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа,19 ( Червона Площа) | 250,0 |  |  |  |
|  | вул. Чапаєва, 3 | 163,0 |  |  |  |
|  | Ремонт електрощитової |  |  |  |  |
|  | вул. Горького, 40-а | 15,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Горького, 28-а | 15,0 |  |  |  |
|  | пров. Чехова, 4 | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Святотроїцька, 22 ( К.Лібкнехта) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика, 2( Калініна) | 15,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Соборна Площа,21 ( Червона Площа) | 15,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.11.16 |  |
|  | вул. Соборна Площа,23 ( Червона Площа) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 5, ( Червона Площа) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 8 ( Червона Площа) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Дарбіняна, 6 | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика, 3(Калініна) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська,108-а(Більшовицька) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 119(Більшовицька) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна, 19(Р.Люксембург) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна, 1(Р.Люксембург) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. І.Франка, 2-б | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. І.Франка, 2-в | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. І.Франка, 4 | 15,0 |  |  |  |
|  | Благоустрій прибудинкових територій |  |  |  |  |
|  | вул. Київська, 55-57(Більшовицька) | 66,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.09.16 |  |
|  | вул. Київська, 94-96Більшовицька | 20,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 98Більшовицька | 8,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 100 (Більшовицька) | 8,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 102 (Більшовицька) | 10,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 103(Більшовицька) | 52,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 104 (Більшовицька) | 8,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 108(Більшовицька) | 12,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 129 (Більшовицька) | 45,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 111-109-а (Більшовицька) | 50,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 108-а (Більшовицька) | 65,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська,110(Більшовицька) | 25,0 |  |  |  |
|  | вул. Київська, 131-133(Більшовицька) | 120,0 |  |  |  |
|  | вул. Шевченка, 14-а | 35,0 |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика 7,9,11 (Калініна) | 40.0 |  |  |  |
|  | вул. Пилипа Орлика, 1,3 (Калініна) | 50,0 |  |  |  |
|  | вул. Потєхіна, 28,29 | 100,0 |  |  |  |
|  | вул. Пархоменка, 6-а | 180,0 |  |  |  |
|  | пров. Лариси Мучник, 10-а (К.Маркса) | 25,0 |  |  |  |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні, 37-а (К.Маркса) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 1 (Червона Площа) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 4 (Червона Площа) | 120,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 8 ( Червона Площа) | 100,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 24 (Червона Площа) | 70,0 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа, 21 (Червона Площа) | 25,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Соборна Площа, 22 (Червона Площа) | 25,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.09.16 |  |
|  | вул. Горького,12-а | 40,0 |  |  |  |
|  | вул. Горького, 40-а | 25,0 |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна, 10 (Р.Люксембург) | 15,0 |  |  |  |
|  | вул. Чапаєва, 3 | 50,0 |  |  |  |
|  | вул. Чехова, 4 | 45,0 |  |  |  |
|  | вул. І.Франка, 2-б | 100,0 |  |  |  |
|  | вул. І.Франка, 2-в | 100,0 |  |  |  |
|  | вул. Горького, 28-а | 40 |  |  |  |
|  | Благоустрій прибудинкових територій |  |  |  |  |
|  | Встановлення дитячих майданчиків (10 шт.) | 200,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.09.16 |  |
|  | Заготівля пісчано-соляної суміші |  | - \\ - | - \\ - |  |
|  | Ремонт адміністративної будівлі КП «Коростишівська комунальна служба» |  |  |  |  |
|  | Заміна вікон | 60,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 01.10.16 |  |
|  | Капітальний ремонт приміщення | 50,0 |  |  |  |
|  | Ремонт засобів зв’язку | 5,0 |  |  |  |
|  | Встановлення пожежної сигналізації | 70,0 |  |  |  |
| 3. | КП «Коростишівський комунальник» |  |  |  |  |
|  | Санітарна очистка |  |  |  |  |
|  | Роботи пов’язані з поліпшенням технічного та санітарного стану природних джерел міста | 200,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.09.16 |  |
|  | Встановлення контейнерів та утримання площадок для збирання ТПВ | 200,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.11.16 |  |
|  | Відновлення та утримання берегових зон річок Тетерів та Левчі, а також озер розташованих на території міста | 400,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.09.16 |  |
|  | Утримання місць відпочинку біля першого озера | 50,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.09.16 |  |
|  | Благоустрій |  |  |  |  |
|  | Заготівля піскосуміші |  | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.11.16 |  |
|  | Остіклення, утеплення вікон в оранжереї та заготівля дров для опалення |  |  | до 01.10.16 |  |
|  | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період |  | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.10.16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремонт освітлення |  |  |  |  |
|  | вулиць сіл Теснівка та Бобрик | 100 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.10.16 |  |
|  | вул. Потєхіна | 61 |  |  |  |
|  | вул.О.Довженка(Куйбишева) | 57,5 |  |  |  |
|  | вул. Музики | 45,6 |  |  |  |
|  | вул. Давида Гофштейна (Комуністична) | 34,7 |  |  |  |
|  | пров. Садовий | 50,3 |  |  |  |
|  | вул. Комарова | 46,3 |  |  |  |
|  | вул. Цендрівських | 30,8 |  |  |  |
|  | вул.Різдвяна (Р.Люксембург) ( за приміщенням РЕМ в межах міста Коростишева) | 20 |  |  |  |
|  | вул. Чайковського | 16 |  |  |  |
|  | вул. Червоних Партизан | 45 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт вулиць |  |  |  |  |
|  | вул. Комарова | 644,291 | Підрядна організація | до 01.10.16 |  |
|  | вул. Гагаріна | 1млн. 407,619 |  |  |  |
|  | вул. Чехова | 945,229 |  |  |  |
|  | вул. Петрикіна | 260,368 |  |  |  |
|  | Поточний ремонт вулиць |  |  |  |  |
|  | вул. Суворова | 50 | Підрядна організація | до 01.10.16 |  |
|  | вул. Шевченка (кладка) | 175 |  |  |  |
|  | вул. Тургенєва | 150 |  |  |  |
|  | вул. У.Громової | 150 |  |  |  |
|  | вул. Сергія Панасюка (50 років ВЛКСМ) | 199 |  |  |  |
|  | вул. Олександра Довженка (Куйбишева) | 150 |  |  |  |
|  | вул. Леваневського | 100 |  |  |  |
|  | вул. Сидоренка | 100 |  |  |  |
|  | вул. Потєхіна | 100 |  |  |  |
|  | вул. Ромащенка | 150 |  |  |  |
|  | вул. Жовтнева | 150 |  |  |  |
|  | вул. Саватія Березняка (70 років ВЛКСМ) | 100 |  |  |  |
|  | вул. Заводська | 100 |  |  |  |
|  | вул. Шелушкова | 100 |  |  |  |
|  | вул. Мартина Небаби (Кірова) | 100 |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна (Рози Люксембург) | 100 |  |  |  |
|  | вул. Павла Чубинського (Лазо) | 100 |  |  |  |
|  | вул.Володимира Вернадського (Котовського) | 100 |  |  |  |
|  | вул. І.Франка | 170 |  |  |  |
|  | вул. Пархоменка | 100 |  |  |  |
|  | вул. Соборна Площа (Червона Площа) | 100 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Паперова (Пролетарська) | 100 | Підрядна організація | до 01.10.16 |  |
|  | вул. Тельмана | 100 |  |  |  |
|  | вул. Толстого | 100 |  |  |  |
|  | вул. Набережна | 50 |  |  |  |
|  | вул. 30років Перемоги | 50 |  |  |  |
|  | вул. Олега Ольжича (Енгельса) | 100 |  |  |  |
|  | вул. Бондарівська (Дзержинського) | 50 |  |  |  |
|  | вул. Черняхівського | 50 |  |  |  |
|  | вул. Павлова | 50 |  |  |  |
|  | вул. Молодіжна | 50 |  |  |  |
|  | вул. Кірова с. Теснівка | 100 |  |  |  |
|  | вул. Лісова с. Теснівка | 20 |  |  |  |
|  | пров. 8-го Березня | 150 |  |  |  |
|  | пров. Дачний | 50 |  |  |  |
|  | пров. Шевченка | 100 |  |  |  |
|  | пров. Тургенєва | 50 |  |  |  |
|  | пров. Горького | 50 |  |  |  |
|  | пров. Толстого | 100 |  |  |  |
|  | пров. Чехова | 100 |  |  |  |
|  | вул. Посяди | 150 |  |  |  |
|  | вул. Червоних Партизан | 4,5 |  |  |  |
|  | вул. Цендрівських | 50 |  |  |  |
|  | вул. Героїв Танкістів | 50 |  |  |  |
|  | вул. Київська (другорядна) (Більшовицька) | 100 |  |  |  |
|  | пров. Різдвяний ( Р.Люксембург) | 50 |  |  |  |
|  | вул. Володимира Вінниченка ( Баумана) | 50 |  |  |  |
|  | пров. Олександра Довженка ( Куйбишева) | 50 |  |  |  |
|  | Додаткова від кладовища до цехів по обробці природного каменю на вул. Жовтневій ( мала об’їзна) | 300 |  |  |  |
|  | вул. Семінарська | 150 |  |  |  |
|  | вул. Чайковського | 50 |  |  |  |
|  | пров. Некрасова | 100 |  |  |  |
|  | вул. Героїв Небесної Сотні (К.Маркса) | 100 |  |  |  |
|  | вул. Горького | 100 |  |  |  |
|  | вул. Різдвяна (Рози Люксембург) | 100 |  |  |  |
|  | вул. Чапаєва | 100 |  |  |  |
|  | вул. Гелевея | 100 |  |  |  |
|  | Ритуальний цех |  |  |  |  |
|  | Заготівля костри на кладовище |  | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.11.16 |  |
|  | КП «Теплосервіс» |  |  |  |  |
|  | Заключення договорів на обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів з ОСББ, ЖБК «Дружба» |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проведення перевірок димвентканалів у приватному секторі |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | Проведення обслуговування міні-котелень, газових приладів ДНЗ і ПНЗ, населення та інш. |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | Заготівля дров для обігріву приміщення гаража по вул. Миру, 3 та встановлення твердопаливного котла |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
| П | Соціальна сфера |  |  |  |  |
| 1 | Освіта |  |  |  |  |
|  | Навчально-виховні заклади м. Коростишева |  |  |  |  |
|  | ДНЗ № 5 |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт огорожі ДНЗ№5 | ### 35 |  |  |  |
|  | ### Будівництво овочесховища ДНЗ№5 | ### 52 | Підрядна організація |  |  |
|  | ### Придбання насоса (для теплообмінника) ДНЗ№5 | ### 4 | Міська рада |  |  |
|  | ### Перевірка опору ізоляції та заземлення електроприладів котельні та всього закладу |  | Підрядна організація | до 01.07.16 |  |
|  | ### Утеплення трубопроводу до котельні |  |  | до 01.09.16 |  |
|  | Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. |  | КП «Теплосервіс» | до01.10.16 |  |
|  | Провести обстеження димвентканалів та провести повірку, при необхідності, приборів контролю |  | КП «Теплосервіс» | до01.10.16 |  |
|  | ДНЗ № 6 |  |  |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт дахів ДНЗ№6 в м.Коростишеві, пров.Щорса,12 | ### 300 | Підрядна організація |  |  |
|  | ### Заміна дверних блоків (3шт.) ДНЗ№6 | ### 15 | Підрядна організація |  |  |
|  | ### Промивка систем опалення ДНЗ№6 | ### 20 | КП «Теплосервіс» |  |  |
|  | ### Перевірка опору ізоляції та заземлення електроприладів котельні та всього закладу |  | Підрядна організація | до 01.07.16 |  |
|  | Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | Провести обстеження димвентканалів та провести повірку, при необхідності, приборів контролю |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | ДНЗ № 7 |  |  |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ№7 | ### 37 | Підрядна організація |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт споруд ДНЗ№7 по вул. Горького,1А в м.Коростишеві | ### 40 | Підрядна організація |  |  |
|  | ### Поточний ремонт павільйонів ДНЗ№7 | ### 10 | Підрядна організація |  |  |
| 1 | ### 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ### Встановлення блискавковідводу ДНЗ№7 | ### 2 | Підрядна організація | до 01.07.16 |  |
|  | ### Поточний ремонт огорожі ДНЗ№7 | ### 10 |  | до 01.07.16 |  |
|  | ### Обладнання ігрових майданчиків ДНЗ№7 | ### 10 |  | до 01.07.16 |  |
|  | ### Придбання основних засобів ДНЗ№7 (холодильники – 2шт., електросковорода, котел харчовий електричний) | ### 60 | Міська рада | до 01.07.16 |  |
|  | ### Проведення ремонту опалювальної системи |  | Підрядна організація | до 15.09.16 |  |
|  | Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | Провести обстеження димвентканалів та провести повірку, при необхідності, приборів контролю |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | ДНЗ № 8 |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт харчоблоку ДНЗ№8 | ### 33 | Підрядна організація | до 01.08.16 |  |
|  | ### Проведення ремонту опалювальної системи |  | Підрядна організація | до 15.08.16 |  |
|  | Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | Провести обстеження димвентканалів та провести повірку, при необхідності, приборів контролю |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | ДНЗ № 10 |  |  |  |  |
|  | ### Капітальний ремонт горишного перекриття та покрівлі ДНЗ№10 по вул. Семінарська,68 в м.Коростишеві | ### 700 | Підрядна організація | до 01.07.16 |  |
|  | ### Поточний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ№10 | ### 25 | Підрядна організація | до 01.08.16 |  |
|  | ### Капітальний ремонт приміщення пральні ДНЗ№10 по вул.Мартина Небаби,23 в м.Корстишеві | ### 150 | Підрядна організація | до 01.09.16 |  |
|  | ### Будівництво господарської будівлі ДНЗ №10 по вул. Семінарська,68 в м.Коростишеві | ### 250 | Підрядна організація | до 01.11.16 |  |
|  | ### Придбання циркулярних водяних насосів ДНЗ№10 – 2шт. | ### 10 | Міська рада | до 01.07.16 |  |
|  | ### Придбання газового котла ДНЗ№10 | ### 50 | Міська рада | до 01.07.16 |  |
|  | Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | Провести обстеження димвентканалів та провести повірку, при необхідності, приборів контролю |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | ДНЗ № 13 |  |  |  |  |
|  | ### Поточний ремонт харчоблоку ДНЗ№13 | ### 42 | Підрядна організація | до 01.07.16 |  |
| 1 | ### 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ### Поточний ремонт фасаду ДНЗ№13 (вхід в головний корпус) | ### 20 | Підрядна організація | до 01.08.16 |  |
|  | ### Придбання модулів котельні ДНЗ№13 | ### 75 | Міська рада | до 01.07.16 |  |
|  | ### Придбання основних засобів ДНЗ№13 (водонагрівач) | ### 2,5 | Міська рада | до 01.10.16 |  |
|  | ### Поточний ремонт блискавковідводу ДНЗ№13 | ### 2 | Підрядна організація | до 01.06.16 |  |
|  | ### Поточний ремонт огорожі ДНЗ№13 | ### 10 |  | до 01.06.16 |  |
|  | ### Поточний ремонт приміщення (придбання лінолеуму, оброблення конструкцій вогнетривким розчином) ДНЗ№13 | ### 10 |  | до 01.10.16 |  |
|  | ### Обладнання спортивних майданчиків ДНЗ№13 | ### 50 |  | до 01.10.16 |  |
|  | Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
|  | Провести обстеження димвентканалів та провести повірку, при необхідності, приборів контролю |  | КП «Теплосервіс» | до 01.10.16 |  |
| 2. | Культура |  |  |  |  |
|  | Клубний заклад с. Теснівка: |  |  |  |  |
|  | ремонт клубу та підсобного приміщення |  |  | до 01.10.16 |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                    Є.В.Путято.