Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

від 22 червня  2016 року  № 144

Про  виконання  Заходів щодо

раціонального  використання і охорони  вод та

відтворення водних ресурсів в місті Коростишеві,

селах  Теснівка  та  Бобрик.

Заслухавши інформацію першого  заступника міського голови Криворучка С.П. «Про  виконання  Заходів щодо раціонального  використання і охорони  вод та    відтворення водних ресурсів в місті   Коростишеві,  селах  Теснівка   та Бобрик»   та керуючись  п.п.1), п. б) ч.1

ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Інформацію  першого заступника міського   голови Криворучка С.П.

«Про  виконання  Заходів щодо раціонального  використання і охорони  вод та    відтворення водних ресурсів в місті Коростишеві,  селах  Теснівка   та Бобрик»   взяти    до    відома  ( додається ).

2.  Затвердити Заходи щодо раціонального використання і охорони  вод та  відтворення водних ресурсів в місті Коростишеві, селах Теснівки та  Бобрика     на   2016 рік, згідно  додатку.

3.  Директору МКП „Водоканал”  Снітку В.Г.:

3.1. виконати  роботи  передбачені Програмою розвитку міського комунального підприємства «Водоканал» на 2016 рік, щодо проведення  капітальних ремонтів водоканалізаційних мереж, водозабору, артсвердловин;

3.2.  провести    роботи    по капітальному ремонту станції водоочистки по  вул. Грибоєдова  в  м. Коростишеві;

- 2 -

3.3. своєчасно  ліквідовувати  пориви на водоканалізаційних мережах міста;

3.4. регулярно контролювати якісний стан води, як на водомережах так  і в громадських криницях міста Коростишева, сіл Теснівка та Бобрик.

4. Заслухати     інформацію     директора    МКП      „Водоканал”

Снітка В.Г.     про     виконання     заходів       щодо      раціонального    використання    і     охорони  вод та    відтворення     водних ресурсів в місті            Коростишеві, селах Теснівки та Бобрика  в  червні  2017 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника  міського голови  Криворучка С.П.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету № 109  від  17.06.2015 р. «Про  виконання  заходів щодо раціонального  використання і охорони  вод та відтворення водних ресурсів в місті  Коростишеві,  селах  Теснівка  та   Бобрик».

Міський голова                                                                            І.М.Кохан

Інформація

першого заступника міського голови Криворучка С.П. про виконання заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів в м. Коростишів у 2015 році.

Шановні члени виконкому!

Протягом II півріччя 2015 року та I півріччя 2016 року планувалося провести наступні заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів в м. Коростишів:

| № з/п | Найменування заходів | Виконавець | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подання запитів на 2015, 2016 роки в Мінекологію України для виділення коштів на реконструкцію очисних споруд каналізації в м. Коростишеві | МКП «Водоканал» | Запити подані, виконано |
| 2. | Завершення реконструкції станції знезалізнення на водозаборі № 2 по вул. Потєхіна в м. Коростишеві | ТОВ «ЕлітБуд» | Не виконано |
| 3. | Капітальний ремонт водозабору по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | ПП «Водаква» | Не виконано |
| 4. | Капітальний ремонт свердловини № 19 та № 23 | ПП «Маргарет вест» | Виконано |
| 5. | Капітальний ремонт свердловини № 5 | ПП «Рона інжиніринг» | Виконано |
| 6. | Капітальний ремонт водоводу по вул. Чернишевського | МКП «Водоканал» | Виконано |
| 7. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Горького | Підрядна організація | Не виконано |
| 8. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. У.Громової | Підрядна організація | Не виконано |
| 9. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Жовтнева | МКП «Водоканал» | Виконано |
| 10. | Капітальний ремонт колодязів на водоканалізаційних мережах міста | МКП «Водоканал» | Виконано |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційних мереж вулиць міста | МКП «Водоканал» | Виконано |
| 12. | Провести очистку та хлорування споруд водозабору на водомережах міста. | МКП «Водоканал» | Виконано |
| 13. | Провести інвентаризацію та благоустрій громадських криниць на території міської ради. | МКП «Водоканал» | Не виконано (немає на балансі підприємства) |
| 14. | Регулярно контролювати якість питної води, заборонити її використання підприємствами міста для технічних цілей | МКП «Водоканал» | Контролюється |
| 15. | Контролювати заборону проведення миття автотраспорту на рекреативних зонах | МКП «Водоканал» | Контролюється |

А також,   шановні члени виконкому,  на   Ваш розгляд та  затвердження   надаються   Заходи    щодо    раціонального   використання    і  охорони  вод   та  відтворення  водних  ресурсів  в  місті  Коростишеві,   селах  Теснівка   та  Бобрик  на  2016-2017  роки.

Заходи

щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів в м. Коростишева на II півріччя 2016р. та I  півріччя 2017 року

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести конкурсні торги на визначення підрядника для проведення реконструкції очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | МКП «Водоканал» | II-III квартал 2016 року |
| 2. | Розпочати реконструкцію очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | Підрядна організація | IV квартал 2016 р.- I півріччя 2017 р. При наявності фінансування |
| 3. | Включити в роботу водозабор № 2 по вул. Потєхіна в м. Коростишеві | ТОВ «ЕлітБуд» | червень-липень 2016 року |
| 4. | Провести корегування проекту капітального ремонту водозабору по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | Проектна організація | червень-липень 2016 року |
| 5. | Провести роботи по капітальному ремонту водозабору по вул. Грибоєдова | Підрядна організація | III-IV квартал 2016 року - I півріччя 2017 року |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту водопроводу по вул. Мартина Небаби | Проектна організація | червень-липень 2016 року |
| 7. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Мартина Небаби | Підрядна організація | Вересень-жовтень 2016 р. - I півріччя 2017 р. |
| 8. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Горького | ВАТ «Коростишів Газ» | III-IV квартал 2016 року |
| 9. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. У.Громової | ВАТ «Коростишів Газ» | III-IV квартал 2016 року |
| 10. | Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяна, 10 | Підрядна організація | III-IV квартал 2016 року |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Чехова | Підрядна організація | III-IV квартал 2016 року - I півріччя 2017 року |
| 12. | Провести заміну пожежних гідрантів по місту (10 шт.) | МКП «Водоканал» | II-III квартал 2016 року |
| 13. | Провести очистку та хлорування головних очисних споруд водозабору та водомереж міста | МКП «Водоканал» | До 01.10.2016 року |
| 14. | Капітальний ремонт свердловин № 24 та № 11 | Підрядна організація | I півріччя 2017 року |
| 15. | Регулярно контролювати якість питної води, заборонити її використання підприємствами міста для технічних цілей | МКП «Водоканал» | На протязі року |
| 16. | Контролювати заборону проведення миття автотранспорту на рекреативних зонах | КП «Коростишівський комунальник» | На протязі року |

Перший заступник

міського голови                                                                        С.П.Криворучко

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22 червня 2016 року №_____

Заходи

щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів в м. Коростишева на II півріччя 2016р. та I  півріччя 2017 року

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести конкурсні торги на визначення підрядника для проведення реконструкції очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | МКП «Водоканал» | II-III квартал 2016 року |
| 2. | Розпочати реконструкцію очисних споруд продуктивністю 2000 м3/добу з перспективою розвитку до 3000 м3/добу | Підрядна організація | IV квартал 2016 р.- I півріччя 2017 р. При наявності фінансування |
| 3. | Включити в роботу водозабор № 2 по вул. Потєхіна в м. Коростишеві | ТОВ «ЕлітБуд» | червень-липень 2016 року |
| 4. | Провести корегування проекту капітального ремонту водозабору по вул. Грибоєдова в м. Коростишеві | Проектна організація | червень-липень 2016 року |
| 5. | Провести роботи по капітальному ремонту водозабору по вул. Грибоєдова | Підрядна організація | III-IV квартал 2016 року - I півріччя 2017 року |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту водопроводу по вул. Мартина Небаби | Проектна організація | червень-липень 2016 року |
| 7. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Мартина Небаби | Підрядна організація | Вересень-жовтень 2016 р. - I півріччя 2017 р. |
| 8. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. Горького | ВАТ «Коростишів Газ» | III-IV квартал 2016 року |
| 9. | Капітальний ремонт водогінних мереж по вул. У.Громової | ВАТ «Коростишів Газ» | III-IV квартал 2016 року |
| 10. | Капітальний ремонт дворової каналізації по вул. Різдвяна, 10 | Підрядна організація | III-IV квартал 2016 року |
| 11. | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Чехова | Підрядна організація | III-IV квартал 2016 року - I півріччя 2017 року |
| 12. | Провести заміну пожежних гідрантів по місту (10 шт.) | МКП «Водоканал» | II-III квартал 2016 року |
| 13. | Провести очистку та хлорування головних очисних споруд водозабору та водомереж міста | МКП «Водоканал» | До 01.10.2016 року |
| 14. | Капітальний ремонт свердловин № 24 та № 11 | Підрядна організація | I півріччя 2017 року |
| 15. | Регулярно контролювати якість питної води, заборонити її використання підприємствами міста для технічних цілей | МКП «Водоканал» | На протязі року |
| 16. | Контролювати заборону проведення миття автотранспорту на рекреативних зонах | КП «Коростишівський комунальник» | На протязі року |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                 Є.В.Путято